Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполни тель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (на конец года, тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2024 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» | Всего, в том числе: | Всего | 816 534,5 | 816 396,7 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | УБГ | Бюджет города Рязани | 816 534,5 | 816 396,7 | 99,9 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | УБГ | % | 98 | 98 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Показатель 4. Количество животных на содержании | УБГ | шт. | 600 | 600 | 100 | 0 | Показатель выполнен. |  |
| 5 | Показатель 5. Количество контейнерных площадок | УБГ | шт. | 37 | 37 | 100 | 363 | Показатель выполнен. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | Всего, в т.ч | Всего | 510 602,3 | 510 601,6 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 510 602,3 | 510 601,6 |  |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 238 263,4 | 238 263,4 | 100 |  | В отчетном году выполнялись работы по механизированной уборке улиц города, вывозу снега, уборке остановок от снега и мусора, уборке урн, уборке инженерных сооружений |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.2. Организация благоустройства и озеленения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 216 611,5 | 216 611,5 | 100 |  | В составе работ по мероприятию производилась: - уборка тротуаров и пешеходных дорожек в скверах и парках, посыпка пескосмесью в зимний период, уборка листвы в парках, скверах, бульварах. - валка и кронирование деревьев, посадка деревьев, кустарников и цветов; - украшение города к праздничным мероприятиям, установка и демонтаж искусственных елей, вывешивание праздничных флагов, устройство иллюминации; - содержание и ремонт детского оборудования; - противопожарная пропашка территории городских лесов и удаление поросли, противоклещевая обработка. |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.3. Обновление материально-технической базы учреждений, осуществляющих работы по уборке города, содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 22 200,0 | 22 200,0 | 100 |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.5. Содержание микрорайона Солотча | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 9 150,0 | 9 150,0 | 100 |  | В рамках мероприятия выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п.Солотча города Рязани (зимняя и летняя уборка улиц, грейдирование и планировка дорог, содержание остановок, общественных туалетов, содержание зеленых насаждений, посадка цветов.) |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт объектов инженерной защиты | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 22 475,7 | 22 475,7 | 100 |  | Выполнены работы по промывке и очистке 12,3 тыс. п.м. трубопроводов ливневой канализации, ремонту 170 дождеприемных и смотровых колодцев, очистке 47 водоотводных каналов и выпусков сточных вод и др. |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.8. Удаление аварийных деревьев | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 550,0 | 550,0 | 100 |  | Осуществлена валка 133 деревьев. |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Благоустройство прочих объектов города | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 500,0 | 499,3 | 99,9 |  | Приобретение печатной продукции при проведении праздничных мероприятий и мероприятий в целях благоустройства города (баннеров, плакатов и листовок). |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Ремонт надземных и подземных пешеходных переходов (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 851,718 | 851,718 | 100 |  | Выполнен ремонт надземного перехода на остановке «Таможня» |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 9 625 | 9 625 | 100 |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.2. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 9 625 | 9 625 | 100 |  | Осуществлялась санитарная очистка территории города (подбор трупов животных). Выполнялись работы по содержанию животных без владельца (принятых на содержание до 01.01.2021). |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1 352,2 | 1 263,3 | 93,4 |  | Обустроено 5 контейнерных площадок. Дополнительно закуплено 30 евро-контейнеров и 7 бункеров. |  |
| 21 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | УБГ | км | 510 | 503 | 98,6 | 510 | Показатель не выполнен. Уменьшение протяженности сетей связано с передачей сетей наружного освещения в составе дорог в собственность Рязанской области. |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 125 761,3 | 125 749,9 | 99,9 |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.1. Организация освещения улиц (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 120 937,1 | 120 937,1 | 100 |  | Выполнялись работы в рамках муниципального задания по содержанию сетей наружного освещения на территории города. Произведена оплата за потребленную электроэнергию. |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.4. Разработка проектной документации по объектам уличного освещения | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 4 824,3 | 4 812,9 | 99,7 |  | Разработана проектная документация и выполнены работы по устройству сетей освещения на 3-х участках (ул. Свободы, Спортивный переулок, проезд Речников). |  |
| 26 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 72,4 | Показатель выполнен. |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 109 261,0 | 109 261,0 | 100 |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 3.1.1. Организация и содержание мест захоронения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 109 209,2 | 109 209,2 | 100 |  | Очистка дорог на территориях кладбищ от снега и льда, посыпка пескосоляной смесью, сбор и вывоз мусора. |  |
| 30 | Мероприятие 3.1.4. Обустройство контейнерных площадок на кладбищах (устройство бетонного покрытия под контейнеры) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) |  |  | 51, 8 | 51,8 | 100 |  | Устройство бетонного основания под контейнеры. |  |
| 35 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ | Бюджет города Рязани | УБГ | 90 | 99,72 | 110,8 |  | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов, покупка оргтехники, канцтоваров. Расчет показателя: (100+100+100+98,6+100)/5=99,72 |  |
| 37 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | Бюджет города Рязани | УБГ | 59 932,5 | 59 895,7 | 99,9 |  |  |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани»

за 2021 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. изм. | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь | тыс. м2 | 1521 | 1521 | 231 961,2 | 238 263,4 | 238 263,4 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь | м2 | 17100 | 17100 | 216 611,5 | 216 611,5 | 216 611,5 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | шт. | шт. | 160 | 539 | 9385 | 9 625 | 9 625 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц | Протяженность | км | 510 | 503 | 111 237,1 | 120 937,1 | 120 937,1 |
| Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Площадь | тыс. м2 | 1599,2 | 1599,2 | 109 209,2 | 109 209,2 | 109 209,2 |
| Всего по таблице |  |  |  |  | 678 404 | 694 646,2 | 694 646,2 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | 480 922,7 | 510 601,6 | 106,2 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | % | 98 | 98 | 100 | 94,2 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | 9 385 | 9 625 | 102,5 | Показатель 4. Количество животных на содержании | шт. | 600 | 600 | 100 | 97,6 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 6 839,7 | 1 263,3 | 18,5 | Показатель 5. Количество контейнерных площадок | шт. | 72 | 37 | 51,4 | 277,8 |
| 6 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,2 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | 111 237,1 | 125 749,9 | 113,0 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | км | 510 | 503 | 98,6 | 87,2 |
| 8 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | 109 209,2 | 109 209,2 | 100 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 100 |
| 10 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 11 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | 59 355,4 | 59 895,7 | 100,9 |  | % | 90 | 110,8 | 123,1 | 122 |