Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА  РЯЗАНИ»

ЗА 2022 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 06.02.2023 |
| Исполнитель | Консультант сектора экономики и муниципальных программ Агеева Екатерина Сергеевна тел. 25-28-35 |

И.о. начальника  управления                                                                    Д.А. Наумов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»

ЗА 2022 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» направлена  на достижение основной цели программы  — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани.

2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города.

3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения.

4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани» за 2022 год  из трех целевых показателей достигли плановых значений два показателя :

-    содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города составило 100 %;

- протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ежегодно) составила 597 м. Целевой показатель «Количество контейнерных площадок» в виду отсутствия финансирования остался на уровне предыдущего года (37 единиц).

По задаче «Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города» в 2022 году целевой показатель «Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных» достиг планового значения и  составил 503 км.

По задаче «Обеспечение мер по содержанию мест захоронения» целевой показатель «Количество территорий мест погребений» достиг планового значения и составил 22 единицы (21 городское кладбище и один Мемориальный комплекс).

По задаче «Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ» целевой показатель «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ» составил 90%.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» за 2022 год показал, что из шести целевых показателей  пять индикаторов достигли плановых значений, один индикатор остался на уровне предыдущего периода.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения вышеуказанных задач реализуемых УБГ.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2022 год составлял  847 102,5 тыс. руб., в том числе:

- 847 102,5 тыс. рублей средства бюджета города Рязани

На 31.12.2022 плановый объем финансирования программы составил               1 282 298,6  тыс. руб., в том числе:

- 1 008 869,6 тыс. руб. - средства городского бюджета;

- 273 429,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Указанные денежные средства были направлены на уборку, содержание и озеленение территории города, ремонт объектов благоустройства, удаление аварийных деревьев, приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани, строительство сетей ливневой канализации, организацию освещения улиц, содержание  мест захоронения и обеспечение деятельности управления.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» в 2022 году связано с дополнительным выделением средств из бюджета города Рязани и областного бюджета на реализацию мероприятий «Содержание и озеленение территории города»,  «Обеспечение освещения на территории города», «Содержание  мест захоронения».

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 1 281 701,2 руб. (99,95 % годового плана), в том числе:

- 1 008 272,2 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани;

273 429,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Остаток средств в размере 597,4 тыс. руб. связан с уменьшением в ходе закупочных процедур суммы контракта по замене светильников уличного освещения (512,8 тыс руб.) и уменьшения расходов по деятельности УБГ (84,5 тыс. руб.) .

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание и озеленение территории города» в 2022 году велись работы по уборке, благоустройству и озеленению территории города.

В течение всего отчетного периода осуществлялась зимняя и летняя уборка территории города.

Основная задача уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии автодорог и тротуаров, подборе случайного мусора, уборке снега и наледи с проезжей части автодорог и тротуаров, очистка от снега пешеходных мостов и лестниц, вывоз снега с территории города.

Основными операциями летней уборки являются уборка грунтовых и песчаных наносов, подметание и мойка проезжей части дороги и тротуаров, уборка остановок, урн, содержание городских парков, скверов и бульваров, уборка остановочных комплексов и ликвидация несанкционированных свалок на территории города.

Работы по зимней уборке в Рязани проводятся на 196 основных и 570 второстепенных дорогах, общей площадью 4,7 млн. кв. м. МБУ «Дирекция благоустройства города» совместно с подрядными организациями проводит цикл зимней уборки двухсот трех центральных дорог, площадью порядка 2,5 млн. кв. метров. Также силами МУП «Дирекция по благоустройству города» выполняется уборка 32 разворотных кругов и 301 остановок общественного транспорта. Вывезено снега за год 27 736 м3.

В 2022 году выполнены работы по посадке цветочной рассады на площади цветников более 4400 м2. Всего на территории города оформлено более 60 цветочных клумб. Осуществлена валка более 1500 деревьев.

К празднику Нового года в городе установлено и украшено 32 елки, установлены 14 светодиодных арт объектов и 2 фотозоны.

Силами МБУ «Дирекции благоустройства города» выполнены работы по ремонту существующей иллюминации и замене перегоревших в ней ламп на улицах Ленина, Соборной, Первомайский проспект, Свободы, в том числе звездного неба на ул. Почтовой.

Выполнен ремонт малых архитектурных форм: памятников, пешеходных мостов, детского игрового оборудования, остановочных комплексов, ограждений, выполнялись работы по установке урн и  лавочек.

Все вышеуказанные работы выполнялись МБУ «Дирекция благоустройства города» в рамках муниципального задания.

МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»  выполнены работы по подбору трупов животных в количестве  551 шт.

В отчетном году выполнялись работы по содержанию и уборке территории  и объектов благоустройства в пос. Солотча города Рязани (подрядчик                                        МП города Рязани «Жилищно-коммунальное управление № 22»). За счет средств бюджета города Рязани обеспечено содержание 6 скверов в пос. Солотча общей площадью 25 445 кв.м., произведена уборка 11 остановок общественного транспорта в поселке,  уборка территории Лысой горы (17 000 кв.м.), произведен ремонт памятника «Павшим воинам».

В рамках мероприятия «Содержание и ремонт объектов инженерной защиты» выполнены работы по ремонту дождеприемных колодцев в количестве 156 шт., ремонту смотровых колодцев в количестве 142 шт., произведена гидродинамическая промывка трубопроводов ливневой канализации (13 303 п.м.), произведена внутренняя очистка колодцев ЛК с подьемом грязи на поверхность (733 шт.), очистка шахты Рюминского пруда  произведена 13 раз.

Была осуществлена валка более 1500 аварийных деревьев.

Произведена закупка транспортных средств, для коммунального хозяйства и содержания дорог в количестве 35 единиц на сумму 251 346,3 тыс. руб., в том числе 238 750,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 12 596,3 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани. Приобретена следующая техника: автомобиль газель-фермер (кузов L-3м) в количестве 4 шт., автомобиль МАЗ 457121-525-000 – 6 шт, автомобиль МАЗ 458121-525 – 3 шт., экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 в количестве 3 шт., автогрейдер ГС 14.02 – 1 шт., автогрейдер ГС 10.07 – 1 шт., бульдозер ДСТ-Урал – 2 шт., минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» косилка-мульчер/щетка/ковш (аналог) – 1 шт., минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» фреза/щетка/ковш (аналог) – 1 шт., шнекороторный СНП – 18(снегопогрузчик) – 2 шт., автогидроподьемник Т-22 – 2 шт., снегоочиститель СУ 2.1 – 3 шт., автомобиль ГАЗОН Некст (кран – манипулятор) на шасси ГАЗ-С41R33 E-5 – 1 шт., каток дорожный двухвальцовый RV-3/5 DD (аналог) – 1 шт., многоцелевой термос-миксер БЦМ-186 шасси КАМАЗ-65115 – 1 шт., МК-2000 газ/бензин (аналог) – 2 шт., Амкадор 342Р- 1 шт.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия в 2022 году составил  836 305,00 тыс. руб. (100 % годового плана), в том числе:

- 238 750,00 тыс. руб. – средства областного бюджета (100% от плана);

-   597554,99 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани (100% от плана).

Неисполнение по основному мероприятию «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» связано с тем, что в целях оптимизации расходов бюджета в апреле 2022 года были сняты лимиты по данному мероприятию. До конца года указанные лимиты восстановлены не были.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД»  выполнены работы по  строительству 597 м коллектора ливневой канализации Рязанского областного клинического онкологического диспансера по адресу: 390046, Россия,  г. Рязань, ул. Спортивная, дом 13. Также разработана проектно-сметная документация по объектам «Капитальный ремонт сетей ливневой канализации вдоль Муромского шоссе на участке от Касимовского шоссе до существующего трубопровода диаметром 1500 мм под Муромским шоссе» и «Строительство ливневой канализации по ул. Окская».

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД» составил 41 198,5 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

-  34 678,97 тыс. руб. – средства областного бюджета (100 % от плана);

-   6 519,58 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани (100% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение освещения на территории города» МБУ «Дирекция благоустройства города» выполнены работы по ремонту и содержанию сетей наружного освещения на территории города, произведена оплата за электроэнергию.

В целях повышения освещенности города МБУ «Дирекция благоустройства города» был заключен двухлетний контракт с ПАО «Россети Центр Приволжье» по замене светильников уличного освещения.

В рамках указанного контракта выполнены следующие работы:

- установлено 252 дополнительных светильника с кронштейнами

(152 штуки типа 2 в районах пешеходных переходов и 100 штук типа 3 на перекрестках центральных улиц),

- заменено 5 502 штуки светильников,

- заменено 92 аварийных кронштейна (86 на улице Чкалова и 6 на площади Театральной),

- установлены шкафы управления наружным освещением (АСУНО/АСКУЭ) в количестве 16 шт.

Были выполнены работы по разработке проектной документации на устройство наружного освещения по проезду Яблочкова от д. 11 до д. 8А по ул. Зубковой и наружного освещения от проезда Яблочкова до д. 8 по ул. Радиозаводская (цена контракта составила 219,680 тыс.  руб.) и работы по разработке проектной документации на устройство наружного освещения от ул. Черновицкой до Ряжского шоссе через АО «РНПК» (цена контракта составила 482,320 тыс. руб.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия  в 2022 году составил 235 440,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани (99,78% годового плана). Это меньше планового финансирования на 512,8 тыс. руб., что связано с проведением конкурсных процедур по замене светильников уличного освещения, в ходе которых был заключен контракт на сумму 298 968,5 тыс. руб. (из них 149 487,16995 тыс. руб. в 2022 году и 149 487,16995 тыс. руб. в 2023 году).

В рамках реализации мероприятия «Содержание мест захоронения» выполнены работы по содержанию и уборке 21 городского кладбища и  Мемориального комплекса, общей площадью 1 633 884,7 м2 . Был произведен сбор случайного мусора вручную, выкашивание газонов газонокосилкой, очистка от листвы, подготовка почвы под цветники.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия в 2022 году составил  112 920,8 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани (100 % годового плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечения деятельности УБГ» Выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов и сборов, приобретение оргтехники и канцелярских товаров.

Фактический объем финансирования данного основного мероприятия  в 2022 году составил 55 836,9 тыс. руб. (99,9% годового плана).

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета следующим бюджетным учреждениям:

МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение  мероприятий «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» и «Организация освещения улиц».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

-  уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;

- ликвидировано более 20 несанкционированных свалок;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города;

- праздничное оформление территории города;

-  ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов, установка и ремонт ограждений, ремонт лестничных сходов;

- содержание пляжей;

- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;

- содержание имущества МБУ «ДБГ»;

-  озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;

-  содержание и ремонт электрических сетей на территории города и оплата за электроэнергию.

Все показатели по вышеуказанным мероприятиям достигли плановых значений.

В рамках муниципального задания МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» осуществляет подбор трупов животных.  По состоянию на начало отчетного периода финансирование данного мероприятия составляло 8 178 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 года данный показатель не изменился . В течение отчетного периода осуществлен подбор 551 трупа животных, что на 1 труп больше планового значения.

МБУ «ССВПД «Ритуал» в рамках муниципального задания осуществляет:

- содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);

- оплата налогов и плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- содержание имущества МБУ «ССВПД «Ритуал».

Показатель по мероприятию достиг плановых значений.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 24 марта 2022 г. № 1469 | 1. Уточнение объема финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 04 мая 2022 г. № 2881 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. В связи выделением дополнительных средств из бюджета города Рязани на иные цели учреждениям (МБУ «ДБГ»). |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 12 августа 2022 г. № 6028 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 19.08.2022 г. № 6325 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 03.10.2022 № 7752 | Уточнение наименования мероприятия, в отношении которого планируется осуществление капитальных вложений. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 24.10.2022 № 8546 | Уточнение объема финансирования |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 21 декабря 2022 г. № 11318 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. В связи выделением дополнительных средств из бюджета города Рязани на иные цели учреждениям (МБУ «ССВПД «Ритуал») |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2022 г. № 12010 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Добавление мероприятия программы. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани».

- Весовые коэффициенты основных мероприятий муниципальной программы:

К1= 0,6525

К2=0

К3= 0,0321

К4= 0,1837

К5= 0,0881

К6= 0,0436

- Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1= 100%

ДИ3 = 24,7% (снято финансирование)

ДИ3= 100%

ДИ4= 100%

ДИ5= 100%

ДИ6= 111,1%

- Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 148,4%

ФОМ2 = 100%

ФОМ3 = 100%

ФОМ4 = 227,67%

ФОМ5 = 101,53%

ФОМ6= 89,64%

- Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1= 44,0 %

ЭОМ2= 0

ЭОМ3 = 3,2 %

ЭОМ4 = 8,1 %

ЭОМ5 = 8,7 %

ЭОМ6 = 5,4 %

4. Эффективность реализации программы:

ЭМП=ЭОМ1+ЭОМ3+ЭОМ4+ЭОМ5+ЭОМ6=44,0+3,2+8,1+8,7+5,4=69,4%

Эффективность реализации программы оценивается как низкая.

Низкая эффективность муниципальной программы объясняется тем, что на начало отчетного периода объем денежных средств был указан в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в течение года поступили средства областного бюджета, однако увеличение объема финансирования, не влияло на изменение целевых показателей индикатора.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки и в полном объеме, предусмотренном  к реализации в 2022 году.

Реализация не в полном объеме основного мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» произошла ввиду перераспределения средств между другими мероприятиями муниципальной программы.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) |  | Факт (тыс.руб.) |  | Исполнено, % | Значение индикатора на 2030 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 1282298,6 |  | 1281701,2 |  | 99,95 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 273429,0 |  | 273429,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1008869,6 |  | 1008272,2 |  | 99,95 |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | УБГ | Всего, в том числе: | 836305,0 |  | 836305,0 |  | 100 |  | Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города | Проводились работы по удалению аварийных деревьев, работы по летней и зимней уборке улиц и остановочных пунктов города, работы по текущему содержанию и ремонту ливневой канализации, приобретались транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе |
|  |  |  | областной бюджет | 238750,0 |  | 238750,0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 597555,0 |  | 597555,0 |  | 100 |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города | УБГ | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен. Расчет показателя: 2259138,00/2259138*100%=100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД | УБГ, УКС | Всего в том числе: | 41198,5 |  | 41198,5 |  | 100 |  | Увеличение общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией до 597 км. | Велось строительство коллектора ливневой канализации Рязанского областного клинического онкологического диспансера, разработана ПСД на строительство ливневой канализации по ул. Окская, а также вдоль Муромского шоссе |
|  |  |  | областной бюджет | 34678,9 |  | 34678,9 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 6519,6 |  | 6519,6 |  | 100 |  |  |  |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ежегодно) | УБГ, УКС | км | 597 |  | 597 |  | 100 | - | Показатель выполнен |  |
| 2 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Бюджет города Рязани | 235952,8 |  | 235440,0 |  | 99,78 |  | Увеличение общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных до 503 км. | Заключен двух летний контракт по замене сети наружного освещения города, разработана проектная документация по объектам уличного освещения, выполнялись работы в рамках муниципального задания по содер жанию сетей наружного освещения на территории города. Произведена оплата за потребленную электроэнергию |
|  | Индикатор 4. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | км | 503 |  | 503 |  | 100 | 509,1 | Показатель выполнен |  |
| 3 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | Бюджет города Рязани |  | 112920,8 |  | 112920,8 | 100 |  | Обеспечение содержания в нормативном состоянии 21 городского кладбища и Мемориального комплекса | Обеспечение содержания в нормативном состоянии 21 городского кладбища и Мемориального комплекса |
|  | Индикатор 5. Количество территорий мест погребений | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | ед. |  | 22 |  | 22 | 100 | 22 | Показатель выполнен |  |
| 4 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | УБГ | Бюджет города Рязани |  | 55921,5 |  | 55836,9 | 99,85 |  |  | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов и сборов, приобретение оргтехники и канц товаров. Расчет показателя: (100+100+100+100)/4= 100% |
|  | Индикатор 6. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ | УБГ | % |  | 90 |  | 100 | 111,1 | 90 | Показатель выполнен |  |

- в соответствии с редакцией муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» от 30.12.2022 № 12010

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. изм. | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь | Тыс. м2 | 1521 | 1521 | 280026,3 | 301323,9 | 301323,9 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь | м2 | 17100 | 17100 | 246938,2 | 244027,6 | 244027,6 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения | Протяженность | км | 503 | 503 | 103637,8 | 85250,8 | 85250,8 |
| Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | площадь | Тыс. м2 | 1599,2 | 1599,2 | 111218,6 | 112920,8 | 112920,8 |
| Всего по таблице |  |  |  |  | 741820,9 | 743523,1 | 743523,1 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обесречен- ность основного приятия (ФОМ), % | Весовой коэффициент основного мероприятия (К) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (на начало года) | Факт (кассовое исполнение) |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | 563 544,5 | 836305,0 | 148,4 | 0,6525 | Содержание в нормативном состоянии улиц, парков, скверов, бульваров, зеленых зон, малых архитектурных форм и других объектов на территории города | % | 100 | 100 | 100 | 44,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 6317,7 | 0 | 0 | 0 | Количество контейнерных площадок | шт. | 150 | 37 | 24,7 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей ливневой канализации, в том числе разработка ПСД | 41198,51 | 41198,5 | 100 | 0,0321 | Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнено строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ежегодно) | м | 597 | 597 | 100 | 3,2 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | 103637,8 | 235440,0 | 227,2 | 0,1837 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 503 | 503 | 100 | 8,1 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронения | 111218,6 | 112920,8 | 101,5 | 0,0881 | Количество территорий мест погребения | ед. | 22 | 22 | 100 | 8,7 |
| 6 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности УБГ | 62383,9 | 55836,9 | 89,5 | 0,0436 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов | % | 90 | 100 | 111,1 | 5,4 |
|  | Итого по программе | 888 301,0 | 1281701,2 |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |

Примечание: 1- в соответствии с редакцией муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» от 30.12.2022 № 12010