Проект муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022  годы

Начальник управления благоустройства города                                                           В.В. Луканцов

Рязань, 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Формирование современной

городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) | Управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ) |
| Участники муниципальной программы | МБУ «Дирекция благоустройства города»; подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы и заинтересованные лица; Управление организационной работы аппарата администрации (далее - УОРАА) |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Рязани |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани. 3. Развитие сетей наружного освещения на территории города Рязани |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани. 2. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани. 3. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объем финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет тыс. рублей, из них: тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани; тыс. рублей за счет средств областного бюджета; тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам реализации: 2018 год - тыс. рублей, из них: тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани, тыс. рублей за счет средств областного бюджета, тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2019 год - тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани; 2020 год - тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани; 2021 год - тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани 2022 год - тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним. 2. Благоустройство общественных территорий города Рязани. 3. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние до % дворовых территорий города Рязани. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до %. Увеличение протяженности сетей наружного освещения до км |

I. Характеристика текущего состояния

сектора благоустройства в городе Рязани

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В городе Рязани более 4476 многоквартирных жилых домов. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Рязани полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70 % дворовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, отсутствует озеленение дворовой территории.

Недостаточно проводятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществляется посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий города Рязани.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рязани имеется 54 объекта - парки, скверы, бульвары. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, оформление цветников;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Характеристика сетей наружного освещения

Анализ технического состояния сетей уличного освещения свидетельствует о наличии отдельных проблем в области организации освещения. В настоящее время приоритетом в содержании уличного освещения остаются дороги по маршрутам общественного транспорта, остановочные пункты и пешеходные переходы. В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения. Наиболее остро стоит вопрос строительства уличного освещения на отдаленных территориях, таких как Канищево, Недостоево, Семчино, Божатково, Храпово. Общая протяженность улиц, нуждающихся в освещении, составляет свыше 100 км.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам города Рязани.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства города Рязани.

Цель и задачи муниципальной программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Одним из главных приоритетов развития городской территории при реализации Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий города Рязани является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения данной Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

3. Развитие сетей наружного освещения на территории города Рязани.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Рязани.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- План стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;

- Генеральный план города Рязани, утвержденный решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;

- Правила благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 N 174-I;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства города перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться. Перечень нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы представлен в таблице 1 приложения № 1 к муниципальной программе.

III. Механизм реализации программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Разработчиком и исполнителем муниципальной программы является администрация города Рязани.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации» от 10.02.2017                 № 169 и постановлением Правительства Рязанской области «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды» от 30.08.2017 № 204.

Исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий целей, порядка и условий, установленных при их предоставлении;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей и участников программы в процессе ее выполнения.

Для выполнения условий получения субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо проведение инвентаризации дворовых и  общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 09.10.2017 № 4429 «Об утверждении состава и положения о комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий» создана комиссия  по инвентаризации дворовых и общественных территорий города Рязани.

Комиссия  по инвентаризации дворовых и общественных территорий осуществляет организацию и проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в соответствии с графиком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий. Результатом инвентаризации является паспорт благоустройства обследуемых территорий по формам, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017             № 204 «Об утверждении государственной программы Рязанской области "Формирование современной городской среды».

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы подготовлены:

- единичные расценки на ремонт дворовых проездов (приложение № 2 к муниципальной программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани (приложение № 3 к муниципальной программе);

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к муниципальной программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы (приложение № 5 к муниципальной программе);

- адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории муниципального образования (приложение № 6 к муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории муниципального образования (приложение № 7 к муниципальной программе);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства (приложение № 8          к муниципальной программе).

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2022 годах в один этап.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы

Описание целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

На конец реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Приведение в нормативное состояние до   % дворовых территорий города Рязани.

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до   %.

3. Увеличение протяженности сетей наружного освещения до  км.

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани.

2. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани.

3. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города.

Доля благоустроенных дворовых территорий рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон города к общей их площади, выраженное в процентах.

Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города предоставляется организацией, осуществляющей строительство сетей наружного освещения.

Для расчета показателей используются данные управления благоустройства города администрации города Рязани.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены в таблице 2 приложения № 1 к муниципальной программе.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация трех основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 3 приложения № 1 к муниципальной программе.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Главными распорядителями бюджетных средств по выполнению мероприятий муниципальной программы являются управление благоустройства города администрации города Рязани и управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. Уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с министерством ТЭКиЖКХ Рязанской области является управление благоустройства города администрации города Рязани.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани.

В рамках данной муниципальной программы планируется привлечь средства вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Рязанской области «Формирование современной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017  № 204.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств представлены в таблице 4 приложения № 1 к муниципальной программе.

VII. Информация об участии общественных, научных и

иных организаций в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы, и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

Указанные организации выступают в качестве получателей субсидий в целях проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Рязани, включенных в перечень объектов на финансирование.

В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома.

VIII. Информация по объектам муниципальной собственности

муниципального образования - городской округ город Рязань

в отношении которых планируется осуществление

капитальных вложений

В муниципальную программу включены мероприятия, в рамках которых планируется предоставлять муниципальным бюджетным учреждениям бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города Рязани (далее - субсидии) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Рязани, в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности города Рязани.

Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений, представлена в таблице 5 приложения № 1 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Таблица 1

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы (планируемых

к разработке)

| NN пп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации города Рязани | "Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы» | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 2 | Распоряжение администрации города Рязани | «О приеме заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории в рамках Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы» | УЭиЖКХ | ежегодно |
| 3 | Распоряжение администрации города Рязани | «О предоставлении субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории в рамках Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы» | УЭиЖКХ | ежегодно |

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| NN пп | Целевой показатель (индикатор), муниципальной программы | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани | % |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Развитие сетей наружного освещения на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | км |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| NN пп | Наименование основного мероприятия | Срок реализации основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие |  | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города Рязани |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 2018 - 2022 | УБГ |  | 1. Благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработка проектно-сметной документации | Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани от общего количества дворовых территорий города Рязани |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  | 2. Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) |  |
|  |  |  | УБГ |  | 3. Ремонт тротуаров и проездов к дворовым территориям, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | 2018 - 2022 | УБГ, МБУ «ДБГ» | 1. Благоустройство Лыбедского бульвара от цирка до Кремлевского вала. 2. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани. 3. Благоустройство детского парка (пересечение улиц Шевченко - 5-я Линия) в Железнодорожном районе города Рязани. 4. Благоустройство Нижнего городского сада (ул.Ленина). 5. Благоустройство Верхнего городского сада (ул.Ленина). 6. Благоустройство парка им. Ю.Гагарина |  | Доля благоустроенных общественных территорий города Рязани от общего количества общественных территорий города Рязани |
|  |  |  | УОРАА | 5. Реализация проекта местных инициатив |  |  |
|  | Задача 3. Развитие сетей наружного освещения на территории города Рязани |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации | 2018, 2020 | УБГ, МБУ «ДБГ» |  |  | Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| NN пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финанси рования | ГРБС, соисполнитель, участники | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы к 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов и тротуаров в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние до % дворовых территорий города Рязани |
|  |  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Всего, в том числе: УБГ, УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработка проектно-сметной документации | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | Бюджет города Рязани | УЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Ремонт тротуаров и проездов к дворовым территориям, в том числе разработка проектно-сметной документации | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города Рязани | Бюджет города Рязани | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Рязани до % |
|  |  |  | УБГ, МБУ "ДБГ" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УБГ, УОРАА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Благоустройство Лыбедского бульвара от цирка до Кремлевского вала | Бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Благоустройство детского парка (пересечение улиц Шевченко - 5-я Линия) в Железнодорожном районе города Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Благоустройство Нижнего городского сада (ул.Ленина) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Благоустройство Верхнего городского сада (ул.Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 2.1.6. Благоустройство парка им. Ю.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 2.1.7. Реализация проекта местных инициатив | Бюджет города Рязани | УБГ, УОРАА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Развитие сетей наружного освещения на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" |  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности сетей наружного освещения до км |

Таблица 5

Информация по объектам муниципальной собственности

муниципального образования - городской округ город Рязань,

в отношении которых планируется осуществление

капитальных вложений

| NN пп | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование застройщика, заказчика | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Общий (предельный) размер субсидии | Распределение по годам общего (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиции, тыс. руб. |  |  |  |  | Распределение по годам общего размера средств муниципального учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие сетей наружного освещения на территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений), в том числе по объектам |  | УБГ | МБУ "ДБГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в сквере им. Уткина | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в Южном Промузле (от ул. Щорса до РНПК) | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в Южном Промузле (от ул. Щорса до РНПК) | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Шереметьево | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Шереметьево | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Дягилево | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Дягилево | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Канищево, ул. Дорожная | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Канищево, ул. Дорожная | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Юбилейный до трассы М5 "Урал" | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Юбилейный до М5 "Урал" | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Недостоево | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Недостоево | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Божатково | ПСД | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей наружного освещения в пос. Божатково | Строительство | УБГ | МБУ «ДБГ» | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ

| NN пп | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см (без стоимости люка) железобетонными кольцами горловин | колодец | 1 | 838 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10 см с помощью молотков отбойных (с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 и перевозкой на расстояние до 15 км) | м3 | 1 м2 x 0,1 м | 151 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднего | м3 | 1 м2 x 0,1 м | 876 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракции 20 - 40 мм, толщиной 10 см | м3 | 1 м2 x 0,1 м | 151 |
| 5 | Розлив битумной эмульсии по щебеночному основанию | т | 1 м2 x 0,0008 т | 19 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (марка III, тип В) | м2 | 1 | 329 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей (марка III, тип Г) | м2 | 1 | 348 |
| 8 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 15 км) | п.м | 1 | 339 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных новых: |  |  |  |
| 9.1 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | п.м | 1 | 1168 |
| 9.2 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | п.м | 1 | 734 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ

ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РЯЗАНИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ - установленный постановлением администрации города Рязани перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц (финансовое участие), либо в проведении которых заинтересованные лица принимают трудовое участие. Дополнительный перечень работ подлежит утверждению постановлением администрации города Рязани;

б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Рязани за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия - комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации города Рязани для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. В форме трудового участия в рамках дополнительного перечня работ заинтересованные лица могут принять участие только в работах по озеленению дворовой территории.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, представляются в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭЖКХ) в течение 90 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, отчет управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УЭЖКХ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия составляет не менее 10 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. При выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование работ, подлежат перечислению на расчетный счет управляющей организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива (далее - представитель заинтересованных лиц).

3.2. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектно-сметной документацией (в случае, когда составление проектно-сметной документации является обязательным) либо исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ, утвержденной Программой (в случае, если для конкретного вида работ составление проектно-сметной документации не является обязательным), и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

В случае, если документы, подтверждающие финансовое участие, не будут представлены в срок, предусмотренный пунктом 2.4 настоящего Порядка, перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется представителем заинтересованных лиц в соответствии с условиями договора подряда, утвержденными решением общего собрания собственников помещений.

3.4. Ответственность за целевое расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц несет представитель заинтересованных лиц.

Приложение № 4

к муниципальной программе

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| NN пп | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка скамеек, урн |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| NN пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок; |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение №  5

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА РЯЗАНИ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Организация работы по разработке дизайн-проектов дворовых территорий обеспечивается администрацией города Рязани (далее - Администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы (далее - общественная комиссия) и включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Рязани" на 2018 - 2022 годы на 2018 год.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию и согласовывается с уполномоченными представителями всех входящих в данную территорию многоквартирных домов.

В случае, если земельный участок, подлежащий благоустройству, находится в собственности разных субъектов, разрабатывается единый дизайн-проект на дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн-проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта структурным подразделением Администрации не позднее 1 июля текущего года.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае неурегулирования замечаний Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

- Приложение №  6

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству, на территории

муниципального образования

______________________________________

(наименование муниципального образования)

| NN пп | Адрес дворовой территории МКД | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно минимальному перечню |  |  |  | согласно дополнительному перечню |  |  |
|  |  |  | ремонт дворовых проездов, кв. м | обеспечение освещения дворовой территории, ед. светильников | установка скамеек, ед. | установка урн, ед. | установка детской и (или) спортивной площадки, ед. | обустройство автомобильной парковки, кв. м | озеленение территории, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  7

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству, на территории

муниципального образования

______________________________________

(наименование муниципального образования)

| NN пп | Адрес объекта | Название объекта | Функциональное назначение (выбрать нужное: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) | Площадь объекта, кв. м | Потребность в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сооружения |  | Дорожно-пешеходная сеть |  | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства |  | Элементы озеленения |  |
|  |  |  |  |  | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. | Площадь, кв. м | Ориентировочная стоимость благоустройства, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Примечание: | Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании _______ ед. Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед. Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов) ___ ед. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома

1. Урна

2. Скамейка