Утверждаю

И.о. заместителя главы

администрации города Рязани

_________________ В.В. Луканцов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016 – 2020 ГОДЫ

ЗА 2017 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 14.02.2018 |
| Исполнитель | Главный специалист сектора экономики и бюджетирования Кулакова Ольга Борисовна тел. 25-06-06 ubg@admrzn.ru |

Начальник управления                                                                                В.В. Луканцов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

ЗА 2017 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4552, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2017 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани;

- обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2017 год  из           3-х целевых показателей достигли плановых значений 2 целевых показателя:

- протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) составила 36,5251 км площадью 460041 кв.м;

- доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составила 66%.

Показатель «Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно)» равен нулю, в связи с изменением сроков реализации основного мероприятия 1.3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации» (в 2017-2020 годах данное мероприятие реализовывается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы»).

По задаче «Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2017 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» достиг планового значения и составил 73,0%.

По задаче «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани» целевой показатель «Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением (ежегодно)» не достиг планового значения в связи с тем, что работы по оборудованию светофорных объектов адаптивной системой управления дорожным движением не проводились, по причине отсутствия денежных средств.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы за 2017 год показал, что из 5 целевых показателей по 3 целевым показателям фиксируется достижение плановых значений, по 2 целевым показателям получены нулевые результаты по причине отсутствия денежных средств.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы на 2017 год составлял 511 258 тыс. руб., в том числе:

- 1 165,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 311 693,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 198 400,0 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2017 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 876 081,0 тыс. руб., в том числе:

- 1 155,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 704 461,7 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 170 464,2 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы в 2017 году связано с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2014 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями).

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2017 году составило 862 771,5 тыс. руб. (98,5% годового плана), в том числе:

- 1 155,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета (100% от плана);

- 692 100,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (98,2% от плана);

- 169 515,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,4% от плана).

Экономия в размере 13 309,5 тыс. руб. возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2017 году составил 819 643,6 тыс. руб. (98,5% годового плана), в том числе:

- 685 069,5 тыс. руб. - средства областного бюджета (98,2% от плана);

- 134 574,1 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,6% от плана).

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади 33 150 кв. м, площадь дорог, на которых выполнено выравнивание профиля с помощью асфальтобетонного гранулята составила 17 230 кв. м. Проводились работы по заделке выбоин с использованием литой асфальтобетонной смеси, позволяющей выполнять работы при отрицательных температурах.

На улично-дорожной сети города Рязани выполнены  работы по установке и замене 860 шт. дорожных знаков, в том числе 100 шт. с алмазным фоном, нанесению 131 км продольной и 14 660 кв.м поперечной дорожной разметки.

За счет средств выделенных из областного и городского бюджетов в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 47 объектов улично-дорожной сети города Рязани, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по Старообрядческому проезду;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Разина;

- ремонт автомобильных дорог по Северному и Южному переулкам;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советской Армии;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Станкозаводской;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бирюзова от                                   ул. Станкозаводской до ул. Интернациональной;

- ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Великанова;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Высоковольтной от                ул. Весенней до ул. Дзержинского;

- ремонт участка автомобильной дороги от ул. Октябрьская до пр. Шабулина;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Прижелезнодорожной;

- ремонт участков автомобильных дорог по ул. Чкалова и ул. Островского;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодцова (нечетная сторона);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Трудовой;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Большой;

- ремонт автомобильной дороги по проезду Речников;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Лесопарковой;

- ремонт участков автомобильных дорог по ул. Урицкого, Юннатов и по проезду Яблочкова;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. 6-я Линия;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Большой (от дома № 2 до дома № 80);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вокзальной;

- ремонт автомобильной дороги по 7-му Мервинскому проезду;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мервинской;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Новоселковской;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Полонского;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Братиславской (от                           ул. Гагарина до ул. Островского);

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Куйбышевскому шоссе;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Радищева;

- ремонт автомобильной дороги по ул. 10-я Линия;

- ремонт автомобильной дороги по Хиринскому проезду;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Соколовской;

- ремонт участка автомобильной дороги по Голенчинскому шоссе;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сысоевская, по 1-му и 2-му Сысоевским проездам;

- ремонт участков автомобильных дорог по пл. Димитрова, привокзальной площади станции Рязань-2;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вокзальной (до Рязань-2) от Первомайского проспекта до пл. Димитрова;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Фурманова;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Голенчинской;

- ремонт участка автомобильной дороги по пл. Ленина;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Княжье поле;

- ремонт участка автомобильной дороги по   ул. Московской;

- ремонт участка автомобильной дороги от ул. Октябрьская до пр. Шабулина (примыкание к автомобильной дороге по проезду Шабулина);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бронной;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новаторов;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Костычева;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вишневой;

- ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 36,5 км, общая площадь – 460 041 кв.м.

Наиболее значимыми объектами при производстве работ стали следующие участки улично-дорожной сети города Рязани:

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Большой (выполнены работы по ремонту и уширению проезжей части, восстановлению тротуаров, установлено недостающее наружное искусственное освещение);

- ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту (выполнены работы по ремонту проезжей части, установлен мигающий светофор Т7, впервые на нерегулируемом пешеходном переходе применены и установлены в покрытии импульсные маячки, нанесена износостойкая дорожная разметка из термопластика);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Высоковольтной (выполнены работы по ремонту проезжей части, ремонту тротуаров, установлен мигающий светофор Т7, нанесена износостойкая дорожная разметка из термопластика).

Самым глобальным стал капитальный ремонт основной транспортной «артерии» города - Куйбышевского шоссе, в рамках которого осуществлен вынос изношенной теплотрассы за пределы проезжей части и ремонт асфальтобетонного покрытия. Это позволит в дальнейшем исключить аварийные и плановые разрытия на проезжей части.

Также в 2017 году выполнялись работы по устройству парковочного пространства в г. Рязани:

- устроены ЭКО-парковки у роддома № 1, у кардиодиспансера;

- по ул. Крупской у городской клинической больницы № 10 изменена схема движения пешеходов и устроено дополнительное парковочное пространство на площади более 1000 м2.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2017 году составил 1 717,8 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 1 155,1 тыс. руб. средства федерального бюджета (100% годового плана);

- 509,9 тыс. руб. средства областного бюджета (100% годового плана);

- 52,8 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работ по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам на следующих объектах:

- адаптация и ремонт остановки «Николо - Ямской храм» на ул. Новой и подхода к остановке для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- адаптация и ремонт подхода от ООО «Рязанское предприятие «Промпласткомплект» (ул. Семена Середы, д. 29) к остановке общественного транспорта «Музыкальное училище» на ул. Дзержинского для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- адаптация и ремонт остановки «Вокзал Рязань - 2» на пл. Димитрова и подхода к остановке для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- адаптация и ремонт остановки «Больница № 4» на ул. Есенина и подходов к остановке для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройство тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации» в 2017 году составил 4 028,8 тыс. руб. (100% годового плана) за счет средств бюджета города Рязани.

Денежные средства направлены на оплату работ, выполненных в 2016 году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Данное мероприятие в 2017-2020 годах реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2017 году составил 35 024,7 тыс. руб. (99,7% годового плана), в том числе:

- 6 521,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% годового плана);

- 28 503,5 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,6% годового плана).

Выполнены работы по строительству светофорного объекта на  ул. Качевской в районе д. 26  и модернизации следующих светофорных объектов:

- ул. Касимовское шоссе, остановка общественного транспорта «Электросеть»;

- пересечение ул. Советской Армии и ул. Новоселов;

- пересечение ул. Дзержинского и улицы Шевченко;

- пересечение ул. Дзержинского и ул. Ленинского Комсомола;

- пересечение ул. Дзержинского и ул. Гагарина;

- ул. Спортивная у стадиона ЦСК «ДКСМ»;

- пересечение ул. Есенина и ул. Халтурина;

- пересечение ул. Есенина и ул. Маяковского;

- пересечение ул. Есенина и ул. Горького;

- ул. Интернациональная в районе дома № 1;

- пересечение Московского шоссе и ул. Мервинской;

- пересечение ул. Ленина и ул. Есенина;

- пересечение Московского шоссе и ул. Западной;

- пересечение Первомайского проспекта и ул. Маяковского;

- пересечение ул. Ленина и ул. Соборной;

- пересечение ул. Ленина и ул. Введенской.

Выполнены работы по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов сигнальными светофорами Т.7 на следующих объектах:

- ул. Солнечная в районе «Ледового дворца»;

- улица Дзержинского, МБОУ «Школа № 3».

Проведены работы по техническому обслуживанию 118 светофорных объектов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем» в 2017 году составил 2 356,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани (88,1% годового плана).

Не освоение денежных средств, в размере 319,5 тыс. руб. возникло в результате уменьшения объемов работ по техническому обслуживанию информационных экранов в ходе реализации муниципального контракта, с последующим его расторжением.

В рамках реализации данного основного мероприятия  выполнены работы по техническому обслуживанию информационных экранов, завершены научно – исследовательские работы (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуальных транспортных систем».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 56 913,3 тыс. руб. на выполнение следующего мероприятия:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью общей площадью 5 527,4 м2, литыми асфальтобетонными смесями на общей площади 2 478 м2;

- ремонт тротуаров, так же выполнялись работы по устройству тротуаров, покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров;

Также в рамках муниципального задания специалистами МБУ «Дирекция благоустройства города» осуществлялся технический надзор за соблюдением подрядными организациями правил производства работ.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 17.02.2017 № 585 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 17.05.2017 № 1908 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017-2020 годы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 19.06.2017 № 2467 | 1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением в 2017 году средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 20.07.2017 № 3112 | 1. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 26.10.2017 № 4722 | 1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением в 2017 году средств областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 21.11.2017 № 5138 | 1. Уточнение объемов финансирования в связи с уменьшением средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 20.12.2017 № 5648 | 1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением в 2017 году средств областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2017 № 5963 | 1. Уточнение объемов финансирования в связи увеличением в 2017 году средств бюджета города Рязани на реализацию мероприятий муниципальной программы. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2017 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 239,3%/222,8%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани».

ДИ2 = 100%

ДИ3 = 0%

Нулевое значение связано с изменением сроков реализации основного мероприятия 1.3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации» (в 2017-2020 годах данное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы).

ДИ4 = 100%

ДИ5 = 0%

Нулевое значение связано с неисполнением работ по оборудованию светофорных объектов адаптивной системой управления дорожным движением по причине отсутствия финансирования.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:

ФОМ1 = 191,6% - выделены дополнительные денежные средства из областного и городского бюджетов;

ФОМ2 = 100%;

ФОМ3 = 7,5% - денежные средства перераспределены на муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы;

ФОМ4 = 133,5% - выделены дополнительные денежные средства из областного и городского бюджетов;

ФОМ5  = 168,3% - выделены дополнительные денежные средства из городского бюджетов;

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 120,6% - эффективность высокая;

ЭОМ2 = 100% - эффективность высокая;

ЭОМ3 = 0% - эффективность низкая в связи с изменением сроков реализации основного мероприятия и перераспределения денежных средств на муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2017-2020 годы;

ЭОМ4 = 74,9% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя в течение года не изменилось;

ЭОМ5 = 0% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя составило 0%.

4. Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы:

ЭЗ1 = 110,3% - эффективность высокая;

ЭЗ2 = 74,9% - эффективность низкая;

ЭЗ3 = 0% - эффективность низкая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы за 2017 год составила 61,7% и  оценивается как низкая.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. Запланированные значения показателей программы за 2017 год в большинстве достигнуты. Не выполнен один индикатор по объективным причинам – изменились условия реализации мероприятия муниципальной программы (финансирование снято).

2. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2017 году. Невыполненными остались 2 мероприятия, реализация которых не осуществлялась по причине отсутствия финансирования и изменения сроков реализации, что и повлияло на оценку эффективности программы.

3. Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы целесообразно продолжать работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно–транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2020 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2020 годы | УБГ | Всего, в том числе: | 876 081,0 | 862 771,5 | 98,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 155,1 | 1 155,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 704 461,7 | 692 100,6 | 98,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 170 464,2 | 169 515,9 | 99,4 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ", подрядные организации | Всего, в том числе: | 832 524,5 | 819 643,6 | 98,5 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 36,5км/ 460041 кв. м |  | Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на общей площади 33 150 кв.м. Выполнены работы по |
|  |  |  | областной бюджет | 697 430,6 | 685 069,5 | 98,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 135 093,9 | 134 574,1 | 99,6 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установке и замене 860 шт. дорожных знаков, нанесено 131 км продольной и 14 660 кв.м поперечной разметки, выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 47 объектов улично-дорожной сети города Рязани, общей протяжен- ностью 36,5 км, общей площадью 460041 кв.м |  |
|  | Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | УБГ | км/кв.м | 36,5251/ 460041 | 36,5251/ 460041 | 100 | 16/192000 | Показатель выполнен |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 1 717,8 | 1 717,8 | 100 |  | Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, |  | Выполнены работы по адаптации 3-х остановочных |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 155,1 | 1 155,1 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |  | областной бюджет | 509,9 | 509,9 | 100 |  | адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения до 66 % |  | пунктов обществен- ного транспорта и 4-х подходов к остановочным пунктам |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 52,8 | 52,8 | 100 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | УБГ | % | 66,0 | 66,0 | 100 | 68,1 | Показатель выполнен |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | бюджет города Рязани | 4 028,9 | 4 028,8 | 100 |  | Оплата работ выполненных в 2016 году |  | Денежные средства направлены на оплату работ выполненных в 2016 году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
|  | Индикатор 1.3. Количество отремонтированных дворовых территорий | УБГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнялись в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | многоквартирных домов (ежегодно) |  |  |  |  |  |  | города Рязани» на 2017-2020 годы |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 35 133,7 | 35 024,7 | 99,7 |  | Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 73,0% |  | Выполнены работы по строительству светофорного объекта на ул. Качевской в районе д. № 26, модернизации 16 светофорных объектов и оборудованию 2-х нерегулируемых пешеходных переходов сигнальными светофорами Т.7 |
|  |  |  | областной бюджет | 6 521,2 | 6 521,2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 28 612,5 | 28 503,5 | 99,6 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГ | % | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 79,5 | Показатель выполнен |  |  |
| 3 | Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | бюджет города Рязани | 2 676,1 | 2 356,6 | 88,1 |  | Увеличение количества светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением, на 2 ед. |  | Выполнены работы по техническому обслуживанию информацион ных экранов и завершена научно-исследовательская работа (НИР) по теме: «Исследование по модернизации системы управления дорожным движением города Рязани путем внедрения интеллектуаль ных транспортных систем». |
|  | Индикатор 3.1. Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением (ежегодно) | УБГ | ед. | 2 | 0 | 0 | 2 | Показатель не выполнен. В связи с отсутствием средств работы по оборудованию светофорных объектов адаптивной системой управления дорожным движением в 2017 году не проводились |  |  |

Приложение 2

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 501,5 | 501,5 | 56 706,0 | 59 913,3 | 59 913,3 |
|  | Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | ед. | 32 | 32 |  |  |  |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы

за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,3*** ЭЗ1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 427 899,0 | 819 643,6 | 191,6 ФОМ1 | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | км/кв.м | 15,263/ 206435 | 36,5251/ 460041 | 239,3/222,8 ДИ1 | 120,6** ЭОМ1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным | 1 717,8 | 1 717,8 | 100,0 ФОМ2 | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения | % | 66,0 | 66,0 | 100,0 ДИ2 | 100,0 ЭОМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |  |  |  | (остановки общественного транспорта) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе разработка проектной документации | 54 000,0 | 4 028,8 | 7,5 ФОМ3 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартир-ных домов (ежегодно) | ед. | 52 | 0 | 0 ДИ3 | 0 ЭОМ3 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,9 ЭЗ2 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение | 26 241,2 | 35 024,7 | 133,5 ФОМ4 | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами | % | 73 | 73 | 100 ДИ4 | 74,9 ЭОМ4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | безопасности дорожного движения |  |  |  | повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ЭЗ3 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем | 1 400,0 | 2 356,6 | 168,3 ФОМ5 | Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением (ежегодно) | ед. | 2 | 0 | 0 ДИ5 | 0 ЭОМ5 |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы | 511 258,0 | 862 771,5 | 168,8 |  |  |  |  |  | 61,7 ЭМП |

* - в редакции постановления администрации города Рязани от 17.02.2017 № 585;

** - оценка эффективности основного мероприятия (ЭОМ) рассчитывается как среднеарифметическая;

*** - поскольку реализация мероприятия 1.3 с 2017 года осуществляется в рамках другой муниципальной программы, а средства в размере 4 028,8 тыс. руб. пошли на оплату работ, выполненных в 2016 году, то при расчете оценки эффективности задачи 1 (ЭЗ1) основное мероприятие 1.3 не учитывалось.