Утверждаю

Заместитель главы

администрации города Рязани

_________________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 18.02.2021 |
| Исполнитель | Консультант сектора экономики и муниципальных программ Кулакова Ольга Борисовна тел. 25-28-35 ubg@admrzn.ru |

И.о. начальника управления                                                                      Т.В. Астафьева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4552, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2020 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани;

- обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани;

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2020 год  все целевые показатели достигли плановых значений:

- протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) составила 9,3292 км площадью 93447,48 кв.м;

- доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составила 67,2%.

По задаче «Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2020 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» составил 75,4%.

По задаче «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани» целевой показатель «Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно)» достиг планового значения и составил 43 ед.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» за 2020 год показал, что 4 целевых показателя достигли плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2020 год составлял 563 845,6 тыс. руб., в том числе:

- 126 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 314 023,6 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 123 822,0 руб. - средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2020 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 114 654,6 тыс. руб., в том числе:

- 378 205,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 575 476,5 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 160 972,2 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» в 2020 году связано с выделением субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями).

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2020 году составило 1 080,4 тыс. руб. (96,6% годового плана), в том числе:

- 377 177,1 тыс. руб. – средства областного бюджета (99,7% от плана);

- 543 384,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (94,4% от плана);

- 159 928,5 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,4% от плана).

Экономия в размере 34 164,2 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов, а также бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2020 году составил 918 358,9 тыс. руб. (96,7% годового плана), в том числе:

- 307 689,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета (99,7% от плана);

- 524 393,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (94,7% от плана);

- 86 276,3 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,0% от плана).

Экономия в размере 31 478,2 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов, а так же бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани на 650 участках улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила более 32 000 кв. м. Данные работы выполнялись с применением литой, горячей асфальтобетонной смесью и установки для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000».

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по установке 576 шт. дорожных знаков, в том числе 182 шт. на щитах с алмазным фоном, нанесению 21386,5 м.п. продольной и 4776,6 м² поперечной дорожной разметки.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств выделенных из областного и городского бюджетов в 2020 году выполнены работы по ремонту 7 участков улично-дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт участка автомобильной дороги по Высоковольтной улице                              в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Забайкальской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Щедрина в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Добролюбова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Рязанской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Прижелезнодорожной улице                     в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Мервинской улице в г. Рязани.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 9,3 км, общая площадь – 93 447,5 кв.м.

Также в 2020 году заключены двухлетние контракты на выполнение работ по реконструкции и ремонту следующих объектов:

- ремонт автомобильной дороги по Дачной улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от пересечения ул. Рязанской до РНПК                     в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Березовой улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Братиславской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Татарской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Пролетарской улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Народному бульвару в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Песоченской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Шереметьевской улице                       в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Коняева в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань-Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани;

- реконструкция участков автомобильных дорог по Касимовскому шоссе, улице Советской Армии в г. Рязани;

- реконструкция моста через р. Лыбедь на ул. Ленина в г. Рязани.

Срок исполнения работ по ремонту и реконструкции указанных объектов 2021 год.

В 2020 году за счет средств выделенных из областного бюджета и бюджета города Рязани выполнены работы по ликвидации мест дорожно-транспортных происшествий – установке элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, дорожные ограждения, светофорные объекты, табло индивидуального проектирования) на 55 объектах улично-дорожной сети города Рязани, в том числе:

21 объект в местах концентрации ДТП:

- улица Дзержинского (дом № 11);

- улица Гагарина (до пеш. перехода (дом № 53);

- улица Свободы (дом № 52 (пешеходный переход через улицу Свободы);

- Кальная улица (дом № 7 (пешеходный переход через Кальную улицу);

- улица Островского (дом № 95);

- проезд Яблочкова (дом № 11);

- перекресток улица Халтурина (дом № 3 А (пешеходный переход через улицу Халтурина);

- улица Каширина (дом № 1 В по улице 3-и Бутырки);

- Солнечная улица (дом № 1);

- Шереметьевская улица (дом № 9);

- Касимовское шоссе (дом № 5);

- Московское шоссе (дом № 29 (пешеходный переход через Мервинскую улицу);

- Октябрьская улица (дом № 45, дом № 56);

- улица Есенина (дом № 25);

- Первомайский проспект (дом № 62);

- Первомайский проспект (дом № 29);

- Первомайский проспект (от дома № 29 до дома № 39/2);

- Черновицкая улица (дом № 24 (пешеходный переход через Черновицкую улицу);

- улица Горького (дом № 65 по Почтовой улице (пешеходный переход через улицу Горького);

- улица Зубковой (дом № 19);

- Октябрьская улица (дом № 59/1);

34 объекта вблизи детских образовательных учреждениях:

- улица Космонавтов (дом № 11 (МБОУ «Школа – интернат»), дом № 13 (МБОУ «Лицей № 52);

- Соборная площадь (дом № 15 (МАОУ «Лицей № 4»);

- проезд Щедрина (дом № 14 (МБОУ «Школа № 8»);

- Электрозаводская улица (дом № 56 (МБОУ «Школа № 14»);

- улица Лермонтова (дом № 22 (МБОУ «Школа № 15»);

- улица Чкалова (дом № 9А (МБОУ «Многопрофильная школа № 17»);

- улица Островского (дом № 24 (МБОУ «Школа № 19 (25)»);

- улица Белякова (дом № 1А (МБОУ «Школа № 21»);

- улица Керамозавода (дом № 8А (МБОУ «Школа № 22»);

- Вознесенская улица (дом № 44 (ОГБОУ «Школа №23»);

- улица Стройкова (дом № 86 (МБОУ «Школа № 34»);

- улица Лермонтова (дом № 2 (МБОУ «Школа № 36»);

- улица Льва Толстого (дом № 5 (МБОУ «Школа № 37»);

- улица Связи (дом № 17 А (МБОУ «Школа № 38»);

- Первомайский проспект (дом № 62 корп. 1 (МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»);

- Трудовая улица (дом № 6/6 (МБОУ «Школа № 41»);

- улица Ленинского Комсомола (дом № 13 (МБОУ «Школа № 44»);

- улица Пирогова (дом № 11 (МБОУ «Школа   № 45»);

- улица К. Маркса (дом № 4 корп. 1 (МБОУ «Школа № 46»);

- Октябрьская улица (дом № 56А (МБОУ «Школа № 48»);

- Предзаводская улица (дом № 15 (МБОУ «Школа № 49);

- улица Тимуровцев (дом № 4 (МБОУ «Школа № 50»);

- улица Зубковой (дом № 22А (МБОУ «Школа № 51 «Центр образования»);

- поселок Мехзавода (дом № 25 (МБОУ «Школа № 54»);

- Юбилейная улица (дом № 24 (МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»);

- Интернациональная улица (дом № 6 (МБОУ «Школа № 58»);

- улица Новаторов (дом № 21А (МБОУ «Школа № 60»);

- улица Новаторов (дом № 21 (МБОУ «Школа № 61»);

- Черновицкая улица (дом № 23А (МБОУ «Школа № 64»);

- улица Тимакова (дом № 7 (МБОУ «Школа № 67);

- Интернациональная улица (дом № 27 (МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования»);

- улица Зубковой (дом № 29 (МБОУ «Школа № 71»);

- Кальная улица (дом № 17 (МБОУ «Школа № 73»);

- Васильевский проезд (строение 7 (МБОУ «Школа № 75»)

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по нанесению дорожной разметки износостойкими материалами (термопластик).

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2020 году составил 563,4 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 518,4 тыс. руб. средства областного бюджета (100% годового плана);

- 45,0 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по адаптации подхода к остановке общественного транспорта «ул. Строителей».

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройству тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2020 году составил 89 619,7 тыс. руб. (97,1% годового плана), в том числе:

- 18 473,2 тыс. руб. средства областного бюджета (88% годового плана);

- 71 146,5 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (99,8% годового плана).

Не освоение денежных средств в размере 2 686,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а так же в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В 2020 году расторгнут муниципального контракта на выполнение работ по оборудованию светофорным объектом перекрестка улицы Ленина-Николодворянской улицы-Право-Лыбедской улицы в г. Рязани. Причиной расторжения  послужило уменьшение объемов работ, связанных с исключением работ по нанесению дорожной разметки. Данные изменения связаны                            с невозможностью выполнения работ в связи с реконструкцией моста через                  р. Лыбедь на ул. Ленина в г. Рязани.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

1. Модернизация 20 светофорных объектов на улично-дорожной сети города Рязани:

- перекресток Касимовское шоссе – улица Боголюбова;

- пешеходный переход улица Новоселов (дом № 22 А);

- перекресток улица Есенина – Садовая улица;

- перекресток улица Есенина – улица Грибоедова;

- перекресток Вознесенская улица – Садовая улица;

- перекресток улица Горького – Введенская улица;

- пешеходный переход улица Гагарина (до пеш. перехода) (дом № 59);

- перекресток Октябрьская улица – улица Молодцова;

- перекресток Вокзальная улица (до Рязань-2) – улица Чкалова;

- перекресток улица Островского – улица Осипенко;

- перекресток улица Гагарина (до пеш. перехода) – Братиславская улица;

- перекресток Новая улица – Радиозаводская улица;

- пешеходный переход улица Маяковского (дом  № 37);

- пешеходный переход улица Грибоедова – проезд Щедрина;

- перекресток Касимовское шоссе – Новая улица;

- пешеходный переход дорога от ул. Кремлевский Вал до пл. Соборная (дом № 8 по Соборной площади);

- пешеходный переход Вокзальная улица (до Рязань-2) (дом № 3);

- перекресток Октябрьская улица – Станкозаводская улица;

- перекресток улица Семинарская – Павлова улица;

- перекресток улица Семинарская – Сенная улица.

2. Оборудование светофорным объектом перекрестка улицы Ленина-Николодворянской улицы-Право-Лыбедской улицы в г. Рязани.

3. Оборудование 9 нерегулируемых пешеходных переходов элементами безопасности дорожного движения:

- пешеходный переход Октябрьская улица (дом № 45, дом  № 56)

- пешеходный переход улица Новоселов (дом № 23/15, дом № 25, дом № 30А)

- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 10, дом № 10А);

- пешеходный переход улица Гагарина (до пеш. перехода) (дом №53);

- пешеходный переход улица Кудрявцева (дом № 66);

- пешеходный переход улица Крупской (дом №15/18, дом № 18А, дом № 18Б, дом № 22А);

- пешеходный переход улица Дзержинского (дом № 61), улица Стройкова (дом  №1/64);

- пешеходный переход улица Гоголя (дом № 44)

- пешеходный переход улица Фирсова (дом № 24)

Выполнены работы по техническому обслуживанию 120 светофорных объектов.

Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем» в 2020 году составил 71 948,4 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 69 487,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета (100% годового плана);

- 2 460,7 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 109 шт. информационных табло.

Также в 2020 году за счет средств федерального бюджета и бюджета города Рязани выполнены работы по оборудованию адаптивной системой управления дорожным движением 43 светофорных объектов на ул. Гагарина, ул. Черновицкой, ул. Островского, ул. Высоковольтной, ул. Бирюзова, ул. Чкалова, ул. Вокзальной, Михайловском шоссе, ул. Крупской, ул. Западной, Народном бульваре, ул. Октябрьской, ул. Станкозаводской, ул. Промышленной, ул. Интернациональной, ул. Качевской, ул. Новой, ул. Большой, Ряжскому шоссе.

Внедрение данной системы с применением сетевых камер c функцией детектирования транспортного потока и обзорных камер видеонаблюдения позволяет осуществлять автоматическую регулировку длительности горения сигналов светофора в зависимости от загрузки транспортных и пешеходных направлений, обеспечивает постоянный надзор за движением транспорта и пешеходов, контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, выявление причин и условий способствующих возникновению аварийных ситуаций.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 58 915,0 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии общей площадью более               32 000 кв. м, в том числе 4 707,5 кв. м с применением установки для ямочного ремонта дорог струйно – инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000».

- ремонт тротуаров, так же выполнялись работы по устройству тротуаров, покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров;

- выравнивание профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на общей площади 19 724,0 кв. м.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 21.02.2020 № 709 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 годы. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 06.03.2020 № 924 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 3. Корректировка целевых показателей. 4. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов для установки элементов автоматизированных систем управления дорожным движением в 2020 году. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 12.05.2020 № 1624 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 19.05.2020 № 1680 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 17.06.2020 № 1953 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020 году. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по безопасности дорожного движения в 2020 году |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 26.06.2020 № 2094 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020-2021 годы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2020 году. 3. Корректировка целевых показателей. 4. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2021 году. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 29.06.2020 № 2115 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 27.07.2020 № 2555 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. 2. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в 2020 году |
| 9. | Постановление администрации города Рязани от 17.09.2020 № 3395 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. |
| 10. | Постановление администрации города Рязани от 26.12.2020 № 4975 | 1. Уточнение объемов финансирования муниципальной программы в связи с продлением сроков реализации до 2024 года. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений. |
| 11. | Постановление администрации города Рязани от 31.12.2020 № 5158 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 215,3 %/197,6%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из федерального и областного бюджетов и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани».

ДИ2 = 100,3%

ДИ3 = 100,8%

ДИ4 = 4300%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из федерального бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем».

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:

ФОМ1 = 176,3% - выделены дополнительные денежные средства из федерального и областного бюджетов, а также бюджета города Рязани;

ФОМ2 = 1252% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета;

ФОМ3 = 212,1% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета и бюджета города Рязани;

ФОМ4 = 11 991,4% - выделены дополнительные денежные средства из федерального бюджета и бюджета города Рязани;

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 117,1% - эффективность высокая;

ЭОМ2 = 8,0 % - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно;

ЭОМ3 = 47,5% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно.

ЭОМ4 = 35,9% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года

4. Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы:

ЭЗ1 = 62,6 % - эффективность низкая;

ЭЗ3 = 47,5% - эффективность низкая;

ЭЗ4 = 35,9% - эффективность низкая;

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» за 2020 год составила 48,7% и  оценивается как низкая.

Низкая эффективность отдельных основных мероприятий и муниципальной программы возникла в результате того, что изначально в муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» объем денежных средств на начало отчетного периода был указан  в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 12.12.2019 № 387-III «Об утверждении бюджета города Рязани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», без учета планируемых к поступлению средств из вышестоящих бюджетов, за исключением мероприятия 1.1 «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани». Целевые показатели (индикаторы) на начало отчетного периода были рассчитаны исходя из выделенного финансирования.

В течение финансового года объем финансирования муниципальной программы был увеличен за счет средств бюджета города Рязани, а также за счет средств вышестоящих бюджетов. Целевые показатели (индикаторы) также были скорректированы.

Ввиду того, что увеличение объема финансирования муниципальной программы не значительно повлияло на изменение целевых показателей (индикаторов) показатель эффективности данной программы составила 48,7% (низкая эффективность).

Дополнительно сообщаем, что в состав муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» включен ряд мероприятий, увеличение объема финансирования которых не влияет на изменение целевого показателя (индикатора).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. Все запланированные значения показателей программы за 2020 год достигнуты.

2. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2020 году.

3. Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» целесообразно продолжать работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно–транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

4. Рассмотреть возможность корректировки расчетов по оценки эффективности муниципальных программ с учетом того, что средства вышестоящих бюджетов поступают в течение финансового года.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»

за 2020 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2024 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 1 114 654,6 | 1 080 490,4 | 96,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 378 205,9 | 377 177,1 | 99,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 575 476,5 | 543 384,8 | 94,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 160 972,2 | 159 928,5 | 99,4 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 949 837,1 | 918 358,9 | 96,7 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 9,3 км/ 93447,5 кв. м |  | Выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани на 650 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 308 718,2 | 307 689,4 | 99,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 553 965,4 | 524 393,2 | 94,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 87 153,5 | 86 276,3 | 99,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | участках улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила более 32 000 кв. м. Выполнены работы по установке 576 шт. дорожных знаков, в том числе 182 шт. на щитах с алмазным фоном, нанесению 21386,5 м.п. продольной и 4776,6 м² поперечной дорожной разметки. За счет средств выделенных из областного бюджета и бюджета города Рязани в 2020 году выполнены следующие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы: - ремонт 7 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяжен-ностью 9,3 км, общей площадью – 93 447,5 кв.м. - нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков. |  |
|  | Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | УБГ | км/кв.м | 9,3292/ 93447,48 | 9,3292/ 93447,48 | 100 | 0,360/ 4320 | Показатель выполнен |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 563,4 | 563,4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |  | областной бюджет | 518,4 | 518,4 | 100 |  | Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения до 67,2 % |  | Выполнены работы по адаптации 1-го подхода к остановке обществен-ного транспорта |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 45,0 | 45,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | УБГ | % | 67,0 | 67,2 | 100 | 67,2 | Показатель выполнен |  |  |
| 2 | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 92 305,7 | 89 619,7 | 97,1 |  | Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до |  | Выполнены работы строительству 1-го светофорного объекта, модернизации 20-ти светофорных |
|  |  |  | областной бюджет | 20 992,7 | 18 473,2 | 88,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 71 313,0 | 71 146,5 | 99,8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75,4% |  | объектов, оборудованию 9 нерегулируемых пешеходных переходов элементами безопасности дорожного движения. Выполнены работы по техническому обслуживанию 120 светофорных объектов. Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу. |
|  | Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГ | % | 75,4 | 75,4 | 100,0 | 76,2 | Показатель выполнен |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 3 | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 71 948,4 | 71 948,4 | 100,0 |  | Увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, на 43 ед. |  | Выполнены работы по техническому обслуживанию информацион ных экранов и оборудованию адаптивной системой управления дорожным движением 43 светофорных объектов |
|  |  |  | федеральный бюджет | 69 487,7 | 69 487,7 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2 460,7 | 2 460,7 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1. Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) | УБГ | ед. | 43 | 43 | 100 | - | Показатель выполнен. |  |  |

Приложение 2

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»

за 2020 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 498,3 | 500,0 | 62 915,0 | 58 915,0 | 58 915,0 |
|  | Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | ед. | 32 | 32 |  |  |  |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани»

за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,6 ЭЗ1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 520 938,6 | 918 358,9 | 176,3 ФОМ1 | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | км/кв.м | 4,3332/ 47297,64 | 9,3292/ 93447,48 | 215,3/197,6 ДИ1 | 117,1** ЭОМ1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным | 45,0 | 563,4 | 1252 ФОМ2 | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения | % | 67,0 | 67,2 | 100,3 ДИ2 | 8,0 ЭОМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |  |  |  | (остановки общественного транспорта) |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,5 ЭЗ3 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 42 262,0 | 89 619,7 | 212,1 ФОМ3 | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | % | 74,8 | 75,4 | 100,8 ДИ3 | 47,5 ЭОМ3 |
| 3. | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,9 ЭЗ4 |
| 3.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ | 600,0 | 71 948,4 | 11 991,4 ФОМ4 | Количество элементов автоматизирован | ед. | 1 | 43 | 4300,0 ДИ4 | 35,9 ЭОМ4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | по созданию автоматизированных и управляющих систем |  |  |  | ной системы управления дорожным движением (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы | 563 845,6 | 1 080 490,4 | 191,6 |  |  |  |  |  | 48,7 ЭМП |

* - в редакции постановления администрации города Рязани от 28.01.2021 № 196

** - оценка эффективности основного мероприятия (ЭОМ) рассчитывается как среднеарифметическая;