УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

___________________С.А. Савин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Жилище» на 2016 - 2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 07.02.2018

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ и

национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-72, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ Е.Н. Буданова

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 4 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 10 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 16 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 18 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы за 2017 год»………………………………………………………. | 19 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы за 2017 год»………………………….................... | 33 |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы

за 2017 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2020 годы (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнитель -  управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее – УГиА), управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья администрации города Рязани (далее – УДМСПСПиРЖ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее – Фонд).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2017 году достигнута основная цель муниципальной программы – реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан; развитие застроенных территорий города Рязани.

В отчетном году достигнуты следующие результаты:

-  в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной               и транспортной инфраструктурой»  - 1 проект;

- в рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 25 проектов;

- в рамках основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500», необходимых для  подготовки градостроительных планов земельных участков -                        135 планов;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 16 семей;

- в рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа                        на приобретение или строительство жилья» - 10 семей;

- в рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                                 на приобретение или строительство жилья» - 40 семей;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» - 2 аукциона.

По всем семи целевым показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2017 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2017 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 334 302,01 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-   138 241,03 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-     42 306,88  тыс. руб. - областной бюджет,

-     22 683,70 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

-    131 070,40 тыс. руб. - внебюджетные источники.

В 2017 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       334 443,2 тыс. руб. (100,04 % годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-   138 143,5 тыс. руб. - федеральный бюджет (99,93% годового плана),

-     42 279,4 тыс. руб. - областной бюджет (99,94% годового плана),

-     22 681,6 тыс. руб. - бюджет города Рязани (99,99% годового плана),

-    131 338,7 тыс. руб. - внебюджетные источники (100,2% годового плана);

Из запланированных к реализации в 2017 году семи основных мероприятий                              МП «Жилище» выполнены работы по всем основным мероприятиям.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2017 год от 27 февраля 2017 года вносились изменения от 21 апреля 2017 года, от 18 сентября 2017 года, от 29 ноября 2017 года, от 19 декабря 2017 года, от 29 декабря 2017 года.

По основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» построен                    и 25 декабря 2017 года введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9 - 10 г. Рязань». Освоено 171 836,1 тыс. руб. (100%), в том числе из средств федерального бюджета - 134 017,1 руб., из средств областного бюджета - 37 799,8 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани -                  19,2 тыс. руб.

Финансирование строительства осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 «Социальное развитие населенных пунктов» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов  в 2015-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 312, и в соответствии                             с постановлением Правительства Рязанской области от 05.04.2017 № 62                             «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2017 году в рамках государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие в 2015-2020 годах». Субсидии федерального бюджета привлечены в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

12 апреля 2017 года с Министерством строительного комплекса Рязанской области заключено соглашение № 6 о предоставлении субсидии бюджету города Рязани из областного бюджета, которое по итогам 2017 года выполнено в полном объеме.

В июне 2017 года подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из федерального бюджета на строительство объектов «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани» и «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани». Строительство детских садов в рамках МП «Жилище» запланировано на 2018 год.

По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» освоено 3163,0 тыс. руб. (100%) средств бюджета города.

За отчетный период разработаны 12 Проектов изменений в Генеральный план города Рязани,  10 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки                в городе Рязани, 1 проектная документация «Проект межевания территории                    для размещения инженерных коммуникаций в районе улицы Мушковатовская                    в Московском районе города Рязани», проведены кадастровые работы                                  по изготовлению межевого плана на объекте: «Инженерные коммуникации                         для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской», выполнена корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (корректировка).

За отчетный период проведен 1 запрос котировок, заключено 26 прямых договоров на разработку градостроительной и проектной документации.

За 2017 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены:

- 1 договор на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевого плана земельного участка на объекте: «Инженерные коммуникации для 21 индивидуального жилого дома в п. Дягилево в районе ул. Мушковатовской»;

- 1 муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (корректировка);

- 1 договор на оказание услуг по выполнению функций технического заказчика на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (корректировка);

- 1 договор на выполнение кадастровых работ по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории на объекте: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (корректировка);

- 1 договор на разработку документации по объекту «Проект межевания территории для размещения инженерных коммуникаций в районе улицы Мушковатовская в Московском районе города Рязани».

- 10 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани  в отношении территорий: г. Рязань, в границах улиц:                ул. Высоковольтная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. 5-я Линия; пл. Новаторов; 191 км Окружной дороги; ул. Октябрьская, ул. Бронная; ул. Интернациональная, в районе домов 19 и 19 корпус 1; микрорайона Солотча в части установления предельных параметров разрешенного строительства и исключения возможности строительства многоэтажных жилых домов на территориях, предназначенных для размещения объектов санитарно-курортного, профилактического лечения, детских оздоровительных лагерей; ул. Урицкого, д. 4/59; ул. Сельских Строителей, напротив д. 3/1; район Кальное; в части отображения границ территории объекта культурного наследия (достопримечательного места) «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина» (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, город Рязань);

- 12 договоров на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     в отношении территорий: достопримечательное место «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина» (Рязанская область, Рыбновский район, Рязанский район, город Рязань); в части изменения функционального зонирования территории, расположенной по адресу: г. Рязань,                 р-н Лесопарк; земельного участка с кадастровым номером 62:29:0020015:29, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Сельских Строителей, напротив д.3/1; земельного участка с кадастровым номером 62:29:0070002:2, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Полетаева, 14; земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080098:5212, расположенного по адресу: г. Рязань, р-н Кальное;                            ул. Кудрявцева, напротив д. 30; в части изменения функционального зонирования территории земельного участка с кадастровым номером 62:29:0110005:109, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов; Московское шоссе; в границах улиц: 1-й Коломенский пр., ул. Коломенская, 6-й Коломенский пр.,                                     ул. Ветеринарная; ул. Забайкальская, между домами 5 и 21; в части дополнения материалов Генерального плана города Рязани чертежом: «Схема размещения объектов капитального строительства местного значения (существующих, в том числе подлежащих реконструкции и планируемых объектов образования местного значения)»; в части изменения границ функциональных зон в отношении территории,  расположенной по адресу: г. Рязань, р-н Сысоево.

По основному мероприятию «Разработка топографических планов масштаба 1:500» освоено 524,9 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

За отчетный период заключено 15 договоров на разработку                              135 топографических планов земельных участков масштаба 1:500, работы выполнены и профинансированы.

По основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» освоено 43961,4 тыс. руб. (100%).

В 2017 году социальная выплата предоставлена 16 молодым семьям на общую сумму 12 605,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 4 126,4 тыс. руб., из средств областного бюджета – 4 479,6 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани – 3 999,0 тыс. руб. Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 31 356,4 тыс. руб. в том числе: средства кредитных организаций – 16453,5 тыс. руб., собственные средства молодых семей –  13588,8 тыс. руб., а также средства материнского (семейного) капитала – 1314,1 тыс. руб.  Приобретено 1 481,1 кв.м. жилья.

По состоянию на 1 января 2018 года оплата приобретения жилья                    или строительства жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

В 2017 году для предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка из бюджета города Рязани выделено 1,0 тыс. руб. В течение 2017 года у молодых семей, утвержденных на получение социальных выплат, не произошло рождение (усыновление) 1 ребенка. В связи с тем, что дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка не предоставлялись, возник остаток средств бюджета города Рязани, неиспользованных на реализацию мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка».

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации мероприятия подготовлены постановления администрации города Рязани                         об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года» (№ 368 от 07.02.2017, № 1841 от 15.05.2017, № 3407 от 02.08.2017, № 4844 от 03.11.2017).

В течение 2017 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 годы». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

В мае 2017 года между администрацией города Рязани и министерством молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области  заключено  Соглашение  о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование расходных обязательств муниципального образования – город Рязань на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 годы», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

В 2017 году управлением образования и молодежной политики проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в муниципальной программе «Жилище» на 2016 - 2020 годы. Дополнительно в список молодых семей - участников программы включено 19 семей.

По основному мероприятию «Льготное ипотечное кредитование» освоено 17775,5 тыс. руб. (100%), в том числе средств бюджета города Рязани 2286,0 тыс. руб., 15489,5 тыс. руб. - внебюджетные средства).

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья. В 2017 году улучшили свои жилищные условия 30 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3 888 граждан). В течение года заключено 10 договоров займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 420 кв. м (за период действия ипотечных программ – 66 904 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия  15 489,5 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию заемщиков - участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено лицевых счетов        и кредитных историй 1296 граждан-заемщиков и 2592 граждан-поручителей, обеспечено выполнение обязательств по 441 договору займа и 882 договорам поручительства участников программ.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 30 граждан, проведена аккредитация 5 агентств недвижимости,                     4 организаций-застройщиков. Информация об условиях реализации основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По основному мероприятию «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» освоено 97013,6 тыс. руб. (100%), в том числе средств бюджета города Рязани 12520,8 тыс. руб., 84492,8 тыс. руб. - внебюджетные средства).

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        120 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ - 1 977 граждан). В течение года заключено 40 договоров о субсидировании.                                  Приобретено жилых помещений общей площадью 2 168 кв. м (за период действия ипотечных программ – 36 428 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия 84 492,8 тыс. руб. кредитных ресурсов банков и собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию получателей субсидии – участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено лицевых счетов и кредитных историй 659 граждан-получателей субсидий, обеспечено выполнение ранее принятых обязательств по 402 получателям субсидий.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 210 граждан, проведена аккредитация 5 агентств недвижимости,                     4 организаций-застройщиков, 5 кредитных организаций. Информация об условиях реализации программы была размещена на сайте администрации города Рязани,                 НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По основному мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий                         по развитию застроенных территорий в городе Рязани» освоено 168,7 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

Осуществлен сбор информации у структурных подразделений администрации города Рязани (управления градостроительства и архитектуры, управления земельных ресурсов и имущественных отношений, управления энергетики                          и жилищно-коммунального хозяйства) и получена необходимая информация                       из Росреестра по Рязанской области без привлечения бюджетных средств по 11 домам. В МАП внесены изменения в части включения новых домов и увеличения площади 1 площадки.

В рамках реализации данного мероприятия было заключено 3 договора                    на определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор                    о развитии застроенной территории по 3 площадкам перспективного строительства МАП (в том числе 1 договор заключен по итогам аукциона, проведенного в декабре 2016 года).

В рамках реализации данного мероприятия было заключено 2 договора на поставку средств вычислительной техники и оргтехники для повышения эффективности работы и качества документов при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2017 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 09 февраля 2017 г. № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | Финансирование программы приведено в соответствие с решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Рязанской городской Думы от 27.12.2017 № 581-II) и корректируются значения целевых индикаторов программы. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 12 апреля 2017 г. № 1397 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 30.03.2017 № 120-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II», по результатам конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий федерального и областного бюджетов, скорректированы объемы финансирования основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». По объекту «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань» предусмотрено финансирование в объеме 171941,91 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 134101,21 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 37823,5 тыс. руб., за счет средств бюджета города Рязани 17,2 тыс. руб. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 07 сентября 2017 г. № 3985 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 27.07.2017 № 258-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II», перераспределены средства бюджета города Рязани с основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации»: - в 2017 году на основное мероприятие «Разработка топографических планов масштаба 1:500» в сумме 313,0 тыс. руб.; - в 2018 году на основное мероприятие «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в сумме 40,0 тыс. руб. на софинансирование строительства объектов «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани» и «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» в рамках конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий федерального и областного бюджетов. Кроме того, на основании вышеуказанного решения Рязанской городской Думы уточняется финансирование в 2017 году основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»: за счет средств федерального бюджета – 4126,6 тыс. руб. (увеличение на 326,6 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета 4479,4 тыс. руб. (уменьшение на 2120,6 тыс. руб.). Соответственно скорректированы значения показателей «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» увеличено на 2 проекта в 2018 году, «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» увеличено на 58 планов 2017 году, «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» уменьшено на 5 семей в 2017 году. Корректировка значения показателя «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» не требуется. С целью привлечения средств федерального и областного бюджета в рамках государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2020 годы дополнена перечнем планируемых к реализации в городе Рязани проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья (таблица №8) и планами мероприятий по их реализации (таблицы № 9, № 10, № 11). |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 06 декабря 2017 г. № 5376 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 20.10.2017 № 372-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II», уменьшено финансирование за счет средств бюджета города Рязани в 2017 году основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» на сумму 54,3 тыс. руб. по причине экономии бюджетных средств. Корректировка значения показателя «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани» не требуется. В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.11.2017 № 417-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» в 2017 году увеличено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на сумму 2,0 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань» в рамках конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий федерального и областного бюджетов. Корректировка значения показателя «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» не требуется. Кроме того, в соответствии с письмом министерства строительного комплекса Рязанской области корректируются показатели объема ввода жилья на 2017-2020 годы. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 29 декабря 2017 г. № 5943 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2017 № 335 увеличено финансирование основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на сумму 17,2 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9-10 г. Рязань» за счет субсидии федерального и областного бюджетов. В соответствии с решением Рязанской городской Думы № 467-II от 26.12.2017 «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 15.12.2016 № 520-II» уменьшено финансирование за счет средств бюджета города Рязани в 2017 году основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на сумму 1633,2 тыс. руб. Снятие денежных средств по объекту «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района» (сети водоснабжения) на сумму 1439,2 тыс. руб. произведено в связи с невозможность организации проведения торгов (необходимая сумма 8700,0 тыс. руб. в полном в объеме в 2017 году не выделена). Кроме того, уменьшается остаток денежных средств по объектам: «Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани» в связи с отсутствием постановления о разработке изменений на сумму 94,0 тыс. руб. и «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в районе поселков Храпово и Божатково» (корректировка) на сумму 100,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости заключения договора. Одновременно, увеличен показатель «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» на 11 проектов вследствие повышенной необходимости, которая возникла в течение 2017 года в разработке градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров до 100 тыс. руб. Увеличен показатель «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» на 35 планов за счет подготовки топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков, имеющих небольшую площадь. По основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» перераспределены средства из федерального в областной бюджет в размере 0,2 тыс. руб. В 2017 году 15 молодых семей города Рязани были утверждены на получение социальных выплат в 2017 году. Две семьи использовали социальную выплату на погашение ранее взятых ипотечных кредитов. В связи с тем, что сумма остатка долга по кредиту была меньше, чем размер предоставляемой социальной выплаты, образовался остаток бюджетных средств. В пределах высвободившейся суммы следующей по очередности семье было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2017 году, в связи с чем произошло увеличение количества молодых семей до 16. Размер средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома скорректирован согласно фактически заключенным договорам купли-продажи. Уменьшено финансирование основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на сумму 1080,0 тыс. руб., в связи с тем, что по итогам 2017 года число граждан-получателей субсидий по ранее заключенным договорам сократилось на 77 человек. По основному мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» на сумму 40,0 тыс. руб. по причине экономии бюджетных средств. Значение показателя «Ежегодное количество проведенных аукционов по площадкам перспективного строительства в городе Рязани» уменьшено на 2 ед. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 100%.

ДИ2= 179%.

Высокий результат достигнут вследствие повышенной необходимости, которая возникла в течение 2017 года в разработке градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров                                   до 100 тыс. руб.

ДИ3= 321%.

Высокий результат достигнут за счет подготовки топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков, имеющих небольшую площадь.

ДИ4 = 80%.

Низкий результат объясняется тем, что предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области.

В соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области от 31.01.2017 № 62 «Об утверждении списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году»                       (в редакции приказа от 05.07.2017 № 449) утверждено 16 молодых семей.

ДИ5 = 100%.

ДИ6= 100%.

ДИ7 = 50%

Низкий результат получен, вследствие того, что деятельность по проведению аукционов и соответственно по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона во 2 полугодии 2017 года была приостановлена в связи                            с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий. В результате правового анализа законодательства в декабре 2017 было принято решение                          о дальнейшем проведении аукционов.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 100%;

ФОМ2 = 62%;

ФОМ3 = 248%;

ФОМ4 = 110%;

ФОМ5 = 100%;

ФОМ6 = 99%;

ФОМ7 = 64%.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭЗ1 = 173% - высокая,

ЭОМ1 = 100% - высокая,

ЭОМ2 = 289% - высокая, вследствие разработки большего количества градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров до 100 тыс. руб., чем было запланировано. При этом по итогам года значительно сократился объем финансирования мероприятия в связи с невозможностью проведения торгов по дорогостоящим объектам ввиду отсутствия выделения необходимой суммы в полном объеме.

ЭОМ3 = 129% - высокая за счет подготовки большего количества топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков, имеющих небольшую площадь. При этом значительно увеличился объем финансирования мероприятия в связи с увеличением количества заявок на предоставление градостроительных планов земельных участков.

ЭЗ2 = 73% - низкая,

ЭОМ4 = 73% - низкая, в связи с направлением на реализацию программы денежных средств в большем объеме, чем было запланировано, по условиям соглашения с министерством молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области и в связи с привлечением в большем объеме собственных                         и заемных средств молодых семей на реализацию основного мероприятия. При этом исполнение целевого индикатора составило 80% в связи с тем, что предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской области.

ЭЗ3 = 101% - высокая,

ЭОМ5 = 100% - высокая,

ЭОМ6 = 101% - высокая.

ЭЗ4 = 78% - средняя,

ЭОМ7 = 78% - средняя, в связи с направлением на реализацию программы денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано первоначально. При этом исполнение целевого индикатора составило 50% в связи с тем, что деятельность по проведению аукционов и соответственно по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона во 2 полугодии 2017 года была приостановлена в связи с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий. В результате правового анализа законодательства в декабре 2017 было принято решение о дальнейшем проведении аукционов.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4)/4 = (173%+73%+101%+78%)/4 = 106%.

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                          с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                            По целевым показателям достигнуты положительные результаты.

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как высокая, и учитывая значимость проводимых мероприятий в 2018 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных основных мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2016-2020 годы.