Утверждаю

И.о. заместителя главы администрации

_________________ И.В. Ковалев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 13.02.2019 |
| Исполнитель | Начальник сектора инженерных сооружений отдела благоустройства Игумнова Елена Петровна тел. 25-28-35 elenaigumnova@mail.ru |

Начальник управления                                                                              М.В. Белькевич

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы повлияла на достижение основной цели программы — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что целевой  показатель № 1 не достиг запланированных значений в связи с уменьшением количества дворовых территорий планируемых к благоустройству;    показатель № 2  перевыполнен в результате добавления одной общественной территории для благоустройства.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городе Рязани и повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы составлял 57500 тыс. руб., в том числе:

- 57500 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,

На 31.12.2018 плановый объем финансирования программы составил 288 572,6 тыс. руб., в том числе:

- 234 509,1 тыс. руб. средства федерального бюджета и областного бюджета;

- 54 063,5 тыс. руб. средства бюджета города Рязани.

На благоустройство дворовых территорий было выделено 112 561,8 тыс. руб., на благоустройство общественных территорий города Рязани 176 010,8 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы в 2018 году связано с  выделением субсидий из областного бюджета на реализацию основных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» и «Благоустройство общественных территорий города Рязани».

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 265 265,6  тыс. руб., (92 % годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 23 307,0 тыс. руб., данная экономия возникла в связи с проведением закупочных процедур и расторжением муниципальных контрактов по мероприятиям «Благоустройство общественных территорий города Рязани»  и «Реализация проектов местных инициатив».

С целью повышения уровня благоустройства территорий города Рязани  в  2018 году был выполнен  ряд  мероприятий.

В рамках основного  мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров, установка спортивных и детских площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и устройство парковочных мест.

Предусмотренный объем финансирования составлял  112 561,8 тыс. рублей, в том числе 105 000,0 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов и 7561,8 тыс. руб. из бюджета города Рязани.

В рамках основного  мероприятия «Благоустройство общественных     территорий города Рязани» данной программы  выполнено благоустройство следующих общественных территорий:

1. Благоустройство территории Лесопарка (выполнен ремонт пешеходной   зоны, установлены скульптурные композиции «Ландыш», «Медведь и шахматы», «Баскетбольное кольцо».)

2. Благоустройство парка Железнодорожников (установлено ограждение, произведена укладка плиточного покрытия на пешеходных дорожках, установлен памятник десантнику).

3. Благоустройство парка им. Гагарина (выполнен ремонт пешеходных дорожек, устройство освещения, устройство покрытия на площадке для выгула собак, ремонт сцены).

4. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (установка малых  архитектурных форм, выполнены работы по устройству пешеходных дорожек и клумб, освещения).

5. Благоустройство площади Ленина (выполнена укладка плиточного покрытия у памятника В.И. Ленину, установлены лавочки и урны, освещение, изменена схема организации дорожного движения).

6. Благоустройство Мемориального комплекса Скорбященского кладбища – выполнено устройство лыжероллерной трасы.

В рамках реализации мероприятия «Реализация проектов местных инициатив» выполнено благоустройство двадцати трех территорий (произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству многофункциональных спортивных площадок, посадка деревьев, устройство лестничных сходов, установка лавочек, урн и скульптурных композиций).

При реализации мероприятия «Установка спортивного оборудования» произведена установка спортивного оборудования в Лесопарке и пос. Солотча.

Предусмотренный объем финансирования составлял  176010,8 тыс. рублей, в том числе 129 509,1 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов и 46 501,7 тыс. руб. из бюджета города Рязани.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 09.02.2018 № 519 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.05.2017 № 1833» | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 30.03.2018 № 1256. | 1. Корректировка сроков реализации муниципальной программы. 2. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 23.07.2018 № 2851. | 1. Уточнение объема финансирования в связи с добавлением денежных средств из областного и федерального бюджетов. 2. Добавление новых мероприятий. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 21.08.2018 № 3286 | 1. Корректировка название мероприятия. 2. Корректировка адресного перечня дворовых и общественных территорий. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 16.10.2018 № 4032 | 1. Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы. 2. Корректировка адресного перечня дворовых территорий. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2018 № 5153 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи сложившейся экономией по результатам торгов. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 2).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 96,5% - данный целевой показатель не достиг запланированных значений в связи с уменьшением количества дворовых территорий планируемых к благоустройству;

ДИ2 =109,5%- данный целевой показатель перевыполнен в результате добавления одной общественной территории для благоустройства.

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 38,6 % - эффективность низкая;

ЭОМ2 = 9 % - эффективность низкая.

Сложившаяся низкая эффективность мероприятий возникла в связи с направлением на реализацию мероприятий денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевых показателей существенно не изменилось.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 = 38,6 % - эффективность низкая;

ЭЗ2 = 9 % - эффективность низкая;

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = (38,6% + 9%)/2 = 23,8 %

Эффективность реализации программы оценивается как низкая.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы за 2018 год оценивается как низкая и достигает значения 23,8 %.

Сложившаяся низкая эффективность программы возникла в связи с направлением на реализацию мероприятий денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевых показателей не изменилось.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2018 году.

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо предусматривать прогнозное финансирование мероприятий учитывая выделение средств из областного и федерального бюджетов.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018 - 2022 годы целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.