УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

_______________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                          НА 2016-2022 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2020 года |
| Исполнитель | Ризаева Алена Юрьевна — главный специалист отдела природопользования и экологии управления благоустройства города администрации города Рязани (тел.: 29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

И.о. начальника управления

благоустройства города                                                                       А.В. Муковнин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                      НА 2016-2022 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы направлена                              на достижение основной цели - улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Большая часть целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированных                   на 2019 год, достигли своих плановых значений.

Показатель «Площадь земельных участков, освобожденных                              от загрязняющих веществ» является индикатором задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий». В 2019 году проводились работы                  по реализации проекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов                 и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани»,                  в результате которых переработано 1475,9 м3 (295,2 тонны) накопленных древесных отходов.

В целях обеспечения реализации проекта в рамках федерального проекта «Чистая страна» и национального проекта «Экология» оформлены схемы                      и размежеваны земельные участки, занятые несанкционированной свалкой                     в Хамбушево, произведена корректировка сметной документации проекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани».

В результате проделанной работы проект «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель                 в районе Хамбушево г. Рязани» включен в федеральный проект «Чистая страна» и национальный проект «Экология», что позволит осуществить его реализацию в 2020 и 2021 годах за счет федеральных и областных субсидий.

Выполнение задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города» определяет показатель «Количество территорий зеленого фонда,                 на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений». В ходе решения данной задачи оформлены и поставлены на кадастровый учет 46 земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами. Все земельные участки включены в Рязанское городское лесничество, созданное приказом Рослесхоза от 24.06.2019 № 799.

Также, привлеченными хозяйствующими субъектами города Рязани за счет собственных средств в размере 46,5 тыс. рублей проведена посадка зеленых насаждений в количестве 31 шт. саженцев деревьев (11 шт. яблонь и 20 шт. туй) на территории Мемориального комплекса Скорбященского кладбища и в сквере                                  им. А.В. Александрова при технической поддержке администрации города Рязани.

Показатели «Число жителей города, ежегодно принимающих участие                   в экологических мероприятиях» и «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию» связаны с решением задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов». В 2019 году было проведено более 32 тысяч мероприятий экологической направленности,                     в которых приняло участие порядка 200 тысяч человек.

В целях предоставления субсидии в размере 350,0 тыс. рублей некоммерческим организациям с 15.05.2019 по 20.05.2019 был проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2019 году.  По итогам данного конкурса было заключено соглашение с НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья»                           на предоставление указанной субсидии. Предоставленная субсидия была освоена в полном объеме.

Показатели «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» и «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами» связаны с решением задачи 4 «Организация                     и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования». За отчетный год образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей и жителями города Рязани передано                   на демеркуризацию (обезвреживание) более 22000 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп. С целью повышения уровня грамотности населения                 о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами были изготовлены                        листовки, содержащие информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, которые размещены на информационных досках     в многоквартирных жилых домах.

Показатели «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам», «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» и «Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений                              с неудовлетворительным уровнем безопасности, от числа запланированных                 к ремонту» определяют решение задачи 5 муниципальной программы «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                            и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах». В 2019 году в рамках выделенного объема финансирования проведены работы                               по анофелогенной обработке 27 муниципальных водоемов общей площадью                  17,3 тыс. кв.м; лабораторным исследованиям качества воды 12 муниципальных водных объектов; проведены работы по санитарной очистке береговой полосы пруда, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55 А.

Показатель «Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды» связан с решением задачи 6 «Получение информации                  об уровнях загрязнения объектов окружающей среды». В 2019 году проводились мероприятия по получению информации о состоянии природной среды и разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани                        за 2018 год.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин не выполнения).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на начало отчетного года было выделено 3645,4 тыс. рублей (бюджет города Рязани).

По состоянию 29.12.2019 объем финансирования программы с учетом внесенных изменений по финансированию составил 3873,5 тыс. рублей, в том числе: 3827,0 тыс. рублей - бюджет города Рязани, 46,5 тыс. рублей - внебюджетные источники.

В ходе реализации муниципальной программы фактически освоено     3870,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- заключен контракт от 09.09.2019 № К.2019.038 с ООО «ЭКО-СИТИ»                на сумму 502,4 тыс. рублей на проведение работ по переработке накопленных древесных отходов (переработано 1475,9 м3 (295,2 тонны) отходов)                                на территории несанкционированной свалки в Хамбушево;

- заключены договоры от 24.01.2019 № 25-01/19ПД и от 28.02.2019                  № 30-02/19ПД с МУП «Информационно-кадастровый центр                                         по землеустройству и градостроительству» на сумму 21,0 тыс. рублей каждый на выполнение работ по оформлению схем земельных участков, занятых несанкционированной свалкой в Хамбушево, и их межеванию;

- заключен договор от 16.01.2019 № 09-01/19ПД с ГК «Рязаньпроект»                    на сумму 99,3 тыс. рублей на корректировку сметной документации                           проекта «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево г. Рязани»;

- заключены договоры от 15.04.2019 № 18-04/19ПД, от 16.04.2019                         № 20-04/19ПД, от 12.04.2019 № 17-04/19ПД и от 09.07.2019 б/н                                         с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству                                    и градостроительству» на сумму 66,8 тыс. рублей, 37,1 тыс. рублей,                              96,5 тыс. рублей и 40,0 тыс. рублей соответственно на выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами и расположенных на территории города Рязани;

- заключен контракт от 14.10.2019 № К.2019 с ООО «Реестр недвижимости» на сумму 88,2 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами и расположенных на территории города Рязани;

- заключен договор от 07.10.2019 № 02-10/19ПД                                              с ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» на сумму 23,0 тыс. рублей на межевание земельного участка, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Забайкальская,                д. 24.

Всего оформлено и поставлено на кадастровый учет 46 земельных участков, занятых городскими лесами и расположенных на территории города Рязани.

- за счет денежных средств привлеченных хозяйствующих субъектов города Рязани в размере 46,5 тыс. рублей проведена посадка зеленых насаждений на территории города в количестве 31 шт. саженцев деревьев                    (11 шт. яблонь и 20 шт. туй) на территории Мемориального комплекса Скорбященского кладбища и в сквере им. А.В. Александрова при технической поддержке администрации города Рязани;

- заключен муниципальный контракт от 15.02.2019 № 5 с ООО «Институт Рязаньпроект» на сумму 99,5 тыс. рублей на проведение предпроектных работ «Подготовка технико-экономического обоснования на восстановление рельефа Лысой горы».

- проведено более 32000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологической культуры                                    и ответственности населения, значимыми из которых являются следующие: Всероссийские экологические субботники «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия», Всероссийская акция «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Всемирный день без автомобиля», акция «Сдай батарейку-спаси планету!», экологические субботники по санитарной уборке береговых полос водных объектов                           и примыкающих к ним зеленых зон. Во всех образовательных учреждениях                   и учреждениях культуры проведены мероприятия в рамках глобального экологического календаря: День Земли, (20.03), Всемирный день воды (22.03), Марш парков (20.04), День леса (15.09), День защиты животных (4.10) и другие. Всего в экологических мероприятиях 2019 года приняло участие  порядка 200 тысяч жителей города. Активные участники мероприятий награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами. Кроме того,                  в рамках Дней защиты от экологической опасности были проведены такие мероприятия, как установка на водных объектах города Рязани информационных табличек «Безопасность на льду» и «Купание запрещено!», изготовлены листовки, содержащие информацию о правилах обращения                         с отработанными ртутьсодержащими лампами, которые размещены                              на информационных досках в многоквартирных жилых домах.

На проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани выделено 549,9 тыс. рублей, из них освоено -                              549,8 тыс. рублей.

- в соответствии с заключенным соглашением с НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» на расчетный счет организации перечислено                  350,0 тыс. рублей на осуществление мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных;

- в рамках организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано на демеркуризацию (обезвреживание) 8576 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 2 контейнера для хранения отработанных ртутных ламп и 12 демеркуризационных комплектов. На проведение данных мероприятий из бюджета города Рязани выделено 305,7 тыс. рублей, из них освоено - 303,0 тыс. рублей;

- заключен муниципальный контракт от 06.12.2019 № 61 с ИП «Рындин Олег Владимирович» на сумму 38,9 тыс. рублей на поставку товара. В рамках данного контракта изготовлены печатная продукция (листовки), содержащая информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, и информационные знаки «Купание запрещено!»;

- заключен договор от 09.01.2019 № 02.2019 с ИП Артюшиной Л.А.                     на сумму 205,5 тыс. рублей на выполнение I этапа санитарной очистки пруда, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55 А. Оплата по договору произведена за счет денежных средств, находящихся на счету МБУ «ДБГ»                   с 2018 года.

- заключен контракт от 06.12.2019 № К.2019.084 с ООО «Чистые реки»              на сумму 399,2 тыс. рублей на проведение II этапа санитарной очистки пруда, расположенного по адресу: г Рязань, ул. Гоголя, соор. 55 А. Срок выполнения работ 30.04.2020. Оплата по контракту будет произведена в 2020 году за счет денежных средств 2019 года.

- в целях обеспечения ограничения доступа посторонних лиц к опасному гидротехническому сооружению на р. Лыбедь (р. Лыбедка) необходимо установить часть металлического ограждения ЦПКиО на участке в районе плотины гидроузла. Для проведения торгов на выполнение данных работ осуществлено перераспределение денежных средств в размере                         209,8 тыс. рублей с 2019 года на 2020 год в рамках мероприятия 5.1.3 «Обеспечение безопасности муниципальных гидротехнических сооружений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)».

- заключен договор от 06.05.2019 № Ф.2019231583 с ООО «Городская санитарная эпидемиологическая служба» на сумму 59,4 тыс. рублей                               на проведение анафелогенной обработки 27 водных объектов. Площадь обработанной территории составила  17,3 тыс. кв. м.

- заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 38                                     с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 77,3 тыс. рублей на выполнение лабораторных работ по исследованию качества воды 12 водных объектов города Рязани;

- заключен муниципальный контракт от 15.01.2019 № Ф.2018.710578                     с ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сумму 529,0 тыс. рублей на предоставление информации о состоянии природной среды в 2019 году;

- заключен муниципальный контракт от 01.07.2019 № Ф.2019.377718                    с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму              246,0 тыс. рублей на разработку радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2018 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 21.03.2019 № 962 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов годы согласно решениям Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 13.12.2018 № 98-III. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 30.07.2019 № 2791 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2019 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» от 25.04.2019 № 95-III. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 25.12.2019 № 5529 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2019 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 13.12.2018 № 98-III» от 25.07.2019 № 229-III. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 № 5706 | В целях уточнения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) на 2019 год. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы проведена оценка эффективности основных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом.

1. Задача 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

1.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

- площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ:

Диi = 0,009:0,016*100 = 56,3 %

Целевой индикатор не достиг запланированных значений в связи                             с уменьшением финансирования основного мероприятия 1.1. «Разработка                   и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба                         и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)».

1.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 1.1. «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ»                   на иные цели)»:

ФОМi = 643,7:1069,3*100 = 60,2 %

1.3 Оценка эффективности основного мероприятия 1.1. «Разработка                        и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба                     и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ЭОМi = 56,3:60,2*100 = 93,5 %

1.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 93,5:1 = 93,5 %

2. Задача 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

2.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

- количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 526:528*100 = 99,6 %

Целевой индикатор не достиг запланированных значений в связи                             с отсутствием финансирования из бюджета города Рязани мероприятия 2.1.2 «Воспроизводство зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)» (высадка зеленых насаждений осуществлялась за счет внебюджетных средств в размере 46,5 тыс. рублей).

2.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ФОМi = 497,6:561,4*100 = 88,6 %

2.3 Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ЭОМi = 99,6:88,6*100 = 112,4 %

2.4 Оценка эффективности выполнения задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

ЭЗ = 112,4:1 = 112,4 %

3. Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

3.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях:

Диi = 243:196*100 = 124 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию:

Диi = 1:1*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ФОМi = 549,8:445,8 *100 = 123,3 %

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ФОМi = 350,0:168,4 *100 = 207,8 %

3.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ЭОМi = 124:123,3*100 = 100,6 %

- основное мероприятие 3.2 задачи 3:

ЭОМi = 100:207,8*100 = 48,1 %

3.4 Оценка эффективности выполнения задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности                     в решении экологических вопросов»:

ЭЗ = 148,7:2 = 74,4 %

4. Задача 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                     и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

4.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                       и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 22,7:22,7*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество ежегодно издаваемых информационных материалов                       о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами:

Диi = 175:275*100 = 63,6 %

Целевой индикатор не достиг запланированных значений в связи                              с уменьшением финансирования основного мероприятия 4.2 «Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами».

4.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                         и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие  4.1 задачи 4:

ФОМi = 303,0:305,7*100 = 99,1 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ФОМi = 4,9:8,5*100 = 57,6 %

4.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                              и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие 4.1 задачи 4:

ЭОМi = 100:99,1*100 = 100,9 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ЭОМi = 63,6:57,6*100 = 110,4 %

4.4 Оценка эффективности выполнения задачи 4 «Организация                             и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

ЭЗ = 211,3:2 = 105,7 %

5. Задача 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

5.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих                      к водным объектам:

Диi = 727,0:609,7*100 = 119,2 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений:

Диi = 85:85*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

5.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ФОМi = 669,2:283,8*100 = 235,8 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ФОМi = 77,3:77,5*100 = 99,7 %

5.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ЭОМi = 119,2:235,8*100 = 50,6 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ЭОМi = 100:99,7*100 = 100,3 %

5.4 Оценка эффективности выполнения задачи 5 «Обеспечение мер                             по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

ЭЗ = 150,9:2 = 75,5 %

6. Задача 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

6.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

- количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных                         на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды:

Диi = 2:2*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

6.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации                       об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

ФОМi = 775,0:725,0*100 = 106,9 %

6.3 Оценка эффективности основного мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

ЭОМi = 100:106,9*100 = 93,5 %

6.4 Оценка эффективности выполнения задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

ЭЗ = 93,5:1 = 93,5 %

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы.

ЭМП = 93,5+112,4+74,4+105,7+75,5+93,5 = 555,0:6 = 92,5 %

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы в 2019 году является среднеэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса вышеперечисленных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»               на 2016 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4546.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы

за _2019_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2022 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы | УБГ | Всего, в том числе: | 3873,5 | 3870,5 | 99,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 3827,0 | 3824,0 | 99,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 46,5 | 46,5 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Бюджет города Рязани | 643,7 | 643,7 | 100 |  | Восстановление нарушенных земель: подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево в г. Рязани (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 643,7 | 643,7 | 100 |  |  | В соответствии с проектом «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани»: - заключен контракт от 09.09.2019 № К.2019.038 с ООО «ЭКО-СИТИ» на сумму 502,4 тыс. рублей на проведение работ по переработке накопленных древесных отходов (переработано 1475,9 м3 (295,2 тонны) отходов); - заключены договоры от 24.01.2019 № 25-01/19ПД и от 28.02.2019 № 30-02/19ПД с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на сумму 21,0 тыс. рублей каждый на выполнение работ по оформлению схем земельных участков, занятых несанкционированной свалкой в Хамбушево, и их межеванию; - заключен договор от 16.01.2019 № 09-01/19ПД с ГК «Рязаньпроект» на сумму 99,3 тыс. рублей на корректировку сметной документации по выполнению указанного проекта. |  |
| 1.1.2 | Реализация проекта ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1 | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2019 году управлением благоустройства города не планировалась реализация данного мероприятия в связи с отсутствием территорий, загрязненных нефтепродуктами. |  |
|  | Индикатор: Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ |  | га | 0,009 | 0,009 | 100 | 0,025 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 497,6 | 497,6 | 100 |  | Восстановление зеленых насаждений, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, повышение рекреационной привлекательности, увеличение количества зеленых насаждений |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 451,1 | 451,1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 46,5 | 46,5 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оформление земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 351,6 | 351,6 | 100 |  |  | 1. Заключены договоры от 15.04.2019 № 18-04/19ПД, от 16.04.2019 № 20-04/19ПД, от 12.04.2019 № 17-04/19ПД и от 09.07.2019 б/н с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на сумму 66,8 тыс. рублей, 37,1 тыс. рублей, 96,5 тыс. рублей и 40,0 тыс. рублей соответственно на выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами и расположенных на территории города Рязани. 2. Заключен контракт от 14.10.2019 № К.2019 с ООО «Реестр недвижимости» на сумму 88,2 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами и расположенных на территории города Рязани. 3. Заключен договор от 07.10.2019 № 02-10/19ПД с ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» на сумму 23,0 тыс. рублей на межевание земельного участка, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 24. Всего оформлено и поставлено на кадастровый учет 46 земельных участков, занятых городскими лесами и расположенных на территории города Рязани. |  |
| 2.1.2 | Воспроизводство зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Всего, в том числе: | 46,5 | 46,5 | 100 |  |  | За счет денежных средств, привлеченных хозяйствующих субъектов города Рязани в размере 46,5 тыс. рублей, проведена высадка зеленых насаждений на территории города в количестве 31 шт. саженцев деревьев (11 шт. яблонь и 20 шт. туй) на территории Мемориального комплекса Скорбященского кладбища и в сквере им. А.В. Александрова при технической поддержке администрации города Рязани. |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 46,5 | 46,5 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Формирование природно-антропогенных объектов в границах зеленых зон города Рязани, в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 99,5 | 99,5 | 100 |  |  | В рамках муниципального контракта от 15.02.2019 № 5, заключенного с ООО «Институт Рязаньпроект» на сумму 99,5 тыс. рублей, выполнены предпроектные работы «Подготовка технико-экономического обоснования на восстановление рельефа Лысой горы». |  |
|  | Индикатор: Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений |  | ед. | 525 | 526 | 100,2 | 589 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 549,9 | 549,8 | 100 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем |  |  |
| 3.1.1 | Подведение итогов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 302,8 | 302,7 | 100 |  |  | 1. В рамках муниципального контракта от 29.08.2019 № 19082019, заключенного с ООО «Контр-Утилизация» на сумму 99,5 тыс. рублей, оказаны услуги по утилизации отработанных батареек. 2. Для подведения итогов мероприятий, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2019 году: - заключен муниципальный контракт от 29.08.2019 № 48 с ООО Компания «ТехноСити» на сумму 28,2 тыс. рублей на поставку товара (оргтехника); - заключен муниципальный контракт от 04.09.2019 № 55 с ООО Компания «ТехноСити» на сумму 23,99 тыс. рублей; - заключен муниципальный контракт от 29.08.2019 № 50 с ООО «Системы» на сумму 5,27 тыс. рублей на изготовление грамот и благодарственных писем для награждения активных участников; - заключен муниципальный контракт от 06.09.2019 № 56 с ИП Пахомов В.Д. на сумму 4,0 тыс. рублей на поставку товара (магнитный планшет). 3. В рамках муниципального контракта от 19.08.2019 № 20190918, заключенного с ИП ГКФХ Мусий А.А. на сумму 49,85 тыс. рублей, оказаны услуги по проведению Всемирного дня без автомобиля на территории города Рязани. 4. В рамках муниципального контракта от 01.10.2019 № 97/1, заключенного с ООО «Системы» на сумму 28,1 тыс. рублей, изготовлены информационные таблички «Купание запрещено!» в количестве 20 шт. 5. В рамках муниципального контракта от 06.11.2019 № 61, заключенного с ИП Рындин О.В. на сумму 38,9 тыс. рублей, изготовлены информационные таблички «Безопасность на льду» в количестве 20 шт. общей стоимостью 34,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия по указанному контракту оплачено 34,0 тыс. рублей. 6. В рамках муниципального контракта от 25.10.2019 № 326, заключенного с ИП Ельяшевич А.В. на сумму 3,0 тыс. рублей, изготовлены листовки, содержащие информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, в количестве 100 шт., которые размещены на информационных досках в многоквартирных жилых домах. 7. В рамках муниципального контракта от 09.12.2019 № 78, заключенного с АО «СОГАЗ» на сумму 22,0 тыс. рублей. оплата по контракту произошла в полном объеме в 2019 году. Однако, в 2020 году был осуществлен возврат денежных средств в связи с недостоверно указанным в контракте расчетным счетом АО «СОГАЗ». 8. В рамках муниципального контракта от 27.12.2019 № 122, заключенного с ИП Бирюков И.Н. на сумму 4,8, произведена покупка хозяйственных перчаток для обеспечения безопасности участников во время проведения экологических субботников. |  |
| 3.1.2 | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 205,3 | 205,3 | 100 |  |  | Образовательными учреждениями города Рязани было проведено порядка 20 масштабных мероприятий экологической направленности. Для реализации учебно-исследовательской деятельности, пополнения видового состава цветочно-декоративных культур РГСЮН были приобретены семена цветочных и овощных культур. Для организации образовательного процесса РГСЮН приобретены корм и биодобавки для животных мини-зоопарка. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2019 году. |  |
| 3.1.3 | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 41,8 | 41,8 | 100 |  |  | Денежные средства в полном объеме перечислены на счет МБУК «Центральная библиотечная система города Рязани» на покупку подарков для поощрения участников мероприятий, проводимых в 2019 году, расходные материалы для организации и проведения мероприятий. |  |
|  | Индикатор: Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях |  | тыс.чел. | 243 | 243 | 100 | 212 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГ | Бюджет города Рязани | 350,0 | 350,0 | 100 |  | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | С 15.05.2019 по 20.05.2019 проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2019 году. По итогам данного конкурса заключено соглашение с НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» на предоставление субсидии. В соответствии с указанным соглашением на расчетный счет данной организации было перечислено 350,0 тыс. рублей для осуществления мероприятий, связанных с реализацией деятельности по охране окружающей среды и защите животных. |  |
|  | Индикатор: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию |  | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4 | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС | Бюджет города Рязани | 305,7 | 303,0 | 99,1 |  | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УОиМП | УОиМП | Бюджет города Рязани | 282,0 | 279,3 | 96,9 |  |  | Учреждениями образования передано на демеркуризацию 8142 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретен 1 специализированный контейнер для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 12 демеркуризационных комплектов. |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УК | УК | Бюджет города Рязани | 9,2 | 9,2 | 100 |  |  | Учреждениями культуры передано на демеркуризацию 334 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УФКиМС | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 14,5 | 14,5 | 100 |  |  | Учреждениями по физической культуре передано на демеркуризацию 100 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретен 1 специализированный контейнер для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
|  | Индикатор: Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание |  | тыс.шт. | 22,7 | 22,7 | 100 | 29,7 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 4,9 | 4,9 | 100 |  |  | В рамках муниципального контракта от 06.11.2019 № 61, заключенного с ИП Рындин О.В. на сумму 38,9 тыс. рублей, были изготовлены листовки (буклеты), содержащие информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, в количестве 175 шт., которые размещены на информационных досках в многоквартирных жилых домах. В рамках данного мероприятия по указанному контракту было оплачено 4,9 тыс. рублей. |  |
|  | Индикатор: Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | шт. | 159 | 175 | 110,1 | 3400 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 669,2 | 669,2 | 100 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, снижение риска заболевания малярией |  |  |
| 5.1.1 | Проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов: - благоустройство пруда, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 399,2 | 399,2 | 100 |  |  | 1. В рамках договора от 09.01.2019 № 02.2019, заключенного с ИП Артюшиной Л.А. на сумму 205,5 тыс. рублей, выполнены работы по санитарной очистке пруда (I этап), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А. Оплата по договору произведена в полном объеме за счет денежных средств, находящихся на счету МБУ «ДБГ» с 2018 года. 2. В рамках контракта от 06.12.2019 № К.2019.084, заключенного с ООО «Чистые реки» на сумму 399,2 тыс. рублей, начаты работы по проведению II этапа санитарной очистки пруда, расположенного по адресу: г Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А. Срок окончания работ по контракту 30.04.2020. Оплата по контракту будет осуществлена в 2020 году за счет денежных средств 2019 года, предусмотренных на реализацию мероприятия 5.1.1. |  |
| 5.1.2 | Проведение анафелогенной обработки муниципальных водоемов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 59,4 | 59,4 | 100 |  |  | В рамках договора от 06.05.2019 № Ф.2019231583, заключенного с ООО «Городская санитарная эпидемиологическая служба» на сумму 59,4 тыс. рублей, проведена анафелогенная обработка 27 водных объектов. Площадь обработанной территории составила 17,3 тыс. кв.м. |  |
| 5.1.3. | Обеспечение безопасности муниципальных гидротехнических сооружений (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели» | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 210,6 | 210,6 | 100 |  |  | В целях обеспечения ограничения доступа посторонних лиц к опасному гидротехническому сооружению на р. Лыбедь (р. Лыбедка) необходимо установить часть металлического ограждения ЦПКиО на участке в районе плотины гидроузла. Для проведения торгов на выполнение данных работ осуществлено перераспределение денежных средств в размере 209,8 тыс. рублей с 2019 года на 2020 год в рамках данного мероприятия |  |
|  | Индикатор: Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам |  | тыс.м2 | 727,0 | 727,0 | 100 | 757,0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 92,0 | 91,6 | 99,6 |  | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | В рамках муниципального контракта от 22.07.2019 № 38 с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 77,3 тыс. рублей, выполнены лабораторные работы по исследованию качества воды 12 водных объектов города Рязани. |  |
|  | Индикатор: Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений |  | % | 85 | 85 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасного использования территорий, прилегающих к водным объектам. | Мероприятие «Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации» было выполнено в 2017 году. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Индикатор отсутствует |  |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 775,0 | 775,0 | 100 |  | Получение информации о неблагоприятных метеорологических условиях с целью регулирования объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также о радиационной обстановке в городе Рязани. |  |  |
| 6.1.1. | Организация работы по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 529,0 | 529,0 | 100 |  |  |  | В рамках муниципального контракта от 15.01.2019 № Ф.2018.710578, заключенного с ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сумму 529,0 тыс. рублей, оказаны услуги по подготовке и предоставлению информации о состоянии природной среды в 2019 году. |
| 6.1.2. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта города Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 246,0 | 246,0 | 100 |  |  |  | В рамках муниципального контракта от 01.07.2019 № Ф.2019.377718, заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму 246,0 тыс. рублей, разработан радиационно-гигиенический паспорт города Рязани за 2019 год. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  | ед. | 2 | 2 | 100 | 2 | Индикатор выполнен |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы

за _2019_ год

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективно-сть основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | 1069,3 |  |  | 643,7 | 60,2 | Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ | га | 0,016 | 0,009 | 56,3 | 93,5 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города | Всего, в том числе: |  | 561,4 | 497,6 | 88,6 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений | ед. | 528 | 526 | 99,6 | 112,4 |
|  |  | Бюджет города Рязани |  | 561,1 | 451,1 | 80,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,4 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 445,8 |  |  | 549,8 | 123,3 | Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 196 | 243 | 124 | 100,6 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | 168,4 |  |  | 350,0 | 207,8 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию | ед. | 1 | 1 | 100 | 48,1 |
| 4. | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | 305,7 |  |  | 303,0 | 99,1 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание | тыс.шт. | 22,7 | 22,7 | 100 | 100,9 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | 8,5 |  |  | 4,9 | 57,6 | Количество ежегодно издаваемых материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | шт. | 275 | 175 | 63,6 | 110,4 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,5 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | 283,2 |  |  | 669,2 | 236,3 | Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | тыс.м2 | 609,7 | 727,0 | 119,2 | 50,6 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | 77,5 |  |  | 77,3 | 99,7 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений | % | 85 | 85 | 100 | 100,3 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,5 |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | 725,0 | 775,0 |  |  | 106,9 | Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | ед. | 2 | 2 | 100 | 93,5 |