Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 10.03.2021 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Игумнова Елена Петровна тел. 25-28-35 elenaigumnova@mail.ru |

Начальник управления                                                                            Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ»

ЗА 2020 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» направлена на достижение основной цели программы - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани.

2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города.

3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения.

4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что в основном все целевые показатели достигли своих плановых значений.

Целевой показатель 3 «Количество отловленных безнадзорных животных» не достиг запланированного значения ввиду сокращения численности бесхозяйных животных.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения вышеуказанных задач реализуемых УБГ.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2020 год составлял 854 611,9 тыс. руб., в том числе:

- 774 611,9 тыс. руб. - средства городского бюджета;

- 80 000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

На 31.12.2020 плановый объем финансирования программы составил               939 381,3 тыс. руб., в том числе:

- 823 411,3 тыс. руб. - средства городского бюджета;

- 115 970,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Указанные денежные средства были направлены на уборку, содержание и озеленение территории города, ремонт объектов благоустройства, приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание мест захоронения и обеспечение деятельности управления.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» в 2020 году связано с перераспределением субсидий и дополнительным выделением средств из бюджета города Рязани на реализацию мероприятий «Содержание и озеленение территории города», «Обеспечение освещения на территории города», «Содержание мест захоронения» и «Обеспечение деятельности УБГ».

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2020 году составило 894 156,2 тыс. руб., (95,2 % годового плана), в том числе:

- 821 406,7 тыс. руб. - средства городского бюджета (99,6 % от плана);

- 72 749,5 тыс. руб. - средства областного бюджета (62,7 % от плана), что меньше планового объема финансирования на 45 225,1 тыс. руб.

Неисполнение по мероприятию «Содержание и уборка территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)» и «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» связано с поздними сроками доведения лимитов бюджетных ассигнований и отсутствием участников закупок.

Неосвоение по мероприятию «Содержание и уборка территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)» связано с экономией по результатам закупок и со сложившимися погодными условиями. Расторгнуты контракты на уборку и вывоз снега, грейдирование улиц.

С целью создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани в 2020 году был выполнен ряд мероприятий.

Выполнялись работы по зимней и летней уборке территории города.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» в рамках муниципального задания выполняло работы по уборке снега и наледи с проезжей части автодорог и тротуаров на 196 улицах общей площадью более 2,3 млн. кв. м, протяженностью более 216 км, из них 168 км на маршрутах движения пассажирского транспорта. Кроме того, учреждением проводилась уборка 32 разворотных кругов общественного транспорта (площадь – 42 тыс. кв. м), более 300 остановок общественного транспорта. Осуществлялись механизированные работы по посыпке песчано-соляной смесью улиц города, очистка от снега пешеходных мостов и лестниц, вывоз снега с территории города.

Основной задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии автодорог и тротуаров, а также подборе случайного мусора. Основными операциями летней уборки являются уборка грунтовых и песчаных наносов, подметание и мойка проезжей части дороги и тротуаров, уборка остановок, урн, содержание городских парков, скверов и бульваров, уборка остановочных комплексов и ликвидация несанкционированных свалок на территории города.

В рамках мероприятия «Организация благоустройства и озеленение территории города» выполнены работы по посадке цветочной рассады в количестве более 350 000 штук на площади цветников более 5351 м2. Всего на территории города оформлено более 60 цветочных клумб. Осуществлена валка более 1600 деревьев.

К праздничным мероприятиям вывешено 584 флагов, заменено 820 лампочек в гирляндах.

К празднику Нового года в городе установлена 31 елка, включено свыше 15 тысяч ламп праздничной иллюминации, украшено иллюминацией более 110 деревьев, установлено более 50 световых инсталляций. Размещено 140 световых снежинок на деревьях и установлено 25 светодиодных арт объектов.

Выполнен ремонт малых архитектурных форм: памятников, пешеходных мостов, детского игрового оборудования, остановочных комплексов, ограждений, выполнялись работы по установке урн и лавочек.

Все вышеуказанные работы выполнялись МБУ «Дирекция благоустройства города» в рамках муниципального задания.

В отчетном году выполнялись работы по содержанию и уборке территории и объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани.

Выполнены работы по промывке 27 820 п.м. труб ливневой канализации и очистке колодцев, решеток 2472 шт., ремонту 277 колодца ливневой канализации, заменено 130 шт. канализационных люков, проложено 90 м.п. труб сети ливневой канализации. Выполнены работы по устройству водоотводного лотка (ул. Ленина) и водоотводной трубы на плотине в п. Дягилево.

Произведена закупка комбинированных дорожных машин на базе КАМАЗ для содержания автомобильных дорог в количестве 6 единиц на сумму                     63 157,9 тыс. руб.

По мероприятию «Содержание и уборка территории города» (предоставление субсидии МБУ ДБГ на иные цели) выполнены работы по 14 мероприятиям на общую сумму 9 079,3 тыс. руб. (за счет средств областного и городского бюджетов).

В рамках основного мероприятия «Содержание и отлов безнадзорных животных» выполнялись работы по санитарной очистки территории города (подбор трупов животных), а также отлову и содержанию безнадзорных животных. МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» всего отловлено 1319 животных, пристроено 93, подбор трупов 426 шт.

В рамках мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2020 году был реализован муниципальный контракт по созданию 32 контейнерных площадок, расположенных в пос. Солотча, на общую сумму 4 341,1 тыс. руб.

Объем финансирования основного мероприятия «Обеспечение освещения на территории города» (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ДБГ») в 2020 году составил 156 770,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.

МБУ «ДБГ» выполнены работы по ремонту и содержанию сетей наружного освещения на территории города, произведена оплата за электроэнергию, оплата по энергосервисному контракту.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Содержание мест захоронения» в 2020 году составил 105 515,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по содержанию и уборке городских кладбищ, ремонту Мемориального комплекса Скорбященского кладбища, удалению аварийных деревьев, ремонт объекта малых архитектурных форм «Стена памяти воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах», расположенный по адресу г. Рязань, район Сысоево, 40 (Новогражданское кладбище), ремонтно-отделочные работы в административных зданиях.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета следующим бюджетным учреждениям:

1. МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение мероприятий «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» и «Организация освещения улиц».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

-  уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;

- ликвидировано более 20 несанкционированных свалок;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города;

- праздничное оформление территории города;

-  ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов, установка и ремонт ограждений, ремонт лестничных сходов;

- содержание пляжей;

- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;

- содержание имущества МБУ «ДБГ»;

-  озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;

-  содержание и ремонт электрических сетей на территории города и оплата за электроэнергию.

Все показатели по вышеуказанным мероприятиям достигли плановых значений.

2. МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» на выполнение мероприятия «Уборка территории и аналогичная деятельность». Показатель по данному мероприятию не выполнен.

3. МБУ «ССВПД «Ритуал» на выполнение мероприятия «Организация и содержание мест захоронения».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие рабоы:

- содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);

- оформление документов для захоронений;

- содержание имущества МБУ «ССВПД «Ритуал».

Показатель по мероприятию достиг плановых значений.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 31 марта 2020 г. № 1346 | 1. Уточнение объема финансирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 2. Добавление новых мероприятий. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 02.09. 2020 г. № 3145 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 19.10.2020 г. № 3913 | 1.Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Увеличение срока реализации программы до 2024 года. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 29 декабря 2020 г. № 5066 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 31 декабря 2020 г. № 5162 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы в связи выделением дополнительных средств из бюджета города Рязани на иные цели учреждениям. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани».

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2 = 82,4 % - данный целевой показатель не выполнен (произведен отлов бесхозяйных животных на 281 особей меньше, чем было запланировано из-за сокращения численности бесхозяйных животных);

ДИ3 = 9 % - данный целевой показатель не достиг запланированных значений из-за отсутствия подрядных организаций на выполнение работ, показатель скорректирован в декабре 2020 года;

ДИ4 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ5= 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ6= 107,2 % - данный целевой показатель перевыполнен, расчет представлен в приложении 1.

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 87,8 % - эффективность средняя, сложилась из-за дополнительного выделения денежных средств МБУ «Дирекция благоустройства города» на иные цели, которые не были   запланированы на начало года;

ЭОМ2 = 82,4 % - эффективность средняя, сложилась из-за сокращения численности бесхозяйных животных;

ЭОМ3 = 125 % - эффективность высокая;

ЭОМ4 = 85,5 % - эффективность средняя, сложилась из-за дополнительного выделения денежных средств МБУ «Дирекция благоустройства города» на иные цели, которые не были запланированы на начало года;

ЭОМ 5 = 96,3 % - эффективность средняя сложилась из-за дополнительного выделения денежных средств МБУ «ССВПД «Ритуал» на иные цели, которые не были   запланированы на начало года.

ЭОМ 6 = 99,1 % - эффективность средняя.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 =  98,4  % - эффективность средняя;

ЭЗ2 =  85,5  % - эффективность средняя;

ЭЗ3 =  96,3 % - эффективность средняя;

ЭЗ4 =  99,1 % - эффективность средняя.

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = (98,4% + 85,5% + 96,3% + 99,1%)/4 = 94,8 %

Эффективность реализации программы оценивается как средняя.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» за 2020 год оценивается как средняя и достигает значения 94,8 %.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на достижение основной цели - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.