Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответствен ный исполни тель, соисполни тель, участник | Источник финан сиро вания | План (на конец года, тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значе ние индика тора на 2024 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» | Всего, в том числе: | Всего | 939381,3 | 894156,2 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | УБГ | Бюджет города Рязани | 823411,3 | 821406,7 | 99,6 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 115970 | 72749,5 | 62,7 |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | УБГ | % | 97 | 97 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |  |
| 4 | Показатель 3. Количество отловленных безнадзорных животных | УБГ | шт. | 1600 | 1319 | 82,4 | 1600 | Показатель не выполнен. |  |
| 5 | Показатель 4. Количество контейнерных площадок | УБГ | шт. | 32 | 32 | 100 | 363 | Показатель выполнен. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | Всего, в т.ч |  | 558116,2 | 547563,8 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 479146,2 | 478938,4 | 99,96 |  |  |  |
|  |  | УБГ, подрядные организации | Областной бюджет | 78970 | 68625,4 | 86,9 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 217756,2 | 217756,2 | 100 |  | В отчетном году выполнялись работы по: механизированной снегоочистке и посыпке пес.смесью улиц города, вывозу снега, уборке остановок от снега и мусора, уборке урн. Установка биотуалетов к ярмаркам и различным мероприятиям, вывоз и уборка мусора; уборка инженерных сооружений 24 шт. |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.2. Организация благоустройства и озеленения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 212895 | 212895 | 100 |  | Сбор случайного мусора, посыпка пескосмесью дорог и тротуаров валка и обрезка деревьев. Установка и демонтаж искусств.елей, устр.во проруби для купания, вывешивание празднич. флагов, устройство иллюминации. Уборка листвы в парках, скверах, бульварах. Содержание и ремонт детского оборудования более 830 шт. Обрезка деревьев. Посадка деревьев и кустарников. Посадка цветов более 350 000 шт. Осуществлялась противопожарная пропашка территории городских лесов и удаление поросли, противоклещевая обработка. |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.3. Обновление материально-технической базы учреждений, осуществляющих работы по уборке города, содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 4540 | 4540 |  |  | Работы будут выполнены в 2021 году. |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.5. Содержание микрорайона Солотча | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 9040,2 | 9040,2 | 100 |  | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в п.Солотча города Рязани МП "ЖКУ № 22" (зимняя уборка улиц, содержание туалетов, вывоз снега и мусора, грейдирование и планировке дорог, посадка цветов.) |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.7. Содержание и ремонт объектов инженерной защиты | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 21979,7 | 21979,7 | 100 |  | Выполнены работы по промывке и очистке труб и ремонту колодцев ливневой канализации, замене канализационных люков и водопропускных решеток. |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.8. Удаление аварийных деревьев | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 700 | 700 |  |  | Работы выполнены. Осуществлена валка 71 дерева на 20 улицах. |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Благоустройство прочих объектов города | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1182,9 | 1182,9 | 95,3 |  | Приобретение печатной продукции (баннеров, плакатов и листовок). |  |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 3157,9 | 3157,9 | 100 |  | Приобретена коммунальная техника для уборки города в количестве 6 единиц на базе КАМАЗ. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 60000 | 60000 | 100 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Содержание и уборка территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 998,4 | 790,6 |  |  | Выполнялись мероприятия по содержанию и уборке территории города |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 18970 | 8625,4 |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Ремонт надземных и подземных пешеходных переходов (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 4395,9 | 4395,9 | 100 |  | Работы будут выполнены в 2021 году. |  |
| 17 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение оборудования для проведения праздничных мероприятий и иных целей (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 2500 | 2500 | 100 |  | Работы будут выполнены в 2021 году. |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | УБГ, МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 10382 | 10382 | 100 |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.2. Уборка территории и аналогичная деятельность (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «Го- родская служба по контролю за безнадзорными животными» | Бюджет города Рязани | 10382 | 10382 | 100 |  | Осуществлялся подбор трупов животных на территории города. Выполнялись работы по отлову, содержанию и пристрою бесхозяйных животных. |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 2015,9 | 285,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 37000 | 4124,1 |  |  |  |  |
| 21 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | УБГ | км | 510 | 510 | 100 | 510 | Показатель выполнен. |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 156770 | 156770 | 100 |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.1. Организация освещения улиц (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 140770 | 140770 | 100 |  | Выполнялись работы в рамках муниципального задания по содержанию сетей наружного освещения на территории города. Произведена оплата за потребленную электроэнергию. |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.3. Приобретение светильников наружного освещения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 16000 | 16000 | 100 |  | Работы будут выполнены в 2021 году. |  |
| 26 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 72,4 | Показатель выполнен. |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 105515,1 | 105515,1 | 100 |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 3.1.1. Организация и содержание мест захоронения (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 103285 | 103285 | 100 |  | Очистка дорожек от снега и льда, посыпка песко-соляной смесью, сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ. Оформление документов и выдача справок на погребение. |  |
| 30 | Мероприятие 3.1.2. Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 1143,3 | 1143,3 | 100 |  | В 2020 году работы выполнены на сумму 296,1 тыс.руб. В 2021 году работы будут продолжены, планируемая сумма 847,2 тыс.руб. |  |
| 31 | Мероприятие 3.1.3. Удаление аварийных деревьев на кладбищах г.Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 50 | 50 | 100 |  | Работы будут выполняться в 2021 году. |  |
| 32 | Мероприятие 3.1.7. Ремонт объекта малых архитектурных форм «Стена памяти воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах», расположенный по адресу г. Рязань, район Сысоево, 40 (Новогражданское кладбище) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 300 | 300 | 100 |  | Работы выполнены. |  |
| 33 | Мероприятие 3.1.8. Ремонтно-отделочные работы в административных зданиях (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 536,8 | 536,8 | 100 |  | Работы выполнены частично, в 2021 году будут продолжены, планируемая сумма 350,0 тыс.руб. |  |
| 34 | Мероприятие 3.1.9. Приобретение оборудования для выполнения работ по содержанию городских кладбищ (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | Бюджет города Рязани | УБГ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 200 | 200 | 100 |  | Работы будут выполнены в 2021 году. |  |
| 35 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УБГ | Бюджет города Рязани | УБГ | 90 | 96,5 | 107,2 |  | Выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов. Покупка оргтехники, канцтоваров. Расчет показателя: (100+82,4+100+100+100)/5=96,5 |  |
| 37 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | Бюджет города Рязани | УБГ | 69582,1 | 69515,9 | 99,9 |  |  |  |

Приложение 2

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани»

за 2020 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. изм. | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь | тыс. м2 | 1521 | 1521 | 228815 | 217756,2 | 217756,2 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь | м2 | 17100 | 17100 | 210770 | 212895 | 212895 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка территории и аналогичная деятельность | шт. | шт. | 160 | 426 | 10383 | 10382 | 10382 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц | Протяженность | км | 510 | 510 | 134070 | 140770 | 140770 |
| Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Площадь | тыс. м2 | 1599,2 | 1599,2 | 100933 | 103285 | 103285 |
| Всего по таблице |  |  |  |  | 684970 | 685088,2 | 685088,2 |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффектив-ность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,8 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение содержания и повышение уровня озеленения территории города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и озеленение территории города | 480735 | 547563,8 | 113,9 | Показатель 1. Уровень благоустроенности территории города | % | 97 | 97 | 100 | 87,8 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и отлов безнадзорных животных | 10382 | 10382 | 100 | Показатель 3. Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 1600 | 1319 | 82,4 | 82,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 61000 | 4409,4 | 7,2 | Показатель 4. Количество контейнерных площадок | шт. | 363 | 32 | 9 | 125 |
| 6 | Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,5 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения на территории города | 134070 | 156770 | 116,9 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | км | 510 | 510 | 100 | 85,5 |
| 8 | Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения | 101608 | 105515,1 | 103,8 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 72,4 | 72,4 | 100 | 96,3 |
| 10 | Задача 4. Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,1 |
| 11 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УБГ | 66816,9 | 69515,9 | 104 |  | % | 90 | 107,2 | 103,1 | 99,1 |