Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ А.В. Горелов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

ЗА 2014 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 10 марта 2015 года |
| Исполнитель | Свинцова Ольга Николаевна (тел.29-78-22, eco1@admrzn,ru) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                            Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы повлияла на достижение основной цели программы — улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений, по 2 показателям получены результаты выше прогнозируемых (приложение №1 к отчету).

Выполнение показателя «Количество реабилитируемых городских территорий» влияет на решение задачи 1 муниципальной программы «Экологическая реабилитация нарушенных городских территорий, восстановление, сохранение экологического баланса городской среды, улучшение состояния природных систем». В 2014 году на территории города проведены работы                        по реабилитации городских территорий: ликвидация последствий загрязнений территории нефтепродуктами по ул.Октябрьская, д.60, корп.1; очистка чаши пруда расположенного в Детском парке на ул. Шевченко, от донных отложений                         и формирование рельефа берегов; проведение анофелогенной обработки водоемов и береговых территорий, лабораторные исследования качества воды и донных отложений прудов и карьеров; ремонт и восстановление водопереливных труб                  на 2 - х каскадах прудов, расположенных в мкр. Никуличи и Соколовка; посадка деревьев и кустарников взамен снесенных зеленых насаждений: пораженных заболеваниями, а также сухостойных и старовозрастных деревьев и кустарников.

Показатель «Доля отходов производства и потребления, вовлеченных                          во вторичную переработку» влияет на решение задачи 2 муниципальной программы «Снижение негативного воздействия отходов производства                           и потребления на окружающую среду»: на основании данных статистических отчетов по форме 2ТП (отходы), представленных природопользователями, доля отходов производства и потребления, вовлеченных во вторичную переработку составила 32 %.

На решение задачи 3 муниципальной программы «Реабилитация                              и сохранение водных объектов для создания благоприятных условий жизни населения и обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод» влияет показатель «Количество реабилитируемых водоемов»: проведены работы по очистке от донных отложений чаши пруда, расположенного          в Детском парке по ул. Шевченко.

Показатели «Доля территорий, освобожденных от воздействия загрязняющих веществ» и «Количество территорий, охваченных исследованиями качества атмосферного воздуха» влияют на решение задачи 1 подпрограммы 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» «Экологическая реабилитация и рекультивация нарушенных земель, исключение сверхнормативного загрязнения окружающей среды»: проведена ликвидация последствий загрязнений территории нефтепродуктами по ул.Октябрьская, д.60, корп.1; силами передвижной эколого-аналитической лаборатории                              МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» проводились исследования атмосферного воздуха по обращению жителей центральной части города                             и микрорайонов: Соколовка, Строитель - Турлатово, Качево - Мордасово, Дашково-Песочня,  Приокский, Канищево, Южный.

На решение задачи «Развитие зеленого фонда города» подпрограммы                       1 влияют показатели «Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению, сохранению зеленых насаждений»               и «Количество ежегодно высаживаемых зеленых насаждений»: посадка зеленых насаждений, снос пораженных гнилостными и грибковыми заболеваниями, а также сухостойных и старовозрастных деревьев и кустарников, произведена посадка          6931 зеленых насаждений, в т.ч. 1053 дерева, 5878 кустарников. В отчетном году                  из общего количества зеленых насаждений 85% составляли кустарники,                    что привело к значительному увеличению  показателя.

Показатели «Ежегодное число жителей города, принявших участие                            в экологических мероприятиях» и «Количество организаций, участвующих                       в экологических мероприятиях» оказывают влияние на решение задачи                                 3 подпрограммы 1 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических проблем»:                           в отчетном году на территории города проведено более 2000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологического образования и ответственности; в мероприятиях экологической направленности, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2014 году в городе Рязани, приняло участие 182 образовательных учреждениями (в том числе 113 дошкольных), 18 учреждений дополнительного образования детей и 19 учреждений культуры, студенты всех Рязанских высших учебных заведений,         а также ТОСы, жители города. Всего в экологических мероприятиях 2014 года приняло участие более 150 тысяч жителей города Рязани.

На решение задачи «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                             и приборов от населения и муниципальных учреждений» подпрограммы                         2 «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» оказывают влияние показатели «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» и «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп»: образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано                         на демеркуризацию (обезвреживание) 29249 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп (показатель превышен  за счет проведения капитального ремонта актовых                 и спортивных залов образовательных учреждений, а также ремонта помещений               с заменой освещения в школах №№ 19, 33, 39, 54, а также при объединении        детских садов №№ 48(18), 80(46), 69(19), 105(11), 20(15), 104(83) и школ №19(25), 29(д/с44)); с целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами изготовлен и распространен информационный материал о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами: банеры, информационные доски многоквартирных домов (листовки) и через торговую сеть (буклеты).

Показатели «Площадь ежегодно реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам» и «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и донных отложений» влияют на решение задачи                  1 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                          с благоустройством прилегающих территорий» подпрограммы 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014 - 2020 годы»: проведена реабилитация 4 водных объектов, расположенных на территории города (каскад прудов в п. Соколовка (верхний пруд № 19), каскад прудов в п. Никуличи (пруды  №№17 и 18), пруд в Детском парке), общая площадь реабилитируемых водоемов                         и территорий, прилегающих к водным объектам, составила 56800 кв.м; проведены лабораторные исследования качества воды на 15 водных объектах                              по 11 химическим и 3 бактериологическим показателям, в результате которых установлено: улучшение качества воды по химически показателям в 6 водоемах,           по бактериологическим - в 7 водоемах, требованиям санитарно-гигиеническим нормативам для рекреационного водопользования соответствует 3 водоема                   по химическим показателям и 5 -  по бактериологическим.

На решение задачи 2 подпрограммы 3 «Обеспечение мер по повышению эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах» влияет показатель «Доля муниципальных водоемов, оборудованных сооружениями для обеспечения безопасной эксплуатации, от числа запланированных», который в отчетном году достиг значения в 40 %: проведены ремонтно-восстановительных работы водопереливной трубы на пруду № 19                    (п. Мирный), восстановлена водопропускная труба на пруду № 17 (п. Никуличи), что позволило предотвратить разрушение плотины, по гребню которой проходит автомобильная дорога. Кроме того, разработана проектная документация                      по берегоукреплению пруда № 40 (р-н Песочня, 80) и проект реконструкции гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО).

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                                 в установленные сроки (с указанием причин не выполнения) (приложение №2 к отчету).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по ул.Октябрьская, д.60, корп.1;

- МУП «Эколозащита» за счет собственных средств разработан проект рекультивации промышленной площадки санкционированной свалки промышленных отходов города Рязани;

- информация о неблагоприятных метеорологических условиях, полученная в рамках заключенного с Рязанским ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное  УГМС» контракта, доводится до сведения руководителей предприятий через сайт администрации города Рязани для осуществления ими мероприятий                               по ограничению выбросов вредных веществ, а также передается в муниципальные предприятия и учереждения;

- разработан радиационно-гигиенический паспорт города Рязани за 2013 год. Паспортизацией охвачены 106 предприятий и организаций города, использующих источники ионизирующего излучения. По результатам проведенных исследований радиационная обстановка на территории города Рязани в 2013 году признана                    в целом удовлетворительной;

- ОАО «Сафьян» за счет собственных средств проводится модернизация очистных сооружений: усовершенствованы работы систем управления участка обезвоживания осадка сточных вод, систем дозирования химических реагентов, участков приготовления химических растворов, вторичных отстойников. Выполнение данных мероприятий позволило равномерно распределять гидродинамическую нагрузку сточных вод на внешние коммуникации и снизить значения гидрохимических показателей сточных вод, при этом уменьшив,                       по сравнению с 2013 годом, количество сбрасываемых через централизованные системы водоотведения загрязняющих веществ;

- ведется оформление материалов землеустроительных дел на 17 земельных участков, занятых городскими лесами:  Луковский лес (массив №2) - 2 участка; район Солотча (массив №12) - 3 участка;  район Приокский (массив № 5) -                      9 участков;  район Московский  (массив № 5) - 3 участка;

- в отчетном году проведено более 2000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологической культуры и ответственности населения, значимыми из которых являются следующие: всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!», всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Красивый город», в рамках которой проведен единый день действий и закладка «Аллей выпускников», акция «Покормите птиц зимой», акция «Чистые Пруды»,  «Блогеры против мусора!» и другие. Во всех образовательных учреждениях и учреждениях культуры проведены мероприятия в рамках глобального экологического календаря: День Земли, (20.03), Всемирный день воды (22.03),  Марш парков (20.04), Европейский день парков (24.05), День леса (15.09),  Всемирный День туризма (27.09), День защиты животных (4.10), День заповедников и национальных парков (11.01), День образования Всероссийского общества охраны природы (24.11), Международный день сохранения биоразнообразия (29.12), Международный день птиц (1.04). В мероприятиях экологической направленности, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2014 году в городе Рязани, приняло участие 182 образовательных учреждениями (в том числе 113 дошкольных), 18 учреждений дополнительного образования детей и 19 учреждений культуры, а также органы ТОС. Всего в экологических мероприятиях 2014 года приняло участие более 150 тысяч жителей города Рязани. Мероприятия широко освещены в СМИ: подготовлено 29 материалов в печатные издания и для городских телеканалов и 28 пресс-релизов, которые размещены на официальном сайте администрации города Рязани;

- разработан порядок предоставления субсидий из бюджета города Рязани                   на проведение мероприятий по сокращению численности бездомных животных                                с соблюдением принципов гуманности, проведен конкурс, по итогам которого               НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» предоставлены субсидии              из бюджета города Рязани в размере 1500,0 тыс. рублей на осуществление деятельности по регулированию численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности, а именно: проведение стерилизации/кастрации,  вакцинации бездомных животных, на содержание бездомных животных (расходы на кормление, ветеринарное обслуживание, расходы на инфраструктуру                            и жизнеобеспечение пункта помощи бездомным животным - ремонт вольеров                для собак, приобретение клеток для кошек и.т.д.), организацию и проведение просветительской работы среди населения;

- в рамках организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано на демеркуризацию (обезвреживание) 29249 ед. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено               16 контейнеров для хранения отработанных ртутных ламп                                                   и 19 демеркуризационных комплектов;

- с целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения                с ртутьсодержащими отходами в рамках исполнения договора подряда № 275/1                    от 20.10.2014 изготовлен информационный материал, который размещен на улицах города (банеры), на информационных досках многоквартирных домов (листовки)         и через торговую сеть (буклеты);

- выполнены работы по очистке от донных отложений чаши пруда, расположенного в Детском парке по ул. Шевченко, что позволило восстановить пруд в его прежних границах на площади 1875 кв.м. со средней глубиной 1,5 метра;

- проведена анафелогенная обработка 23 муниципальных водоемов: Рюминский пруд (район ЦСК), пруд № 53 (район Голенчино, соор. 28), пруд №8 (район Никуличи, соор. 20), каскад из 2-х прудов №13 (район Никуличи, 15), пруд №17 (район Никуличи, 14), пруд №18 (район Никуличи, 11), пруд № 37 (район Соколовка, соор. 1), пруд № 52 (пос. Соколовка, 1), пруд № 22 (пос. Мирный, 3), пруд № 46 (район Строитель, соор. 20 а), пруд № 84 (ул. Мира, соор. 50 а), каскад из 2-х прудов № 43 (ул. Тимакова, 15 а), пруд № 44 (район Песочня, 40), пруд            № 60 (район Божатково, соор. 7), каскад из 2-х прудов № 55 (район Сысоево,            соор. 36 а), каскад из 2-х прудов № 57 (ул. Гоголя, соор. 55 а), пруд № 64 (район Семчино, соор. 10), пруд № 81 (ул. Интернациональная, 27), пруд № 67                     (пос. Ворошиловка, ул. 1-я Красная, соор. 20 б), пруд № 61 (район Дягилево, 9),   пруд № 63 (район Дягилево, 6), пруд № 40 (ул. Новоселов), пруд № 40                           (ул. Новоселов), каскад из 3-х прудов (район Песочня, соор. 38). Обработанная площадь составила 21276,0 кв.м.;

- проведены лабораторные исследования 15 водных объектов                                    по 11 химическим и 3 бактериологическим показателям качества воды,                                   в результате которых установлено: улучшение качества воды по химическим показателям 6 водоемах, по бактериологическим показателям в 7 водоемах; требованиям санитарно-гигиеническим нормативам для рекреационного водопользования соответствует 3 водоема по химическим показателям                                   и 5 - по бактериологическим;

- в целях предотвращения подтопления подвала дома № 3 корп.2 по улице Соколовская проведены ремонтно-восстановительных работы водопереливной трубы на пруду № 19 (п.Мирный). Восстановлена водопропускная труба на пруду № 17 (п.Никуличи), что позволило предотвратить разрушение плотины, по гребню которой проходит автомобильная дорога. Разработана проектная документация                 по берегоукреплению пруда № 40 (р-н Песочня, 80). Разработан проект реконструкции гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало исполнение протокольного поручения Губернатора Рязанской области от 16.05.2014 № ПТС-14 «О ходе исполнения мероприятий                                  по реконструкции и развитию ЦПКиО в городе Рязани» в части разработки проектной  документации на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО). Во исполнение данного поручения ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу: в бюджете муниципального образования — городской округ город Рязань на 2014-2015 годы были предусмотрены денежные средства на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО), в том числе на разработку проектной документации.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (приложения №3 и №4 к отчету).

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4051 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы» первоначальный плановый объем финансирования программы на 2014 год составлял 374870,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет города Рязани - 130616,1 тыс. рублей,

- внебюджетные источники -  244254,3 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации города Рязани                          от 29.12.2014 № 6123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4051» плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 20332,9 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет - 1050 тыс. рублей,

- бюджет города Рязани - 9228,6 тыс. рублей,

- внебюджетные источники - 10054,3 тыс. рублей.

Сокращение финансирования муниципальной программы связано                          с исключением из перечня следующих мероприятий: (в связи с чем?)

- реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки                             и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево г. Рязани (проект, разработанный в 2013 году ООО «Рязаньпроект», не утвержден заказчиком и не принят к реализации, в течение отчетного года проводилась его корректировка);

- строительство полигона промышленных отходов, включая проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации (не определен  земельный участок под строительство полигона промышленных отходов на территории Рязанской области, федеральным законом внесены изменения                          в ФЗ        «Об отходах производства и потребления» - с 2016 года полномочия                  по сбору, переработке, утилизации отходов переходят к субъекту РФ),

- разработка и реализация проекта ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Рязани (инвестиционная программа по рекультивации  санкционированной свалки ТБО (г. Рязань, Окружная дорога, 192 км)                                 и строительству  полигона для размещения твердых бытовых                                            и иных отходов IV-V класса опасности для потребителей города Рязани на 2014-2020 годы, представленная ЗАО «Рязанский Промышленно-экологический комплекс», не утверждена).

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 24451,27 тыс. рублей (120,25 % годового плана), в том числе:

- областной бюджет - 1050 тыс. рублей (100% годового плана),

- бюджет города Рязани - 9220,1 тыс. рублей (99,9% годового плана),

- внебюджетные источники - 14181,17 тыс. рублей (141% годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы больше планового объема финансирования на 4118,37 тыс. рублей. Превышение фактического исполнения связано с увеличением средств из внебюджетных источников на 4126,87 тыс. рублей. При этом фактическое исполнение  программы за счет средств бюджета города Рязани меньше планового на 8,5 тыс. рублей (образовалась экономия по результатам проведенных торгов).

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 11.06.2014 № 2415 | В связи с организационно-штатными изменениями изменен ответственный исполнитель муниципальной программы и ее соисполнители. Откорректированы планируемые значения целевых показателей. Сокращено финансирование Подпрограммы 2 «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» за счет исключения мероприятия «Строительство полигона промышленных отходов, включая проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации» |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 14.08.2014 № 3507 | В соответствии с протокольным поручением Губернатора Рязанской области от 16.05.2014 № ПТС-14 перечень мероприятия Подпрограммы 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» дополнен мероприятием «Разработка проектной документации на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО)» за счет перераспределения денежных средств между мероприятиями Подпрограммы 3. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2014 № 4610 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решений Рязанской городской Думы от 25.09.2014 № 306-II: уточнены объемы финансирования на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 29.10.2014 № 6123 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решений Рязанской городской Думы от 25.09.2014 № 306-II, от 13.11.2014 № 371-I, от 27.11.2014 № 400-II, в части уменьшения расходов по мероприятиям «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий», «Предоставление субсидий на мероприятия по охране, защите, воспроизводству, благоустройству зеленого фонда города». Кроме того, в соответствии с соглашением «О выделении субсидии из областного бюджета в 2014 году администрации муниципального образования – городской округ город Рязань на разработку проектной документации на реконструкцию водосливной плотины у городского пруда (гидроузел на р. Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО) в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса Рязанской области в 2014-2020 годах» внесены изменения в части финансирования из областного бюджета мероприятия «Разработка проектной документации на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО) на сумму 1050,0 тыс. рублей. |

5. Результаты оценки эффективности  муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы проведена оценка эффективности подпрограмм 1, 2, 3 и муниципальной программы в целом.

I. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Улучшение экологической обстановки                          на территории города Рязани на  2014-2020 годы»:

1.1 Доля территорий, освобожденных от воздействия загрязняющих веществ:

Диi = 1*(1,7-1,7) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.2 Количество территорий, охваченных исследованиями качества атмосферного воздуха:

Диi = 1*(8-8) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.3 Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 1*(421-420) = 1

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.4 Количество ежегодно высаживаемых зеленых насаждений:

Диi = 1*(6931-1800) = 5131

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.5 Ежегодное число жителей города, принявших участие в экологических мероприятиях:

Диi = 1*(1500000-1500000 ) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

1.6 Количество организаций, участвующих в экологических мероприятиях:

Диi = 1*(7-7) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Обращение с отходами производства                              и потребления в городе Рязани на  2014-2020 годы»:

2.1 Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 1*(29249-24000) = 5249

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.2 Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:

Диi = 1*(3000-3000 ) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014-2020 годы»:

3.1 Площадь ежегодно реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам:

Диi = 1*(56800-56800 ) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

3.2 Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды                       и донных отложений:

Диi = 1*(35-35 ) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

3.3 Доля муниципальных водоемов, оборудованных сооружениями                         для обеспечения безопасной эксплуатации, от числа запланированных:

Диi = 1*(40-40 ) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

4.Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

4.1.  Количество реабилитируемых городских территорий:

Диi = 1*(431-429) = 2

По результату можно сделать вывод о достижении показателем запланированных значений.

4.2.Доля отходов производства и потребления, вовлеченных во вторичную переработку:

Диi = 1*(32-32) = 0

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.3. Количество реабилитируемых водоемов:

Диi = 1*(17-17) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

II. Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на  2014-2020 годы»:

1.1  Доля территорий, освобожденных от воздействия загрязняющих веществ:

СДИi = 1,7/1,7*100 = 100%

1.2 Количество территорий, охваченных исследованиями качества атмосферного воздуха:

СДИi = 8/8*100 = 100%

1.3 Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

СДИi = 422/420 *100 = 100,5%

1.4 Количество ежегодно высаживаемых зеленых насаждений:

СДИi = 6931/1800*100 = 385%

1.5 Ежегодное число жителей города, принявших участие в экологических мероприятиях:

СДИi = 1500000/1500000*100 = 100%

1.6 Количество организаций, участвующих в экологических мероприятиях:

СДИi = 7/7*100 = 100%

Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на  2014-2020 годы»:

2.1 Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

СДИi = 29249/24000*100 = 121,9%

2.2 Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:

СДИi = 3000/3000*100 = 100%

Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани                  на  2014-2020 годы»:

3.1 Площадь ежегодно реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам:

СДИi = 56800/56800*100 = 100%

3.2 Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды                      и донных отложений:

СДИi = 35/35*100 = 100%

3.3 Доля муниципальных водоемов, оборудованных сооружениями для обеспечения безопасной эксплуатации, от числа запланированных:

СДИi = 40/40*100 = 100%

Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

4.1. Количество реабилитируемых городских территорий:

СДИi = 431/429 *100 = 100,4%

4.2 Доля отходов производства и потребления, вовлеченных во вторичную переработку:

СДИi = 32/32*100 = 100%

4.3 Количество реабилитируемых водоемов:

СДИi = 17/17*100 = 100%

III. Оценка результативности подпрограмм 1, 2, 3 и муниципальной программы в целом:

Оценка результативности подпрограммы 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 2014-2020 годы»:

Р = 6 * 885,5/36 = 147,6%

Оценка результативности подпрограммы 2 «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014-2020 годы»:

Р = 2 * 221,9/4 = 111%

Оценка результативности подпрограммы 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014-2020 годы»:

Р = 3 * 300/9 = 100%

Оценка результативности муниципальной программы:

Р= 3 * 300,4/9 = 100,1%

IV. Оценка финансовой обеспеченности подпрограмм 1, 2, 3                                      и муниципальной программы в целом:

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на  2014-2020 годы»:

ФО = 6372,9/17467,5 * 100% = 36,5%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 2 «Обращение                         с отходами производства и потребления в городе Рязани на  2014-2020 годы»:

ФО = 555,6/555,6 * 100% = 100%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014-2020 годы»:

ФО = 2291,5/2300,0 * 100% = 99,6%

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы:

ФО = 9220,1/20323,1 * 100% = 45,37%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности:

- подпрограмма 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на  2014-2020 годы» является высокоэффективной (Р=147,6%, ФО=36,5%),

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами производства и потребления                    в городе Рязани на  2014-2020 годы»  является  высокоэффективной (Р=111%, ФО=100%),

- подпрограмма 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на  2014-2020 годы» является высокоэффективной (Р=100%, ФО=99,6%),

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани»               на 2014 - 2020 годы в 2014 году является высокоэффективной (Р=100,1%,                          ФО=45,37%).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды и решения задач муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы  в целом и  Подпрограмм 1, 2, 3, в 2015 году необходимо осуществлять реализацию мероприятий  в соответствии с утвержденным Планом.

Приложение № 1

к отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы

за _2014_ год

Ответственный исполнитель  Управление  благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация нарушенных городских территорий, восстановление, сохранение экологического баланса городской среды, улучшение состояния природных систем |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реабилитируемых городских территорий | ед. | - | 429 | 431 | Увеличено количество территорий, на которых произведены посадки деревьев и кустарников, а также снос зеленых насаждений, пораженных гнилостными и грибковыми заболеваниями, сухостойных и старовозрастных деревьев и кустарников. |
| 2. | Задача 2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отходов производства и потребления, вовлеченных во вторичную переработку | % | 27,5 | 32 | 32 | нет |
| 3. | Задача 3. Реабилитация и сохранение водных объектов для создания благоприятных условий жизни населения и обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реабилитируемых водоемов | ед. | 16 | 17 | 17 | нет |
|  | Подпрограмма 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация и рекультивация нарушенных земель, исключение сверхнормативного загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля территорий, освобожденных от воздействия загрязняющих веществ | % | 0 | 1,7 | 1,7 | нет |
| 1.2 | Количество территорий, охваченных исследованиями качества атмосферного воздуха | ед. | 6 | 8 | 8 | нет |
| 2. | Задача 2. Развитие зеленого фонда города |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений | ед. | 0 | 420 | 422 | Увеличено количество территорий, на которых произведены посадки деревьев и кустарников, а также снос зеленых насаждений, пораженных гнилостными и грибковыми заболеваниями, сухостойных и старовозрастных деревьев и кустарников. |
| 2.2 | Количество ежегодно высаживаемых зеленых насаждений | ед. | 1500 | 1800 | 6931, в т.ч. 1053 дерева, 5878 кустарников | Основной акцент сделан на посадки кустарников (85%), что привело к значительному увеличению показателя |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических проблем |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ежегодное число жителей города, принявших участие в экологических мероприятиях | чел. | 142 000 | 150000 | 150000 | нет |
| 3.2 | Количество организаций, участвующих в экологических мероприятиях | ед. | 5 | 7 | 7 | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание | шт. | 24000 | 24000 | 29249 | Показатель превышен за счет проведения капитального ремонта актовых и спортивных залов образовательных учреждений, а также ремонта помещений и замене освещения в средних школах №№ 19, 33, 39, 54, а также при объединении детских садов №№ 48(18), 80(46), 69(19), 105(11), 20(15), 104(83) и средних школ №19(25), 29(д/с44) |
| 1.2 | Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | шт. | 2000 | 3000 | 3000 | нет |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов с благоустройством прилегающих территорий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь ежегодно реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | м2 | 696 537 | 56800 | 56800 | нет |
| 1.2 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и донных отложений | % | 35 | 35 | 35 | нет |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мер по повышению эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объекта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных водоемов, оборудованных сооружениями для обеспечения безопасной эксплуатации, от числа запланированных | % | 30 | 40 | 40 | нет |

Приложение № 2

к отчету

Сведения о степени выполнения

ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы

за  2014 год

Ответственный исполнитель  Управление  благоустройства  города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Плановый срок начала и окончания реализации | Фактический срок начала и окончания реализации | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | Июль-декабрь | Июль-декабрь | Восстановление нарушенных земель, рекультивация санкционированных свалок ТБО и промышленных отходов, ликвидация последствий загрязнения территории нефтепродуктами, подготовка участков для проведения работ по восстанов-лению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению | Проведены работы по ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по ул.Октябрьская, д.60, корп.1. МУП «Эколозащита» за счет собственных средств разработан проект рекультивации промышленной площадки санкционированной свалки промышленных отходов города Рязани. | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности | УГППРиТИ, УБГиДХ, юридические лица | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности, наличие достоверной информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды, организация мероприятий по выявлению чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением атмосферного воздуха техногенного характера | Информация о неблаго-приятных метеорологи-ческих условиях, полученная в рамках заключенного с Рязанским ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» контракта, доводится до сведения руководителей предприятий через сайт администрации города Рязани для осуществления ими мероприятий по ограничению выбросов вредных веществ. Разработан радиационно-гигиенический паспорт города Рязани за 2013 год. Паспортизацией охвачены 106 предприятия и организаций города, использующих источники ионизирующего излучения. По результатам исследований радиационная обстановка на территории города Рязани в 2013 году признана в целом удовлетворительной. ОАО «Сафьян» за счет собственных средств проводится модернизация очистных сооружений, в рамках которой проведены работы по усовершенствованию работы систем управления участка обезвоживания осадка сточных вод, систем дозирования химических реагентов, участков приготовления химических растворов, вторичных отстойников. Выполнение данных мероприятий позволило равномерно распределять гидродинамическую нагрузку сточных вод на внешние коммуникации и снизить значения гидрохимических показателей сточных вод, при этом уменьшив, по сравнению с 2013 годом, количество сбрасываемых через централизованные системы водоотведения загрязняющих веществ. | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на мероприятия по охране, защите, воспроизводству, благоустройству зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | Февраль-декабрь | Февраль-декабрь | Восстановление зеленых насаждений, повышение уровня благоустроенности и рекреационной привлекательности зеленого фонда города, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, улучшение санитарного состояния природных территорий, увеличение количества зеленых насаждений | Ведется оформление материалов землеустроительных дел на 17 земельных участков, занятых городскими лесами: - Луковский лес (массив №2) — 2 участка; - район Солотча (массив №12)— 3 участка; - район Приокский массив № 5) — 9 участков; - район Московский (массив № 5)— 3 участка. | нет |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УГППРиТИ, УБГиДХ, УОиМП,УК, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УОиМП и УК | Сентябрь | Сентябрь | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, жителей города достоверной информацией о состоянии окружающей среды и осуществляемых мероприятиях по обеспечению экологической безопасности в городе Рязани, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем | В отчетном году на территории города проведено более 2000 мероприятий экологи-ческой направленности, целью которых было повышение уровня экологического образования и ответственности населения, а именно: -всероссийская экологи-ческая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!», -всероссийский эколо-гический субботник «Зеленая Россия», -акция «Красивый город»,в рамках которой проведен единый день действий и закладка «Аллей выпускников». -акция «Покормите птиц зимой», -акция «Чистые Пруды», - «Блогеры против мусора!» и другие. Во всех образовательных учреждениях и учреждениях культуры проведены мероприятия в рамках глобального экологического календаря: -День Земли, (20.03), -Всемирный день воды (22.03), -Международный день птиц (1.04), - Марш парков (20.04), - Европейский день парков (24.05), - День леса (15.09), - Всемирный День туризма (27.09), - День защиты животных (4.10), -День заповедников и национальных парков (11.01), - День образования Всероссийского общества охраны природы (24.11), - Международный день сохранения биоразно-образия (29.12). В мероприятиях эколо-гической направленности, проведенных в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2014 году в городе Рязани, приняло участие 182 образовательных учреждениями (в том числе 113 дошкольных), 18 учреждений дополнительного образования детей и 19 учреждений культуры, студенты Рязанских высших учебных заведений,а также ТОСы. Всего в экологических мероприятиях 2014 года приняло участие более 150 тысяч жителей города Рязани. Для информирования жителей города о состоянии окружающей среды подготовлено 29 материалов в печатные издания и для городских телеканалов и 28 пресс-релизов, которые размещены на официальном сайте администрации города Рязани. | нет |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГиДХ | Июль-декабрь | Июль-декабрь | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | Разработан порядок предоставления субсидий из бюджета города Рязани на проведение мероприятий по сокращению численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности, проведен конкурс, по итогам которого НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» предоставлены субсидии из бюджета города Рязани в размере 1500,0 тыс. рублей на осуществление деятельности по регулированию численности бездомных животных с соблюдением принципов гуманности, а именно: проведение стерилизации/кастрации и вакцинации бездомных животных, на содержание бездомных животных (расходы на кормление, ветеринарное обслуживание, расходы на инфраструктуру и жизнеобеспечение пункта помощи бездомным животным - ремонт вольеров для собак, приобретение клеток для кошек и.т.д.), организацию и проведение просветительской работы среди населения. | нет |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (предоставление субсидий муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УОиМП, УК и УФКиМС | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду | С целью организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано на демеркуризацию (обезвреживание) 29249 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 16 контейнеров для хранения отработанных ртутных ламп и 19 демерку-ризационных комплектов. | нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | УГППРиТИ, УБГиДХ, | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами | С целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами в рамках исполнения договора подряда № 275/1 от 20.10.2014 изготовлен информационный материал, который размещен на улицах города (банеры), на информационных досках многоквартирных домов (листовки) и через торговую сеть (буклеты). | нет |
| 3 | Подпрограмма 3 «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий для содержания муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | Июнь-октябрь | Июнь-декабрь | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, увеличение зон рекреации на воде, снижение риска заболевания малярией, повышение уровня безопасности на водных объектах общего пользования | Проведены работы по очистке от донных отложений чаши пруда, расположенного в Детском парке по ул. Шевченко, что позволило восстановить пруд в его прежних границах на площади 1875 кв.м. со средней глубиной 1,5 м. Проведена анафелогенная обработка 23 муниципальных водных объектов. Обработанная площадь составила 21276,0 кв.м. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УГППРиТИ, УБГиДХ | Август | Август | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | Проведены лабораторные исследования 15 водных объектов по 11 химичес-ким и 3 бакте-риологическим показателям качества воды, в результате которых установлено: -улучшение качества воды по химическим показателям в 6 водоемах, по бактериологическим показателям в 7 водоемах; -требованиям санитарно-гигиеническим нормативам для рекреационного водопользования соответствует 3 водоема по химическим показателям и 5 - по бактериологическим. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий для проведения берегозащитных мероприятий и ремонтно-восстановительных работ на сооружениях (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | Май-ноябрь | Май-ноябрь | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасного использования территорий, прилегающих к водным объектам | В целях предотвращения подтопления подвала дома № 3 корп.2 по улице Соколовская проведены ремонтно-восстановительных работы водопереливной трубы на пруду № 19 (п.Мирный). Восстановлена водопропускная труба на пруду № 17 (п.Никуличи), что позволило предотвратить разрушение плотины, по гребню которой проходит автомобильная дорога. Разработана проектная документация по берегоукреплению пруда № 40 (р-н Песочня, 80). Разработан проект реконструкции гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО) |  |
| 3.4 | Реконструкция гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | УБГиДХ, УГППРиТИ | Сентябрь-декабрь | Сентябрь-декабрь |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету

Отчет  об использовании средств бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы

за  2014   год

Ответственный исполнитель Управление  благоустройства города  администрации города Рязани

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Первоначальный план на 2014 год | Уточненный план на 2014 год (на 31.12.14) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Всего |  |  |  |  | 20323,1 | 9228,6 | 9220,0 |
|  |  | УБГиДХ |  |  |  |  | 19632,5 | 8538,0 | 8529,4 |
|  |  | УОиМП |  |  |  |  | 551,0 | 551,0 | 551,0 |
|  |  | УК |  |  |  |  | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
|  |  | УФКиМС |  |  |  |  | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Подпрограмма 1 | «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 2014 -2020 годы» | Всего |  |  |  |  | 17467,5 | 6373,0 | 6372,9 |
|  |  | УБГиДХ |  |  |  |  | 17232,5 | 6138,0 | 6137,9 |
|  |  | УОиМП |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  |  | УК |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | 436 | 0605 | 1910000 | 610 | 11275,9 | 2731,4 | 2731,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности | УБГиДХ, УГППРиТИ, юридические лица | 436 | 0605 | 1910000 | 240 | 1056,6 | 1056,6 | 1056,6 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий на мероприятия по охране, защите, воспроизводству, благоустройству зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | 436 | 0605 | 1910000 | 610 | 3250,0 | 700,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | Всего |  |  |  |  | 385,0 | 385,0 | 385,0 |
|  |  | УБГиДХ | 436 | 0605 | 1910000 | 240 | 150,0 | 150,0 | 149,9 |
|  |  | УОиМП, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УОиМП | 474 | 0702 | 1910000 | 610 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  |  | УК, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УК | 457 | 0801 | 1910000 | 610 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГДХ | 436 | 0605 | 1910000 | 630 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014 – 2020 годы» | Всего |  |  |  |  | 555,6 | 555,6 | 555,6 |
|  |  | УБГиДХ |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | УОиМП |  |  |  |  | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
|  |  | УК |  |  |  |  | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
|  |  | УФКиМС |  |  |  |  | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (предоставление субсидий муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УОиМП |  |  |  |  | 371,0 | 371,0 | 371,0 |
|  |  |  | 474 | 0701 | 1920000 | 610 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  | 474 | 0701 | 1920000 | 620 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
|  |  |  | 474 | 0702 | 1920000 | 610 | 214,9 | 214,9 | 214,9 |
|  |  |  | 474 | 0702 | 1920000 | 620 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  |  |  | 474 | 0709 | 1920000 | 610 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  |  | УК, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УК |  |  |  |  | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
|  |  |  | 457 | 0702 | 1920000 | 610 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  |  |  | 457 | 0801 | 1920000 | 610 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  | УФКиМС, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении УФКиМС | 467 | 0702 | 1920000 | 610 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | УБГиДХ, УГППРиТИ | 436 | 0605 | 1910000 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 | «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» | УБГиДХ |  |  |  |  | 2300,0 | 2300,0 | 2291,5 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление субсидий для содержания муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | 436 | 0605 | 1910000 | 610 | 900,0 | 1169,0 | 1169,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГиДХ, УГППРиТИ | 436 | 0605 | 1910000 | 240 | 100,0 | 100,0 | 98,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Предоставление субсидий для проведения берегозащитных мероприятий и ремонтно- восстановительных работ на сооружениях (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГиДХ, УГППРиТИ | 436 | 0605 | 1910000 | 610 | 1300,0 | 831,0 | 831,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Разработка проектной документации на реконструкцию гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО) | УБГиДХ | 436 | 0406 | 1934059 | 410 | 0,0 | 200,0 | 193,5 |

Приложение № 4

к отчету

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию

муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за  2014  год

Ответственный исполнитель Управление  благоустройства города администрации города Рязани

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы | Всего, в том числе: | 20332,9 | 24451,27 |
|  |  | Областной бюджет | 1050,0 | 1050,0 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 9228,6 | 9220,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10054,3 | 14181,17 |
| Подпрограмма 1 | «Улучшение экологической обстановки на территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» | Всего, в том числе: | 16427,3 | 20554,07 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 6373,0 | 6372,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10054,3 | 14181,17 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | Всего, в том числе: | 8531,4 | 6442,4 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 2731,4 | 2731,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 5800,0 | 3711,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности | Всего, в том числе: | 5310,9 | 11526,77 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 1056,6 | 1056,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 4254,3 | 10470,17 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий на мероприятия по охране, защите, воспроизводству, благоустройству зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | Бюджет города Рязани | 700,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | Бюджет города Рязани | 385,0 | 385,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | Бюджет города Рязани | 1500,0 | 1500,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обращение с отходами производства и потребления в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» | Бюджет города Рязани | 555,6 | 555,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (предоставление субсидий муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | Бюджет города Рязани | 455,6 | 455,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов | Бюджет города Рязани | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 | «Охрана муниципальных водных объектов в городе Рязани на 2014 - 2020 годы» | Всего, в том числе: | 3350,0 | 3341,6 |
|  |  | Областной бюджет | 1050,0 | 1050,0 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 2300,0 | 2291,6 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление субсидий для содержания муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | Бюджет города Рязани | 1169,0 | 1169,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Осуществление экологического мониторинга водных объектов | Бюджет города Рязани | 100,0 | 98,1 |
| Основное мероприятие 3.3 | Предоставление субсидий для проведения берегозащитных мероприятий и ремонтно- восстановительных работ на сооружениях (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | Бюджет города Рязани | 831,0 | 831,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Реконструкция гидроузла на реке Лыбедь г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе: | 1250,0 | 1243,5 |
|  |  | Областной бюджет | 1050,0 | 1050,0 |
|  |  | Бюджет города Рязани | 200,0 | 193,5 |