УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

___________________С.А. Савин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Жилище» на 2016 - 2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 04.02.2019

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ                                              и национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-69, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ Е.Н. Буданова

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 5 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 10 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 17 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 19 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы за 2018 год»………………………………………………………. | 20 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы за 2018 год»………………………….................... | 36 |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2022 годы

за 2018 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых  за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» на 2016 - 2022 годы (МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнитель -  управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее – УГиА), управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее – Фонд).

Финансирование МП «Жилище» осуществляется двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Разработка топографических планов масштаба 1:500», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани», «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани», «Обеспечение деятельности управления капитального строительства»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2018 году достигнута основная цель муниципальной программы – реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях; муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан; развитие застроенных территорий города Рязани; определение местоположения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации; обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

В отчетном году достигнуты следующие результаты:

-  в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной               и транспортной инфраструктурой»  - 1 проект;

- в рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 12 проектов;

- в рамках основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500», необходимых для  подготовки градостроительных планов земельных участков -                        63 плана;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 10 семей;

- в рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа                        на приобретение или строительство жилья» - 10 семей;

- в рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                                 на приобретение или строительство жилья» - 40 семей;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» выполнение целевого показателя (индикатора) «Ежегодное количество проведенных аукционов                       по площадкам перспективного строительства в городе Рязани МАП» составило                        50%. В 2018 году проведен 1 аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории в границах улиц:  Ленинского Комсомола, 10-я Линия, пер. 9-й Линии, 9-я Линия.  	Плановое значение показателя (2 аукциона) не достигнуто                  в связи с тем, что деятельность по проведению аукционов и соответственно                        по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона в 2018 году была приостановлена в связи с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления                     на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

- в рамках основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» - 174 осмотра;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы» - 94 %.

По 8-и из 9-ти целевым показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2018 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2018 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 371527,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-   168 091,6 тыс. руб. - федеральный бюджет,

-     29 815,6  тыс. руб. - областной бюджет,

-     55 960,8 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

-    117 659,5 тыс. руб. - внебюджетные источники.

В 2018 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                       369 901,7 тыс. руб. (99,6 % годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-   168 091,6 тыс. руб. - федеральный бюджет (100% годового плана),

-     29 815,6 тыс. руб. - областной бюджет (100% годового плана),

-     54 009,2 тыс. руб. - бюджет города Рязани (96,5% годового плана),

-    117 985,3 тыс. руб. - внебюджетные источники (100,3% годового плана);

Из запланированных к реализации в 2018 году девяти основных мероприятий                              МП «Жилище» выполнены работы по всем основным мероприятиям.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2018 год от 14 февраля 2018 года вносились изменения от 22 марта 2018 года, от 20 июля 2018 года, от 07 сентября 2018 года, от 07 декабря 2018 года, от 29 декабря 2018 года.

По основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» построен                    и 29 декабря 2018 года введен в эксплуатацию объект «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани». Освоено 202 896,9 тыс. руб. (99,2%), в том числе из средств федерального бюджета – 166 655,4 тыс. руб., из средств областного бюджета – 27 449,1 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани -  8 792,4 тыс. руб.  В том числе в 2018 году за счет средств бюджета города Рязани погашена кредиторская задолженность 2017 года за поставку оборудования на объект «Детский сад на 220 мест микрорайон Канищево, Семчино г. Рязани» в сумме 124,9 тыс. руб.

Финансирование строительства осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 «Социальное развитие населенных пунктов» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов  в 2015-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 312, и в соответствии                             с постановлением Правительства Рязанской области от 30.01.2018 № 10                             «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в 2018 году на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие в 2015-2020 годах». Субсидии федерального бюджета привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

09 июня 2018 года с Министерством строительного комплекса Рязанской области в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключено соглашение № 61701000-1-2018-004 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани, которое по итогам 2018 года выполнено в полном объеме.

В июне 2018 года подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из федерального бюджета на строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой                     г. Рязани». Строительство детского сада в рамках МП «Жилище» запланировано на 2019 год.

По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» освоено 998,0 тыс. руб. (100%) средств бюджета города.

За отчетный период разработаны 8 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани,  4 Проекта изменений в Генеральный план города Рязани,

За 2018 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены 12 прямых договоров:

- 8 договоров на внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани  в отношении территорий, расположенных по адресам:                                ул. Полетаева, 14; ул. Новоселов, ул. Забайкальская между домами 5 и 21; Голенчинское шоссе; Московское шоссе, д. 49; р-н Сысоево; в части внесения изменений: в пункт 2 статьи 48; в таблицу 1 статьи 39;

- 4 договора на внесение изменений в Генеральный план города Рязани                     в части дополнения материалов Генерального плана города Рязани чертежом: «Схема размещения объектов капитального строительства местного значения (существующих, в том числе подлежащих реконструкции, и планируемых объектов в области образования – дошкольных образовательных учреждений)»; в части изменения границ функциональных зон «Городские парки, скверы, бульвары», «Учреждения здравоохранения и социальной защиты» в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, Голенчинское шоссе; в части изменения функционального зонирования территории земельного участка с кадастровым номером 62:29:0060010:45, расположенного по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 49; в части изменения границ функциональных зон в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 62:29:0000000:90, 62:29:0060005:11, расположенных по адресу: г. Рязань, в районе ул. Новаторов.

По основному мероприятию «Разработка топографических планов масштаба 1:500» освоено 214,6 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

За отчетный период заключено 7 договоров на разработку 63 топографических планов земельных участков масштаба 1:500, работы выполнены                                             и профинансированы.

По основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» освоено 25748,2 тыс. руб. (100%).

В 2018 году 10 молодым семьям предоставлены социальные выплаты                       на приобретение жилья или строительство жилого дома на общую сумму                      7 713,9 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 1436,2 тыс. руб., из средств областного бюджета – 2 278,7 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани – 3 999,0 тыс. руб. Привлечены собственные и заемные средства молодых семей в сумме 17 945,5 тыс. руб. в том числе: средства кредитных организаций – 13 085,3 тыс. руб., собственные средства молодых семей –  4 860,2 тыс. руб. Приобретено 679,4  кв. м жилья.

По состоянию на 1 января 2019 года оплата приобретения жилья                    или строительства жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

Одной молодой семье предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 88,78 тыс. руб., в том числе                 из средств областного бюджета – 87,78 тыс. руб., из средств бюджета города Рязани – 1,0 тыс. руб.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации мероприятия подготовлены постановления администрации города Рязани                         об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию -  город Рязань для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года (№ 357 от 30.01.2018, № 1833 от 15.05.2018, № 3091 от 08.08.2018, № 4444 от 14.11.2018).

В течение 2018 года проводились заседания комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования            и молодежной политики на 2014 - 2025 годы». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

В апреле 2018 года между администрацией города Рязани и министерством образования и молодежной политики Рязанской области заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы                     по обеспечению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы», основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В 2018 году управлением образования и молодежной политики проведена работа по формированию банка данных и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в муниципальной программе «Жилище» на 2016 - 2022 годы. Дополнительно в список молодых семей - участников программы включено 24 молодые семьи.

По основному мероприятию «Льготное ипотечное кредитование» освоено                   17 791,0 тыс. руб. (100%), в том числе средств бюджета города Рязани 2 286,0 тыс. руб., 15 505,0 тыс. руб. - внебюджетные средства).

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья. В 2018 году улучшили свои жилищные условия 30 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3 918 граждан). В течение года заключено 10 договоров займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 495 кв. м (за период действия ипотечных программ – 67 399 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия  15 505,0 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию заемщиков - участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено по заключенным договорам 355 семей. Ведется учет кредитных историй 1306 граждан-заемщиков и 2612 граждан-поручителей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 30 граждан. Число аккредитованных агентств недвижимости и застройщиков на конец 2018 года составило – 17 организаций.

Информация об условиях реализации основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По основному мероприятию «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» освоено 95675,6 тыс. руб. (100%), в том числе средств бюджета города Рязани 11140,8 тыс. руб., 84534,8 тыс. руб. - внебюджетные средства).

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        120 граждан города Рязани (за период действия ипотечных программ - 2 097 граждан). В течение года заключено 40 договоров о субсидировании.                                  Приобретено жилых помещений общей площадью 2 328 кв. м (за период действия ипотечных программ – 38 756 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия 69 865,7 тыс. руб. кредитных ресурсов банков и 14 669,1 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию получателей субсидии – участников программ ипотечного кредитования. За год обслужена по предоставлению субсидий и заключенным договорам 291 семья. Ведется учет кредитных историй 699 семей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен андеррайтинг 120 граждан. Число  аккредитованных кредитных организаций, агентств недвижимости и застройщиков на конец 2018 года составило – 22 организации.

Информация об условиях реализации программы была размещена на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанский ипотечный фонд», в газете «Рязанские ведомости», радио ВГТРК.

По основному мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий                         по развитию застроенных территорий в городе Рязани» освоено 136,9 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

Осуществлен сбор информации у структурных подразделений администрации города Рязани (управления градостроительства и архитектуры, управления земельных ресурсов и имущественных отношений, управления энергетики                          и жилищно-коммунального хозяйства) и получена необходимая информация                       из Росреестра по Рязанской области без привлечения бюджетных средств по 24 домам. В МАП внесены изменения в части включения 6 новых домов и 1 новой площадки.

В рамках реализации данного мероприятия было заключено 2 договора                    на определение начальной цены предмета аукциона на право заключить договор                    о развитии застроенной территории по 2 площадкам перспективного строительства МАП.

В рамках реализации данного мероприятия было заключено 2 договора на поставку средств вычислительной техники и оргтехники для повышения эффективности работы и качества документов при подготовке проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий.

По основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» освоено 528,1 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

В рамках реализации 6 муниципальных контрактов с Рязанским отделением филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу проведен осмотр местонахождения 174 объектов адресации.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» освоено 25 912,4 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани, из которых осуществлялись: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, уплата налогов, сборов и иных платежей.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2018 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 07 февраля 2018 г. № 463 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II «Об утверждении бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» откорректированы лимиты средств бюджета города Рязани и целевые индикаторы по всем основным мероприятиям. Муниципальная программа дополнена задачами 5 «Определение местоположения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации» и 6 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы». Добавлено основные мероприятия 8 «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» и 9 «Обеспечение деятельности управления капитального строительства». В рамках указанных основных мероприятий в муниципальной программе установлены целевые показатели 8 «Количество проведённых осмотров местонахождения объектов адресации» и 9 «Уровень выполнения целевых индикаторов программы». |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 13 марта 2018 г. № 910 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 21.02.2018 № 77-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II» по результатам конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий федерального и областного бюджетов, в соответствии с соглашением № 2 от 30.01.2018 о предоставлении субсидии бюджету города Рязани из областного бюджета, скорректированы объемы финансирования основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». По объекту «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани» предусмотрено финансирование в объеме 196065,17 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 166655,3945 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 27449,1238 тыс. руб., за счет средств бюджета города Рязани 1960,6517 тыс. руб. Мероприятие по строительству объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» будет реализовываться при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 09 июля 2018 г. № 2635 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В связи с организационно-штатными изменениями в администрации города Рязани функции по признанию молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» переданы в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.05.2018 № 180-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II», скорректированы объемы финансирования основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома», предусмотрено финансирование в объеме 7714,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1436,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2278,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Рязани 4000,0 тыс. руб. Кроме того, в соответствии с соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязань от 24.04.2018, скорректирован показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 10 семей. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 20 августа 2018 г. № 3244 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 12.07.2018 № 234-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II», уменьшены объемы финансирования основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 10000,0 тыс. руб. на разработку «Генерального плана города Рязани с одновременной разработкой Правил землепользования и застройки в городе Рязани». Соответственно скорректирован показатель «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 24 проекта. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 14 сентября 2018 г. № 3628 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В связи с формированием проекта бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, срок действия муниципальной программы «Жилище» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549, продлен до 2022 годы. Прогнозными значениями на 2021-2022 годы дополнены финансирование основных мероприятий и значения целевых показателей (индикаторов). |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 03 декабря 2018 г. № 4708 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 01.11.2018 № 72-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II»: - увеличены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на 8778,716 тыс. руб., в том числе на 8653,8 тыс. руб. на строительство объекта «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани» и на 124,916 тыс. руб. для платы кредиторской задолженности 2017 года за поставку оборудования на объект «Детский сад на 220 мест микрорайона Канищево, Семчино 9 -10 г. Рязань»; - уменьшены объемы финансирования в 2019 году основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 10000,0 тыс. руб. на разработку «Генерального плана города Рязани с одновременной разработкой Правил землепользования и застройки в городе Рязани»; - уменьшены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани» на 68,0 тыс. руб. в связи с тем, что в 4 квартале 2018 года не планируется заключение договоров по оценке начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории; - увеличены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Обеспечения деятельности управления капитального строительства» на 42,2 тыс. руб. на приобретение основных средств. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 29 декабря 2018 г. № 5154 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4549». | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.12.2018 № 131-III «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II»: - уменьшены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» на 273,7 тыс. руб., в том числе 253,7 тыс. руб. на строительство объекта «Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное г. Рязани» в связи с экономией по результатам торгов и 20,0 тыс. руб. на софинансирование объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой» Значение индикатора «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» уменьшено на 1 проект в связи с планируемым строительством объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой» в 2019 году; - уменьшены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» на 1799,0 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в части средств бюджета города Рязани в рамках мероприятия. Значение индикатора «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» уменьшено на 12 проектов; - уменьшены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Разработка топографических планов масштаба 1:500» на 85,4 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в части средств бюджета города Рязани в рамках мероприятия. Значение индикатора «Количество разработанных топографических планов масштаба 1:500» уменьшено на 7 планов; - увеличены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» на 87,78 тыс. руб. в связи с предоставлением в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету города Рязани на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям по рождению (усыновлению) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы», кроме того по мероприятию скорректированы по итогам года средства, привлеченные из внебюджетных источников – увеличены на 3445,5 тыс. руб. Корректировка индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома не требуется»; - уменьшены средства по основному мероприятию «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на 2460,0 тыс. руб., в связи с тем, что по итогам 2018 года число граждан-получателей субсидий, по ранее заключенным договорам по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» сократилось на 84 человека. Корректировка индикатора «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидии на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» по вновь заключаемым договорам не требуется; - уменьшены средства по основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» на 93,9 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в части средств бюджета города Рязани в рамках мероприятия. Значение показателя «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» приведено в соответствие с фактическим значением 174 осмотров; - увеличены объемы финансирования в 2018 году основного мероприятия «Обеспечения деятельности управления капитального строительства» на 933,4 тыс. руб. на приобретение основных средств. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 50%.

Низкий результат объясняется тем, что запланированное в 2018 году строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» будет осуществлено в 2019 году за счет субсидий федерального бюджета по итогам конкурсного отбора Правительства Рязанской области, который состоялся в июне 2018 года.

ДИ2 = 48%.

Низкий результат объясняется отсутствием необходимости в разработке градостроительной и проектной документации в большом количестве в течение года.

ДИ3= 90%.

Средний достигнутый результат соответствует потребности в 2018 году                        в подготовке топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков.

ДИ4 = 50%.

Низкий результат объясняется тем, что предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области.

В соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области утверждено 10 молодых семей.

ДИ5 = 100%.

ДИ6= 100%.

ДИ7 = 33%

Низкий результат получен, вследствие того, что в соответствии                                        с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ после 1 июля 2017 года заключение договоров о развитии застроенных территорий не допускается без внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

ДИ8 = 139 %.

Высокий достигнутый результат соответствует потребности в проведении в 2018 году осмотров местонахождения объектов адресации.

ДИ9 = 104%.

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

ФОМ1 = 49%;

ФОМ2 = 8%;

ФОМ3 = 72%;

ФОМ4 = 65%;

ФОМ5 = 100%;

ФОМ6 = 98%;

ФОМ7 = 67%;

ФОМ8 = 85%;

ФОМ9 = 103 %.

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы, выполнения задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭЗ1 = 276% - высокая,

ЭОМ1 = 102% - высокая,

ЭОМ2 = 600% - высокая, вследствие разработки необходимого количества градостроительной и проектной документации по социально-значимым объектам в рамках договоров до 100 тыс. руб. При этом по итогам года значительно сократился объем финансирования мероприятия в связи с невозможностью проведения торгов по дорогостоящим объектам ввиду отсутствия выделения необходимой суммы в полном объеме.

ЭОМ3 = 125% - высокая за счет подготовки большого количества топографических планов масштаба 1:500 для земельных участков, имеющих небольшую площадь. При этом объем финансирования мероприятия изменился                  не значительно.

ЭЗ2 = 77% - средняя,

ЭОМ4 = 77% - средняя, в связи с направлением на реализацию программы денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано, по условиям соглашения с министерством молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской  области. При этом исполнение целевого индикатора составило 50% в связи с тем, что предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в соответствии с приказом министерства молодежной политики, физической  культуры и спорта Рязанской области.

ЭЗ3 = 101% - высокая,

ЭОМ5 = 100% - высокая,

ЭОМ6 = 102% - высокая.

ЭЗ4 = 49% - низкая,

ЭОМ7 = 49% - низкая, в связи с направлением на реализацию программы денежных средств в меньшем объеме, чем было запланировано первоначально. При этом исполнение целевого индикатора составило 33% в связи с тем, что деятельность по проведению аукционов и соответственно по заключению договоров на оценку начальной цены предмета аукциона в 2018 году была приостановлена                  в связи с изменением законодательства в части запрета заключения договоров о развитии застроенных территорий без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

ЭЗ5 = 164% - высокая,

ЭОМ8 = 164 – высокая,  вследствие проведения необходимого в 2018 году количества осмотров местонахождения объектов адресации. При этом объем финансирования мероприятия изменился не значительно.

ЭЗ6 = 101% - высокая,

ЭОМ9 = 101% - высокая.

ЭМП = (ЭЗ1+ЭЗ2+ЭЗ3+ЭЗ4+ЭЗ5+ЭЗ6)/6 =

=(276%+77%+101%+49%+164%+101%)/6 = 128%.

Эффективность реализации МП «Жилище» оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                          с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                            По целевым показателям достигнуты положительные результаты.

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как высокая, и учитывая значимость проводимых мероприятий в 2019 году целесообразно осуществлять дальнейшую реализацию запланированных основных мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы.