АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2011 г.                                                                                                    		№5698

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дорожное хозяйство

города Рязани на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением

администрации города Рязани от 14.10.2010 № 4978

В связи с уточнением стоимости объектов по результатам проведения электронных торгов, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 14.10.2010 № 4978 (в редакции постановлений администрации города Рязани от 07.02.2011 № 454, от 10.03.2011 № 964, от 28.07.2011 № 3271) следующие изменения:

    - Строки 9, 10, 11 Паспорта долгосрочной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

    - Раздел 4 «Планируемые результаты реализации ДЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

    - Раздел 5 «Перечень мероприятий ДЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

    - Раздел 6 «Ресурсное обеспечение ДЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

    - Раздел 8 «Ожидаемый эффект от реализации ДЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

    - Приложение к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

- Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Савичева.

Глава администрации                                                                                                         В.Е.Артемов

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Рязани

### от 16 декабря 2011 г. №5698

| 9. Объемы и источники финансирования ДЦП с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств на реализацию ДЦП, планируемый в расходах на дорожное хозяйство – 1050212,32764 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 г. – 229385,92164 тыс. рублей 2012 г. – 342739 тыс. рублей 2013 г. – 478087,406 тыс. рублей Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани Всего – 284741,80764 тыс. рублей В том числе по годам: 2011 г. – 74000,40764 тыс. рублей 2012 г. – 104000 тыс. рублей 2013 г. – 106741,4 тыс. рублей Средства областного бюджета: Всего – 633577,52 тыс. рублей В том числе по годам: 2011 г. – 23492,514 тыс. рублей 2012 г. – 238739 тыс. рублей 2013 г. – 371346,006 тыс. рублей Средства федерального бюджета: Всего – 131893 тыс. рублей В том числе в 2011 г. – 131893 тыс. рублей |
| --- | --- |
| 10. Планируемые результаты реализации ДЦП | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования - 461,661 км Строительство линий искусственного освещения - 3,5 км Строительство автодорог - 0,768 км Капитальный ремонт и ремонт автодорог - 43,256 км Реконструкция автодорог – 4,191 км Реконструкция мостов и путепроводов - 114 п.м. |
| 11. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования; строительство линий искусственного освещения - 3,5 км; строительство автодорог - 0,768 км, капитальный ремонт и ремонт автодорог - 43,256 км, реконструкция 4,191 км автомобильных дорог общего пользования и реконструкция мостов и путепроводов - 114 п.м. |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Рязани

### от 16 декабря 2011 г. №5698

4. Планируемые результаты реализации ДЦП

| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации ДЦП 2010 г. |  | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет города Рязани |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  | 165163,66216 |  |  |  |  |  |  |  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования |  | км | 461,661 |  | 461,661 | 461,661 |  |  | 461,661 |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  | 119578,14548 |  |  |  |  |  |  | Строительство линий искусственного освещения |  |  | км |  |  | 0 | 0 |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 633577,52 |  |  |  | 131893 | Строительство автодорог |  |  | км |  |  | 0 | 0,268 |  | 0,500 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог |  |  | км |  |  | 0 | 12,856 |  | 10,1 | 20,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция автодорог |  |  | км |  |  | 0 | 0 |  | 0,691 | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция мостов и путепроводов |  |  | п.м. |  |  | 0 | 0 |  | 114 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Рязани

### от 16 декабря 2011 г. №5698

5. Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Цель 1. Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета города Рязани |  |  | 165163,66216 | 55163,66216 |  |  | 50000 | 60000 |  |  | 2011 – 2013 годы | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации |  |  |  | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования |
|  | Итого по цели 1 | Средства бюджета города Рязани |  |  | 165163,66216 | 55163,66216 |  |  | 50000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения на территории города Рязани, повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования | Средства бюджета города Рязани | 15459,054 |  |  |  | 459,054 |  | 15000 |  |  |  | 2011-2012 годы |  | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации | Строительство линий искусственно го освещения - 3,5 км, строительство автодорог - 0,768 км, капитальный ремонт и ремонт автодорог - 43,256 км, реконструкция 4,191 км автомобильных дорог общего пользования и реконструкция мостов и путепроводов - 114 п.м. |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани | 10593,738 |  |  |  | 2693,738 |  | 7900 |  |  |  | 2011–2012 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 95194 |  |  |  | 3700 |  | 91494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани | 70814,21948 |  |  |  | 12732,81948 |  | 18100 |  | 39981,4 |  | 2011–2013 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 386643,52 |  |  |  | 19792,514 |  | 118745 |  | 248106,006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 131893 |  |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани | 16211,134 |  |  |  | 2951,134 |  | 6500 |  | 6760 |  | 2011–2013 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 151740 |  |  |  |  |  | 28500 |  | 123240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе проектно- изыскательские работы | Средства бюджета города Рязани | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 2 |  | 885048,66548 |  |  |  | 174222,25948 |  | 292739 |  | 418087,406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани | 119578,14548 |  |  |  | 18836,74548 |  | 54000 |  | 46741,4 |  | 2011–2013 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 633577,52 |  |  |  | 23492,514 |  | 238739 |  | 371346,006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 131893 |  |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ДЦП |  | 1050212,32764 |  |  |  | 229385,92164 |  | 342739 |  | 478087,406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Рязани | 284741,80764 |  |  |  | 74000,40764 |  | 104000 |  | 106741,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 633577,52 |  |  |  | 23492,514 |  | 238739 |  | 371346,006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 131893 |  |  |  | 131893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Рязани

### от 16 декабря 2011 г. №5698

6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Общий объем средств на реализацию ДЦП, планируемый в расходах на дорожное хозяйство – 1050212,32764 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2011 г. – 229385,92164 тыс. рублей

2012 г. – 342739 тыс. рублей

2013 г. – 478087,406 тыс. рублей

Из них по источникам:

Средства бюджета города Рязани

Всего – 284741,80764 тыс. рублей

В том числе по годам:

2011 г. – 74000,40764 тыс. рублей

2012 г. – 104000 тыс. рублей

2013 г. – 106741,4 тыс. рублей

Средства областного бюджета:

Всего – 633577,52 тыс. рублей

В том числе по годам:

2011 г. – 23492,514 тыс. рублей

2012 г. – 238739 тыс. рублей

2013 г. – 371346,006 тыс. рублей

Средства федерального бюджета:

Всего – 131893 тыс. рублей

В том числе по годам:

2011 г. – 131 893 тыс. рублей

Объем финансирования ДЦП носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при формировании федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к капитальному ремонту, ремонту, строительству и реконструкции в 2011–2013 годах, представлено в приложении к ДЦП.

Приложение № 5

к постановление

администрации города Рязани

### от 16 декабря 2011 г. №5698

8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП

Реализация ДЦП позволит:

- выполнить комплекс работ по ремонту и содержанию 461,661 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий;

- провести строительство 0,768 автодороги, устройство 3,5 км линий искусственного освещения, выполнить капитальный ремонт и ремонт 43,256 км автодорог, реконструировать 4,191 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировать 114 м.п. мостов и путепроводов.