УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Рязани

от 01 ноября 2011 г. №4856

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на 2012 - 2014 годы»

г.Рязань, 2011 г.

Структура Программы

1. Паспорт Программы

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

3. Определение целей и задач  Программы и обоснование их выбора

4. Целевые индикаторы Программы

5. Сроки и этапы реализации Программы

6. Система программных мероприятий

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое

8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

11. Оценка результативности реализации Программы

1. Паспорт Программы

| - Наименование Программы | Ведомственная целевая программа развития «Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Дата принятия решения о разработке Программы | Приказ управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани от 07.10.2011 № 23 «О разработке проекта ведомственной целевой программы развития «Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на 2012 - 2014 годы» |
| - Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| - Цели и задачи Программы | Цель: - рациональное распределение средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города Задача: - осуществление технического учета и паспортизации дорог города, в том числе с учетом выявленных бесхозяйных дорог и искусственных сооружений, а также разработка проекта организации дорожного движения города |
| - Целевые индикаторы Программы и их значения | Общая протяженность дорог города, подлежащих паспортизации (в 2011 году — 0 км) |
| - Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации – 2012 - 2014 годы. Программа реализуется в один этап |
| - Перечень основных мероприятий | Проведение технического учета и паспортизации дорог города, а также разработка проекта организации дорожного движения города |
| - Исполнители основных мероприятий | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани; подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| - Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы – 19 704 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, в том числе по годам реализации: 2012 г. – 5 000 тыс. руб. 2013 г. – 11 704 тыс. руб. 2014 г. – 3 000 тыс. руб. |
| - Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Организацию контроля за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В.Савичев, управление экономики администрации города Рязани и управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - выполнить комплекс работ по техническому учету и паспортизации дорог города общей протяженностью 461,6 км, выявленных бесхозяйных дорог и искусственных сооружений, а также разработать проект организации дорожного движения города |
| - Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических значений целевого индикатора с базовым значением и с установленными значениями на каждый год реализации Программы |

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения

и обоснование необходимости ее решения программными методами

на уровне ведомства

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие города Рязани во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития автомобильных дорог. Действующая сеть автомобильных дорог города Рязани сформирована в 40-60-е годы XX века. По состоянию на 1 января 2011 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 461,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 399,8 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения  имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Постоянные транспортные заторы значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.

В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность  автомобильных дорог снизилась на 20-30 %, себестоимость автомобильных перевозок увеличилась в 1,2 - 1,8 раза. Это негативно сказывается на эффективности работы автомобильно-дорожного комплекса и приводит к понижению конкурентоспособности транспортной системы области.

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог города Рязани вызывает тревогу, состояние расценивается как критическое:

70 % конструкций дорожных одежд рассчитана под осевую нагрузку в 6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусов имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.

Ежегодный недоремонт действующей сети дорог составляет до 40 км. Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цели, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства.

3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель Программы – рациональное распределение средств и концентрация ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу - осуществление технического учета и паспортизации дорог города, с учетом выявленных бесхозяйных дорог и искусственных сооружений, а также разработка проекта организации дорожного движения города.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  - постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов»;

  - ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования»;

  - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4. Целевые индикаторы Программы

| Целевой индикатор Программы | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Общая протяженность дорог города, подлежащих паспортизации | км | 0 | 117,1 | 274,2 | 70,3 |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы. Программа реализуется в 1 этап.

6. Система программных мероприятий

| Цель, задача, мероприятия | Описание программных мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: - рациональное распределение средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города |  |  |  |
| Задача: - осуществление технического учета и паспортизации дорог города, в том числе с учетом выявленных бесхозяйных дорог и искусственных сооружений, а также разработка проекта организации дорожного движения города |  |  |  |
| Проведение технического учета и паспортизации дорог города, а также разработка проекта организации дорожного движения города | - Определение подрядных организаций в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - проведение работ по обследованию, техническому учету и паспортизации дорог; - разработка проекта организации дорожного движения города; - составление уточненного перечня дорог на территории города Рязани с учетом выявленных бесхозяйных дорог | 2012 - 2014 годы | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,

организационное и финансовое

Общий объем средств на реализацию Программы 19 704 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.

Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Техническим обеспечением является подача заявок на проведение открытых аукционов для определения подрядных организаций для проведение комплекса мероприятий по техническому учету и паспортизации дорог города.

Организационное обеспечение: отчётные документы по реализации Программы.

Финансовое обеспечение:

| Цель, задача, мероприятия | Объемы финансирования из бюджета города Рязани (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |  |  |
| Цель: - рациональное распределение средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |  |
| Задача: - осуществление технического учета и паспортизации дорог города, в том числе с учетом выявленных бесхозяйных дорог и искусственных сооружений, а также разработка проекта организации дорожного движения города |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического учета и паспортизации дорог города, а также разработка проекта организации дорожного движения города | 5 000 | 11 704 | 3 000 |  | 19 704 | Выполнение комплекса работ по техническому учету и паспортизации дорог города общей протяженностью 461,6 км, выявленных бесхозяйных дорог и искусственных сооружений, а также разработка проекта организации дорожного движения города |
| Итого по Программе: | 5 000 | 11 704 | 3 000 |  | 19 704 |  |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

8. Оценка рисков реализации Программы

и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению цели и задачи Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способы ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

9. Организационная схема управления

и контроля за реализацией Программы

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложение по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на очередной финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

Исполнителями Программы являются управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономики и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Уточнение целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации города Рязани.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации А.В. Савичев, управление экономики администрации города Рязани, управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани.

10. Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по техническому учету и паспортизации дорог города общей протяженностью 461,6 км, а также выявить бесхозяйные дороги и искусственные сооружения (мосты и путепроводы) и провести их технический учет и паспортизацию.

11. Оценка результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических значений целевого индикатора с базовым значением и с установленными значениями на каждый год реализации Программы.