УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Рязани

от 18 декабря 2009 г. №9058

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Замена аварийного внутридомового газового оборудования

в муниципальном жилищном фонде города Рязани

на 2010-2012 годы»

г. Рязань, 2009г.

Паспорт ведомственной целевой программы развития

| Наименование ведомственной целевой программы развития | Ведомственная целевая программа развития «Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани на 2010-2012 годы» (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | Решение Рязанской городской Думы от 25.06.2009 № 410-I «Об организации инвентаризации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде и газового оборудования зданий объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности» |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Цель: Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани, безопасных условий проживания населения города Рязани, предупреждение аварий и несчастных случаев. Задача: Обеспечение надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани. |  |  |  |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | Количественные и качественные показатели (индикаторы) по годам реализации: |  |  |  |
|  | Год | Вид оборудования | Процентное выполнение(%) | Кол-во оборудованияед. |
|  | 2010 | Газовая плита | 2 | 517 |
|  |  | Водонагреватель проточный | 2 | 140 |
|  |  | АОГВ | 2 | 24 |
|  | 2011 | Газовая плита | 47 | 12 142 |
|  |  | Водонагреватель проточный | 47 | 3 284 |
|  |  | АОГВ | 47 | 556 |
|  | 2012 | Газовая плита | 51 | 13 176 |
|  |  | Водонагреватель проточный | 51 | 3 563 |
|  |  | АОГВ | 51 | 604 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2012 годы, в том числе: I этап — 2010 год; II этап — 2011 — 2012 годы. |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Организация проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани. 2. Осуществление замены аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани. |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы – 57 000,00 тыс. рублей из бюджета города Рязани, в том числе по годам реализации: 2010 г. – 1 000,00 тыс. руб. 2011 г. – 27 000,00 тыс. руб. 2012 г. – 29 000,00 тыс. руб. |  |  |  |
| Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства, финансово-казначейское управление, управление экономического развития администрации города Рязани |  |  |  |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит повысить надежность эксплуатации внутридомового газового оборудования, являющегося источником повышенной опасности, предупредить возникновение аварий и несчастных случаев, обеспечив тем самым безопасные условия проживания населения города Рязани и сохранность муниципального жилищного фонда города Рязани. К окончанию срока реализации Программы планируется завершить замену аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани. В период реализации мероприятий Программы в муниципальном жилищном фонде города Рязани планируется заменить 34006 ед. внутридомового газового оборудования, в том числе: - плиты газовые – 25 835 ед.; - водонагреватели проточные – 6 987 ед.; - АОГВ – 1 184 ед. |  |  |  |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов путем сравнения значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2010-2012 годы. |  |  |  |

1. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время отмечается рост аварийности при эксплуатации внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, в связи с ухудшением ситуации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации газового оборудования, и как следствие возрастает угроза жизни, здоровью населения и сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани.

В целях предупреждения аварий и несчастных случаев, обеспечения безопасных условий проживания населения города Рязани, сохранности жилищного фонда, обеспечения надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования, являющегося источником повышенной опасности, необходимо провести инвентаризацию внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани и по результатам инвентаризации произвести замену аварийного внутридомового газового оборудования.

Анализ ситуации показывает, что в условиях экономического кризиса, решение задачи по замене аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде и газового оборудования зданий объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, невозможно без разработки комплексного подхода в рамках единой программы.

Замена аварийного газового оборудования позволит обеспечить безопасность проживания населения города Рязани, сохранность муниципального жилищного фонда.

2. Цели и задачи Программы и обоснование их выбора

Основной целью Программы является обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани, безопасных условий проживания населения города Рязани, предупреждение аварий и несчастных случаев.

Задачей Программы является обеспечение надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани.

Настоящая Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 15.01.2009 № 5 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 108 «Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Рязанской области», постановлением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, от 22.01.2009 № 06 «Об организации инвентаризации внутридомового газового оборудования и газовых сетей на территории муниципального образования – городской округ город Рязань», решением Рязанской городской Думы от 25.06.2009 № 410-I «Об организации инвентаризации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде и газового оборудования зданий объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности».

3. Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовое значение 2009г. | Значение индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество замененного аварийного газового оборудования: - газовая плита - водонагреватель проточный - АОГВ | ед. ед. ед. | 0 0 0 | 517 140 24 | 12 142 3 284 556 | 13 176 3 563 604 |
| 2. | Доля замененного аварийного газового оборудования в общем количестве аварийного газового оборудования, требующего замены: - газовая плита - водонагреватель проточный - АОГВ | % % % | 0 0 0 | 2 2 2 | 47 47 47 | 51 51 51 |

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2010 – 2012 годы и реализуется в 2 этапа:

1-й этап – 2010 год: техническое обслуживание и частичная замена внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани;

2-й этап – 2011–2012 годы:

- замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани;

- совершенствование и развитие механизма реализации Программы, уточнение перечня намеченных мероприятий;

- организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросу освещения реализации Программы.

5. Система программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий

| Программное мероприятие | Описание программного мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани, безопасных условий проживания населения города Рязани, предупреждение аварий и несчастных случаев. |  |  |  |
| Задача: обеспечение надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани. |  |  |  |
| Мероприятие 1: Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани | Организация проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани | 2010 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Мероприятие 2: Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани | Осуществление замены аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани | 2010-2012гг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Рязани.

Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий Программы, составляет 57 000,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани и утверждении мероприятий Программы на очередной год.

Планируемое распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, по годам приведено в таблице:

| Цель, задача, мероприятие | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат (целевой индикатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |
| Цель: обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани, безопасных условий проживания населения города Рязани, предупреждение аварий и несчастных случаев. |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани. |  |  |  |  |  |
| 1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани | 1 000,00 |  |  |  | Количество замененного оборудования, ед.: газовая плита -25 835; водонагреватель проточный - 6 987; АОГВ – 1 184. |
| 2. Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани |  | 27 000,00 |  | 29 000,00 |  |

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». К работе по реализации мероприятий Программы допускаются специализированные предприятия, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ.

Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани, которое обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование перечня объектов и состава работ на очередной год;

- подготовка предложения по объемам и условиям предоставления средств городского  бюджета для реализации Программы;

- согласование данных предложений с заместителем главы администрации и внесение их для рассмотрения и принятия решения на коллегию при главе администрации города Рязани;

- осуществление координации деятельности исполнителей Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы;

- осуществление методического обеспечения реализации Программы;

- подготовка и представление отчетов об исполнении Программы;

- осуществление иных функций по реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение. Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы.

Контроль за целевым использованием средств городского бюджета города Рязани, выделенных на реализацию Программы, обеспечивают органы муниципального образования, уполномоченные на осуществление финансового контроля в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Рязани, утвержденным решением Рязанского городского Совета от 12.02.2004г. № 867 (раздел VI «Муниципальный финансовый контроль»).

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит повысить надежность эксплуатации внутридомового газового оборудования, являющегося источником повышенной опасности, предупредить возникновение аварий и несчастных случаев, обеспечив тем самым безопасные условия проживания населения города Рязани и сохранность муниципального жилищного фонда города Рязани.

К окончанию срока реализации Программы планируется завершить замену аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани.

В период реализации мероприятий Программы в муниципальном жилищном фонде города Рязани планируется заменить 34 006 ед. внутридомового газового оборудования, в том числе:

- плиты газовые – 25 835  ед.;

- водонагреватели проточные – 6 987 ед.;

- АОГВ – 1 184 ед.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задачи и мероприятий Программы. Оценка эффективности будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2010-2012 годы.