Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы

за 2020 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятий, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финанси-рования | План* (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2024 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы | УКС, УЭиЖКХ | Всего, в том числе: | 5411,9 | 5411,9 | 100 |  | Расселение 1 аварийного жилого дома, 4 аварийных жилых помещений общей площадью 74,6 кв.м, 12 граждан. |  | Расселено 0,75 аварийного жилого дома, 3 аварийных жилых помещения общей площадью 56,1 кв.м, 8 граждан. |
|  |  |  | средства Фонда | 2726,46 | 2726,46 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 80,11 | 80,11 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2605,33 | 2605,33 | 100 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | УКС, УЭиЖКХ | Всего, в том числе: | 3014,24 | 3014,24 | 100 |  | Приобретение 2 квартир для переселения 7 граждан из 2 жилых помещений площадью 37,4 кв.м. |  | Приобретены 2 квартиры. Переселены 3 граждан из 1 жилого помещения площадью 18,9 кв.м, переселение 4 граждан из 1 жилого помещения площадью 18,5 кв.м осуществляется в судебном порядке. |
|  |  |  | средства Фонда | 1366,88 | 1366,88 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 40,16 | 40,16 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1607,20 | 1607,20 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | УКС, УЭиЖКХ | Всего, в том числе: | 1676,86 | 1676,86 | 100 |  | Выплата возмещения собственникам 2 жилых помещений площадью 37,2 кв.м. Переселение 5 человек. |  | Выплачено возмещение собственникам 2 жилых помещений площадью 37,2 кв.м, переселено 5 человек. |
|  |  |  | средства Фонда | 1359,57 | 1359,57 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 39,95 | 39,95 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 277,34 | 277,34 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2. | Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Снос аварийных жилых домов и перевод в нежилые здания домов, подлежащих реконструкции | УКС, УЭиЖКХ | бюджет города Рязани | 720,8 | 720,8 | 100 |  | Снос 2 аварийных домов, расселенных за счет иных источников | Снесены 2 аварийных дома, расселенных за счет иных источников. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Внесение изменений в информационную систему «ODANT» | УЭиЖКХ | финанси-рование не предусмот-рено | 0 | 0 | 100 |  | Внесение изменений в информационную систему «ODANT» по 2 домам | Документы о снятии домов с кадастрового учета для внесения изменений в информационную систему «ODANT» поданы в Управление Росреестра по Рязанской области в декабре 2020 года, находятся на рассмотрении. |  |
|  | ИНДИКАТОР 1 Количество расселенных аварийных жилых помещений | Ед. |  | 12 | 11 | 92 | 46 | Индикатор не выполнен |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 2 Количество переселенных граждан | Чел. |  | 29 | 25 | 86 | 128 | Индикатор не выполнен |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 3 Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений | кв.м |  | 452,5 | 434 | 96 | 1742,7 | Индикатор не выполнен |  |  |
|  | ИНДИКАТОР 4 Количество расселенных аварийных жилых домов | Ед. |  | 2 | 1,75 | 88 | 8 | Индикатор не выполнен |  |  |

* – Плановые значения приведены в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы (в ред. от 31.12.2020 № 5147).