Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ В.С. Бурмистров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА  РЯЗАНИ» НА 2016 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 12.02.2019 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Игумнова Елена Петровна тел. 25-28-35 elenaigumnova@mail.ru |

И.о. начальника управления                                                                      А.В. Муковнин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2016 - 2022 ГОДЫ

ЗА 2019 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2022 годы повлияла на достижение основной цели программы — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, представленный в приложение 1 к отчету показал, что все целевые показатели достигли своих плановых значений.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач: обеспечение содержания и повышения уровня озеленения территории города Рязани, создания условий для обеспечения наружного освещения территории города, обеспечения мер по содержанию мест захоронений и обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УБГ.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2022 годы на 2019 год составлял 710 770,9 тыс. руб., на 31.12.2019 плановый объем финансирования программы составил 833 849,0 тыс. руб., в том числе:

- 777 849,0 тыс. руб. - средства городского бюджета;

- 56 000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Указанные денежные средства были направлены на содержание территории города, ремонт объектов благоустройства и приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2022 годы в 2019 году связано с перераспределением субсидий из бюджета города Рязани на реализацию  мероприятий «Содержание и озеленение территории города», «Содержание и отлов безнадзорных животных», «Обеспечение освещения на территории города» и «Обеспечение деятельности УБГ», а также в связи с увеличением средств областного бюджета на реализацию мероприятия «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» в размере 26 000,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2019 году составило 833 137,1 тыс. руб., (99,9 % годового плана), в том числе:

- 777 137,1 тыс. руб. - средства городского бюджета (99,9 % от плана);

- 56 000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (100 % от плана).

Экономия в размере 711,9  тыс. руб. возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов по  мероприятиям «Содержание микрорайона Солотча»,  «Благоустройство прочих объектов города» и «Обеспечение деятельности УБГ».

С целью создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани в  2019 году был выполнен  ряд  мероприятий.

Выполнялись работы по зимней и летней уборке территории города.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» в рамках муниципального задания выполняло работы на 196 улицах общей площадью более 2,3 млн. кв. м, протяженностью 216 км, из них 168 км на маршрутах движения пассажирского транспорта. Кроме того, учреждением проводилась уборка 32 разворотных кругов общественного транспорта (площадь – 42 тыс. кв. м), более 300 остановок общественного транспорта. Осуществлялись механизированные работы по снегоочистке и посыпке песчано-соляной смесью улиц города, вывоз снега  и уборка остановок от снега. Расчистку 570 участков второстепенных дорог и внутриквартальных проездов до конца 2019 года в рамках действующих   контрактов на грейдирование выполняли подрядные организации – ООО «Техногрупп», ООО «РЯЗЗЕЛЕНСТРОЙ», ООО «СК «Вираж» и                           ООО «АЛИОТ».

Основной задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии автодорог и тротуаров, а так же подборе случайного мусора. Основными операциями летней уборки являются уборка грунтовых и песчанных наносов, подметание и мойка проезжей части дороги и тротуаров, уборка остановок, урн, содержание городских парков, скверов и бульваров, уборка остановочных комплексов и ликвидация несанкционированных свалок на территории города. Все вышеуказанные работы выполнялись  МБУ «Дирекция благоустройства города».

МБУ «Дирекция благоустройство города» в рамках муниципального задания выполнены работы по посадке цветочной рассады в количестве более 370 000 штук на площади цветников более 5300 м2. Всего на территории города оформлено более 70 цветочных клумб. Осуществлена валка более 3000 деревьев.

На  центральных площадях и пешеходных зонах  города размещены катки и Звездное небо. К празднику Нового года  в городе включено свыше 15 тысяч ламп праздничной  иллюминации и украшено более 110 деревьев, установлено более 50 световых инсталляций.

Выполнен ремонт малых архитектурных форм: памятников, пешеходных мостов и лестниц, детского игрового оборудования, остановочных комплексов, ограждений. Установлено 100 шт. урн и 15 лавочек. Данные работы выполнялись  МБУ «Дирекция благоустройства города».

В отчетном году выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани «ЖКУ № 22».

Проводились работы по отлову и содержанию безнадзорных животных                  МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» всего отловлено 1945 животных, отдано под опеку и выпущено 1256,  осуществлен подбор трупов в количестве 485 шт.

Выполнены работы по промывке 31 017,5 п.м. труб ливневой канализации, ремонту  157 колодца ливневой канализации,  заменено 94 шт. канализационных люков, проложено сети ливневой канализации 55 м.п. труб.

Выполнено устройство дополнительного коллектора ливневой канализации по ул. Свободы, устройство сети ливневой канализации по Первомайскому проспекту.

Произведена закупка транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в количестве 4 единиц на сумму 58 947,4 тыс.руб.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение 2).

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2022 годы предоставлялись субсидии из средств городского бюджета следующим бюджетным учреждениям:

МБУ «Дирекция благоустройства города» на выполнение  мероприятий «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» и «Организация освещения улиц».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работы:

-  уборка автомобильных дорог, искусственных сооружений и площадей города;

- ликвидировано более 20 несанкционированных свалок;

- размещение и обслуживание туалетов на территории города (установлено 279 шт.);

- праздничное оформление территории города (установлено 33 иск. елей, трибуна, подиум, вывешено более 1500 флагов, иллюминация);

-  ремонт и содержание памятников, остановочных павильонов, установка и ремонт ограждений, ремонт лестничных сходов;

- содержание пляжей;

- осуществление технического надзора за выполнением работ по объектам;

- содержание имущества МБУ «ДБГ»;

-  озеленение территории города;

- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города;

- работы по использованию, охране и воспроизводству городских лесов;

-  содержание и ремонт электрических сетей на территории города и оплата за электроэнергию.

МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» на выполнение мероприятия  «Уборка территории и аналогичная деятельность».

В рамках муниципального задания выполнялись работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Всего отловлено 1945  животных, отдано под опеку 1056, пристроено 352, осуществлен подбор трупов в количестве 485 шт.

МБУ «ССВПД «Ритуал» на выполнение мероприятия «Организация и содержание мест захоронения».

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных работ по вышеуказанным мероприятиям были выполнены следующие работ

- содержание мест захоронений (мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);

- оформление документов для захоронений;

- содержание имущества МБУ «ССВПД «Ритуал».

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 13 марта 2019 г. № 809 | 1. Уточнение объема финансирования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 2. Добавление новых мероприятий. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 18.04. 2019 г. № 1348 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 11.06.2019 г. № 2004 | Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы . |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 30 декабря 2019 г. № 5708 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы в связи сложившейся экономией по результатам торгов. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2022 годы.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

ДИ1 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ2 =121,6 % - данный целевой показатель перевыполнен (произведен отлов бесхозяйных животных на 345 особей больше, чем было запланировано);

ДИ3 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ4 = 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений;

ДИ5= 100 % - данный целевой показатель достиг запланированных значений.

2. Оценка эффективности основных мероприятий:

ЭОМ1 = 86 % - эффективность средняя в связи со сложившейся экономией по результатам электронных аукционов и дополнительным выделением денежных средств МБУ «Дирекция благоустройства города» для выполнения работ связанных с реализацией мероприятий в рамках «Новогодней столицы – 2020»;

ЭОМ2 = 120% - эффективность высокая;

ЭОМ3 = 67% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме (для оплаты электроэнергии), чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя не изменилось;

ЭОМ4 = 115% - эффективность высокая;

ЭОМ 5 = 78,2% - эффективность средняя.

3. Оценка эффективности выполнения задач:

ЭЗ1 =  103  % - эффективность высокая;

ЭЗ2 =  67  % - эффективность низкая;

ЭЗ3 =  115 % - эффективность средняя;

ЭЗ4 =  78,2 % - эффективность средняя.

4. Эффективность реализации программы:

ЭПП1 = (103% + 67%+115%+78,2%)/4 = 90,8 %

Эффективность реализации программы оценивается как средняя.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы  за 2019 год оценивается как средняя и достигает значения 90,8 %.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Запланированные значения показателей программы за 2019 год достигнуты.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2019 году.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2022 годы целесообразно продолжать работу по реализации основных мероприятий, направленных на  достижение основной цели  — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.