Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ А.В. Горелов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

ЗА 2014 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 18 марта 2015 года |
| Исполнитель | Начальник отдела экономики Тюрина Галина Петровна (тел.27-35-76) e-mail: ugkh_rzn@mail.ru |

И.о. начальника управления  энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства                                                    Т.В. Астафьева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие                            жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение  в городе Рязани»                                 на 2014 - 2020 годы повлияла на достижение основной цели программы -  повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения                 и бытовых услуг.

Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы                      и подпрограмм показал, что большая часть целевых показателей не достигла своих плановых значений, по  некоторым показателям получены результаты выше прогнозируемых (приложение № 1 к отчету).

Выполнение показателя «Доля капитально отремонтированных домов                   от общего количества домов, требующих капитального ремонта» влияет                            на решение задачи 1 муниципальной программы «Создание условий                                     для управления многоквартирными домами в городе Рязани» и на решение задачи  3 подпрограммы 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Рязани».                        В 2014 году выполнены  работы:

- по ремонту 7-ми многоквартирных домов (капитальный ремонт кровель, внутридомовых инженерных коммуникаций, дымовых и вентиляционных каналов) по адресам: г. Рязань,  ул. Горького, д. 67, ул. Есенина, д. 59/12, ул. Октябрьская,                д. 3/1, ул. Сенная, д. 22, ул. Соколовская, д. 3, к. 2,  ул.Станкозаводская, д. 14/2;

- по укреплению плит покрытия технических этажей на 11-ти многоквартирных домах по адресам: г. Рязань,  1-й Тракторный проезд д. 8;               ул. Интернациональная, д. 19, к.2; ул. Зубковой дом 17 к. 1, 17 к.2, 19 к.1,                19 к.2, 25 к.1; ул. Комбайновая, д. 13 к.2; ул. Ленинского Комсомола, д. 30;              ул. Новоселов, дом  54, 58 к.2.

Показатель «Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)»,  влияет на решение задачи 2 муниципальной программы «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования  систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества                               предоставляемых услуг в городе Рязани». Данный показатель зависит                                     от количества, введенного в эксплуатацию жилищного фонда. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя.    В 2013 году при учете введенного жилищного фонда в форме                     № 1 - жилфонд допущена техническая ошибка. Удельный вес общей площади жилищного фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), должен составить 96,1%.

На решение задачи 3 муниципальной программы «Энергосбержение                             и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани» влияет показатель «удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ)». В связи с  отсутствием финансирования на реализацию мероприятий                        по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы, управление энергетики                           и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данных показателей.

На решение задачи 4 муниципальной программы «Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани» влияет показатель «количество посещений бань». Увеличение количества посещений бань произошло в связи с установлением для льготной категории граждан тарифа на 1 помывку                     за 1 час и предоставлением качественных банных услуг населению.

Показатель «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности многоквартирных домов)» влияет на решение задачи 1 подпрограммы 1 «Содержание жилищного фонда города Рязани»:                                        к отопительному периоду управляющими организациями получены все паспорта готовности жилых многоквартирных домов.

На решение задачи 2 «Формирование земельных участков                                             под многоквартирными домами в городе Рязани» подпрограммы   1 влияет показатель «Доля многоквартирных домов, в которых земельный участок оформлен в общедолевую собственность»: выполнены работы по межеванию                       и постановке земельных участков под 995 многоквартирными домами                                  на государственный кадастровый учет.

Показатель  «Доля замененного аварийного газового оборудования в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде» (газовая плита, водонагреватель проточный, АОГВ) оказывает влияние                   на решение задачи  «Обеспечение надежности эксплуатации газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани»  подпрограммы 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Рязани»: произведена замена аварийного газового оборудования в 157 муниципальных квартирах.

На решение задачи «Выполнение требований федерального законодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения                                     и водоотведения» подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 год оказывает влияние показатель «Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»: утверждена схема водоснабжения                                          и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области.

Схема теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области находится на согласовании в Минэнерго РФ.

Показатель «Капитальный ремонт участков магистральных сетей» влияет                          на решение задачи  2 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг» подпрограммы   2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 год: проведена работа по капитальному ремонту участка магистральных сетей по ул. Семинарская и капитальный ремонт участка магистральных сетей по ул. Черновицкая.

На решение задачи 3 подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014-2020 годы влияет показатель «Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования                                              и энергоэффективных технологий»: проведены пуско - наладочные работы                               и введен в эксплуатацию частотно-регулируемый привод на КНС-10 муниципального предприятия «Водоканал города Рязани».

Показатель «Количество установленных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» влияет на решение задачи 4 «Энергосбережение в жилищном фонде города Рязани» подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014-2020 годы: установлен 341 прибор учета в муниципальном жилищном фонде, в том числе: электрической                               энергии -  36 шт., горячей воды - 61 шт., холодной воды- 79 шт., газ - 165 шт.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                                 в установленные сроки (с указанием причин не выполнения) (приложение                    №2 к отчету).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- возмещение недополученных доходов юридическим лицам                                            и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань,                       по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). Разработан Порядок предоставления в 2014 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги бань, субсидий                           на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг                                     по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Субсидии возмещены муниципальным предприятиям «Комплекс» и «ЖКУ №22».

- возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение). Разработан Порядок возмещения муниципальным предприятиям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане, недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки                       и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение). Недополученные доходы возмещены муниципальным предприятиям «Комплекс»           и «ЖКУ №22»;

- возмещение затрат по капитальному ремонту бань (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). Разработан Порядок предоставления в 2014 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту бань. Возмещены затраты муниципальному предприятию МП «Комплекс» на ремонт крыши в бане по ул. Карла Маркса, д.5;

- в рамках «Порядка внесения администрацией города Рязани управляющим, обслуживающим организациям, ТСЖ, ЖК, иным специализированным разницы                   в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы                   за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»,  утвержденного постановлением администрации города Рязани  от 24.03. 2010 № 1070,  возмещены расходы УО и ТСЖ;

- работы  по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул.Соборная,д.23) выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов   от 30.12.2013  № 3185, от 31.03.2014  № 412,                            от 20.06.2014 №1002, от 04.09.2014  № 06/1/5/-74-2;

- реализованы положения Жилищного кодекса РФ. В рамках муниципального контракта от 13.01.2014 №  05-59/5 с  ИП  Ежовым О.С. на обработку и размещение информации и отчетов организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами на официальном сайте муниципального образования - город Рязань, исполнитель контракта произвел обработку                                    и размещение информации и отчетов организаций.

В соответствии с муниципальным контрактом  от 31.01.2014 №05-59/07 выполнены работы на поставку  программного решения «Формирование                               и управление электронной базой муниципального жилищного фонда» на сервере Исполнителя с предоставлением доступа к облачному серверу программного продукта «Электронный паспорт МКД».

В соответствии с муниципальным контрактом от  28.04.2014 № 712 выполнены работы по доработке программного продукта «Формирование                                  и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»  на базе платформы ODANT для импорта данных и импорт данных для информационных баз, имеющихся у Заказчика (УЭ и ЖКХ).

В соответствии с муниципальным контрактом от 02.07.2014 № 05-59-30  выполнены работы по ежемесячному обслуживанию программного продукта «Формирование и управление электронной базой муниципального жилищного фонда».

В соответствии с муниципальным контрактом  с Рязанским филиалом «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» от 22.09.2014 №14я07762 подготовлено 13 технических планов и их копий.

В соответствии с муниципальным контрактом с  НОУ ДПО «РУДЦ «Морозовский проект» закуплена  литература и произведена оплата за оказание дополнительных образовательных услуг по повышению квалификации председателей ТСЖ (ЖСК).

- в рамках Порядка предоставления в 2014 году управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более возмещены субсидии управляющим организациям ООО УО «Класс-Р» и ООО «ТеплоСтройИнвест».

- выполнены работы по межеванию и постановке земельных участков                под 995 многоквартирными домами на государственный кадастровый учет;

- исполнялись требования действующего законодательства  в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме                              в отношении помещений, собственником которых является муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области, для своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу;

- в рамках мероприятия «капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций	в маневренном жилищном фонде» произведена  замена индивидуального теплового пункта горячего водоснабжения, установка узла учета тепловой энергии, капитальный ремонт сантехнического оборудования                       в здании  специализированного (маневренного) жилищного фонда по адресу:                      г. Рязань,  ул. Соборная,  д. 23;

- разработан Порядок предоставления в 2014 году управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий                                  на возмещение затрат на проведение мероприятий по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах крупнопанельных жилых домов серии 111-83. Выполнены работы по укреплению плит покрытия технических этажей на 11-ти многоквартирных домах по адресам: г. Рязань,                     1-й Тракторный проезд, д. 8, ул. Интернациональная, д. 19 к.2, ул. Зубковой дома  17 к. 1, 17 к.2, 19 к.1, 19 к.2, 25 к.1, ул. Комбайновая, д. 13 к.2,                                       ул. Ленинского Комсомола, д. 30, ул. Новоселов, дом  54, 58  к.2.

- выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений  в многоквартирных домах (4 муниципальные  квартиры) по адресам:                г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, д. 24, кв. 43, ул. Островского, д. 12, кв. 35,                           ул. Октябрьский городок, д. 23, кв. 53, ул. Связи, д. 5/4, кв. 3;

- разработан Порядок предоставления в 2014 году управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий                                    на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов. Выполнены работы по ремонту 7-ми многоквартирных домов (капитальный ремонт кровель, внутридомовых инженерных коммуникаций, дымовых и вентиляционных каналов) по адресам: г. Рязань, ул. Горького, д. 67, ул. Есенина, д. 59/12,                               ул. Октябрьская, д. 3/1, ул. Сенная, д. 22, ул. Соколовская, д. 3 к. 2, ул. Станкозаводская, д. 14/2;

- произведена замена аварийного газового оборудования  в 157 муниципальных квартирах;

- утверждена схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области;

- схема теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области находится на согласовании в Минэнерго РФ;

- разработан Порядок предоставления в 2014 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат                                     по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с данным порядком и распорядительными документами администрации города субсидии выделены МУП «РМПТС».

- разработан Порядок предоставления в 2014 году юридическим лицам                      и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования                                  и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения. В рамках данного Порядка проведены пуско-наладочные работы и введен в эксплуатацию                            частотно-регулируемый привод на КНС-10 муниципального предприятия «Водоканал города Рязани».

- В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ установлен 341 прибор учета в муниципальном жилищном фонде, в том числе: электрической энергии - 36 шт., горячей воды - 61 шт., холодной воды- 79 шт., газа - 165 шт.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, явилось исполнение Федерального закона от 25.12.2012 № 271-ФЗ (Жилищный кодекс Российской Федерации дополнен разделом IX «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»).

Указанный Федеральный закон определяет правовые основы для вовлечения в процесс финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах собственников жилья. В связи с более поздними сроками начисления собственникам помещений взносов на капитальный ремонт, часть средств,  предусмотренных на данное мероприятие в бюджете города Рязани,  перераспределена  на другие мероприятия муниципальной программы.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств                        на выполнение мероприятий муниципальной программы                                (приложения № 3  к отчету).

В соответствии с постановлением администрации города Рязани                          на от 12.12.2014 № 5899 «О внесении изменений в муниципальную  программу муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса                          и энергосбережение  в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013  № 4047» плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в  2014 году                      за счет средств бюджета города Рязани составил 172717 тыс. рублей

Фактическое исполнение  муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани составило  163143,15 тыс. рублей (94,5 % годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы ниже планового объема финансирования на 9 573,8 тыс. рублей. Снижение фактического исполнения муниципальной программы связано:

- с поздними сроками предоставления управляющими организациями расчетов на получение субсидий  в рамках Порядка предоставления в 2014 году управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более;

- с невыполнением муниципального контракта от 10.06.2013 № 1351                               на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2014 году. Исполнителем работ является областное государственное унитарное предприятие «Ивановский центр энергосбережения».

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях                                 в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 07.02.2014 № 454 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II: объемы финансирования на 2014 год снижены на 40857,2 тыс.руб. Уточнены: название мероприятия, целевые показатели (индикаторы) и сведения об основных мерах правового регулирования |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 17.03.2014 № 991 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II: перераспределены объемы финансирования мероприятий на 2014 год |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 14.07.2014 № 2971 | Изменения в муниципальную программу сформированы в связи с уточнением наименования мероприятия «возмещение муниципальным предприятиям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане, недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение») и сведений об основных мерах правового регулирования |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 30.09.2014 № 4324 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II: объемы финансирования на 2014 год увеличены на 24330 тыс.руб. В связи с включением новых мероприятий, внесены дополнительно целевые показатели (индикаторы). |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2014 № 4586 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II: снижены объемы финансирования в 2015 году на 8150,9 тыс.руб., в 2016 году на 6617,8 тыс.руб., в 2017 году на 117754 тыс.руб. Уточнены целевые показатели (индикаторы) |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 12.12.2014 № 5899 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II: объемы финансирования на 2014 год увеличены на 3538 тыс.руб. Уточнены целевые показатели (индикаторы) |

5. Результаты оценки эффективности  муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие                         жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение  в городе Рязани»                               на 2014 - 2020 годы проведена оценка эффективности подпрограмм 1, 2, 3                           и муниципальной программы в целом.

I. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда»                      на  2014-2020 годы»:

1.1. Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД):

ДИ1 = +1*(2891-2891)= 0

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

1.2. Доля МКД, в которых земельный участок оформлен в общедолевую собственность:

ДИ2 = +1*(2334-2269) = +65

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

1.3. Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта:

ДИ3 =+ 1*(485-485) = 0

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

1.4. Доля замененного аварийного газового оборудования  в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде (газовая плита, водонагреватель проточный, АОГВ):

- газовая плита: ДИ4 = +1*(1025-1025) = 0

- водонагреватель проточный: ДИ5 = +1*(154-153) = +1

- АОГВ: ДИ6 = +1*(8-8) = 0

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

2.Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры                в городе Рязани» на  2014 год:

2.1. Выполнение требований федерального законодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

ДИ1 = +1*(1-2) = -1

Целевой индикатор не достиг запланированного значения.

2.2. Капитальный ремонт участков магистральных сетей:

ДИ2 = +1*(721-718) = +3

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

3. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в городе Рязани» на 2014-2020 годы:

3.1. Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования                                  и энергоэффективных технологий:

ДИ1 = +1*(1-1) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированного значения.

3.2. Количество установленных приборов учета в муниципальном жилищном фонде:

ДИ2 = + 1*(341-100) = +241

Целевой индикатор  достиг запланированного значения.

4.Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

4.1. Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта:

ДИ1 = 1*(485-485) = 0

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

4.2.Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение):

ДИ2 = +1*(12704,1-13198,9) = - 494,8

Целевой индикатор не достиг запланированного значения (техническая ошибка при планировании).

4.3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:

Электрическая энергия: ДИ3 =- 1*(47,78-22,6) = -25,18

Тепловая энергия: ДИ4 =- 1*(0,203-0,22) = + 0,017

Горячая вода: ДИ5 =- 1*(0,39-0,36) = -0,03

Холодная вода: ДИ6 =- 1*(1,1-1,06) = -0,04

Природный газ: ДИ7 =- 1*(7,01-3,68) = -3,33

Целевые индикаторы не достигли запланированных значений, кроме  индикатора - тепловая энергия.

4.4. Количество посещений бань (общее отделение):

ДИ8 = +1*(70950-70900) = +50

Целевой индикатор достиг запланированного значения.

II. Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 подпрограммы 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда»                     на  2014-2020 годы:

1.1. Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД):

СДИ1 = 2891/2891*100 = 100%

1.2. Доля МКД, в которых земельный участок оформлен в общедолевую собственность:

СДИ2 = 2334/2269*100 = 102,9%

1.3. Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта:

СДИ3 = 485/485 *100 = 100%

1.4. Доля замененного аварийного газового оборудования  в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде (газовая плита, водонагреватель проточный, АОГВ):

Газовая плита: СДИ4 = 1025/1025*100 = 100%

Водонагреватель проточный: СДИ5 = 154/153*100 = 100,7%

АОГВ: СДИ6 = 8/8*100 = 100 %

Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на  2014 год:

2.1. Выполнение требований федерального законодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

СДИ1 = 1/2*100 = 50%

2.2. Капитальный ремонт участков магистральных сетей:

СДИ2 = 721/718*100 = 100,41%

Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в городе Рязани» на 2014-2020 годы:

3.1. Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования                               и энергоэффективных технологий:

СДИ1 = 1/1*100 = 100%

3.2. Количество установленных приборов учета  в муниципальном жилищном фонде:

СДИ2 = 341/100*100 = 341%

Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

4.1. Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта:

СДИ1 = 485/485 *100 = 100%

4.2 Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение):

СДИ2 = 12704,1/13198,9*100 = 96,3%

4.3. Удельная величина  потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:

Электрическая энергия: СДИ3 = 47,78/22,6*100 = 211,4%

Тепловая энергия: СДИ4 = 0,203/0,22*100 = 92,2%

Горячая вода: СДИ5 = 0,39/0,36*100 = 108,3%

Холодная вода: СДИ6 = 1,1/1,06*100 = 103,7%

Природный газ: СДИ7 = 7,01/3,68*100 = 190,4%

4.4. Количество посещений бань (общее отделение):

СДИ8 = 70950/70900*100 = 100,1%

III. Оценка результативности подпрограмм 1, 2, 3 и муниципальной программы в целом:

Оценка результативности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда» на  2014-2020 годы:

Р = 6 * (100+102,9+100+100+ 100,7+100)/36 = 100,60%

Оценка результативности подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на  2014 год:

Р = 1 * (50+100,41)/4 = 37,6%

Оценка результативности подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  в городе Рязани» на 2014-2020 годы:

Р = 2*(100+341)/4 = 220,5%

Оценка результативности муниципальной программы:

Р= 3 * (100+96,3+211,4+92,2+108,3+103,7+190,4+100,1)/64 = 46,99%

IV. Оценка финансовой обеспеченности подпрограмм 1, 2, 3, основного мероприятия   муниципальной программы  и муниципальной программы в целом:

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда» на  2014-2020 годы»:

ФО = 67827,36/73520,0 * 100% = 92,3%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на  2014 год:

ФО = 69774,0/75700,0 * 100% = 92,2%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 3 «Энергосбережение                     и повышение энергоэффективности  в городе Рязани» на 2014-2020 годы:

ФО = 11299,45/11300,0 * 100% = 100%

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы:

ФО = 163143,2/172717,0 * 100% = 94,5%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности:

- подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда» на  2014-2020 годы находится в зоне  высокой эффективности (Р=100,60 %, ФО=92,3),

- подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на  2014 год находится в зоне низкой  эффективности (Р=37,6%, ФО=92,2%),

- подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности                 в городе Рязани» на 2014-2020 годы находится в зоне  высокой эффективности                      (Р= 220,5 %, ФО=100%),

- муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение  в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы находится в зоне низкой  эффективности (Р=42,94%, ФО=94,5%).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения результатов в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и бытовых услуг, решения задач муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение                       в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы в целом, по  Подпрограммам 1, 2, 3                                 и основному мероприятию муниципальной программы   в 2015 году необходимо внести изменения в индикаторы реализации задачи «Развитие                                      жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение» в рамках Стратегического плана, утвержденного решением Рязанской городской Думы                     от 26.03.2009 №169-I. Данные индикаторы зависят от количества, введенного                            в эксплуатацию жилищного фонда и от финансирования мероприятий                                    по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Управление энергетики                                   и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменения данных показателей.

Осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы                                             в соответствии с утвержденным Планом.

Приложение № 1

к отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Развитие жилищно - коммунального комплекса  и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации города Рязани

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 МП «Создание условий для управления МКД в городе Рязани» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта | % | 11,0 | 13,8 | 13,8 | нет |
| 2. | Задача 2 МП «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 96,7 | 96,9 | 96,3 | Данный показатель зависит от количества введенного в эксплуатацию жилищного фонда. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя. В 2013 году удельный вес общей площади жилищного фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) должен был составить 96,1% (техническая ошибка при планировании) |
| 3. | Задача 3 МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | электрическая энергия | кВт*ч на 1 кв. м муниципальной площади | 23,3 | 22,6 | 47,78 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя |
| 3.1.2. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м муниципальной площади | 0,22 | 0,22 | 0,203 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя |
| 3.1.3. | горячая вода | куб. метров на 1 кв. м муниципальной площади | 0,37 | 0,36 | 0,39 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя |
| 3.1.4. | холодная вода | куб. метров на 1 кв. м муниципальной площади | 1,11 | 1,06 | 1,1 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя |
| 3.1.5. | природный газ | куб. метров на 1 кв. м муниципальной площади | 3,71 | 3,68 | 7,01 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства не может повлиять на изменение данного показателя |
| 4. | Задача 4 МП «Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество посещений бань | чел. | 65150 | 70900 | 70950 | Увеличение количества посещений бань в связи с установлением для льготной категории граждан тарифа на 1 помывку за 1 час |
| 5. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Рязани» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1 подпрограммы: содержание жилищного фонда города Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) | % | 98 | 98 | 98 | нет |
| 5.2. | Задача 2 подпрограммы:формирование земельных участков под МКД в городе Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля МКД, в которых земельный участок оформлен в общедолевую собственность | % | 29,07 | 51,7 | 53,2 | нет |
| 5.3. | Задача 3 подпрограммы: капитальный ремонт жилищного фонда города Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Доля капитально отремонтированных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта | % | 11,0 | 13,8 | 13,8 | нет |
| - 5.4. | Задача 4 подпрограммы: обеспечение надежности эксплуатации газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Доля замененного аварийного газового оборудования в общем количестве аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде: |  |  |  |  |  |
|  | - газовая плита | % | 1,58 | 3,97 | 3,97 | нет |
|  | - водонагреватель проточный | % | 1,66 | 2,19 | 2,20 | В связи с тем, что в 2014 году запланировано 34 водонагревателя проточных, установили 35 |
|  | - АОГВ | % | 0,3 | 0,6 | 0,6 | нет |
| 6. | Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 год |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача 1 подпрограммы: выполнение требований федерального законодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | - | 2 | 1 | Схема теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области находится на согласовании в Минэнерго РФ |
| 6.2.1. | Капитальный ремонт участков магистральных сетей | м (в 2-трубном исчислении) | - | 718 | 721 | При вскрытии участков магистральных сетей по факту было необходимо отремонтировать больше |
| 7. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Задача 3 подпрограммы: энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий | шт. | - | 1 | 1 | нет |
| 7.4. | Задача 4 подпрограммы: энергосбережение в жилищном фонде города Рязани |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Количество установленных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | шт. | 4292 | 100 | 341 | Произошло изменение сметной стоимости установки приборов учета природного газа, в связи с изменением норм в части проектирования |

Приложение № 2

к отчету

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых

программ, основных мероприятий муниципальной

программы (подпрограммы)

«Развитие жилищно - коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Плановый срок начала и окончания реализации | Фактический срок начала и окончания реализации | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплани-рованные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация оказания банных услуг в городе Рязани | УЭ и ЖКХ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги бань (общее отделение) | апрель-декабрь | апрель-декабрь | Предоставление качественных банных услуг. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию оказания банных услуг (общее отделение) населению | Количество посещений бань 70950, при плане 70900. Предоставлены субсидии и возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) МП «Комплекс» и МП «ЖКУ №22» |  | нет |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда | УЭ и ЖКХ, УО | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния маневренного жилищного фонда | Работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул.Соборная,д.23) выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов от 30.12.2013 № 3185, от 31.03.2014 № 412, от 20.06.2014 №1002, от 04.09.2014 № 06/1/5/-74-2 |  | нет |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | УЭ и ЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | январь-декабрь | январь-декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния МКД | В рамках Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда возмещены расходы УО и ТСЖ |  | нет |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Реализация положений Жилищного кодекса РФ | УЭ и ЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | февраль-декабрь | февраль-декабрь | Информационная поддержка базы данных по МКД города Рязани, информирование населения о деятельности 608 ТСЖ и ЖСК | Осуществлялась информационная поддержка базы данных по МКД города Рязани. Население информировалось о деятельности ТСЖ и ЖСК |  | нет |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | май-декабрь | май-декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более | В рамках Порядка предоставлены субсидии управляющим организациям ООО УО «Класс-Р» и ООО «ТеплоСтройИнвест» |  | Профинансировано не в полном объеме, в связи с поздними сроками предоставления расчетов управляющими организациями на предоставление субсидий в рамках Порядка предоставления в 2014 году управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Формирование земельных участков под МКД | УЭиЖКХ, УЗРИО, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | июнь, август, сентябрь, декабрь | июнь, август, сентябрь, декабрь | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков | Выполнены работы по межеванию и постановке земельных участков под 995 многоквартирными домами на государственный кадастровый учет |  | нет |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт общего имущества МКД в доле помещений муниципальной собственности (взнос на проведение капитального ремонта) | УЭиЖКХ | октябрь-декабрь | октябрь-декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния МКД | Оплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении помещений, собственником которых является муниципальное образование -городской округ город Рязань. |  | нет |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде | УЭиЖКХ | октябрь, декабрь | октябрь, декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде | Произведена замена индивидуального теплового пункта горячего водоснабжения, установка узла учета тепловой энергии, капитальный ремонт сантехнического оборудования в здании специализированного (маневренного) жилищного фонда по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23 |  | нет |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ, УО, ТСЖ, ЖК, иные специализированные потребительские кооперативы | ноябрь | ноябрь | Обеспечение качественного улучшения состояния МКД | В рамках Порядка выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани, выполнены работы по укреплению плит покрытия технических этажей на 11-ти многоквартирных домах по адресам: г. Рязань, 1-й Тракторный проезд, д. 8, ул. Интернациональная, д. 19 к.2, ул. Зубковой дома № № 17 к. 1, 17 к.2, 19 к.1, 19 к.2, 25 к.1, ул. Комбайновая, д. 13, к.2, ул. Ленинского Комсомола, д. 30, ул. Новоселов, дома №№ 54, 58 к.2 |  | нет |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.11. Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | УЭ и ЖКХ | декабрь | декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений в МКД | Выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах (4 муниципальные квартиры) по адресам: г. Рязань, ул. Новикова-Прибоя, д. 24 кв. 43, ул. Островского, д. 12 кв. 35, ул. Октябрьский городок, д. 23 кв. 53, ул. Связи, д. 5/4 кв. 3 |  | нет |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.12. Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ | декабрь | декабрь | Обеспечение качественного улучшения состояния МКД | В рамках Порядка выполнены работы по ремонту 7-ми многоквартирных домов (капитальный ремонт кровель, внутридомовых инженерных коммуникаций, дымовых и вентиляционных каналов) по адресам: г. Рязань, ул. Горького, д. 67, ул. Есенина, д. 59/12, ул. Октябрьская, д. 3/1, ул. Сенная, д. 22, ул. Соколовская, д. 3 к. 2, ул. Станкозаводская, д. 14/2 |  | нет |  |
|  | Задача 4 «Обеспечение надежности эксплуатации газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.14. Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | ноябрь | ноябрь | Обеспечение безопасности проживания населения города Рязани, сохранность муниципального жилищного фонда | Произведена замена аварийного газового оборудования в 157 муниципальных квартирах: газовых плит -146, водонагревателей проточных -35, АОГВ -4 |  |  | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Выполнение требований федерального законодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | УЭ и ЖКХ, УКС, УГ и А | апрель | апрель | 1 | - |  |  | Схема теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области находится на согласовании в Минэнерго РФ. |
| 17. | Основное мероприятие 2.2. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | УЭ и ЖКХ, УКС, УГ и А | июль, декабрь | июль, декабрь | 1 | 1 |  |  | нет |
|  | Задача 2 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.3. Возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | УЭиЖКХ | сентябрь-ноябрь | сентябрь-ноябрь | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирова-ния систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | В рамках Порядка возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предоставлены субсидии МУП «РМПТС» |  |  | нет |
|  | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | УЭ и ЖКХ | июнь | июнь | 1 | 1 | нет |  |  |
|  | Задача 4 «Энергосбережение в жилищном фонде города Рязани» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.5. Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | УЭ и ЖКХ | Октябрь-ноябрь | Октябрь-ноябрь | 100 | 341 | нет |  |  |

Приложение № 3

к отчету

Отчет

об использовании средств бюджета города Рязани

на реализацию муниципальной программы

«Развитие жилищно - коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель: управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации города Рязани

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Первоначаль-ный план на год | Уточненный план на год (на отчетную дату) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП | "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы | УЭ и ЖКХ | 433 | 0501 | 1600000 |  | 185706,2 | 172717,0 | 163143,15 |
| Основное мероприятие МП | Организация оказания банных услуг в городе Рязани, в т.ч.: | УЭ и ЖКХ | 433 |  | 1600000 |  | 11800,0 | 12197,0 | 14242,34 |
| Мероприятие | - возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | УЭиЖКХ | 433 | 0502 | 1604028 | 810 | 8316,0 | 10629,0 | 10361,34 |
| Мероприятие | - возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение) | УЭиЖКХ | 433 | 1003 | 1604029 | 323 | 2484,00 | 2881,0 | 2881,0 |
| Мероприятие | - возмещение затрат по капитальному ремонту бань (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | УЭиЖКХ | 433 | 0502 | 1604030 | 810 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Подпрограмма 1.МП | «Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани» на 2014-2020 годы | УЭиЖКХ | 433 |  | 1610000 |  | 136406,2 | 73520,0 | 67827,36 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Подпрограммы | Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614031 | 244 | 1115,8 | 1115,8 | 1115,8 |
| Основное мероприятие 1.2. подпрограммы | Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614032 | 244 | 4881,9 | 4881,9 | 4572,98 |
| Основное мероприятие 1.3. подпрограммы | Реализация положений Жилищного кодекса РФ | УЭиЖКХ | 433 | 0505 | 1614033 | 244 | 770,0 | 770,0 | 687,69 |
| Основное мероприятие 1.4 подпрограммы | Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614035 | 810 | 18240,0 | 18240,0 | 14321,83 |
| Основное мероприятие 1.6 подпрограммы | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | УЭиЖКХ | 433 | 0505 | 1614034 | 244 | 18110,0 | 10649,0 | 10605,26 |
| Основное мероприятие 1.7 подпрограммы | Капитальный ремонт общего имущества МКД в доле помещений муниципальной собственности (взнос на проведение капитального ремонта МКД) | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614036 | 243 | 72188,5 | 13213,3 | 11978,68 |
| Основное мероприятие 1.9 подпрограммы | Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614037 | 243 | 800,0 | 440,0 | 440,0 |
| Основное мероприятие 1.10 подпрограммы | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614038 | 810 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Основное мероприятие 1.11 Подпрограммы | Капитальный ремонт муниципальный жилых помещений | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614048 | 244 |  | 580,0 | 477,42 |
| Основное мероприятие 1.12 подпрограммы | Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614049 | 810 | 8300,0 | 11809,0 | 11809,0 |
| Основное мероприятие 1.14 подпрограммы | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1614039 | 244 | 2000,0 | 1821,0 | 1818,70 |
| Подпрограмма 2.МП | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 2014 год | УЭиЖКХ | 433 |  | 1620000 |  | 26200,0 | 75700,0 | 69774,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. подпрограммы | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | УЭиЖКХ | 433 | 0505 | 1624040 | 244 | 17500,0 | 17500,0 | 11574,0 |
| Основное мероприятие 2.2. подпрограммы | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | УЭиЖКХ | 433 | 0505 | 1624041 | 244 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 |
| Основное мероприятие 2.3. подпрограммы | Возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) | УЭиЖКХ | 433 | 0502 | 1624050 | 810 | 0,0 | 50500,0 | 50500,0 |
| Подпрограмма 3.МП | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани» на 2014 – 2020 годы | УЭиЖКХ | 433 |  | 1630000 |  | 11300,0 | 11300,0 | 11299,45 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4.подпрограммы | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | УЭиЖКХ | 433 | 0502 | 1634042 | 810 | 10300,0 | 10300,0 | 10300,0 |
| Основное мероприятие 3.5.подпрограммы | Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде | УЭиЖКХ | 433 | 0501 | 1634043 | 244 | 1000,0 | 1000,0 | 999,45 |