Утверждаю

И.о. заместителя главы

администрации города Рязани

_________________ И.В. Ковалев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016 – 2022 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 08.02.2018 |
| Исполнитель | Главный специалист сектора экономики и бюджетирования Кулакова Ольга Борисовна тел. 25-06-06 ubg@admrzn.ru |

Начальник управления                                                                              М.В. Белькевич

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016 - 2022 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4552, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг, в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2018 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани;

- обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани;

- обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2018 год  все целевые показатели достигли плановых значений:

- протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) составила12,278 км площадью 172 217 кв.м;

- доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составила 66,7%.

По задаче «Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры» в 2018 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» достиг планового значения и составил 74,7%.

По задаче «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани» целевой показатель «Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно)» достиг планового значения и составил 27 ед.

По задаче «Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани» целевой показатель «Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно)» составил более 42,9%.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2018 год показал, что все 5 целевых показателя достигли плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы на 2018 год составлял 509 967,5 тыс. руб., в том числе:

- 550,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 242 510,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 266 907,5 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2018 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 691 917,3 тыс. руб., в том числе:

- 843,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 336 206,8 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 354 867,3 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы в 2018 году связано с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство на 2014 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» (с изменениями и дополнениями).

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 687 057,6 тыс. руб. (99,3% годового плана), в том числе:

- 843,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета (100% от плана);

- 336 206,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% от плана);

- 350 007,6 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (98,6% от плана).

Экономия в размере 4 859,7 тыс. руб. возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2018 году составил 444 302,4 тыс. руб. (99% годового плана), в том числе:

- 290 964,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% от плана);

- 153 337,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (97,1% от плана).

Экономия в размере 4 625,6 тыс. руб. возникла в результате проведения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены работы по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии с использованием литого асфальтобетона, а с апреля 2018 года горячей асфальтобетонной смеси на 230 улицах. Общая площадь ремонта составила 39 130 кв.м. На 110 улицах выполнены работы по выравниванию профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на общей площади 33 130 кв.м;

На улично-дорожной сети города Рязани выполнены  работы по установке и замене 1028 шт. дорожных знаков, в том числе 146 шт. с алмазным фоном, нанесению 192,5 км продольной и 13665 кв.м поперечной дорожной разметки.

За счет средств выделенных из областного и городского бюджетов в 2018 году выполнены работы по ремонту 13 объектов улично-дорожной сети города Рязани, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Бирюзова

- ремонт участка Восточной окружной дороги

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Есенина

- ремонт участка автомобильной дороги по пл. Театральной

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Фирсова

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. 1-ой Красной

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пожалостина

- ремонт автомобильной дороги от ул. Зубковой до СЧ-17

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советской Армии (от                     ул. Новоселов до ул. Зубковой четная сторона)

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Кудрявцева

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Весенней (от ул. Чкалова до                ул. Высоковольтной).

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 12,3 км, общая площадь – 172 217 кв.м.

Также в 2018 году заключены двухлетние контракты (срок исполнения работ в 2019 году) на капитальный ремонт и ремонт 5 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 4,8 км и площадью 105 651 кв.м. по следующим объектам:

- ремонт участков автомобильной дороги по Московскому шоссе;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Новослободской;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Почтовой;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Сережиному переулку;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Васильевскому проезду.

В 2018 году выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка комплекта документов комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Рязань».

Разработка и реализация данного комплекта документов позволит достичь не только снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий, но и обеспечит дальнейшее комплексное развитие всей транспортной инфраструктуры  г. Рязани на 15 летнюю перспективу с учетом совершенствования безопасности дорожного движения и улучшения качества дорог.

Также в рамках данной работы проведена оценка технического состояния  323,189 км автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Рязань с использованием современной передвижной дорожной лаборатории. Параллельно с этим осуществлена техническая паспортизация и инвентаризация 15 км автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Рязань.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2018 году составил 1 414,4 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 843,2 тыс. руб. средства федерального бюджета (100% годового плана);

- 518,4 тыс. руб. средства областного бюджета (100% годового плана);

- 52,8 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работ по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам на следующих объектах:

- адаптация подхода от ул. Новой до ООТ «ул. Новая, д. 84» на                              ул. Радиозаводской

- адаптация остановки «Клиническая больница им. Н.А. Семашко» на              ул. Гагарина и подхода к остановке.

- адаптация остановки «ул. Гагарина» на ул. Дзержинского.

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройство тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2018 году составил 59 847,6 тыс. руб. (99,9% годового плана), в том числе:

- 2 763,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% годового плана);

- 57 083,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,9% годового плана).

Выполнены работы по строительству светофорного объекта на пересечении        ул. Черновицкой и ул. Гоголя, оборудованию светофорными объектами  пешеходных переходов на ул. Горького и ул. Соборная и модернизации следующих светофорных объектов:

- пересечение Первомайского проспекта и ул. Вокзальной;

- пересечение улицы Московское шоссе и  улицы Западная;

- пересечение улицы Московское шоссе и улицы Мервинская;

- пересечение улицы Пирогова и проезда Шабулина;

- пересечение улицы Островского и улицы Черновицкая;

- пересечение улицы Гагарина и улицы Полетаева;

- пересечение улицы Гагарина и улицы Черновицкая.

Проведены работы по техническому обслуживанию 118 светофорных объектов.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных и управляющих систем» в 2018 году составил 45 464,4 тыс. руб. (99,7% годового плана), в том числе:

- 41 960,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% годового плана);

- 3 504,4 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (95,9% годового плана).

Не освоение денежных средств, в размере 150,6 тыс. руб. возникло в результате уменьшения объемов работ по техническому обслуживанию информационных экранов в ходе реализации муниципального контракта, с последующим его расторжением.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по оборудованию адаптивной системой управления дорожным движением 27 светофорных объектов на ул. Каширина, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Есенина (от ул. Спортивная до ул. Горького), пресечении ул. Новая, Горького, пр. Яблочкова, ул. Советской Армии, пр. Шабулина и пересечении ул. Бирюзова ул. Интернациональная.

Внедрение данной системы с применением сетевых камер c функцией детектирования транспортного потока и обзорных камер видеонаблюдения позволяет осуществлять автоматическую регулировку длительности горения сигналов светофора в зависимости от загрузки транспортных и пешеходных направлений, обеспечивает постоянный надзор за движением транспорта и пешеходов, контроль за соблюдением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, выявление причин и условий способствующих возникновению аварийных ситуаций.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» за счет средств бюджета города Рязани составил 136 028,8 тыс. руб. (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия представлены субсидии в соответствии с предъявленными расчетами недополученных доходов МУП города  Рязани «Рязанская автоколонна №1310» в размере 58 126,3 тыс. руб., МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» - 77 902,5 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 59 901,6 тыс. руб. на выполнение следующего мероприятия:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью общей площадью 27 090 кв. м, литыми асфальтобетонными смесями на общей площади 4 156 кв.м;

- ремонт тротуаров, так же выполнялись работы по устройству тротуаров, покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров;

- выравнивание профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на общей площади 33 130 кв. м.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 02.03.2018 № 818 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2021 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Дополнение муниципальной программы основным мероприятием 5.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» и соответствующим целевым показателем. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 23.05.2018 № 1970 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 27.06.2018 № 2466 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 19.07.2018 № 2820 | 1. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту. 2. Дополнение муниципальной программы перечнем объектов для установки элементов автоматизированных систем управления дорожным движением в 2018 году. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 19.09.2018 № 3698 | 1. Продление срока реализации муниципальной программы до 2022 года. 2. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018 году. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 21.09.2018 № 3732 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2019 годы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2018-2019 годах. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 20.11.2018 № 4526 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год. 2. Уточнение информации по объектам собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений. 3. Корректировка целевых показателей. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 28.12.2018 № 5098 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2019 годы. 2. Корректировка целевых показателей. |
| 9. | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2018 № 5159 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2018 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 151,9 %/133%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани».

ДИ2 = 100%

ДИ3 = 100,5%

ДИ4 = 100%

ДИ5 = 100%

2. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:

ФОМ1 = 140,1% - выделены дополнительные денежные средства из областного и городского бюджетов;

ФОМ2 = 122,7% - выделены дополнительные денежные средства из федерального бюджета;

ФОМ3 = 143,4% - выделены дополнительные денежные средства из бюджета города Рязани;

ФОМ4 = 99,6%;

ФОМ5  = 130,5% - выделены дополнительные денежные средства из бюджета города Рязани;

3. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 101,7% - эффективность высокая;

ЭОМ2 = 81,5% - эффективность средняя в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя в течение года не изменилось;

ЭОМ3 = 70,1% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя в течение года изменилось не значительно. Указанные денежные средства были направлены на выплаты по решениям судебных органов и содержание технических средств регулирования;

ЭОМ4 = 100,4% - эффективность высокая;

ЭОМ5 = 76,6% - эффективность средняя в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя в течение года не изменилось. Денежные средства предоставлялись в виде субсидии в соответствии с предъявленными расчетами недополученных доходов. Потребность в увеличении финансирования данного мероприятия вызвана ростом числа поездок по разовым билетам, по сравнению с запланированным показателем. На количество поездок оказывают влияния такие факторы, как погодные условия, организация культурно-массовых мероприятий, состояние улично-дорожной сети и другие.

4. Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы:

ЭЗ1 = 91,6 % - эффективность средняя;

ЭЗ3 = 70,1% - эффективность низкая;

ЭЗ4 = 100,4% - эффективность высокая;

ЭЗ5 = 76,6% - эффективность средняя.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2018 год составила 84,7% и  оценивается как средняя.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. Все запланированные значения показателей программы за 2018 год достигнуты.

2. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2018 году.

3. Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы целесообразно продолжать работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно–транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2022 год | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2020 годы | УБГ | Всего, в том числе: | 691 917,3 | 687 057,6 | 99,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 843,2 | 843,2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 336 206,8 | 336 206,8 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 354 867,3 | 350 007,6 | 98,6 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ", подрядные организации | Всего, в том числе: | 448 928,0 | 444 302,4 | 99,0 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 12,3 км/ 172 217 кв. м |  | Выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на общей площади 39 130 кв.м. |
|  |  |  | областной бюджет | 290 964,6 | 290 964,6 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 157 963,4 | 153 337,8 | 97,1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по установке и замене 1028 шт. дорожных знаков, нанесено 192,5 км продольной и 13 665 кв.м поперечной разметки, выполнены работы по ремонту 13 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяжен- ностью 12,3 км, общей площадью 172 217 кв.м. Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка комплекта документов комплексного развития транспортной инфраструкту-ры муниципаль-ного образования г. Рязань» |  |
|  | Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | УБГ | км/кв.м | 12,278/172217 | 12,278/172217 | 100 | 20/240000 | Показатель выполнен |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 1 414,4 | 1 414,4 | 100 |  | Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения до 66,7 % |  | Выполнены работы по адаптации 2-х остановочных пунктов обществен- ного транспорта и 2-х подходов к остановочным пунктам |
|  |  |  | федеральный бюджет | 843,2 | 843,2 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 518,4 | 518,4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 52,8 | 52,8 | 100 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного | УБГ | % | 66,7 | 66,7 | 100 | 69,0 | Показатель выполнен |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 59 931,1 | 59 847,6 | 99,9 |  | Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 74,7% |  | Выполнены работы по строительству светофорного объекта на пересечении ул. Черновицкой и ул. Гоголя, оборудованию светофорными объектами пешеходных переходов на ул. Горького и ул. Соборная и модернизации 7 светофорных объектов |
|  |  |  | областной бюджет | 2 763,8 | 2 763,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 57 167,3 | 57 083,8 | 99,9 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГ | % | 74,7 | 74,7 | 100,0 | 83,8 | Показатель выполнен |  |  |
| 3 | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ | УБГ, подрядные | Всего, в том числе: | 45 615 | 45 464,4 | 99,7 |  | Увеличение количества |  | Выполнены работы по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | по созданию автоматизированных и управляющих систем в городе Рязани | организации | областной бюджет | 41 960,0 | 41 960,0 | 100 |  | элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, на 27 ед. |  | техническому обслуживанию информацион ных экранов и оборудованию адаптивной системой управления дорожным движением 27 светофорных объектов |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3 655,0 | 3 504,4 | 95,9 |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1. Количество элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) | УБГ | ед. | 27 | 27 | 100 | 13 | Показатель выполнен. |  |  |
| 4 | Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Возмещение недополученных | Администрация города Рязани, УТ | бюджет города Рязани | 136 028,8 | 136 028,8 | 100 |  | Обеспечение доли муниципальных | Выполнены работы по предоставлению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  |  |  |  |  |  | маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани ежегодно не менее 42,9% | субсидии в соответствии с предъявленными расчетами недополученных доходов МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310» и МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» |  |
|  | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и | Администрация города Рязани, УТ | % | не менее 42,9 | 42,9 | 100 | не менее 42,9 | Показатель выполнен |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы

за 2018 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 498,3 | 498,3 | 57 222,8 | 59 901,6 | 59 901,6 |
|  | Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | ед. | 32 | 32 |  |  |  |

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы

за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансовая обеспеченность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на начало года | Факт |  |  |  | План на начало года* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 ЭЗ1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 317 222,8 | 444 302,4 | 140,1 ФОМ1 | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт (ежегодно) | км/кв.м | 8,085/ 129448 | 12,278/ 172217 | 151,9/133 ДИ1 | 101,7** ЭОМ1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным | 1 152,8 | 1 414,4 | 122,7 ФОМ2 | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения | % | 66,7 | 66,7 | 100,0 ДИ2 | 81,5 ЭОМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения |  |  |  | (остановки общественного транспорта) |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,1 ЭЗ3 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 41 741,2 | 59 847,5 | 143,4 ФОМ3 | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | % | 74,3 | 74,7 | 100,5 ДИ3 | 70,1 ЭОМ3 |
| 3. | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,4 ЭЗ4 |
| 3.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ | 45 630,7 *** | 45 464,4 | 99,6 ФОМ4 | Количество элементов автоматизирован | ед. | 27 | 27 | 100 ДИ4 | 100,4 ЭОМ4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | по созданию автоматизированных и управляющих систем |  |  |  | ной системы управления дорожным движением (ежегодно) |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,6 ЭЗ5 |
| 4.1. | Основное мероприятие 5.1. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки | 104 220,0 | 136 028,8 | 130,5 ФОМ5 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным | % | не менее 42,9 | 42,9 | 100 ДИ5 | 76,6 ЭОМ5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  |  |  | электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы | 509 967,5 | 687 057,5 | 134,7 |  |  |  |  |  | 84,7 ЭМП |

* - в редакции постановления администрации города Рязани от 02.03.2018 № 818;

** - оценка эффективности основного мероприятия (ЭОМ) рассчитывается как среднеарифметическая;

*** - в редакции постановления администрации города Рязани от 23.05.2018 № 1970.