Утверждаю

Заместитель главы

администрации города Рязани

_________________ М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2022 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20.02.2023 |
| Исполнитель | Начальник сектора экономики и муниципальных программ Кулакова Ольга Борисовна тел. 25-28-35 ubg@ryazangov.ru |

И.о. начальника управления                                                                       Д.А. Наумов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2022 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4234, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2022 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани.

- обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани.

- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2022 год  все целевые показатели достигли плановых значений:

- протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) составила 46,584 км;

Показатель отражает объем выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог в городе Рязани.

Количественное значение показателя берется на основании фактически выполненных объемов работ.

- доля объектов дорожного хозяйства адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составила 67,6%.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, к общему количеству объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), выраженным в процентах, в городе Рязани.

Количество адаптированных остановок общественного транспорта берется на основании актов выполненных работ, общее количество остановок общественного транспорта берется на основании статистического отчета формы 3-ДГ (мо).

Расчет целевого показателя (индикатора) достигнутого в 2022 году:

- общее количество объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта) – 512 шт.

- количество объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения – 345 шт. на начало года и 346 шт. на конец года

Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) составит:

346/512*100=67,6%

По задаче «Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани» в 2022 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» составил 76,6%.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности, к общему количеству пешеходных переходов, выраженным в %.

Количество пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, берется на основании фактически выполненных объемов работ.

Расчет целевого показателя (индикатора) достигнутого в 2022 году:

- количество пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности – 388 шт. на начало года и 390 шт. на конец года.

- общее количеству пешеходных переходов – 509 шт.

Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения составит:

390/509*100=76,6%

По задаче «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани» в 2022 году целевой показатель «Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)» составил 109 ед.

Значение показателя (индикатора) берется на основании фактических данных о количестве обслуживаемых информационных экранов.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» за 2022 год показал, что 4 целевых показателя достигли плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной в городе Рязани» на 2022 год составлял 862 090,4 тыс. руб., в том числе:

- 619 229,9 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 242 860,5 руб. - средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2022 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 761 406,2 тыс. руб., в том числе:

- 1 501 911,3 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 259 494,9 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» в 2022 году связано с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

Также увеличено финансирование за счет средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 1 727 616,8 тыс. руб. (98,1% годового плана), в том числе:

- 1 471 036,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (97,9% от плана);

- 256 580,1 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (98,9% от плана).

Экономия в размере 33 789,4 тыс. руб., в том числе 30 874,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 2 914,8 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупочных процедур, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

С целью снятия образовавшейся экономии (средства областного бюджета и соответствующее софинансирование из средств бюджета города Рязани) между администрации ей города Рязани и министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области заключено дополнительное соглашение. Уведомление по расчетам между бюджетами на уменьшение объемов финансирования не поступало из министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2022 году составил 1 620 252,3 тыс. руб. (98% годового плана), в том числе:

- 1 455 785,5 тыс. руб. - средства областного бюджета (97,9% от плана);

- 164 466,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (98,5% от плана).

Экономия в размере 33 117,3 тыс. руб., в том числе 30 551,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 2 566,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» силами подрядных организаций и МБУ «Дирекция благоустройства города» выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани на 245 участках улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила 31 825,7 кв. м. Данные работы выполнялись с применением литой, горячей асфальтобетонной смесью и установки для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000».

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по установке 566 дорожных знаков, из них 200 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Восстановлено 190 поврежденных элементов искусственных неровностей.

Выполнены работы по разработке проектной документации на ремонт 37 участков улично-дорожной сети города Рязани и устройству остановок общественного транспорта по следующим объектам:

- ремонт участка автомобильной дороги в Октябрьском городке от дома № 32 до дома № 49 в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги в поселке Элеватор от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 17 в поселке Элеватор в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Стройкова в г. Рязани:

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Старое Село от улицы Большая до улицы Новоселов в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Бугровка от Песоченской улицы до дома № 1 по ул. Бугровка в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь» (КПП №5) в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Костычева в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Крупской в г. Рязани;

- ремонт наружного освещения на улице Военных Автомобилистов в                       г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по 1-му проезду Бабушкина от Куйбышевского шоссе до улицы Ломоносова в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Пойменной улице и автомобильной дороги по Пойменному проезду в г. Рязани;

- ремонт путепровода через железную дорогу на Первомайском проспекте в  г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по 5-му району в поселке Борки от  4-го района в поселке Борки до 9-го района в поселке Борки в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Великанова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по 1-му Почтовому проезду в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Луговой улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по 6-му району в поселке Борки в     г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по 7-му району в поселке Борки в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по 8-му району в поселке Борки в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице 8-го Марта в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по проезду Щедрина в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Лесной улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Баженова от  Голенчинского шоссе до Славянского проспекта в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по 1-му проезду Осипенко в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Льва Толстого в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Аллейной улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по проезду Островского в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Путевой улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Корнилова в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Чкалова от Первомайского проспекта до ул. Профессора Никулина в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Щорса в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Гайдара в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Новой улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Мусоргского в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по участку от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» (Ряжское шоссе, 10) в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Октябрьской улице в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от ул. Покровской до М5 «Урал» в г. Рязани;

- устройство остановок общественного транспорта на улице Княжье Поле в районе д. 1И по ул. Интернациональной;

- обустройство автобусных остановок с устройством регулируемого пешеходного перехода на Восточной окружной дороге в г. Рязани.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств выделенных из областного бюджета, а также бюджета города Рязани в 2022 году, в рамках заключенных в 2021 году двухлетних муниципальных контрактов, завершены работы по устройство наружного освещения Восточной окружной дороги - дороги на пос. Карцево и ремонту 10 участков улично-дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Петрова в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Новоселов в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Горького в г.Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Соборной улице и Соборной площади в г.Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Кремлевский Вал в г.Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от ул. Промышленная д. № 27 до                  ул. Прижелезнодорожная д. № 21 в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице в г.Рязани (1 этап);

- ремонт участка автомобильной дороги по проезду Яблочкова в г.Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Шевченко в г.Рязани.

Общая протяженность указанных отремонтированных автомобильных дорог составила 12,746 км, протяженность трассы электроосвещения - 2,6 км

Также в 2022 году заключены двухлетние муниципальные контракты на ремонт 16 участков улично – дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт автомобильной дороги от ул. Качевская до п. Качево, автомобильной дороги по поселку Качево, автомобильной дороги в поселке Мордасово в г. Рязани;

- ремонт дороги в поселок Семчино в г. Рязани;

- ремонт дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Циолковского в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома N 3 по улице Новаторов в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Семинарская в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Лермонтова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Попова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по площади Попова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Военных Автомобилистов                     в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Типанова в г. Рязани; ремонт автомобильной дороги по улице Нахимова в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице в г. Рязани (2 этап);

- ремонт автомобильной дороги по проезду Завражнова в г. Рязани.

Срок выполнения указанных работ 2023 год.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» и муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитее улично – дорожной сети в городе Рязани» за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани выполнены работы по ликвидации мест дорожно-транспортных происшествий – установке элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, дорожные ограждения, светофорные объекты, табло индивидуального проектирования) на следующих объектах улично-дорожной сети города Рязани:

- улица Ленина (дом № 46);

- улица Горького (дом № 7);

- улица Есенина (дом № 66);

- улица Есенина (дом № 46);

- улица Есенина (дом № 2);

- улица Есенина (дом № 15);

- Подгорная улица (дом № 21);

- улица Ломоносова (дом № 26);

- Новая улица (дом № 108);

- Новая улица (дом № 88);

- Новая улица (дом № 29);

- Новая улица (дом № 16);

- 1-я улица Механизаторов (дом № 25 А);

- 9-й район в поселке Борки (дом № 59);

- улица Новоселов (дом № 4);

- улица Ленинского Комсомола (дом № 102);

- улица Островского (дом № 16);

- проезд Машиностроителей (дом № 4);

- улица Тимуровцев (дом № 1);

- улица Новоселов (дом № 36 корп. 2);

- улица Новоселов (дом № 36 корп. 3);

- улица Новоселов (дом № 34 корп. 4);

- Поселок Мехзавода (дом № 25);

- Станкозаводская улица (дом № 28);

- Черновицкая улица (дом № 27);

- улица Сельских Строителей (дом № 4И);

- Затинная улица (дом № 34);

- Рыбацкая улица (дом № 4);

- Кальная улица (дом № 17)

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по нанесению дорожной разметки износостойкими материалами (термопластик) на следующих объектах:

- Вокзальная улица (до Рязань-2)

- Первомайский проспект;

- площадь Ленина;

- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта);

- улица Ленина;

- Куйбышевское шоссе;

- улица Соборная;

- улица Есенина;

- улица Советской Армии;

- улица Халтурина;

- Спортивная улица;

- улица Бирюзова;

- проезд Яблочкова;

- улица Зубковой;

- Касимовское шоссе;

- улица Крупской;

- улица Костычева;

- Станкозаводская улица;

- площадь Димитрова;

- Ряжское шоссе;

- улица Новоселов;

- улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани);

- Вознесенская улица;

- Введенская улица;

- Солнечная улица;

- улица Семинарская;

- улица Радищева;

- Кальная улица;

- проезд Речников;

- Дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;

- Краснорядская улица;

- улица Кудрявцева;

- улица Горького;

- улица Грибоедова;

- улица Свободы;

- улица Фирсова;

- Садовая улица;

- улица Тимуровцев;

- Черновицкая улица;

- улица Стройкова;

- улица Гагарина;

- улица Полетаева;

- Братиславская улица;

- Голенчинское шоссе;

- Северный переулок;

- Южный переулок;

- улица Дзержинского;

- Высоковольтная улица;

- Весенняя улица;

- улица Чкалова;

- улица Островского;

- улица Ленинского Комсомола;

- Восточная окружная дорога;

- Новоселковская улица;

- улица Связи;

- улица Сельских Строителей;

- Октябрьская улица;

- улица Молодцова;

- улица Космонавтов;

- 1-я Красная улица;

- Старореченская улица;

- Мервинская улица;

- 7-й Мервинский проезд;

- Рязанская улица;

- Шереметьевская улица;

- Песоченская улица;

-  Березовая улица;

- Право-Лыбедская улица;

- Новая улица;

- Западная улица;

- улица Великанова;

- Юбилейная улица;

- улица Тимакова;

- улица Яхонтова;

- улица Чапаева;

- Народный бульвар;

- Татарская улица;

- Пролетарская улица;

- проезд Завражнова;

- Авиационная улица;

- Забайкальская улица;

- улица Щедрина;

- Интернациональная улица;

- Подгорная улица;

- 1-я улица Механизаторов;

- Дягилевская улица;

- улица Центральная;

- Аллейная улица;

- улица Льва Толстого;

- улица К.Маркса;

- Предзаводская улица;

- Шоссейный переулок;

- Затинная улица;

- Рыбацкая улица;

- Электрозаводская улица;

- улица Лермонтова;

- улица Белякова;

- улица Керамозавода;

- 9-й район в поселке Борки;

- улица Лермонтова;

- 2-й Школьный переулок;

- Трудовая улица;

- проезд Гоголя;

- улица Пирогова;

- улица Энгельса;

- Павловская улица;

- Юбилейная улица;

- улица Нахимова;

- Васильевский проезд.

Также в 2022 году за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани выполнены работы по ремонту 10 участков и содержанию 46 участков улично-дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт участка автомобильной дороги по улице 3-и Бутырки от дома № 1 В до здания № 3 ст 5 в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Славянскому проспекту от Братиславской улицы до улицы Баженова в г. Рязани

- ремонт участка автомобильной дороги в Октябрьском городке от дома № 32 до дома № 49 в г. Рязани

- ремонт автомобильной дороги от ул. Интернациональная д. № 16В до                ул. Станкозаводская д. № 30 в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги в поселке Элеватор от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 17 в поселке Элеватор в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от ул. Новаторов д. № 19 к. 2 до                             ул. Новаторов д. № 3 в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице 12-я Линия в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от д. 2А корп. 1 до д. 5 по проезду Шабулина в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице 14-я Линия в г. Рязани (1 этап);

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Стройкова от улицы Островского до дома № 83 по улице Стройкова в г. Рязани.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 6,03 км.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения -  устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия следующих автомобильных дорог:

- автомобильной дороги по улице 2-е Бутырки в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Кирпичного Завода в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Стройкова от Татарской улицы до дома № 68 по улице Стройкова в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Медицинской улице от Магистральной улицы до улицы Энгельса в г. Рязани;

- автомобильной дороги от дома № 39 корп. 1 по Высоковольтной улице до дома № 82 корп. 2 по улице Шевченко в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице 1-е Бутырки в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Новоселов от улицы Тимуровцев до улицы Советской Армии в г. Рязани;

- автомобильной дороги от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11А по                              ул. Керамзавода в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Качевской улице г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Есенина от дома № 1 по Окскому проезду до дома № 2 по Солотчинскому шоссе в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Грибоедова от дома № 1 Б по улице Есенина до дома № 8 по улице Грибоедова в г. Рязани;

- автомобильной дороги по проезду Машиностроителей в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы) от улицы Народный бульвар до Юбилейной улицы                в г. Рязани;

- автомобильной дороги от дома № 17 по улице Пирогова до дома № 26 по улице Новикова-Прибоя в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Строителей от улицы Островского до дома № 10В по улице Строителей в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Скоморошинской улице от дома № 21 по Скоморошинской улице до Затинной улицы в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Шоссейному переулку в г. Рязани;

- автомобильной дороги по 1-ой Железнодорожной улице в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Маяковского в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Куйбышевскому шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Электрозаводской улице от дома № 52 по Электрозаводской улице до дома № 5 по улице Циолковского в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Ленинского Комсомола от улицы Дзержинского до дома № 3 по улице Ленинского Комсомола в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Профессора Никулина в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Кудрявцева от улицы Павлова до улицы Маяковского в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Новослободской улице от дома № 12 по Новослободской улице до улицы Кремлевский Вал в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице 9-я Линия в г. Рязани;

- автомобильной дороги по 1-ой Прудной улице в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Новоселов от дома № 36 до дома    № 40 в г. Рязани;

- автомобильной дороги по 1-му Осеннему переулку в г. Рязани;

- автомобильной дороги по 1-ой улице Механизаторов в г. Рязани;

- автомобильной дороги от ул. Зубковой д. 19 к. 3 до ул. Тимакова                          в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Молодцова от дома № 21 корп. 2 по улице Бирюзова до дома № 17 по Интернациональной улице в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по Коломенской улице от Западной улицы до дома № 41А по Московскому шоссе в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Белякова в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Телевизионной улице в г. Рязани;

- автомобильной дороги к Богородскому кладбищу в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Спортивному переулку в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице 4-я Линия от улицы Ленинского Комсомола до улицы Шевченко в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Боголюбова в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице К. Маркса в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Предзаводской улице в г. Рязани;

- участка автомобильной дороги по улице Семашко от дома № 14 до дома                № 52 в г. Рязани;

- автомобильной дороги по площади 26 Бакинских Комиссаров в г. Рязани;

- автомобильной дороги по Радиозаводской улице в г. Рязани;

- автомобильной дороги по улице Кольцова в г. Рязани.

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог составила 27,808 км.

Также в 2022 году заключены двухлетние муниципальные контракты по следующим объектам:

-  ремонт автомобильной дороги от ул. Качевская до  п. Качево, автомобильной дороги по поселку Качево, автомобильной дороги в поселке Мордасово в г. Рязани;

- содержание автомобильных дорог – установка дорожных знаков на пешеходных переходах в г. Рязани.

Срок выполнения данных работ 2023 год.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2022 году составил 419,2 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 259,2 тыс. руб. средства областного бюджета (100% годового плана);

- 160,0 тыс. руб. средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по адаптации подходов к остановке общественного транспорта «Магазин» в районе дома № 106 корп. 3 по ул. Большой.

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройству тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2022 году составил 105 197,3 тыс. руб. (99,4% годового плана), в том числе:

- 14 992,0 тыс. руб. средства областного бюджета (97,9% годового плана);

- 90 205,3  тыс. руб. средства бюджета города Рязани (99,6% годового плана).

Экономия в размере 672,1 тыс. руб. в том числе 323,5 за счет средств областного бюджета и 348,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в результате проведения закупочных процедур, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по модернизации 6 светофорных объектов на улично-дорожной сети города Рязани:

- перекресток Октябрьская улица – улица Пирогова;

- пешеходный переход улица Зубковой (дом № 19);

- перекресток улица Связи – 1-я Прудная улица;

- перекресток улица Новоселов – Шереметьевская улица;

- перекресток Юбилейная улица (дом № 26);

- перекресток Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) – Западная улица.

Выполнено устройство светофорного объекта на Спортивной улице съезд к стадиону ЦСК в г. Рязани.

Выполнены работы по разработке проектной документации по следующим объектам:

- устройство светофорного объекта на улице Кальная в районе дома 25 в г. Рязани;

- устройство светофорного объекта на Спортивной улице съезд к стадиону ЦСК в г. Рязани;

- устройство светофорного объекта на Спортивной улице в районе д. 13 в г. Рязани;

- устройство светофорного объекта на Первомайском проспекте пересечение с улицей Пожалостина в г. Рязани.

Также проводились работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и системы автоматического регулирования транспортного потока и видеонаблюдения за ситуацией на 127 перекрестках.

Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани» в 2022 году составил 1 748,0тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 1 748,0 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 109 шт. информационных табло.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 92 285,5 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии общей площадью                            31 825,7 кв. м, в том числе с применением установки для ямочного ремонта дорог струйно – инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000».

- ремонт тротуаров, так же выполнялись работы по устройству тротуаров, покраске бордюрного камня, установке и замене бордюров;

- выравнивание профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на площади 47 291,4 кв. м.

Выполнены работы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Зубковой (от Восточной окружной дороги до ул. Тимакова), ул. Советской Армии, Касимовскому шоссе (от круга «Мясокомбинат» до ул. Тимуровцев и от ул. Советской Армии до ул. Тимакова).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 17.02.2022 № 709 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022-2025 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2022 году. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 18.02.2022 № 728 | 1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022-2023 годы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2022 году. 3. Корректировка целевых показателей. 4. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по модернизации (реконструкции) светофорных объектов в 2022 году |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 14.04.2022 № 2042 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2022 году. 4. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году и перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по безопасности движения (нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков, а также устройство других элементов повышения безопасности дорожного движения) в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 06.06.2022 № 3758 | 1. Перераспределение объемов финансирования между объектами, планируемыми к капитальному ремонту, ремонту и содержанию в 2022 году. Общий объем финансирования муниципальной программы не изменен. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 16.06.2022 № 4078 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 году. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в 2022 году |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 29.06.2022 № 4572 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог в 2022 году. |
| 7. | Постановление администрации города Рязани от 22.08.2022 № 6376 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год. |
| 8. | Постановление администрации города Рязани от 05.10.2022 № 7829 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022-2023 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка переченя объектов планируемых к ремонту и содержанию в 2022-2023 годах. |
| 9. | Постановление администрации города Рязани от 24.10.2022 № 8547 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022-2023 годы. 2. Корректировка перечя объектов, планируемых для проведения мероприятий по безопасности движения (нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков, а также устройство других элементов повышения безопасности дорожного движения) в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 - 2023 годах |
| 10. | Постановление администрации города Рязани от 23.12.2022 № 11435 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год. |
| 11. | Постановление администрации города Рязани от 30.12.2022 № 12011 | 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 год. |

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2022 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭОМ1 = 166,9% - высокая эффективность в связи с дополнительным выделением из областного бюджета значительного объема финансирования на реализацию мероприятия и выполнением большого объема работ по отношению к изначально запланированному.

ЭОМ2 = 0,0092 % - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно. Фактический объем финансирования основного мероприятия не значителен по отношению к общему объему финансирования муниципальной программы;

ЭОМ3 = 4,4% - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме, чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось не значительно.

ЭОМ4 = 0,1% - эффективность низкая в связи с незначительным фактическим объем финансирования основного мероприятия по отношению к общему объему финансирования муниципальной программы.

2. Весовой коэффициент основного мероприятия муниципальной программы:

К1 = 0,94

Значительная часть объема финансирования приходится на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани», связанная с выделением большого объема денежных средств из областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и по поручению Губернатора Рязанской области в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт».

К2 = 0,00024

Незначительный фактический объем финансирования основного мероприятия по отношению к общему объему финансирования муниципальной программы.

К3 = 0,061

Незначительный фактический объем финансирования основного мероприятия по отношению к общему объему финансирования муниципальной программы.

К4 = 0,001

Незначительный фактический объем финансирования основного мероприятия по отношению к общему объему финансирования муниципальной программы.

3. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = 366,8%

Высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани».

ДИ2 = 100,3%

ДИ3 = 100,5%

Высокое значение получено за счет выполнения работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани на реализацию основных мероприятий «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» и «Проведения работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения».

ДИ4 = 100%

4. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:

ФОМ1 = 206,6% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета, а также бюджета города Рязани;

ФОМ2 = 262% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета;

ФОМ3 = 138% - выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета и бюджета города Рязани;

ФОМ4 = 100%

5. Оценка эффективности муниципальной программы:

ЭМП = 171,4%

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» за 2022 год составила 171,4% и  оценивается как высокая.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. Все запланированные значения показателей программы за 2022 год достигнуты.

2. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2022 году.

3. Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» целесообразно продолжать работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани, с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс.руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2030 год | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие улично - дорожной сети в городе Рязани» | УБГ | Всего, в том числе: | 1 761 406,2 | 1 727 616,8 | 98,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 501 911,3 | 1 471 036,7 | 97,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 259 494,9 | 256 580,1 | 98,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 1 653 369,6 | 1 620 252,3 | 98,0 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 46,584 км |  | Выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории города Рязани на 245 участках улично-дорожной |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 486 336,6 | 1 455 785,5 | 97,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 167 033,0 | 164 466,8 | 98,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сети. Общая площадь ремонта составила более 31 825,7 кв. м. выполнены работы установке 566 дорожных знаков, из них 200 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Восстановлено 190 поврежденных элементов искусственных неровностей. За счет средств выделенных из областного бюджета, а также бюджета города Рязани в 2022 году выполнены следующие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работы: - приведение в нормативное состояние 66 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяжен-ностью 46,6 км, - нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков. |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) | УБГ | км | 46,584 | 46,584 | 100 | 12 | Показатель выполнен |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Адаптация | УБГ, подрядные | Всего, в том числе: | 419,2 | 419,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | организации | областной бюджет | 259,2 | 259,2 | 100 |  | Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения до 67,6 % |  | Выполнены работы по адаптации двух подходов к остановке обществен-ного транспорта |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 160,0 | 160,0 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | УБГ | % | 67,6 | 67,6 | 100 | 69,1 | Показатель выполнен |  |  |  |
| 2 | Задача 3. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | УБГ, подрядные организации | Всего, в том числе: | 105 869,4 | 105 197,3 | 99,4 |  | Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до |  | Выполнены работы модернизации 6 светофорных объектов, устройству 1 светофорного объекта. |  |
|  |  |  | областной бюджет | 15 315,5 | 14 992,0 | 97,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 90 553,9 | 90 205,3 | 99,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 76,6% |  | Проводились работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и системы автоматического регулирования транспортного потока и видеонаблюдения за ситуацией на 127 перекрестках Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу. |  |
|  | Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | УБГ | % | 76,6 | 76,6 | 100,0 | 85,1 | Показатель выполнен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 3 | Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | УБГ, подрядные организации | бюджет города Рязани | 1 748,0 | 1 748,0 | 100,0 |  | Увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно) |  | Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию 109 информацион- ных экранов. |  |
|  | Индикатор 3.1. Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно) | УБГ | ед. | 109 | 109 | 100 | 109 | Показатель выполнен |  |  |  |

Приложение 2

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»

за 2022 год

Ответственный исполнитель  Управление благоустройства города администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 528,8 | 530,3* | 82 285,5 | 92 285,5 | 92 285,5 |
|  | Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | ед. | 32 | 32 |  |  |  |

* - в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 29.11.2016 № 5187 «Об утверждении уточненного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Рязань» (с дополнениями и изменениями)

Приложение 3

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |  | Финансо вая обеспеченность основного мероприя тия (ФОМ), % | Весовой коэффициент основно го мероприятия (К) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере ния | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (на начало года)* | Факт (кассовое исполнение) |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 784 368,0 | 1 620 252,3 | 206,6 ФОМ1 | 0,94 К1 | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) | км | 12,7 | 46,584 | 366,8 ДИ1 | 166,9 ЭОМ1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | 160,0 | 419,2 | 262 ФОМ2 | 0,00024 К2 | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | % | 67,4 | 67,6 | 100,3 ДИ2 | 0,0092 ЭОМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 75 814,4 | 105 197,3 | 138,7 ФОМ3 | 0,061 К3 | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | % | 76,2 | 76,6 | 100,5 ДИ3 | 4,4 ЭОМ3 |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | 1 748,0 | 1 748,0 | 100 ФОМ4 | 0,001 К4 | Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно) | ед. | 109 | 109 | 100 ДИ4 | 0,1 ЭОМ4 |
|  | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» | 862 090,4 | 1 727 616,8 |  |  |  |  |  |  |  | 171,4 ЭМП |

* - в редакции постановления администрации города Рязани от 17.02.2022 № 709