АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ____ _____________ 2025 г. | № _________ |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды города Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4237

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань, администрация города Рязани  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды города Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани            от 30.09.2021 № 4237 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 09.02.2022 № 553, от 24.03.2022 № 1470, от 29.04.2022  № 2869,                    от 29.04.2022 № 2870, от 19.07.2022 № 5176, от 12.08.2022 № 5989, от 10.10.2022 № 7949,     от 23.11.2022 № 9904, от 24.11.2022 № 9999, от 29.12.2022 № 11867, от 30.12.2022 № 12012, от 07.03.2023 № 2632, от 03.05.2023 № 5703, от 22.05.2023 № 6865, от 10.07.2023 № 9109,     от 24.08.2023 № 11405, от 20.10.2023 № 13547, от 19.12.2023 № 16148, от 29.12.2023               № 16930, от 22.03.2024 № 3986, от 27.04.2024 № 5650, от 15.05.2024 № 6394, от 14.06.2024   № 7634, от 24.06.2024 № 7988, 09.09.2024 № 10768, от 25.09.2024 № 11270, от 21.11.2024                 № 13467, от 29.11.2024 № 13926, от 24.12.2024 № 14991, от 28.12.2024 № 15555, от 28.12.2024 № 15556 ), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций аппарата администрации города Рязани (Жалыбина Т.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации О.А. Самсонов.

Глава администрации                                                                                                    В.Е. Артемов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Рязани

от__________2024г.  №__________

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани»,

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4237

- Строки «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» (далее - муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани к 2024 году. 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий (ежегодно) к 2030 году. 2. Количество благоустроенных общественных территорий города Рязани (ежегодно). 3. Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно) |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 4532305,14328 тыс. рублей, из них: 676368,99095 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани, 3078524,8555 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 744297,65326 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 33113,64367 тыс. рублей - инициативные платежи |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние до 49,3% дворовых территорий города Рязани к 2024 году. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 144 единиц к 2030 году Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Рязани до 50 единиц. Реализация не менее 213 проектов местных инициатив. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше, не менее 30% |

2. Пункт 1 раздела V «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Приведение в нормативное состояние до 49,3% дворовых территорий города Рязани к 2024 году.».

3. Дополнить пункт 1 раздела V «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе пунктом 1.1 следующего содержания:

«Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Рязани до 144 единиц к 2030 году.».

4. Пункт 3 раздела V «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Реализация не менее 213 проектов местных инициатив.».

5. Пункт 1 перечня целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы раздела V «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани (до 31.12.2024).

Доля благоустроенных дворовых территорий рассчитывается как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, выраженное в процентах до 2024 года. Источник информации: УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024).

  - «Количество благоустроенных дворовых территорий к 2030 году.

Количество благоустроенных дворовых территорий города к 2030 году определяется по результатам конкурсного отбора  министерства ТЭКиЖКХ. Источник информации: УЭиЖКХ.».

6. Таблицу 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» приложения  № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани | % | 44,3 | 46,4 | 47,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий (ежегодно) | ед. | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 43 | 43 | 43 |
| 2.1 | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий города Рязани (ежегодно) | ед. | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Показатель 2. Количество реализованных проектов местных инициатив (ежегодно) | ед. | 26 | 29 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 |

7.  Пункт 1.1 таблицы 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»  приложения  № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | 2022 - 2030 | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ, подрядные организации | 1. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) | Доля благоустроенных дворовых территорий города Рязани до 2024 года, количество благоустроенных дворовых территорий к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) |  |
|  |  |  |  | 3. Благоустройство дворовых территорий города с элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |
|  |  |  |  | 4. Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального перечня работ по благоустройству |  |

8. Таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани» приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

- «Таблица 4

| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» | Всего, в том числе: | 374303,1758 | 66430,1 | 69087,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 254361,01577 | 0 | 0 |
|  | Бюджет города Рязани | 119942,16003 | 66430,1 | 69087,3 |
|  | Инициативные платежи |  | 0 | 0 |

9. Строку «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани», пункты 1.1, 1.1.1, 2.1, 2.1.15, 2.1.23, 2.1.25, 2.1.26, 2.2, 2.2.1 таблицы 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Рязани» | Бюджет города Рязани |  | Всего, в том числе: | 77591,72448 | 93982,52796 | 101407,87848 | 119942,16003 | 66430,1 | 69087,3 | 49309,1 | 49309,1 | 49309,1 | 676368,99095 | Достижение доли граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше, не менее 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ ССВПД «Ритуал» | 75124,18579 | 79477,52796 | 2250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156851,71375 |  |
|  |  |  |  | УЭиЖКХ | 2467,53869 | 14505,0 | 99157,87848 | 110005,83003 | 66430,1 | 69087,3 | 49309,1 | 49309,1 | 49309,1 | 509580,9472 |  |
|  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 9936,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936,330 |  |
|  |  | Федераль ный бюджет |  | Всего, в том числе: | 145500,0 | 505427,39326 | 93370,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744297,65326 |  |
|  |  |  |  | УБГ | 145500,0 | 505427,39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650927,39326 |  |
|  |  |  |  | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 93370,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93370,26 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | Всего, в том числе: | 324680,8666 | 659975,90756 | 945507,06547 | 254361,01577 | 0 | 0 | 298000,0* | 298000,0* | 298000,0* | 3078524,8555 |  |
|  |  |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024) | 284500,0 | 551274,12374 | 859614,16248 | 65967,47577 | 0 | 0 | 238000,0* | 238000,0* | 238000, 0* | 2745355,76199 |  |
|  |  |  |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ «Ритуал» | 40180,86660 | 108701,78382 | 85892,90299 | 0 | 0 | 0 | 60000,0* | 60000,0* | 60000,0* | 414775,55341 |  |
|  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 188393,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188393,54 |  |
|  |  | Инициативные платежи |  | УБГ (по 31.12.2023),УЭиЖКХ (с 01.01.2024)УООАА | 5510,29210 | 13440,405480 | 14162,94609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33113,64367 |  |
|  |  | Всего |  |  | 553282,88318 | 1272826,23426 | 1154448,15004 | 374303,1758 | 66430,1 | 69087,3 | 347309,1 | 347309,1 | 347309,1 | 4532305,14328 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним | Бюджет города Рязани |  | Всего, в том числе: | 10734,48869 | 14505,0 | 13793,6679 | 9000,0 | 9360,0 | 9734,4 | 19580,0 | 19580,0 | 19580,0 | 125867,55659 | Приведение в нормативное состояние до 49,3% дворовых территорий города Рязани к 2024 году, увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 144 единиц к 2030 году |
|  |  |  |  | УБГ | 8266,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266,95 |  |
|  |  |  |  | УЭиЖКХ | 2467,53869 | 14505,0 | 13793,6679 | 9000,0 | 9360,0 | 9734,4 | 19580,0 | 19580,0 | 19580,0 | 117600,60659 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | Всего, в том числе: | 150000,0 | 185506,46035 | 135161,18825 | 0 | 0 | 0 | 88000,0* | 88000,0* | 88000,0* | 734667,6486 |  |
|  |  |  |  | УБГ | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000,0 |  |
|  |  |  |  | УЭиЖКХ | 0 | 185506,46035 | 135161,18825 | 0 | 0 | 0 | 88000,0* | 88000,0* | 88000,0* | 584667,6486 |  |
|  |  | Всего |  |  | 160734,48869 | 200011,46035 | 148954,85615 | 9000,0 | 9360,0 | 9734,4 | 107580,0 | 107580,0 | 107580,0 | 860535,20519 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации) 3, из них: | Бюджет города Рязани |  | УЭиЖКХ | 2467,53869 | 9805,9713 | 7113,74675 | 9000,0 | 9360,0 | 9734,4 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 185506,46035 | 135161,18825 | 0 | 0 | 0 | 80000,0* | 80000,0* | 80000,0* | 603506,46035 |  |
|  |  | Всего |  |  | 2467,53869 | 195312,43165 | 142274,935 | 9000,0 | 9360,0 | 9734,4 | 87600,0 | 87600,0 | 87600,0 |  |  |
|  | в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Рязанская область)» | Бюджет города Рязани |  |  | 0 | 2057,79968 | 2169,36337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4227,16305 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 38291,2 | 41217,90404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79509,10404 |  |
|  |  | Всего |  |  | 0 | 40348,9968 | 43387,26741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83736,26421 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города | Бюджет города Рязани |  | Всего,в том числе: | 60292,85737 | 61706,08343 | 69663,86398 | 85442,16003 | 34450,1 | 35828,1 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 371683,16481 | Увеличение количества благоустроен ных общественных территорий города Рязани до 50 единиц |
|  |  |  |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации, МБУ «ДБГ» | 60292,85737 | 61706,08343 | 69663,863984 | 75505,83003 | 34450,1 | 35828,1 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 361746,83481 |  |
|  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 9936,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936,330 |  |
|  |  | Федераль ный бюджет |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации | 145500,0 | 505427,39326 | 93370,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744297,65326 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | Всего, в том числе: | 134500,0 | 365767,66339 | 724452,97423 | 254361,01577 | 0 | 0 | 150000,0* | 150000,0* | 150000,0* | 1929081,65339 |  |
|  |  |  |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации, МБУ «ДБГ» | 134500,0 | 365767,66339 | 724452,97423 | 65967,47577 | 0 | 0 | 150000,0* | 150000,0* | 150000,0* | 1740688,11339 |  |
|  |  |  |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 188393,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188393,54 |  |
|  |  | Всего |  |  | 340292,85737 | 932901,14008 | 887487,09821 | 339803,1758 | 34450,1 | 35828,1 | 158100,0 | 158100,0 | 158100,0 | 3045062,47146 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани | Бюджет города Рязани |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), подрядные организации | 5135,15604 | 6087,89303 | 6039,710 | 18443,3202 | 34450,1 | 35828,1 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 114984,27927 |  |
| 2.1.21 | Мероприятие 2.1.21. Установка памятника жертвам политических репрессий в сквере на пересечении улицы Халтурина и улицы Колхозной | Бюджет города Рязани |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.22 | Мероприятие 2.1.22. Установка памятника несовершеннолетним узникам концлагерей на территории Скорбященского кладбища | Бюджет города Рязани |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.26 | Мероприятие 2.1.26. Создание стелы «Город трудовой доблести» в г. Рязани в сквере у железнодорожного вокзала Рязань-2 | Бюджет города Рязани |  | УКС, подрядные организации | 0 | 0 | 0 | 9936,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936,330 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 188393,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188393,540 |  |
|  |  | Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 198329,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198329,87 |  |
| 2.1.27 | Мероприятие 2.1.26. Благоустройство улицы Мюнстерской |  | Бюджет города Рязани | УЭиЖКХ, подрядные организации | 0 | 0 | 9521,23295 | 40354,26705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49875,5 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив) 2 | Бюджет города Рязани |  | УБГ (по 31.01.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, МБУ ССВПД «Ритуал», подрядные организации | 6564,37842** | 17771,44453 | 17950,34664 | 25500,0 | 22620,0 | 23524,8 | 21629,1 | 21629,1 | 21629,1 | 177827,36955 | Реализация не менее 213 проектов местных инициатив |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 40180,86660 | 108701,78382 | 85892,902994 | 0 | 0 | 0 | 60000,0* | 60000,0* | 60000,0* | 414775,55341 |  |
|  |  | Инициатив ные платежи |  |  | 5510,29210 | 13440,40548 | 14162,94609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33113,64367 |  |
|  |  | Всего |  |  | 52255,53712 | 139913,63383 | 118006,19568 | 25500,0 | 22620,0 | 23524,8 | 81629,1 | 81629,1 | 81629,1 | 625716,56663 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив) 2, в том числе разработка ПСД и оказание услуг по проведению строительного контроля и проверке достоверности определения сметной стоимости объектов | Бюджет города Рязани |  | УБГ (по 31.12.2023), УЭиЖКХ (с 01.01.2024), УООАА, подрядные организации | 6564,37842** | 15959,40703 | 15700,34664 | 25500,0 | 22620,0 | 23524,8 | 21629,1 | 21629,1 | 21629,1 | 173765,33205 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 40180,86660 | 98037,58382 | 68117,902994 | 0 | 0 | 0 | 60000,0* | 60000,0* | 60000,0* | 386336,35341 |  |
|  |  | Инициатив ные платежи |  |  | 5510,29210 | 12586,39298 | 11687,94609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29784,63117 |  |
|  |  | Всего |  |  | 52255,53712 | 126583,38383 | 95506,19568 | 25500,0 | 21629,1 | 23524,8 | 81629,1 | 81629,1 | 81629,1 | 589886,31663 |  |