УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

________________________Д.Н. Лощинин

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище»

за 2024 год

Ответственный исполнитель: управление капитального строительства администрации города Рязани

Дата составления годового отчета: 19.02.2025

Исполнитель: начальник отдела реализации целевых программ                                              и национального жилищного проекта управления капитального строительства администрации города Рязани Котова Наталья Александровна,

номер телефона 29-78-69, электронный адрес kotova2802@rambler.ru

Начальник управления капитального строительства

администрации города Рязани _______________________________ С.А. Клепиков

Оглавление

| 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения)……………….……………………………… | 5 |
| 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу……………………………………………………….…………………… | 9 |
| 4. Оценка эффективности муниципальной программы…………………………... | 19 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации программы………………………… | 20 |
| Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Жилище» за 2024 год»………………………………………………………………………… | 21 |
| Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» за 2024 год»…………………………....................................................... | 37 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Жилище»

за 2024 год

- Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов),

достигнутых за отчетный период

Муниципальная программа «Жилище» (далее - МП «Жилище») утверждена постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225.

Ответственный исполнитель МП «Жилище» - управление капитального строительства (УКС). Соисполнители - управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (УОиМП). Участники муниципальной программы: управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (далее - УГиА), управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее - УЭиЖКХ), некоммерческая организация «Рязанский ипотечный фонд» (далее - Фонд), управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ).

Финансирование МП «Жилище» осуществлялось двумя главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС):

- УКС (основные мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой», «Разработка градостроительной и проектной документации», «Льготное ипотечное кредитование», «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту», «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий                      в городе Рязани», «Обеспечение деятельности управления капитального строительства»);

- УОиМП (основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома»).

В результате реализации МП «Жилище» в 2024 году достигнута основная цель муниципальной программы - реализация жилищной политики в городе Рязани.

В рамках МП «Жилище» осуществлялось решение следующих задач:

- обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

- муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан;

- определение местоположения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации;

- обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

В отчетном году получены следующие результаты:

- в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» значение целевого показателя (индикатора) «Количество реализованных проектов                       в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной  и транспортной инфраструктурой»  - 0 проектов.

23.11.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации, разработке рабочей документации, разработке сметной документации, выполнению работ по строительству объекта капитального строительства, поставке оборудования, необходимого для оснащения объекта: «Детский сад на 224 места                  в районе Метропарк города Рязани».

В 2024 году разработана проектная документация и начато строительство объекта: «Детский сад на 224 места в районе ЖК «Метропарк» в г. Рязани».                      Срок завершения создания объекта - июль 2025 года;

- в рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной и проектной документации» выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» - 18 проектов;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 27 семей;

- в рамках основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа                        на приобретение или строительство жилья» - 3 семьи;

- в рамках основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки                    по банковскому кредиту» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                               на приобретение или строительство жилья» - 14 семей;

- в рамках основного мероприятия «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» -  75 осмотров;

- в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» обеспечено выполнение целевого показателя (индикатора) «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы» - 99%.

(100%+94,7%+100%+100%+100%+100%)/6*100 = 99%

По 6 целевым показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.                По 1 показателю план не выполнен в связи с переносом срока получения заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по объекту «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» на 2025 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) МП «Жилище» за 2024 год представлены                                            в Приложении № 1.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки  (с указанием причин невыполнения)

В 2024 году на финансирование МП «Жилище» было предусмотрено                 429 792,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

-     7 947,1,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,

- 137 551,2 тыс. руб. - областной бюджет,

-   104 889,4 тыс. руб. - бюджет города Рязани,

- 179 405,1 тыс. руб. - внебюджетные источники.

В 2024 году фактическое финансирование МП «Жилище» составило                         426 348,8 тыс. руб. (99,2% годового плана), в том числе по источникам финансирования:

-     7 947,1 тыс. руб. - федеральный бюджет (100% годового плана),

- 137 551,2 тыс. руб. - областной бюджет (100% годового плана),

- 101 445,4 тыс. руб. - бюджет города Рязани (97% годового плана),

- 179 405,1 тыс. руб. - внебюджетные источники (100% годового плана).

Отклонение фактического исполнения по бюджету города Рязани                              от планового (3 444,0 тыс. руб.) обусловлено  переносом срока получения заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по объекту «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» на 2025 год  и экономией средств бюджета города Рязани.

С целью исполнения комплекса основных мероприятий МП «Жилище»                                  в План реализации муниципальной программы на 2024 год от 01 марта 2024 года вносились изменения: от 26 апреля 2024 года, от 13 июня 2024 года, от 26 августа                 2024 года, от 04 сентября 2024 года, от 20 сентября 2024 года, от 25 октября 2024 года, от 12 декабря 2024 года, от 28 декабря 2024 года.

По основному мероприятию «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» освоено 151 139,5 тыс. руб. (100%), в том числе областной бюджет – 130 000,0 тыс. руб., городской бюджет – 21 139,5 тыс. руб.

В 2023 году по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством строительного комплекса Рязанской области, предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета на строительство объекта «Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» г. Рязани». 23.11.2023 по результатам осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт № 0859200001123012899 с ООО «Фасадстройсервис» на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации, разработке рабочей документации, разработке сметной документации, выполнению работ по строительству объекта капитального строительства, поставке оборудования, необходимого для оснащения объекта. В 2024 году завершено проектирование объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы, начато строительство детского сада. Планируемый срок сдачи объекта – 2025 год.

Кроме того, по планируемым к строительству в 2025 году дорогам по улице Митин Лоск в районе Семчино и в микрорайоне Олимпийский городок произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям наружного освещения.

По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» освоено 14 278,5 тыс. руб. (83%) средств бюджета города. Отклонение от запланированных лимитов связано с переносом срока получения заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по объекту «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» на 2025 год.

За отчетный период разработаны 6 Проектов изменений в Генеральный план города Рязани, 9 Проектов изменений в Правила землепользования и застройки                   в городе Рязани, осуществлена подготовка градостроительной документации, необходимой для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости, разработана проектная документация                        на «Строительство автомобильной догори  по улице Митин Лоск в районе Семчино                г. Рязани», выполнены кадастровые работы по изготовлению межевого плана                             для формирования земельного участка под коммунальное обслуживание, улично-дорожную сеть, обустройство территории по объекту: «Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей, расположенных по адресу: Рязанская область, Рязанский муниципальный район, поселок Варские».

Получено 1 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту на «Строительство автомобильной догори                   по улице Митин Лоск в районе Семчино г. Рязани» от 26.11.2024                                       № 62-1-1-3-070257-2024.

За 2024 год в целях подготовки градостроительной и проектной документации заключены 18 прямых договоров и 3 муниципальных контракта.

На реализацию основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» направлено 132 609,5 тыс. руб. (100 % годового плана):

- бюджетных средств 22 140,4 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 7 947,1 тыс. руб., из средств областного бюджета – 7 551,2 тыс. руб.,                    из средств бюджета города Рязани – 6 642,1 тыс. руб.;

- внебюджетных средств (собственные и заемные средства молодых семей) – 110 469,1 тыс. руб.

В целях нормативного правового и методического обеспечения реализации основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат                     на приобретение жилья или строительство жилого дома» подготовлены:

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                            на 1 квартал 2024 года» (№ 816-р от 29.01.2024);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                            на 2 квартал 2024 года» (№ 6705 от 23.05.2024);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                            на 3 квартал 202 года» (№ 11181 от 24.09.2024);

- постановление администрации города Рязани «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию - город Рязань для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома,                             на 4 квартал 2024 года» (№ 12828 от 06.11.2024).

В течение 2024 года проведено 35 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов в рамках реализации направления (подпрограммы) 2 «Обеспечение жильем молодых семей Рязанской области» государственной программы Рязанской области «Реализация молодежной политики». По результатам рассмотренных Комиссией вопросов издавались распоряжения администрации города Рязани.

В 2024 году между администрацией города Рязани и комитетом по делам молодежи Рязанской области заключены два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету                           (№ 61701000-1-2024-007 от 26.01.2024, № 35 от 31.01.2024).

Из 141 молодой семьи, включенной в список участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году                   по муниципальному образованию городской округ – город Рязань, социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены               27 молодым семьям. Приобретено 1 144,68 кв.м. жилья.

По состоянию на 1 января 2025 года оплата приобретения жилья или строительство жилого дома произведена всем молодым семьям, получившим свидетельство.

В 2024 году управлением образования и молодежной политики администрации города Рязани проведена работа по формированию банка данных                    и единой информационной базы о молодых семьях, участвующих в муниципальной программе «Жилище». Дополнительно в список молодых семей – участников программы включены 50 молодых семей из 86 признанных нуждающимися.

На реализацию основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» направлено 10 442,0 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе средств бюджета города Рязани – 1 940,0  тыс. руб., внебюджетных средств – 8 502,0 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья. В 2024 году улучшили свои жилищные условия 9 жителей города Рязани (за период действия ипотечных программ – 3 972 жителей). В течение года заключено 3 договора займа. Приобретено жилых помещений общей площадью 118,7 кв. м (за период действия ипотечных программ – 68 127,3 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия 8 502,0 тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы  на увеличение объема строительства жилья в городе Рязани.

Обеспечено выполнение задачи по обслуживанию участников ипотечного кредитования. За год обслужено по заключенным договорам 117 семей.                             На 01.01.2025 обслуживается по заключенным договорам 85 семей. Ведется учет кредитных историй 1324 граждан-заемщиков и 2644 граждан-получателей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия проведен анализ платежеспособности 12 граждан. Число аккредитованных агентств недвижимости и застройщиков в 2024 году составило 18 организаций.

Информация об условиях реализации программы была размещена                                        на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанской ипотечный фонд»,                             в газете «Рязанские ведомости».

На реализацию основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» направлено 68 480,9 тыс. руб. (100% годового плана),                   в том числе средств бюджета города Рязани 8 046,8 тыс. руб., внебюджетных средств – 60 434,1 тыс. руб.

Обеспечено выполнение мероприятия по предоставлению субсидий                           на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту                         на приобретение или строительство жилья.

В рамках основного мероприятия улучшили свои жилищные условия                        42 жителя города Рязани (за период действия ипотечных программ - 2 586 жителей города Рязани). В течение года заключено 14 договоров о субсидировании.                                  Приобретено жилых помещений общей площадью 730,78  кв. м (за период действия ипотечных программ – 47 725,47 кв. м). Привлечено на реализацию основного мероприятия кредитных ресурсов банков в сумме 38 166,9 тыс. руб.                                           и 22 267,2  тыс. руб. собственных средств граждан. Данные средства использованы на увеличение объема жилищного строительства в городе Рязани.

Обеспечено выполнение мероприятия по обслуживанию получателей субсидии – участников программ ипотечного кредитования. За год обслужено                    по предоставлению субсидий и заключенным договорам 156 семей. На 01.01.2025 обслуживается по заключенным договорам 121 семья. Ведется учет кредитных историй 862 семей.

Для обеспечения выполнения показателей основного мероприятия число  аккредитованных кредитных организаций, агентств недвижимости и застройщиков              в 2024 году составило  24 организации.

Информация об условиях реализации программы была размещена                                        на сайте администрации города Рязани, НО «Рязанской ипотечный фонд»,                             в газете «Рязанские ведомости».

По основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации               на территории города Рязани» освоено 231,5 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани.

В рамках реализации 4 муниципальных контрактов с Рязанским отделением филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу проведен осмотр местонахождения 75 объектов адресации.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» освоено 49 167,0 тыс. руб. (100%) средств бюджета города Рязани, из которых осуществлялись: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, уплата налогов, сборов и иных платежей.

Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий программы за 2024 год представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Реквизиты муниципальных правовых актов | Перечень изменений, их обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Рязани от 21.02.2024 № 2163 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» откорректированы лимиты средств бюджета города Рязани по всем основным мероприятиям. Скорректированы значения показателей (индикаторов) в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями. В связи с доведением плановых объемов субсидии на 2024 год за счет средств вышестоящих бюджетов, во исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Рязанской области бюджету города Рязани в части наличия в бюджете (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, для подготовки документов в Управление Федерального казначейства по Рязанской области для открытия финансирования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Рязани на 2024 год финансирование основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилого дома» составило за счет средств федерального бюджета 7 885,97964 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 7 429,90144 тыс. руб. Скорректировано значение на 2024 год показателя (индикатора) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» - 25 семей. |
| 2 | Постановление администрации города Рязани от 16.04.2024 № 5224 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.02.2024 № 42-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 N 79-IV» на 2024 год увеличивается финансирование по основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилого дома» за счет средств федерального бюджета на 7 885,97964 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 7 429,90144 тыс. руб. Указанные средства вышестоящих бюджетов внесены в муниципальную программу «Жилище» ранее в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Рязани на 2024 год постановлением администрации города Рязани от 21.02.2024 № 2163. Изменение индикаторов не требуется. Уменьшены средства бюджета города Рязани по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на сумму 45,41835 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных средств по итогам организационно-штатных мероприятий и дополнительной потребностью в средствах на приобретение мебели. Проектом постановления актуализируются «Планы мероприятий по освоению земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства». Кроме того, в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.01.2024 № 2-IV «Об утверждении перечня земельных участков, свободных от прав третьих лиц, предназначенных для предоставления многодетным семьям» вводится «План мероприятий по освоению земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства» № 6, касающийся земельных участков, расположенных по адресу: Рязанская обл., Рязанский муниципальный район, поселок Варские. |
| 3 | Постановление администрации города Рязани от 03.06.2024 № 7084 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.04.2024 № 102-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV»: - увеличивается финансирование по основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» на разработку «Генерального плана города Рязани с разработкой Правил землепользования и застройки в городе Рязани» в 2024 году на 12 000,0 тыс. руб., в 2025 году на 5 000,0 тыс. руб. Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации» на 2025 год увеличено на 1 проект в связи с тем, что планируется заключение двухлетнего муниципального контракта; - уменьшается финансирование основного мероприятия «Льготное ипотечное кредитование» в 2024 году на 140,0 тыс. руб. в связи с уменьшением размера арендных платежей и, как следствие, уменьшением стоимости услуг некоммерческой организации «Рязанский ипотечный фонд» по выполнению мероприятия «Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования». Корректировка значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» не требуется, в связи с тем, что изменения не относятся к выдаче займов; - увеличивается финансирование основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» на 140,0 тыс. руб. в связи с увеличением средств бюджета для выполнения показателей мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» ввиду увеличения стоимости жилья, размера ипотечного кредита, процентной ставки по банковским кредитам, и, как следствие, увеличением размера субсидий участников программы. Кроме того, проектом постановления по данному мероприятию перераспределяются средства бюджета города Рязани на 2024 год в размере 140,0 тыс. руб. с мероприятия «Обслуживание получателей субсидий-участников программ ипотечного кредитования» на мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья». Корректировка значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» не требуется в связи с тем, что изменения не относятся к субсидированию займов. |
| 4 | Постановление администрации города Рязани от 26.08.2024 № 10238 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.07.2024 № 210-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV» увеличивается финансирование в 2024 году за счет средств бюджета города Рязани по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» на 466,0 тыс. руб. для приобретения организационной техники и программного обеспечения, необходимого для соответствия утвержденным типовым сегментам автоматизированного рабочего места пользователя МСЭДД в соответствии с требованиями обеспечения информационной безопасности. |
| 5 | Постановление администрации города Рязани от 18.10.2024 № 12058 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 26.09.2024 № 242-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV» в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» по объекту «Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» перераспределяется объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета - в 2024 году увеличивается на 110000,0 тыс. руб., в 2025 году уменьшается на 110000,0 тыс. руб., соответственно изменено софинансирование за счет средств бюджета города Рязани - в 2024 году увеличивается на 1100,0 тыс. руб., в 2025 году уменьшается на 1100,0 тыс. руб. Данные изменения не повлекут корректировку целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ««Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой». |
| 6 | Постановление администрации города Рязани от 05.12.2024 № 14005 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.10.2024 № 268-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV» в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» по объекту «Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» увеличены лимиты за счет средств бюджета города Рязани в 2024 году на 21583,84049 тыс. руб., в 2025 году на 3264,50126 тыс. руб. для оплаты работ по созданию геодезической разбивочной основы, услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий, работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, одновременно по объекту «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» уменьшены лимиты средств бюджета города Рязани на 2024 год на 286,18408 тыс. руб., предусмотренные на софинансирование строительства дороги, в случае выделения субсидий областного бюджета. В связи с тем, что проектирование и строительство объекта «Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» осуществляется в 2024 – 2025 годах со вводом в эксплуатацию в 2025 году, скорректировано значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в 2024 году – 0 проектов. По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» в 2024 году финансирование за счет средств бюджета города Рязани уменьшено на общую сумму 13867,58705 тыс. руб., в том числе по объектам: - «Строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районе Семчино г. Рязани» на сумму 1736,90797 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур; - «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» на сумму 813,25475 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур; - «Проект Генерального плана города Рязани и проект Правил землепользования и застройки города Рязани» на сумму 5258,10 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур; - «Строительство автомобильной дороги до центра занятий молодежной команды Рязанской области по сборке, программированию, пилотированию беспилотных летательных аппаратов» на сумму 6059,32433 тыс. руб., в связи невозможностью выполнить проектирование в текущем году, так как не определена схема трассировки дороги, отсутствуют земельные участки для проектирования и строительства. Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Разработка градостроительной и проектной документации» уменьшено на 1 проект. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» увеличены лимиты средств бюджета города Рязани на сумму 168,45667 тыс. руб. |
| 7 | Постановление администрации города Рязани от 26.12.2024 № 15204 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225» | В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2024 № 339-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV» в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» по объекту «Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» уменьшены лимиты за счет средств бюджета города Рязани в 2024 году на 1872,79068 тыс. руб. в связи с экономией, в 2025 году увеличены на 4510,594 тыс. руб. для оплаты работ и услуг по объекту, одновременно уменьшены лимиты средств бюджета города Рязани на 2024 год на 332,50358 тыс. руб., предусмотренные на софинансирование строительства дорог, в случае выделения субсидий областного бюджета. Корректировка значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой» в 2024-2025 годах не требуется. По основному мероприятию «Разработка градостроительной и проектной документации» в 2024 году финансирование за счет средств бюджета города Рязани уменьшено на общую сумму 1076,44186 тыс. руб., в том числе по объектам: - «Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани» на сумму 450,0 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур; - «Проекты изменений в Генеральный план города Рязани» на сумму 433,368 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур; - «Подготовка документов, необходимых для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН» на сумму 0,0496 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур; - «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» на сумму 193,02426 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур. Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество разработанной градостроительной и проектной документации» по итогам 2024 года составило – 19 проектов. По основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилого дома» лимиты средств бюджетов всех уровней на 2024 год приведены в соответствие с соглашениями, средства федерального бюджета увеличены на 61,07558 тыс. руб., средства областного бюджета увеличены на 121,29829 тыс. руб., средства бюджета города Рязани, предусматривающие софинансирование, уменьшены на 113,29074 тыс. руб. Приведены в соответствие с фактически привлеченными на реализацию программы средства внебюджетных источников. Значение целевого показателя-индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома» по итогам 2024 года составило – 27 семей. По основному мероприятию «Льготное ипотечное кредитование» уменьшены средства внебюджетных источников на 5298,0 тыс. руб. вследствие того, что в 2024 году участники программы приобретали жилье по более низким ценам и меньшей площади. Корректировка значения показателя-индикатора «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья» не требуется. В связи со значительным повышением цен на объекты недвижимости первичного и вторичного рынка, уменьшением количества граждан-участников основного мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» уменьшены средства бюджета города Рязани на 394 тыс. руб., одновременно уменьшены средства внебюджетных источников на 31565,964 тыс. руб., Значение показателя-индикатора «Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья» уменьшено на 6 семей и по итогам 2024 года составило 16 семей. По основному мероприятию «Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани» уменьшены средства бюджета города Рязани на 58,7 тыс. руб., одновременно уменьшено значение показателя-индикатора «Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации» на 15 осмотров. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления капитального строительства» увеличены лимиты средств бюджета города Рязани на сумму 503,4577 тыс. руб. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

- Финансовое исполнение муниципальной программы:

ФИ = (429792,8/426348,8)*100 = 99,2%.

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ1 = (0/0)*100 = 100%.

ДИ2 = (18/19)*100 = 94,7%.

ДИ3 = (27/27)*100 = 100%.

ДИ4 = (3/3)*100 = 100%.

ДИ5 = (14/14)*100 = 100%.

ДИ6 = (75/75)*100 = 100%.

ДИ7 = (99%/90%)*100 = 110% (приравнивается к 100% в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы).

3. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

СДИ=(100+94,7+100+100+100+100+100)/7*100 = 99,2%.

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

ЭМП = (99,2%+99,2%)/2 = 99,2% > 90%

МП «Жилище» оценивается как эффективная.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен                              в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии                          с планом их реализации и запланированными объемами финансирования.                            По целевым показателям достигнуты планируемые значения.

Исходя из оценки результативности программы, которая оценивается как эффективная, учитывая значимость проводимых мероприятий, в 2025 году реализация мероприятий муниципальной программы «Жилище» будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации города Рязани                   от 30.09.2021 № 4225 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»                  со строительством социально-значимого объекта «Детский сад на 224 места                         в районе ЖК «МЕТРОПАРК» г. Рязани», ввод которого запланирован на 2025 год.