21

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы  «Жилище» за 2024 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2030 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | УКС, УОиМП, УБГ | Всего, в том числе: | 429792,8 | 426348,8 | 99,2 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 7947,1 | 7947,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 137551,2 | 137551,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 104889,4 | 101445,4 | 97 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 179405,1 | 179405,1 | 100 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, | УКС | Всего, в том числе: | 151139,5 | 151139,5 | 100 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 130000,0 | 130000,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 21139,5 | 21139,5 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1. | Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» | УКС | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | В 2023 году по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством строительного комплекса Рязанской области, предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета на строительство в 2024 – 2025 гг. объекта «Детский сад на 224 места в районе ЖК «МЕТРОПАРК» г. Рязани». 23.11.2023 по результатам осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме заключен |
|  |  |  | областной бюджет | 130000,0 | 130000,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 21011,1 | 21011,1 | 100 |  |  |  |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт №0859200001123012899 с ООО «Фасадстрой-сервис» на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации, разработке рабочей документации, разработке сметной документации, выполнению работ по строительству объекта капитального строительства, поставке оборудования, необходимого для оснащения объекта. Получено положительное заключение экспертизы |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 62-1-1-3-076369-2024 от 16.12.2024. Проектная документация утверждена распоряжением администрации города Рязани №1818-р от 19.12.2024. Выдано разрешение на строительство объекта № 62-29-53-2024 от 27.12.2024. Начато строительство объекта. Планируемый срок сдачи объекта – 2025 год. |
| 1.1.2. | Строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районе Семчино г. Рязани | УКС | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | Произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям наружного освещения по объекту. Строительство дороги планируется осуществить в 2025 году. |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 64,2 | 64,2 | 100 |  |  |  |

25

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок |  | УКС |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | Произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям наружного освещения по объекту. Строительство дороги планируется осуществить в 2025 году. |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Рязани | 64,2 | 64,2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | Проект |  | 0 | 0 | 100 |  | 1 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации |  | УКС | бюджет города Рязани | 17195,2 | 14278,5 |  | 83 |  | Проведение эффективной градостроитель-ной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья |  | В 2024 году на территории города Рязани введено в эксплуатацию 208,15 кв.м жилья. Обеспечен плановый |

26

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатель по вводу жилья (190 тыс. кв. м), согласованный с Министерством строительного комплекса Рязанской области, что составляет 109,55% от планового значения. |
| 1.2.1. |  | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации |  | УГиА |  | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.2.2. |  | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации |  | УКС |  | бюджет города Рязани | 17195,2 | 14278,5 |  | 100 |  |  | Подготовлено 18 проектов |
| 1.2.2.1. |  | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |  | УКС |  | бюджет города Рязани | 1152,0 | 1152,0 |  | 100 |  |  | 9 проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |

27

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 664,6 | 664,6 | 100 |  |  | 6 проекта изменений в Генеральный план города Рязани |
| 1.2.2.3. | Подготовка документов, необходимых для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 3000,0 | 3000,0 | 100 |  |  | Сведения о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости подготовлены |
| 1.2.2.4. | Строительство автомобильной дороги по улице Митин Лоск в районе Семчино г. Рязани | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 1683,1 | 1683,1 | 100 |  |  | Проект строительства автомобильной дороги подготовлен, получено положительное заключение государственной экспертизы от 26.11.2024 № 62-1-1-3-070257-2024. |
| 1.2.2.5. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 3573,6 | 656,9 | 18 |  |  | Проект строительства автомобильной дороги подготовлен, 15.11.2024 заключен договор на проведение |

28

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственной экспертизы, ввиду необходимости устранения замечаний, получение положительного заключения планируется 20.02.2025. |
| 1.2.2.6. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей, расположенных по адресу: Рязанская область, Рязанский муниципальный район, поселок Варские | УКС |  | бюджет города Рязани | 380,0 |  | 380,0 | 100 |  |  | Выполнены кадастровые работы по изготовлению межевого плана для формирования земельного участка под коммунальное обслуживание, улично-дорожную сеть, обустройство территории. Постановлением администрации города Рязани от 25.07.2024 № 9155 земельный участок с кадастровым номером 62:15:0060216:978 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование УКС. |

29

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.7. | Проект Генерального плана города Рязани и проект Правил землепользования и застройки города Рязани |  | УКС | бюджет города Рязани | 6741,9 | 6741,9 | 100 |  |  |  | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом выполнен и оплачен 1 этап работ – сбор исходных данных. |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации |  | Проект |  | 19 | 18 | 94,7 |  | 20 | Индикатор не выполнен в связи с переносом срока получения заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по объекту «Строительство автомобильной дороги к микрорайону Олимпийский городок» на 2025 год. |  |  |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП |  | Всего, в том числе: | 132609,5 | 132609,5 |  | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы |  | 27 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 7947,1 | 7947,1 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7551,2 | 7551,2 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани | 6642,1 | 6642,1 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 110469,1 | 110469,1 |  | 100 |  |  |  |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УЭиЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством и выдача справки | 86 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 22140,4 | 22140,4 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 27 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 7947,1 | 7647,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 7551,2 | 7551,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 6642,1 | 6642,1 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Оказание дополнительной финансовой помощи молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка | Социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка не предоставлялась |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | внебюд-жетные источники | 110469,1 | 110469,1 | 100 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 27 | 27 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование | УКС | Всего, в том числе: | 10442,0 | 10442,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Предоставлено 3 льготных ипотечных займа. Приобретено жилье общей площадью 118,7 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 3972 жителя города Рязани. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1940,0 | 1940,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 8502,0 | 8502,0 | 100 |  |  |  |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 8650,0 | 8650,0 | 100 |  |  | Заключено 3 договора ипотечного займа. Проведен мониторинг и консультации 60 человек, анализ платеже-способности 12 граждан. Принято заявлений на участие в мероприятии от 4 граждан. Проведена аккредитация 17 агентств недвижимости и 1 организации-застройщика. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 148,0 | 148,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 8502,0 | 8502,0 | 100 |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1792,0 | 1792,0 | 100 |  |  | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1324 граждан-заемщиков. Обеспечено выполнение обязательств по 117 договорам займа. |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 3 | 3 | 100 | -*** | Индикатор выполнен |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 68500,0 | 68480,8 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Заключено 14 договоров о субсидировании. Приобретено жилье общей площадью 730,78 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 2586 чел. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 8066,0 | 8046,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 60434,0 | 60434,0 | 100 |  |  |  |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 66708,0 | 66688,8 | 100 |  |  | Проведен мониторинг и консультации 60 человек, анализ платежеспособ-ности 27 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 9 граждан. Заключено 14 договоров о субсидировании. Проведена аккредитация 15 агентств недвижимости, 1 организации-застройщика, 6 кредитных организаций. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 6274,0 | 6254,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 60434,0 | 60434,0 | 100 |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1792,0 | 1792,0 | 100 |  |  | Ведение кредитных историй 862 семей. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 156 договорам о субсидировании в течение года. На 01.01.2025 обслуживается по заключенным договорам 121 семья. |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 14 | 14 | 100 | -*** | Индикатор выполнен |  |  |
| 4. | Задача 4. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 231,5 | 231,5 | 100 |  | Проведение осмотров местонахождения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 75 объектов адресации |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 75 | 75 | 100 | -*** | Индикатор выполнен |  |  |
| 5. | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 49675,1 | 49167,0 | 100 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 100% |  |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 99 | 100** | 90 | Индикатор выполнен |  |

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV (в ред. от 23.12.2024 № 339-IV); муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  30.09.2021  №  4225  (в ред. от 28.12.2024 № 15373); планом реализации муниципальной программы на 2024 год от 28 декабря 2024 года.

** приравнивается к 100% в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

*** с 01.01.2025 индикаторы изменены.