- 37

- Приложение № 2

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилище» за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФИ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значения i-го индикатора (ДИ), степень достижения индикаторов (СДИ), % | Эффективность муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* (на конец года) | Факт (кассовое исполнение) |  |  |  | План* (на конец года) | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | 151139,5 | 151139,5 |  | Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматри-вающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой (ДИ1) | Проект | 0 | 0 | 100 (ДИ1) |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной и проектной документации | 17195,2 | 14278,5 |  | Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации (ДИ2) | Проект | 19 | 18 | 94,7 (ДИ2) |  |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Основное мероприятие 3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | 132609,5 | 132609,5 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома (ДИ3) | Семья | 27 | 27 | 100 (ДИ3) |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Льготное ипотечное кредитование | 10442,0 | 10442,0 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья (ДИ4) | Семей | 3 | 3 | 100 (ДИ4) |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | 68500,0 | 68480,9 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья (ДИ5) | Семья | 14 | 14 | 100 (ДИ5) |  |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Основное мероприятие 6. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | 231,5 | 231,5 |  | Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации (ДИ6) | Ед. | 75 | 75 | 100 (ДИ6) |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | 49675,1 | 49167,0 |  | Уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы (ДИ7) | % | 90 | 99 | 100** (ДИ7) |  |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | 429792,8 | 426348,8 | 99,2 |  |  |  |  | 99,2 (СДИ) | 99,2 (ЭМП) |

* плановые значения приведены в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV (в ред. от 23.12.2024 № 339-IV); муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4225 (в ред. от 28.12.2024 № 15373); планом реализации муниципальной программы на 2024 год от 28 декабря 2024 года.

** приравнивается к 100% в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.