УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы администрации

________________ И.В. Ковалев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                          НА 2016-2022 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20 февраля 2019 года |
| Исполнитель | Ризаева Алена Юрьевна — главный специалист сектора природопользования отдела природопользования и экологии управления благоустройства города администрации города Рязани (тел.: 29-78-65, eco1@admrzn.ru) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                              В.В. Несин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»                                      НА 2016-2022 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы направлена                              на достижение основной цели - улучшение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений.

Показатель «Площадь земельных участков, освобожденных                              от загрязняющих веществ» является индикатором задачи 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий». В 2018 году проводились работы                  по ликвидации несанкционированной свалки отходов в районе Хамбушево города Рязани, в результате которых переработано 3789 м3 древесных отходов, расположенных в охранной зоне ручья, проведены работы по разравниванию кавальеров (отвалов).

Выполнение задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города» определяет показатель «Количество территорий зеленого фонда,                 на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений». В ходе решения данной задачи произведена посадка более 170 единиц деревьев и кустарников.

Показатели «Число жителей города, ежегодно принимающих участие                   в экологических мероприятиях» и «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию» связаны с решением задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов». В 2018 году было проведено более 23 тысяч мероприятий экологической направленности,                     в которых приняло участие более 200 тысяч человек.

В целях предоставления субсидии в размере 200,0 тыс. рублей некоммерческим организациям был проведен конкурс среди организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных. Победителем конкурса стало некоммерческое партнерство «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». Однако, в связи с тем, что в представленных некоммерческим партнерством документах был указан неверный расчетный счет для перечисления субсидии, денежные средства                  не были освоены.

Показатели «Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание» и «Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами» связаны с решением задачи 4 «Организация                     и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования». За отчетный год образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей и жителями города Рязани передано                   на демеркуризацию (обезвреживание) более 26000 единиц отработанных ртутьсодержащих ламп. С целью повышения уровня грамотности населения                 о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами были изготовлены                        листовки, содержащие информацию о правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами, которые размещены на информационных досках     в многоквартирных жилых домах.

Показатели «Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам», «Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений» и «Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений                              с неудовлетворительным уровнем безопасности, от числа запланированных                 к ремонту» определяют решение задачи 5 муниципальной программы «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                            и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах». В 2018 году в рамках выделенного объема финансирования проведены работы по анофелогенной обработке 27 муниципальных водоемов общей площадью                  17,3 тыс. кв.м; лабораторным исследованиям качества воды 10 муниципальных водных объектов.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин не выполнения).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на начало отчетного года из бюджета города Рязани было выделено 4298,4 тыс. рублей.

По состоянию 29.12.2018 объем финансирования программы с учетом внесенных изменений по финансированию из бюджета города Рязани составил 4481,4 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы фактически освоено     4280,7 тыс. рублей, то есть на 200,7 тыс. рублей менее запланированных расходов.

Не освоение в полном объеме денежных средств связано                                          с не предоставлением субсидии НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». Следует отметить, что денежные средства на данное мероприятие были выделены из бюджета города Рязани по решению Рязанской городской Думы от 24.05.2018 № 180-II «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2017 № 440-II». Соответствующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы были внесены 13.07.2018. С учетом проведенной процедуры конкурсного отбора (включающего утверждение Порядка предоставления субсидии и проведение его экспертизы) не представилось возможности провести повторный конкурс                 с целью освоения денежных средств.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- в соответствии с проектом «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани» были проведены работы по переработке 3789 м3 древесных отходов, расположенных в охранной зоне ручья, по разравниванию кавальеров (отвалов). На проведение работ в рамках вышеуказанного проекта было выделено 1270,0 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ согласно представленных документов составила 1270,0 тыс. рублей (контракт от 16.10.2018                                № Ф.2018.490057, заключенный с ООО «Центр экологической безопасности» на сумму 1270 тыс. рублей);

- в рамках муниципальных контрактов от 14.06.2018 № 08-06/18ПД                        и от 02.07.2018 01-07/18ПД, заключенных с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на сумму                  20,0 тыс. рублей и 17,0 тыс. рублей соответственно, выполнены кадастровые работы (межевание) и постановка на кадастровый учет 3 земельных участков, занятых городскими лесами. Оплата произведена в полном объеме.

- произведена посадка 73 шт. саженцев туи западной «Смарагд» в Верхнем городском саду (договоры от 28.04.2018 № 17-04/18ПД, от 04.05.2018                    № 07-05/18ПД и от 04.05.2018 № 05-05/1/18ПД, заключенные с Михальчук С.Е. на сумму 98,6 тыс. рублей, 98,6 тыс. рублей и 57,8 тыс. рублей соответственно, оплата произведена в полном объеме);

- произведена посадка 15 шт. саженцев яблони в Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища, 25 кустов сирени - на Бульваре Победы, 60 саженцев липы - в сквере имени А.В. Александрова (муниципальный контракт от 16.04.2018 № 48.2018, заключенный с Радо Т.Ю. на сумму 274,5 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме);

- в рамках муниципального контракта от 26.02.2018 № 19, заключенного                с ООО «Институт РАВП» на сумму 81,7 тыс. рублей, выполнены инженерные изыскания в границах земельного участка с кадастровым номером 62:29:0081004:53, по адресу: г. Рязань, Лесопарк, уч. 7 квартал 8, оплата произведена в полном объеме;

- проведено более 23000 мероприятий экологической направленности, целью которых было повышение уровня экологической культуры                                  и ответственности населения, значимыми из которых являются следующие: Всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам - чистые берега!», Всероссийская акция «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Всемирный день без автомобиля», экологические субботники по санитарной уборке береговых полос водных объектов и примыкающих к ним зеленых зон. Во всех образовательных учреждениях и учреждениях культуры проведены мероприятия в рамках глобального экологического календаря: День Земли, (20.03), Всемирный день воды (22.03), Марш парков (20.04), День леса (15.09), День защиты животных (4.10) и другие. Всего в экологических мероприятиях 2018 года приняло участие более 200 тысяч жителей города. Активные участники мероприятий награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами. Кроме того, в рамках Дней защиты от экологической опасности были проведены такие мероприятия, как «Сдай батарейку - спаси планету!», акции     по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от жителей города Рязани, установка на водных объектах города Рязани информационных табличек «Безопасность на льду», выполнены кадастровые работы                              на постановку на государственный учет земельного участка Луковского леса.

На проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани выделено 686,3 тыс. рублей, которые освоены                        в полном объеме.

- в 2018 году управлением благоустройства города был проведен конкурс на предоставление субсидии из бюджета города Рязани социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных. По итогам проведенного отбора было принято решение о предоставлении субсидии                   НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». Однако, в связи с тем, что в представленных некоммерческим партнерством документах был указан неверный расчетный счет для перечисления субсидии, денежные средства                     не были предоставлены НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». На мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных)» из бюджета города Рязани было выделено 200,0 тыс рублей, которые не были освоены по вышеуказанной причине.

- в рамках организации централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп образовательными учреждениями, учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей передано                   на демеркуризацию (обезвреживание) 14144 единицы отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 13 контейнеров для хранения отработанных ртутных ламп и 8 демеркуризационных комплекта.                               На проведение данных мероприятий из бюджета города Рязани выделено                363,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме;

- с целью повышения уровня грамотности населения о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами заключен муниципальный контракт    с ИП Ельяшевич А.В. от 23.07.2018 № 37/1 09.06.2017 на сумму                                  10,0 тыс. рублей на изготовление печатной продукции (листовки). Информационный материал размещен на информационных досках                                   в многоквартирных жилых домах. Оплата произведена в полном объеме.

- документация об электронном аукционе на выполнение работ                           по санитарной очистке пруда № 55 по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А  размещалась на портале «Госзакупок» трижды с 10.08.2018 в связи                                 с  отсутствием заявок на участие в электронном аукционе. 27.12.2018 был проведен еще один аукцион, по итогам которого заключен контракт                               на выполнение работ по санитарной прочистке пруда № 55 по адресу: город Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А от 09.01.2019. Денежные средства в размере                   276,3 тыс. рублей находятся на счету МБУ «ДБГ» и перенесены на 2019 год.

- в рамках договора от 05.04.2018 № 34.2018, заключенного                                     МБУ «Дирекция благоустройства города» с ООО «Дез Стандарт» на сумму                60,7 тыс. рублей, проведена анафелогенная обработка 27 водных объектов. Площадь обработанной территории составила 17,3 тыс. кв.м., оплата произведена в полном объеме;

- в соответствии с муниципальным контрактом от 01.08.2017 № 39, заключенным с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 91,6 тыс. рублей, выполнены лабораторные работы по исследованию качества воды 10 муниципальных водных объектов, оплата произведена в полном объеме;

- в рамках муниципального контракта от 27.02.2018 № Ф.2017.603979, заключенного с ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии                       и мониторингу окружающей среды» на сумму 527,5 тыс. рублей, выполнены работы по подготовке и предоставлению информации о состоянии природной среды в 2018 году, оплата произведена в полном объеме;

- в рамках муниципального контракта от 24.04.2018 № 28, заключенного  с АО «СОГАЗ Филиал в Рязанской области» на сумму 88,2 тыс. рублей, проведено страхование четырех дамб (ГТС) прудов-отстойников в Хамбушево, оплата произведена в полном объеме;

- в рамках муниципального контракта от 19.12.2018 № 84, заключенного      с  АО «СОГАЗ Филиал в Рязанской области» на сумму 13,9 тыс. рублей, выполнены работы по страхованию гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка), оплата произведена в полном объеме.

- в рамках муниципального контракта от 09.04.2018 № 17, заключенного  с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму               245,0 тыс. рублей, выполнены работы по разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2017, оплата произведена в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы прилагаются (приложение № 1).

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 09.02.2018 № 524 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов годы согласно решениям Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 14.12.2017 № 440-II |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 04.06.2018 № 2125 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2018 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2018 № 440-II» от 29.03.2018 № 123-II. |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 13.07.2018 № 2750 | Объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными бюджетом города Рязани на 2018 год согласно решению Рязанской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2018 № 440-II» от 24.05.2018 № 180-II. |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 08.11.2018 № 4340 | В связи с формированием проекта бюджета города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 29.12.2018 № 5158 | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 — 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4546. |

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы проведена оценка эффективности основных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом.

1. Задача 1 «Экологическая реабилитация загрязненных территорий»:

В связи с тем, что значение показателя «Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ» на 2018 отсутствует, оценка достижения запланированных значений целевых показателей задачи 1, оценка финансовой обеспеченности и оценка эффективности основного                         мероприятия 1.1. «Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)», а также оценка эффективности выполнения                   задачи 1 не рассчитывались.

2. Задача 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

2.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

- количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений:

Диi = 524:524*100 = 100 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

2.2 Оценка финансовой обеспеченности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ФОМi = 648,2:566,8*100 = 114,4 %

2.3 Оценка эффективности основного мероприятия 2.1. «Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели)»:

ЭОМi = 100:114,4*100 = 87,4 %

2.4 Оценка эффективности выполнения задачи 2 «Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города»:

ЭЗ = 87,4:1 = 87,4 %

3. Задача 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

3.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях:

Диi = 299:158*100 = 189,2 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

3.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3:

ФОМi = 686,3:443,6 *100 = 154,7 %

3.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов»:

- основное мероприятие 3.1 задачи 3

ЭОМi = 189,2:154,7*100 = 122,3 %

3.4 Оценка эффективности выполнения задачи 3 «Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности                     в решении экологических вопросов»:

ЭЗ = 122,3:1 = 122,3 %

4. Задача 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                     и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

4.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп                       и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание:

Диi = 26,3:26,5*100 = 99,2 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- количество ежегодно издаваемых информационных материалов                       о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами:

Диi = 318:3050*100 = 10,4 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

4.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                         и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие  4.1 задачи 4:

ФОМi = 363,0:363,0*100 = 100 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ФОМi = 10,0:96,0*100 = 10,4 %

4.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 4 «Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения                              и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

- основное мероприятие 4.1 задачи 4:

ЭОМi = 99,2:100*100 = 99,2 %

- основное мероприятие 4.2 задачи 4:

ЭОМi = 10,4:10,4*100 = 100 %

4.4 Оценка эффективности выполнения задачи 4 «Организация                             и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования»:

ЭЗ = 199,2:2 = 99,6%

5. Задача 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

5.1 Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих                      к водным объектам:

Диi = 734,3:717,0*100 = 102,4 %

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

- доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений:

Диi = 70:70*100 = 100%

Целевой индикатор достиг запланированных значений.

5.2 Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов                              и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ФОМi = 337,0:337,0*100 = 100 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ФОМi = 91,6:92,0*100 = 99,6 %

5.3 Оценка эффективности основных мероприятий задачи 5 «Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

- основное мероприятие 5.1 задачи 5:

ЭОМi = 102,4:100*100 = 102,4 %

- основное мероприятие 5.2 задачи 5:

ЭОМi = 100:99,6*100 = 100,4%

5.4 Оценка эффективности выполнения задачи 5 «Обеспечение мер                             по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах»:

ЭЗ = 202,8:2 = 101,4 %

6. Задача 6 «Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды»:

В связи с тем, что значение показателя «Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды» на начало отчетного периода отсутствует, оценка достижения запланированных значений целевых показателей задачи 6, оценка финансовой обеспеченности и оценка эффективности основного                         мероприятия 6.1. «Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды», а также оценка эффективности выполнения задачи 6 не рассчитывались.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы.

ЭМП = 87,4+122,3+99,6+101,4 = 410,7:6 = 68,5%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы в 2018 году является низкоэффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды предлагаем продолжить  реализацию комплекса вышеперечисленных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани»               на 2016 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4546.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы

за _2018_ год

Ответственный исполнитель: Управление благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, % | Значение индикатора на 2022 г. | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы | УБГ | Всего, в том числе: | 4481,4 | 4280,7 | 95,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 4481,4 | 4280,7 | 95,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Бюджет города Рязани | 1270,0 | 1270,0 | 100 |  | Восстановление нарушенных земель: подготовка участков для проведения работ по восстановлению природной растительности и последующей рекультивации земель и их восстановлению |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация проекта ликвидации несанкционированной свалки и рекультивация земель в районе пос. Хамбушево в г. Рязани (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 1270,0 | 1270,0 | 100 |  |  | В соответствии с проектом «Ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани» были проведены работы по переработке 3789 м3 древесных отходов, расположенных в охранной зоне ручья, по разравниванию кавальеров (отвалов). На проведение работ в рамках вышеуказанного проекта было выделено 1270,0 тыс. рублей. Стоимость выполненных работ согласно представленных документов составила 1270,0 тыс. рублей (контракт от 16.10.2018 № Ф.2018.490057, заключенный с ООО «Центр экологической безопасности» на сумму 1270 тыс. рублей) |  |
| 1.1.2 | Реализация проекта ликвидации последствий загрязнений территории нефтепродуктами по адресу: ул. Октябрьская, д. 60, корп. 1 (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | - |  |  | В 2018 году управлением благоустройства города не планировалась реализация данного мероприятия в связи с отсутствием территорий, загрязненных нефтепродуктами. |  |
|  | Индикатор: Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ |  | га | 0,023 | 0,023 | 100 | 0,025 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | Всего, в том числе: | 648,5 | 648,2 | 99,9 |  | Восстановление зеленых насаждений, межевание и постановка на кадастровый учет свободных от прав третьих лиц земельных участков, занятых зелеными насаждениями, оформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, повышение рекреационной привлекательности, увеличение количества зеленых насаждений |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 648,5 | 648,2 | 99,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оформление земельных участков, занятых зелеными насаждениями, в том числе городскими лесами (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 37,3 | 37,0 | 99,2 |  |  | В рамках муниципальных контрактов от 14.06.2018 № 08-06/18ПД и от 02.07.2018 № 010-07/18ПД, заключенных с МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на сумму 20,0 тыс. рублей и 17,0 тыс. рублей соответственно, выполнены кадастровые работы (межевание) и постановка на кадастровый учет 3 земельных участков, занятых городскими лесами. |  |
| 2.1.2 | Воспроизводство зеленого фонда города: - приобретение 73 шт. туи западной «Смарагд» для посадки в Верхнем городском саду; - приобретение 15 саженцев яблони для посадки в Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища; - приобретение 25 кустов сирении для посадки на Бульваре Победы; - приобретение 60 саженцев липы для посадки в сквере имени А.В. Александрова, Скобелевском бульваре, парке на ул. Новаторов, сквере у Дворца молодежи, сквере на ул. Лермонтова. | УБГ, МБУ «ДБГ» | Всего, в том числе: | 529,5 | 529,5 | 100 |  |  | Высажено 73 шт. туи западной «Смарагд», приобретенных на основании договоров с Михальчук С.Е. от 28.04.2018 № 17-04/18ПД на сумму 98,6 тыс. рублей, от 04.05.2018 № 05-05/1/18ПД на сумму 57,8 тыс. рублей, от 04.05.2018 № 07-05/18ПД на сумму 98,6 тыс. рублей. Высажено 15 саженцев яблони, 25 кустов сирени, 60 саженцев липы, приобретенных на основании муниципального контракта от 16.04.2018 № 48.2018 с Радо Т.Ю. на сумму 274,5 тыс. рублей. |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 529,5 | 529,5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Формирование природно-антропогенных объектов в границах зеленых зон города Рязани, в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 81,7 | 81,7 | 100 |  |  | В рамках муниципального контракта от 26.02.2018 № 19, заключенного с ООО «Институт РАВП» на сумму 81,7 тыс. рублей, выполнены инженерные изыскания в границах земельного участка с кадастровым номером 62:29:0081004:53, расположенного по адресу: г. Рязань, Лесопарк, уч. 7 квартал 8. |  |
|  | Индикатор: Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений |  | ед. | 524 | 524 | 100 | 589 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | УБГ, УОиМП, УК | Бюджет города Рязани | 686,3 | 686,3 | 100 |  | Повышение уровня экологического образования населения и социально- экологической ответственности, вовлечение населения в участие в мероприятиях экологической направленности и в решение экологических проблем |  |  |
| 3.1.1 | Подведение итогов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани | УБГ | Бюджет города Рязани | 392,7 | 392,7 | 100 |  |  | 1. В рамках муниципального контракта от 15.05.2018 № 29, заключенного с ООО «Агентство «Ртутная безопасность» на сумму 50,0 тыс. рублей, были оказаны услуги по утилизации 470 кг отработанных батареек. 2. В рамках муниципального контракта от 08.05.2018 № 133, заключенного с ИП Ельяшевич А.В. на сумму 14,0 тыс. рублей, были изготовлены листовки в количестве 687 шт., содержащие информацию о проведении охотничьего сезона в Рязанской области. 3. В рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СПЕКТР» от 25.07.2018 № 1307/2 на сумму 77,6 тыс. рублей, были оказаны услуги по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих люминисцентных ламп, медицинских термометров и утилизация ртути вторичной (некондиционной). 4. В рамках муниципального контракта от 21.09.2018 № 55, заключенного с ООО «Канц-Рязань» на сумму 2,6 тыс. рублей, была произведена покупка канцелярских товаров для награждения активных участников мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2018 году. 5. В рамках муниципального контракта от 24.09.2018 № 56-3575/18, заключенного с ООО Торговый Дом «Барс-1» на сумму 4,9 тыс. рублей, была произведена закупка книг для награждения активных участников мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2018 году. Оплата по контракту будет произведена в IV квартале текущего года. 6. В рамках муниципального контракта от 27.09.2018 № 57, заключенного с ИП Митрошин М.Н. на сумму 8,4 тыс. рублей, была произведена покупка 7 экземпляров программного обеспечения (антивирусная программа на компьютеры) для награждения активных участников мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2018 году. 7. В рамках муниципального контракта, от 04.10.2018 № 58, заключенного с ООО «Системы» на сумму 3,6 тыс. рублей, были изготовлены грамоты и благодарственные письма для награждения активных участников мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2018 году. 8. В рамках муниципального контракта от 18.10.2018 № 366, заключенного с ИП Ельяшевич А.В. на сумму 0,23 тыс. рублей, были изготовлены и размещены в торговых центрах города Рязани листовки, содержащие информацию о проведении в городе Рязани акции по сбору отработанных элементов питания от жителей города. 9. В рамках муниципального контракта от 22.10.2018 № 65, заключенного с ООО «Фьюжн ФК» на сумму 62,1 тыс. рублей, были изготовлены и вручены активным участникам экологических мероприятий квартальные календари «Берегите природу». 10. В рамках муниципального контракта от 23.10.2018 № 66, заключенного с ООО «Фьюжн ФК» на сумму 89,9 тыс. рублей, были изготовлены и вручены активным участникам экологических мероприятий квартальные календари «Берегите природу». 11. В рамках муниципального контракта от 06.11.2018 № 74, заключенного с МУП «Информационно кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» на сумму 30,0 тыс. рублей, были выполнены кадастровые работы на постановку на государственный учет земельного участка Луковского леса. 12. В рамках заключенного муниципального контракта от 07.11.2018 № 76, заключенного с ООО «СПЕКТР» на сумму 14,6 тыс. рублей, были оказаны услуги по сбору и обезвреживанию ртутьсодержащих люминисцентных ламп. 13. В рамках муниципального контракта от 20.11.2018 № 412, заключенного с ИП Ельяшевич А.В. на сумму 30,0 тыс. рублей, были изготовлены и установлены на 9 водных объектах города Рязани информационные таблички «Безопасность на льду». 14. В рамках муниципального контракта от 24.12.2018 № 459, заключенного с ИП Ельяшевич А.В. на сумму 4,8 тыс. рублей, были изготовлены и вручены активным участникам акции по сбору отработанных батареек «Сдай батарейки с Duracell» квартальные календари. |  |
| 3.1.2 | Проведение акций, конкурсов, слетов, экологических олимпиад и других мероприятий в сфере образования | УОиМП | Бюджет города Рязани | 243,9 | 243,9 | 100 |  |  | 1) 14-15.02.2018 - городская викторина «Край Рязанский познаём»; 2) 16.02.2018 - городской семинар «Скопа – птица 2018 года»; 3) 22.03.2018 - 1 этап городского конкурса «Весенний экомарафон» «Дети и птицы». Изготовлено 23 скворечника и гнездовья для хищных птиц. 4) 30.03.2018 - подведены итоги муниципального этапа областной Выставки-конкурса «Зеркало природы», посвященной 100-летию Юннатского движения в России. 5) для реализации учебно-исследовательской деятельности, пополнения видового состава цветочно-декоративных культур РГСЮН были приобретены семена цветочных и овощных культур; 6) для организации образовательного процесса РГСЮН, а также реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся приобретен корм и биодобавки для животных мини-зоопарка; 7) 17 мая состоялся городской слёт «Друзья природы»; 8) 27.04.18 - проведение 2 этапа городского конкурса «Весенний экомарафон»: «Чистая Рязань»; 9) 05.06.18 - проведение городского конкурса «Экология и мы»; 10) 07.06.18 - биоиндикационные исследования водоема села Семчино; 11) 13.06.18 - проведение городской акции «Ильина дубрава»; 12) для организации и проведения массовых мероприятий эколого-биологической направленности РГСЮН были приобретены баннеры; 13) 27.09.18 состоялась Конференция активистов «Дни защиты от экологической опасности»; 14) 18.10.18 проведена городская акция «Чистые пруды». Свыше 140 школьников очистили береговую территорию пруда Серой Шейки; 15) 25.10.18 – проведена городская викторина «Скопа – птица 2018 года»; 16) 25.10.18 состоялась городская заочная научно-практическая конференции учащихся «Первые шаги в науку»; 17) 21.11.18 года состоялся городской конкурс видеороликов «Человек и нительного образования: «ЦДТ природа», посвященный Всемирному дню домашних животных; 18) 29.11.18 подведены итоги городской акции «Истории спасенных животных». |  |
| 3.1.3 | Проведение акций, конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере культуры | УК | Бюджет города Рязани | 49,7 | 49,7 | 100 |  |  | Приобретены книги для оформления выставок, настольные игры по теме «Экология», подарки для поощрения участников мероприятий, проводимых в 2018 году, расходные материалы для организации и проведения мероприятий. |  |
|  | Индикатор: Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях |  | тыс.чел. | 299 | 299 | 100 | 212 | Индикатор выполнен |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | УБГ | Бюджет города Рязани | 200,0 | 0,0 | 0 |  | Участие социально ориентированных организаций в решении проблем в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования и охраны животных | В целях предоставления субсидии некоммерческим организациям был проведен конкурс среди организаций, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды и защите животных. Победителем конкурса стало некоммерческое партнерство «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». Однако, в связи с тем, что в представленных некоммерческим партнерством документах был указан неверный расчетный счет для перечисления субсидии, денежные средства не были предоставлены НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья». |  |
|  | Индикатор: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с тем, что денежные средства, предусмотренные для реализации мероприятия 3.2., не были освоены по причине представления НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» недостоверных данных, индикатор не был выполнен. |  |  |
| 4 | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | УОиМП, УК, УФКиМС | Бюджет города Рязани | 363,0 | 363,0 | 100 |  | Сбор и утилизация отработанных ламп в соответствии с требованиями законодательства, снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду |  |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УОиМП | УОиМП | Бюджет города Рязани | 334,9 | 334,9 | 100 |  |  | Учреждениями образования передано на демеркуризацию 13179 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 13 специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретено 5 демеркуризационных комплекта. |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УК | УК | Бюджет города Рязани | 10,9 | 10,9 | 100 |  |  | Учреждениями культуры передано на демеркуризацию 795 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп и приобретено 3 демеркуризационных комплекта. |  |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий (передача отработанных ртутьсодержащих ламп на обезвреживание (демеркуризацию), приобретение демеркуризационных комплектов и специализированных контейнеров для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп) в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении УФКиМС | УФКиМС | Бюджет города Рязани | 17,2 | 17,2 | 100 |  |  | Учреждениями по физической культуре передано на демеркуризацию 170 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп. |  |
|  | Индикатор: Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание |  | тыс.шт. | 26,5 | 26,3 | 99,2 | 29,7 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | УБГ | Бюджет города Рязани | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  | В рамках муниципального контракта от 23.07.2018 № 37/1, заключенного с ИП Ельяшевич А.В. на сумму 10,0 тыс. рублей, была изготовлена печатная продукция по информированию населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов. Изготовленные листовки были распространены на информационных досках в многоквартирных жилых домах. |  |
|  | Индикатор: Количество ежегодно издаваемых информационных материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами |  | шт. | 318 | 318 | 100 | 3400 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5 | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 337,0 | 337,0 | 100 |  | Улучшение санитарного состояния и эстетического облика водоемов, восстановление естественных процессов самоочистки водоема, уменьшение донных отложений, снижение риска заболевания малярией |  |  |
| 5.1.1 | Проведение работ по реабилитации и благоустройству водоемов: -благоустройство пруда, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 276,3 | 276,3 | 100 |  |  | Документация об электронном аукционе на выполнение работ по благоустройству пруда № 55 по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А размещалась на портале «Госзакупок» 10.08.2018, 21.09.2018, 29.09.2018. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. 27.12.2018 был проведен еще один аукцион, по итогам которого заключен контракт на выполнение работ по санитарной прочистке пруда № 55 по адресу: город Рязань, ул. Гоголя, соор. 55А от 09.01.2019. Денежные средства в размере 276,3 тыс. рублей находятся на счету МБУ «ДБГ» и перенесены на 2019 год. |  |
| 5.1.2 | Проведение анафелогенной обработки муниципальных водоемов (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | УБГ, МБУ «ДБГ» | Бюджет города Рязани | 60,7 | 60,7 | 100 |  |  | В соответствии с муниципальным контрактом от 05.04.2018, заключенным МБУ «Дирекция благоустройства города» с ООО «Дез Стандарт» на сумму 60,7 тыс.рублей, проведена анафелогенная обработка 27 водных объектов. Площадь обработанной территории составила 17,3 тыс. кв.м. |  |
|  | Индикатор: Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам |  | тыс.м2 | 717,0 | 734,3 | 102,4 | 797,1 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 92,0 | 91,6 | 99,6 |  | Мониторинг водных объектов. Установление источников засорения и загрязнения с целью определения мероприятий по их устранению | В соответствии с муниципальным контрактом от 01.08.2017 № 237, заключенным с МП «Водоканал города Рязани» на сумму 91,6 тыс. рублей, выполнены лабораторные работы по исследованию качества воды 10 муниципальных водных объектов. |  |
|  | Индикатор: Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений |  | % | 70 | 70 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | УБГ, подрядные организации | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасного использования территорий, прилегающих к водным объектам. | Мероприятие «Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации» было выполнено в 2017 году. |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту |  | ед. | 0 | 0 | 0 | - | Индикатор отсутствует |  |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 874,6 | 874,6 | 100 |  | Получение информации о неблагоприятных метеорологических условиях с целью регулирования объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также о радиационной обстановке в городе Рязани. |  |  |
| 6.1.1. | Организация работы по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 629,6 | 629,6 | 100 |  |  |  | 1. В рамках муниципального контракта от 27.02.2018 № Ф.2017.603979, заключенного с ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сумму 527,5 тыс.рублей, выполнены работы по подготовке и предоставлению информации о состоянии природной среды в 2018 году. 2. В рамках муниципального контракта от 24.04.2018 № 28, заключенного с АО «СОГАЗ Филиал в Рязанской области» на сумму 88,2 тыс. рублей, проведено страхование четырех дамб (ГТС) прудов-отстойников в Хамбушево. 3. В рамках муниципального контракта от 19.12.2018 № 84, заключенного с АО «СОГАЗ Филиал в Рязанской области» на сумму 13,9 тыс. рублей, выполнены работы по страхованию гидроузла на р. Лыбедь (р. Лыбедка). |
| 6.1.2. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта города Рязани | УБГ, подрядные организации | Бюджет города Рязани | 245,0 | 245,0 | 100 |  |  |  | В рамках муниципального контракта от 09.04.2018 № 17, заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на сумму 245,0 тыс. рублей, выполнены работы по разработке радиационно-гигиенического паспорта города Рязани за 2017 год. |
|  | Индикатор: Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  | ед. | 2 | 2 | 100 | 2 | Индикатор выполнен |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оценка

эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы

за _2018_ год

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Финансовая обеспечен ность (ФО), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  |  | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Задача 1. Экологическая реабилитация загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация проектов ликвидации накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | 1570,0 |  |  | 1270,0 | 80,9 | Площадь земельных участков, освобожденных от загрязняющих веществ | га | - | 0,02 | - | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение мероприятий по охране зеленого фонда города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Охрана зеленого фонда города (субсидии МБУ «ДБГ» на иные цели) | Всего, в том числе: |  | 566,8 | 648,2 | 114,4 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проводятся мероприятия по восстановлению зеленых насаждений | ед. | 524 | 524 | 100 | 87,4 |
|  |  | Бюджет города Рязани |  | 566,8 | 648,2 | 114,4 |  |  | 524 | 524 |  | 87,4 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 524 | 524 |  | 87,4 |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня экологической культуры населения, расширение участия общественности в решении экологических вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,3 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение экологических мероприятий, направленных на повышение уровня образования, воспитания, информированности населения | 443,6 |  |  | 686,3 | 154,7 | Число жителей города, ежегодно принимающих участие в экологических мероприятиях | тыс. чел. | 158 | 299 | 189,2 | 122,3 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных) | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по защите животных, получивших субсидию | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Организация и эффективное функционирование централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и организаций, находящихся в собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация централизованной системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (субсидии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении УОиМП, УК, УФКиМС) | 363,0 |  |  | 363,0 | 100 | Ежегодное количество отработанных ртутьсодержащих ламп, переданных на обезвреживание | тыс.шт. | 26,5 | 26,3 | 99,2 | 99,2 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Информирование населения о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | 96,0 |  |  | 10,0 | 10,4 | Количество ежегодно издаваемых материалов о порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами | шт. | 3050 | 318 | 10,4 | 100 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение мер по восстановлению, сохранению водных объектов и благоустройству прилегающих территорий, повышение эксплуатационной надежности сооружений инженерной защиты на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,4 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных водных объектов (субсидии МБУ «ДБГ») | 337,0 |  |  | 337,0 | 100 | Площадь реабилитируемых водоемов и территорий, прилегающих к водным объектам | тыс.м2 | 717,0 | 734,3 | 102,4 | 102,4 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Осуществление экологического мониторинга водных объектов | 92,0 |  |  | 91,6 | 99,6 | Доля водных объектов, охваченных мониторингом качества воды и (или) донных отложений | % | 70 | 70 | 100 | 100,4 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь (р.Лыбедка) г. Рязань (ЦПКиО), в том числе разработка проектной документации | Всего, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Количество капитально отремонтированных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности от числа запланированных к ремонту | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Рязани | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6. Получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Организация мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | 830,0 | 874,6 |  |  | 105,4 | Количество ежегодно проведенных мероприятий, направленных на получение информации об уровнях загрязнения объектов окружающей среды | ед. | - | 2 | - | - |