АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2021 г. N 4234

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Рязаниот 17.02.2022 N 709, от 18.02.2022 N 728, от 14.04.2022 N 2042,от 06.06.2022 N 3758, от 16.06.2022 N 4078, от 29.06.2022 N 4572,от 22.08.2022 N 6376, от 05.10.2022 N 7829, от 24.10.2022 N 8547,от 23.12.2022 N 11435, от 30.12.2022 N 12011, от 20.01.2023 N 410,от 01.02.2023 N 888, от 21.02.2023 N 1992, от 04.04.2023 N 3779,от 25.04.2023 N 5058, от 15.06.2023 N 8140, от 29.06.2023 N 8706,от 03.08.2023 N 10385, от 28.08.2023 N 11556, от 05.10.2023 N 12870,от 19.12.2023 N 16149) |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение Постановлений администрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани" и от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань, администрация города Рязани постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P41) "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Рязани согласно [приложению N 2](#P3984) к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Б.В.Ясинского.

Глава администрации

Е.Б.СОРОКИНА

Приложение N 1

к Постановлению

администрации города Рязани

от 30 сентября 2021 г. N 4234

Управление благоустройства города администрации

города Рязани

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Рязаниот 17.02.2022 N 709, от 18.02.2022 N 728, от 14.04.2022 N 2042,от 06.06.2022 N 3758, от 16.06.2022 N 4078, от 29.06.2022 N 4572,от 22.08.2022 N 6376, от 05.10.2022 N 7829, от 24.10.2022 N 8547,от 23.12.2022 N 11435, от 30.12.2022 N 12011, от 20.01.2023 N 410,от 01.02.2023 N 888, от 21.02.2023 N 1992, от 04.04.2023 N 3779,от 25.04.2023 N 5058, от 15.06.2023 N 8140, от 29.06.2023 N 8706,от 03.08.2023 N 10385, от 28.08.2023 N 11556, от 05.10.2023 N 12870,от 19.12.2023 N 16149) |  |

Начальник управления благоустройства города

Ю.А.ФУРФУРАК

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Дорожное хозяйство и

развитие улично-дорожной сети в городе Рязани"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление благоустройства города администрации города Рязани (далее - УБГ) |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Управление транспорта администрации города Рязани (далее - УТ), муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства города" (далее - МБУ "ДБГ"), подрядные организации |
| Цель муниципальной программы | Создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани.2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани.3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно)2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)3. Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения4. Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2022 по 2030 год в один этап |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7865546,36427 тыс. руб., из них:2047803,3738 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,5817742,99047 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.3. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения.4. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2030 году ожидается:- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,8%;- увеличение доли пешеходных переходов, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных граждан, в общем количестве пешеходных переходов до 54,6%;- обеспечение доли светофорных объектов, включенных в интеллектуальную транспортную систему (далее - ИТС) на уровне 100% |

I. Характеристика текущего состояния сферы дорожного

хозяйства и организации дорожного движения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры города Рязани. Они определяют возможности развития города, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В соответствии с Постановлением администрации города Рязани от 29.11.2016 N 5187 "Об утверждении уточненного перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань" общая протяженность автомобильных дорог города Рязани составляет 493,354 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 411,53 км, с грунтовым и переходным покрытием - 81,824 км.

70% конструкций дорожных одежд рассчитано под осевую нагрузку в 6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусов имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.

Ежегодный недоремонт действующей сети дорог составляет до 40 км. Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог, отсутствие специальных автоплощадок и детских автогородков в образовательных учреждениях для обучения детей правилам дорожного движения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Рязани, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города Рязани. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения в городе Рязани.

В последние годы в городе Рязани и Рязанской области ежегодный прирост количества транспортных средств (ТС) составляет 9 - 11%. В условиях города Рязани с его исторически сложившейся застройкой рост автомобильного парка и увеличение объема перевозок привели к заметному увеличению интенсивности движения. Пропускная способность улично-дорожной сети (УДС) в центральной части города не соответствует существующей в настоящее время интенсивности движения. При воздействии внешних факторов, изменении погодных условий, возникновении аварий и дорожно-транспортных происшествий интенсивность движения еще больше снижается, что приводит к образованию заторовых ситуаций.

Обеспечение быстрого и безопасного движения требует применения комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и организационного характера.

К числу архитектурно-планировочных мероприятий относятся строительство новых и реконструкция существующих улиц, к организационным мероприятиям относятся введение одностороннего движения и кругового движения на перекрестках, организация пешеходных переходов и пешеходных зон, автомобильных стоянок, остановок общественного транспорта и др.

В то время как реализация мероприятий архитектурно-планировочного характера требует, помимо значительных капиталовложений, довольно большого периода времени, организационные мероприятия способны привести к сравнительно быстрому эффекту. В ряде случаев организационные мероприятия выступают в роли единственного средства для решения транспортной проблемы.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств.

В последние годы особое внимание уделяется внедрению эффективных автоматизированных систем управления дорожным движением в масштабах целого города.

Существующие методы и технологии позволяют осуществлять управление движением с помощью средств светофорной сигнализации и информирования участников движения. Для эффективного управления перевозками на наземном городском пассажирском транспорте и координации деятельности оперативных специальных и иных городских служб используется единая навигационно-информационная система на основе ГЛОНАСС.

Эффективное управление дорожным движением должно обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети на грани ее пропускной способности, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие транспортной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность потоков в местах, не имеющих стратегического значения для состояния дорожного движения в городе. При этом выработка управленческих решений и контроль за движением должны быть сосредоточены в едином центре организации дорожного движения (ЦОДД).

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного

хозяйства и организации дорожного движения.

Цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 N 108-III, была сформулирована цель настоящей программы: "Создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани".

Основными мерами правового регулирования на государственном, областном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 N 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации".

Для достижения цели муниципальной программы с учетом стратегических направлений деятельности требуется решение следующих задач:

1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани.

2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани.

3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани.

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Постановлениями администрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани" и от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Рязани".

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке) представлены в [таблице 1](#P236) приложения к муниципальной программе.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2022 - 2030 годах.

IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы.

Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы

Решение задач муниципальной программы направлено на достижение определенных результатов в сфере дорожного хозяйства и организации дорожного движения в городе Рязани.

Успешная реализация муниципальной программы позволит к 2030 году обеспечить:

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,8%;

2. Увеличение доли пешеходных переходов, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных граждан, в общем количестве пешеходных переходов до 54,6%;

3. Обеспечение доли светофорных объектов, включенных в ИТС на уровне 100%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы структурированы по задачам.

Решение задачи по развитию дорожного хозяйства в городе Рязани характеризуется показателями:

- протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно).

Показатель отражает объем выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог в городе Рязани.

Количественное значение показателя берется на основании фактически выполненных объемов работ. Источник информации - УБГ.

- доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта).

Количественное значение индикатора определяется отношением количества объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, к общему количеству объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), выраженным в процентах, в городе Рязани.

Количество адаптированных остановок общественного транспорта берется на основании актов выполненных работ, общее количество остановок общественного транспорта берется на основании статистического отчета формы 3-ДГ (мо). Источник информации - УБГ.

Решение задачи по обеспечению функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани характеризуется показателем:

- доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности, к общему количеству пешеходных переходов, выраженным в %.

Количество пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, берется на основании фактически выполненных объемов работ. Источник информации - УБГ.

Решение задачи по совершенствованию организации дорожного движения в городе Рязани характеризуется следующим показателем:

- количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно).

Значение показателя (индикатора) берется на основании фактических данных о количестве обслуживаемых информационных экранов. Источник информации - УБГ.

Прогноз значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам реализации представлен в [таблице 2](#P265) приложения к муниципальной программе.

V. Основные мероприятия муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться путем реализации 4 основных мероприятий:

- проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани;

- адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения;

- проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в [таблице 3](#P376) приложения к муниципальной программе.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных

заданий на очередной финансовый год и плановый период

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) учреждений, находящихся в ведении УБГ, в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления благоустройства города администрации города Рязани, утвержденным Постановлением администрации города Рязани от 18.08.2015 N 3807 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении управления благоустройства города администрации города Рязани".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в [таблице 6](#P958) "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели муниципальной программы.

VII. Информация по объектам муниципальной собственности

муниципального образования - городской округ город Рязань,

в отношении которых планируется осуществление

капитальных вложений

В муниципальную программу включены мероприятия, в рамках которых планируется осуществлять бюджетные инвестиции за счет средств бюджета города Рязани (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Рязани в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности города Рязани.

Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений представлена в [таблице 7](#P1053) приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

VIII. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы

(введен Постановлением Администрации города Рязани

от 22.08.2022 N 6376)

[Объем бюджетных ассигнований](#P434) на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани представлен в таблице 4 приложения к муниципальной программе.

IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. В течение финансового года внесение изменений в муниципальную программу в части уточнения объемов финансирования осуществляется в установленные сроки после внесения соответствующих изменений и дополнений в бюджет города Рязани.

Средства вышестоящих бюджетов планируется привлечь в рамках государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 358.

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города Рязани субсидий в форме межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий настоящей муниципальной программы, возможно увеличение объемов ее финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в [таблице 5](#P467) приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

Распределение объемов финансирования по объектам, планируемым к строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские работы, в 2022 году, представлено в [таблице 8](#P1236), в 2023 году - в [таблице 9](#P2236), в 2024 году - в [таблице 10](#P2968) приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

[Перечень](#P3233) объектов, планируемых для проведения мероприятий по модернизации (реконструкции) светофорных объектов в 2022 - 2023 годах, представлен в таблице 11 приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870)

[Распределение](#P3288) объемов финансирования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году представлено в таблице 12 приложения к муниципальной программе.

(абзац введен Постановлением Администрации города Рязани от 14.04.2022 N 2042; в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

[Перечень](#P3663) объектов, планируемых для проведения мероприятий по безопасности движения (нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков, а также устройство других элементов повышения безопасности дорожного движения) в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 - 2023 годах, представлен в таблице 13 приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 24.10.2022 N 8547)

[Перечень](#P3785) объектов по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения представлен в таблице 14 приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 888)

[Перечень](#P3853) объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, представлен в таблице 15 приложения к муниципальной программе.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 888)

[Перечень](#P3918) объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения в 2023 году, представлен в таблице 16 приложения к муниципальной программе.

(абзац введен Постановлением Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870)

Приложение

к муниципальной программе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации города Рязаниот 17.02.2022 N 709, от 18.02.2022 N 728, от 14.04.2022 N 2042,от 06.06.2022 N 3758, от 16.06.2022 N 4078, от 29.06.2022 N 4572,от 22.08.2022 N 6376, от 05.10.2022 N 7829, от 24.10.2022 N 8547,от 23.12.2022 N 11435, от 30.12.2022 N 12011, от 20.01.2023 N 410,от 01.02.2023 N 888, от 21.02.2023 N 1992, от 04.04.2023 N 3779,от 25.04.2023 N 5058, от 15.06.2023 N 8140, от 29.06.2023 N 8706,от 03.08.2023 N 10385, от 28.08.2023 N 11556, от 05.10.2023 N 12870,от 19.12.2023 N 16149) |  |

Таблица 1

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы (планируемых

к разработке)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации города Рязани | Об утверждении проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и ремонт, автомобильных дорог в городе Рязани | Управление благоустройства города | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации города Рязани | О внесении изменений в уточненный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования - городской округ город Рязань, утвержденный Постановлением администрации города Рязани от 29.11.2016 N 5187 | Управление благоустройства города | ежегодно |

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы и их значениях

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 20.01.2023 N 410)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Целевой показатель (индикатор) | Ед. измерения | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации программы 2021 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" |
|  | Цель: Создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани |
| 1. | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно), из них: | км | 28,1 | 46,584 | 35,695 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в соответствии с программой дорожной деятельности (региональным проектом) на текущий год в Рязанской области выполнены дорожные работы | - | 12,746 | 24,529 | - | - | - | - | - | - | - |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870) |
| 1.2. | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) | % | 67,4 | 67,6 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.08.2023 N 11556) |
| 2. | Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани |
| 2.1. | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | % | 76,2 | 76,6 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 81,1 | 82,1 | 83,1 | 84,1 | 85,1 |
| (п. 2.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870) |
| 3. | Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
| 3.1. | Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно) | ед. | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование основного мероприятия | Срок реализации основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" |
|  | Цель. Создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани |
| 1 | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | 2022 - 2030 годы | УБГ, УТ, МБУ "ДБГ" | - строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;- проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) | Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | 2022 - 2030 годы | УБГ |  | Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) |
| 2 | Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани |
| 2.1 | Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 2022 - 2030 годы | УБГ | - оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации;- модернизация (реконструкция) светофорных объектов;- оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;- содержание технических средств регулирования дорожного движения;- выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) | Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения |
| 3. | Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | 2022 - 2030 годы | УБГ | - создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани | Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно) |

Таблица 4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы в соответствии

с утвержденным бюджетом города Рязани

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 19.12.2023 N 16149)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" | Всего, в том числе | 1471404,07173 | 253127,7 | 260363,8 |
| областной бюджет | 1226601,06937 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Рязани | 244803,00236 | 253127,7 | 260363,8 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет всех источников

финансирования

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 20.01.2023 N 410)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | ГРБС, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации программы к 2030 году |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | МП "Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани" | Всего, в том числе: | УБГ | 1761406,22454 | 1474384,63973 | 253127,7 | 260363,8 | 807051,0 | 815108,0 | 823024,0 | 831257,0 | 839824,0 | 7865546,36427 | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,8%;- увеличение доли пешеходных переходов, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных граждан, в общем количестве пешеходных переходов до 54,6%;- обеспечение доли светофорных объектов, включенных в ИТС на уровне 100%; |
| областной бюджет | 1501911,35310 | 1229581,63737 | 0,0 | 0,0 | 617250,0 | 617250,0 | 617250,0 | 617250,0 | 617250,0 | 5817742,99047 |
| бюджет города Рязани | 259494,87144 | 244803,00236 | 253127,7 | 260363,8 | 189801,0 | 197858,0 | 205774,0 | 214007,0 | 222574,0 | 2047803,3738 |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 1. | Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани | Всего, в том числе: | УБГ | 1653369,58704 | 1363502,56753 | 161912,2 | 166989,3 | 705899,0 | 710135,0 | 714541,0 | 719123,0 | 723893,0 | 6919364,65457 | - увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт на 144,279 км |
| областной бюджет | 1486336,60567[6](#P3969) | 1212604,27037 | 0,0 | 0,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 5698940,87604 |
| бюджет города Рязани |  | 167032,98137 | 150898,29716 | 161912,2 | 166989,3 | 105899,0 | 110135,0 | 114541,0 | 119123,0 | 123893,0 | 1220423,77853 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них [2](#P3961), из них: | Всего, в том числе: | УБГ, УТ, подрядные организации | 1555485,38704 | 1259928,66753 | 67137,0 | 69839,0 | 627875,0 | 629022,0 | 630223,0 | 631480,0 | 632800,0 | 6103790,05457 |  |
| областной бюджет | 1486336,60567[6](#P3969) | 1212604,27037 | 0,0 | 0,0 | 600000,0 1 | 600000,01 | 600000,01 | 600000,01 | 600000,01 | 5698940,87604 |
| бюджет города Рязани | 69148,78137в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 43323,23536 | 47324,39716в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 48639,45043 | 67137,0в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 47657,8 | 69839,0в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 49886,1 | 27875,0 | 29022,0 | 30223,0 | 31480,0 | 32800,0 | 404849,17853в том числе средства муниципального дорожного фонда города Рязани - 189506,58579 |
|  | в рамках реализации Регионального проекта "Дорожная сеть (Рязанская область)" | Всего, в том числе: |  | 668538,60927 | 767734,992 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1436273,60127 |  |
| областной бюджет | 668464,9756[6](#P3969) | 767650,539 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1436115,5146 |
| бюджет города Рязани | 73,63367[6](#P3969) | 84,453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,08667 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | бюджет города Рязани | УБГ,подрядные организации | 5598,7 | 6330,0 | 5400,0 | 5600,0 | 5800,0 | 6000,0 | 6200,0 | 6400,0 | 6600,0 | 53928,7 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению) | бюджет города Рязани | УБГ, МБУ "ДБГ" | 92285,5 | 97243,9 | 89375,2 | 91550,3 | 72224,0 | 75113,0 | 78118,0 | 81243,0 | 84493,0 | 761645,9 |  |
| (п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2023 N 8140) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения [7](#P3971) | Всего, в том числе: | УБГ | 419,1984 | 3027,8052 | 166,0 | 173,0 | 430,0 | 437,0 | 444,0 | 452,0 | 460,0 | 6009,0036 | - увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта) до 69,1% |
| областной бюджет | 259,2 | 2750,1[9](#P3975) | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 4259,3 |
| бюджет города Рязани | 159,9984 | 277,7052 | 166,0 | 173,0 | 180,0 | 187,0 | 194,0 | 202,0 | 210,0 | 1749,7036 |
| (п. 1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 2. | Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | УБГ | 105869,4391 | 105556,267 | 89231,5 | 91310,5 | 98755,0 | 102490,0 | 105911,0 | 109469,0 | 113169,0 | 921761,7061 | - увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения до 85,1% |
| областной бюджет | 15315,54743 | 14227,267 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 114542,81443 |
| бюджет города Рязани | 90553,89167 | 91329,0 | 89231,5 | 91310,5 | 81755,0 | 85490,0 | 88911,0 | 92469,0 | 96169,0 | 807218,89167 |
| (п. 2.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации [8](#P3973) | Всего, в том числе: | УБГ, подрядные организации | 7161,35 | 14189,28212 | 671,0 | 697,0 | 593,0 | 617,0 | 642,0 | 668,0 | 695,0 | 25933,63212 |  |
| областной бюджет | 5732,694 | 13478,399 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19211,093 |
| бюджет города Рязани | 1428,656 | 710,88312 | 671,0 | 697,0 | 593,0 | 617,0 | 642,0 | 668,0 | 695,0 | 6722,53912 |
| (п. 2.1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870) |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов[3](#P3963) | Всего, в том числе: | УБГ, подрядные организации | 10088,27606 | 589,40188 | 560,0 | 582,0 | 10593,0 | 10617,0 | 10642,0 | 10668,0 | 10695,0 | 65034,67794 |  |
| областной бюджет | 9582,85343 | 117,285[9](#P3975) | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 59700,13843 |
| бюджет города Рязани | 505,42263 | 472,11688 | 560,0 | 582,0 | 593,0 | 617,0 | 642,0 | 668,0 | 695,0 | 5334,53951 |
| (п. 2.1.2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | УБГ, подрядные организации | 0,0 | 1169,583 | 560,0 | 582,0 | 7593,0 | 7617,0 | 7642,0 | 7668,0 | 7695,0 | 40526,583 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 631,583[9](#P3975) | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 35631,583 |
| бюджет города Рязани | 0,0 | 538,0 | 560,0 | 582,0 | 593,0 | 617,0 | 642,0 | 668,0 | 695,0 | 4895,0 |
| (п. 2.1.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Содержание технических средств регулирования дорожного движения | бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 48226,0 | 52734,5 | 50237,0 | 52246,0 | 46446,0 | 48768,0 | 50719,0 | 52748,0 | 54858,0 | 456982,5 |  |
| (п. 2.1.4 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу) | бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 40393,81304 | 36873,5 | 37203,5 | 37203,5 | 33530,0 | 34871,0 | 36266,0 | 37717,0 | 39226,0 | 333284,31304 |  |
| (п. 2.1.5 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
| 3. | Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани | бюджет города Рязани | УБГ | 1748,0 | 2298,0 | 1818,0 | 1891,0 | 1967,0 | 2046,0 | 2128,0 | 2213,0 | 2302,0 | 18411,0 | - количество обслуживаемых информационных экранов 109 ед. |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани | бюджет города Рязани | УБГ, подрядные организации | 1748,0 | 2298,0 | 1818,0 | 1891,0 | 1967,0 | 2046,0 | 2128,0 | 2213,0 | 2302,0 | 18411,0 |  |
| (п. 3.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2023 N 8140) |

Таблица 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями города Рязани по муниципальной программе

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 15.06.2023 N 8140)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
| Мероприятие 1.1.3. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 528,8 | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 532,8 | 92285,5 | 97243,9 | 89375,2 | 91550,3 | 72224,0 | 75113,0 | 78118,0 | 81243,0 | 84493,0 |
| Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Информация по объектам муниципальной собственности

муниципального образования - городской округ город Рязань,

в отношении которых планируется осуществление капитальных

вложений

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 30.12.2022 N 12011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика | Срок реализации инвестиций | Сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества,тыс. руб. | Общий (предельный) объем предоставления инвестиций, тыс. руб. | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам, тыс. руб. |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани |
|  | Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1 | Устройство наружного освещения Восточной окружной дороги - дороги на пос. Карцево | Капитальный ремонт | УБГ | 2022 | 13732,6048 | 13732,6048 | 8082,33329,в том числе:8081,51706 - средства областного бюджета,0,81623 - средства бюджета города Рязани | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
|  | Мероприятие 2.1.1. Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации |
| 2 | Светофорный объект по адресу: Спортивная улица съезд к стадиону ЦСК | Строительство | УБГ | 2022 | 6035,050 | 6035,050 | 6035,050,в том числе:5732,694 - средства областного бюджета,302,356 - средства бюджета города Рязани |  |  |
| Разработка проектной документации | УБГ | 2022 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |  |  |
| 3 | Светофорный объект на улице Кальная в районе д. 25 | Разработка проектной документации | УБГ | 2022 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
| Строительство | УБГ | 2023 | 9615,66176 | 9615,66176 |  | 9615,66176,в том числе: 9133,917 - средства областного бюджета,481,74476 - средства бюджета города Рязани |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2023 N 8140) |
| 4 | Светофорный объект на Спортивной улице в районе д. 13 | Разработка проектной документации | УБГ | 2022 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Строительство | УБГ | 2023 | 2423,74485 | 2423,74485 |  | 2423,74485,в том числе: 2302,315 - средства областного бюджета,121,42985 - средства бюджета города Рязани |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2023 N 8140) |
| 5 | Светофорный объект на Первомайском проспекте пересечение с улицей Пожалостина | Разработка проектной документации | УБГ | 2022 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Строительство | УБГ | 2023 | 2149,87551 | 2149,87551 |  | 2149,87551,в том числе: 2042,167 - средства областного бюджета, 107,70851 - средства бюджета города Рязани |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 15.06.2023 N 8140) |
|  | Мероприятие 2.1.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |
| 6 | Светофорные объекты:- перекресток Октябрьская улица - улица Пирогова;- пешеходный переход улица Зубковой (дом N 19);- перекресток улица Связи - 1-я Прудная улица;- перекресток улица Новоселов - Шереметьевская улица;- перекресток Юбилейная улица (дом N 26);- перекресток Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - Западная улица | Модернизация | УБГ | 2022 | 10088,27606 | 10088,27606 | 10088,27606,в том числе:9582,85343 - средства областного бюджета,505,42263 - средства бюджета города Рязани |  |  |
| 7 | Светофорный объект:- перекресток улица Гагарина (до пеш. Перехода) - улица Полетаева | Модернизация | УБГ | 2023 | 123,47036 | 123,47036 |  | 123,47036,в том числе:117,285 - средства областного бюджета,6,18536 - средства бюджета города Рязани |  |
| (п. 7 введен Постановлением Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |
|  | Итого |  |  |  | 45294,98334 | 45294,98334 | 25331,95935 | 14312,75248 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |

Таблица 8

Распределение объемов финансирования по объектам,

планируемым к строительству, реконструкции, капитальному

ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские

работы, в 2022 году

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 30.12.2022 N 12011)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. руб. | В том числе |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета города Рязани, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по проезду Яблочкова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 1215,91396 |  | 1215,77578 | 0,13818 |
| Протяженность - 0,140 км, площадь - 3935 м2 | Ремонт | 1215,91396 |  | 1215,77578 | 0,13818 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Новоселов в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 104473,16028 |  | 104461,68027 | 11,48001 |
| Протяженность - 1,200 км, площадь - 25180 м2 | Ремонт | 104473,16028 |  | 104461,68027 | 11,48001 |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Горького в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 34428,05880 |  | 34424,25032 | 3,80848 |
| Протяженность - 1,000 км, площадь - 13560 м2 | Ремонт | 34428,05880 |  | 34424,25032 | 3,80848 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице в г. Рязани (1 этап) [4](#P3965) | Всего | 73723,95149 |  | 73715,80570 | 8,14579 |
| Протяженность - 2,150 км, площадь - 19050 м2 | Ремонт | 73723,95149 |  | 73715,80570 | 8,14579 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улице Шевченко в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 62467,23365 |  | 62460,48623 | 6,74742 |
| Протяженность - 1,388 км, площадь - 10517 м2 | Ремонт | 62467,23365 |  | 62460,48623 | 6,74742 |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги по Ряжскому шоссе в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 127029,20328 |  | 127015,21118 | 13,99210 |
| Протяженность - 3,700 км, площадь - 46240 м2 | Ремонт | 127029,20328 |  | 127015,21118 | 13,99210 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по Соборной улице и Соборной площади в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 26151,47250 |  | 26148,50977 | 2,96273 |
| Протяженность - 0,668 км, площадь - 9670 м2 | Ремонт | 26151,47250 |  | 26148,50977 | 2,96273 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Промышленная д. N 27 до ул. Прижелезнодорожная, д. N 21 в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 36637,19448 |  | 36633,07142 | 4,12306 |
| Протяженность - 1,170 км, площадь - 8490 м2 | Ремонт | 36637,19448 |  | 36633,07142 | 4,12306 |
| 9 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Кремлевский Вал в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 20588,05162 |  | 20585,76783 | 2,28379 |
| Протяженность - 0,500 км, площадь - 5270 м2 | Ремонт | 20588,05162 |  | 20585,76783 | 2,28379 |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Петрова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 19509,23792 |  | 19507,06904 | 2,16888 |
| Протяженность - 0,830 км, площадь - 7370 м2 | Ремонт | 19509,23792 |  | 19507,06904 | 2,16888 |
| 11 | Устройство наружного освещения Восточной окружной дороги - дороги на пос. Карцево [4](#P3965) | Всего | 8082,33329 |  | 8081,51706 | 0,81623 |
| Протяженность трассы электроосвещения - 2,559 км | Капитальный ремонт | 8082,33329 |  | 8081,51706 | 0,81623 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице в г. Рязани (2 этап) [4](#P3965) | Всего | 8971,25900 |  | 8970,27200 | 0,98700 |
| Ремонт | 8971,25900 |  | 8970,27200 | 0,98700 |
| 13 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома N 3 по улице Новаторов в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 8681,05000 |  | 8680,09500 | 0,95500 |
| Ремонт | 8681,05000 |  | 8680,09500 | 0,95500 |
| 14 | Ремонт дороги в поселок Семчино в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 11063,41100 |  | 11062,19400 | 1,21700 |
| Ремонт | 11063,41100 |  | 11062,19400 | 1,21700 |
| 15 | Ремонт дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 46935,61600 |  | 46930,45300 | 5,16300 |
| Ремонт | 46935,61600 |  | 46930,45300 | 5,16300 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по улице Циолковского в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 16392,46000 |  | 16390,65700 | 1,80300 |
| Ремонт | 16392,46000 |  | 16390,65700 | 1,80300 |
| 17 | Ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 12573,20500 |  | 12571,82200 | 1,38300 |
| Ремонт | 12573,20500 |  | 12571,82200 | 1,38300 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Качевская до п. Качево, автомобильной дороги по поселку Качево, автомобильной дороги в поселке Мордасово в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 28083,11400 |  | 26676,15000 | 1406,96400 |
| Ремонт | 28083,11400 |  | 26676,15000 | 1406,96400 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги по улице Военных Автомобилистов в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 12082,70400 |  | 12081,37500 | 1,32900 |
| Ремонт | 12082,70400 |  | 12081,37500 | 1,32900 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги по улице Семинарская в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 8322,96900 |  | 8322,05300 | 0,91600 |
| Ремонт | 8322,96900 |  | 8322,05300 | 0,91600 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги по улице Лермонтова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 4661,67200 |  | 4661,15900 | 0,51300 |
| Ремонт | 4661,67200 |  | 4661,15900 | 0,51300 |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги по улице Попова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 3125,11900 |  | 3124,77500 | 0,34400 |
| Ремонт | 3125,11900 |  | 3124,77500 | 0,34400 |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги по площади Попова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 2321,54000 |  | 2321,28500 | 0,25500 |
| Ремонт | 2321,54000 |  | 2321,28500 | 0,25500 |
| 24 | Ремонт участка автомобильной дороги по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 3510,08300 |  | 3509,69700 | 0,38600 |
| Ремонт | 3510,08300 |  | 3509,69700 | 0,38600 |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги по улице Типанова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 3180,38600 |  | 3180,03600 | 0,35000 |
| Ремонт | 3180,38600 |  | 3180,03600 | 0,35000 |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Завражнова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 4227,43500 |  | 4226,97000 | 0,46500 |
| Ремонт | 4227,43500 |  | 4226,97000 | 0,46500 |
| 27 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 4113,31800 |  | 4112,86500 | 0,45300 |
| Ремонт | 4113,31800 |  | 4112,86500 | 0,45300 |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги по улице Нахимова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 4070,57100 |  | 4070,12300 | 0,44800 |
| Ремонт | 4070,57100 |  | 4070,12300 | 0,44800 |
| 29 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице 3-и Бутырки от дома N 1 В до здания N 3 ст. 5 в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 24095,78000 |  | 22888,58200 | 1207,19800 |
| Протяженность - 0,792 км, площадь - 5810 м2 | Ремонт | 24095,78000 |  | 22888,58200 | 1207,19800 |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги по улице 12-я Линия в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 16393,21000 |  | 15429,42600 | 963,78400 |
| Протяженность - 0,480 км, площадь - 2407 м2 | Ремонт | 16243,21000 |  | 15429,42600 | 813,78400 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги по улице 14-я Линия в г. Рязани (1 этап) [5](#P3967) | Всего | 12712,56000 |  | 11933,17600 | 779,38400 |
| Протяженность - 0,693 км, площадь - 2495 м2 | Ремонт | 12562,56000 |  | 11933,17600 | 629,38400 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Интернациональная д. N 16В до ул. Станкозаводская д. N 30 в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 18541,73000 |  | 17061,34200 | 1480,38800 |
| Протяженность - 0,768 км, площадь - 5785 м2 | Ремонт | 18541,73000 |  | 17061,34200 | 1480,38800 |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Новаторов д. N 19 к. 2 до ул. Новаторов д. N 3 в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 37794,33000 |  | 35900,83500 | 1893,49500 |
| Протяженность - 0,661 км, площадь - 6713 м2 | Ремонт | 37794,33000 |  | 35900,83500 | 1893,49500 |
| 34 | Ремонт участка автомобильной дороги в Октябрьском городке от дома N 32 до дома N 49 в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 34402,42000 |  | 32536,37400 | 1866,04600 |
| Ремонт | 34252,42000 |  | 32536,37400 | 1716,04600 |
| Протяженность - 0,720 км, площадь - 1875 м2 | Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 35 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Стройкова от улицы Островского до дома N 83 по улице Стройкова в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 23549,53000 |  | 22369,69900 | 1179,83100 |
| Протяженность - 0,400 км, площадь - 3305 м2 | Ремонт | 23549,53000 |  | 22369,69900 | 1179,83100 |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги от д. 2а корп. 1 до д. 5 по проезду Шабулина в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 27402,97000 |  | 26030,08200 | 1372,8880 |
| Протяженность - 0,639 км, площадь - 4525 м2 | Ремонт | 27402,97000 |  | 26030,08200 | 1372,8880 |
| 37 | Ремонт участка автомобильной дороги в поселке Элеватор от федеральной трассы М-5 "Урал" до дома N 17 в поселке Элеватор в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 9873,17000 |  | 9236,04000 | 637,13000 |
| Ремонт | 9723,17000 |  | 9236,04000 | 487,13000 |
| Протяженность - 0,350 км, площадь - 1230 м2 | Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 38 | Ремонт участка автомобильной дороги по Славянскому проспекту от Братиславской улицы до улицы Баженова в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 13995,83000 |  | 13294,63900 | 701,19100 |
| Протяженность - 0,527 км, площадь - 5600 м2 | Ремонт | 13995,83000 |  | 13294,63900 | 701,19100 |
| 39 | Ремон участка автомобильной дороги по улице Стройкова в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 40 | Ремонт автомобильной дороги по улице Сережина Гора в г. Рязани | Всего | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| Разработка проектной документации | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| 41 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Старое Село от улицы Большая до улицы Новоселов в г. Рязани | Всего | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| Разработка проектной документации | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| 42 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Бугровка от Песоченской улицы до дома N 1 по ул. Бугровка в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 43 | Ремонт автомобильной дороги от Восточного промузла до площадки корпорации "Технониколь" (КПП N 5) в г. Рязани | Всего | 200,00000 |  |  | 200,00000 |
| Разработка проектной документации | 200,00000 |  |  | 200,00000 |
| 44 | Ремонт автомобильной дороги по улице Костычева в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 45 | Ремонт автомобильной дороги по улице Крупской в г. Рязани | Всего | 250,00000 |  |  | 250,00000 |
| Разработка проектной документации | 250,00000 |  |  | 250,00000 |
| 46 | Ремонт наружного освещения на улице Военных Автомобилистов в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 47 | Ремонт участка автомобильной дороги по 1-му проезду Бабушкина от Куйбышевского шоссе до улицы Ломоносова в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 48 | Ремонт участка автомобильной дороги по Пойменной улице и автомобильной дороги по Пойменному проезду в г. Рязани | Всего | 250,00000 |  |  | 250,00000 |
| Разработка проектной документации | 250,00000 |  |  | 250,00000 |
| 49 | Ремонт путепровода через железную дорогу на Первомайском проспекте в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 50 | Ремонт участка автомобильной дороги по 5-му району в поселке Борки от 4-го района в поселке Борки до 9-го района в поселке Борки в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 51 | Ремонт автомобильной дороги по улице Великанова в г. Рязани | Всего | 70,00000 |  |  | 70,00000 |
| Разработка проектной документации | 70,00000 |  |  | 70,00000 |
| 52 | Ремонт автомобильной дороги по 1-му Почтовому проезду в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| 53 | Ремонт автомобильной дороги по Луговой улице в г. Рязани | Всего | 80,00000 |  |  | 80,00000 |
| Разработка проектной документации | 80,00000 |  |  | 80,00000 |
| 54 | Ремонт участка автомобильной дороги по 6-му району в поселке Борки в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 55 | Ремонт автомобильной дороги по 7-му району в поселке Борки в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 56 | Ремонт автомобильной дороги по 8-му району в поселке Борки в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 57 | Ремонт автомобильной дороги по улице 8-го Марта в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 58 | Ремонт автомобильной дороги по Аллейной улице в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 59 | Ремонт автомобильной дороги по Лесной улице в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 60 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Баженова от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 61 | Ремонт автомобильной дороги по 1-му проезду Осипенко в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 62 | Ремонт автомобильной дороги по улице Льва Толстого в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 63 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Щедрина в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 64 | Ремонт автомобильной дороги по улице Гайдара в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 65 | Ремонт автомобильной дороги по Путевой улице в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 66 | Ремонт автомобильной дороги по улице Корнилова в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 67 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Чкалова от Первомайского проспекта до ул. Профессора Никулина в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 68 | Ремонт автомобильной дороги по улице Щорса в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 69 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Островского в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 70 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Покровской до М5 "Урал" в г. Рязани | Всего | 70,00000 |  |  | 70,00000 |
| Разработка проектной документации | 70,00000 |  |  | 70,00000 |
| 71 | Ремонт автомобильной дороги по улице Мусоргского в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 72 | Ремонт автомобильной дороги по участку от Ряжского шоссе до а/к "Сатурн-2" (Ряжское шоссе, 10) в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| 73 | Ремонт автомобильной дороги по Октябрьской улице в г. Рязани | Всего | 473,70000 |  |  | 473,70000 |
| Разработка проектной документации | 473,70000 |  |  | 473,70000 |
| 74 | Устройство остановок общественного транспорта на улице Княжье Поле в районе д. 1И по ул. Интернациональной | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| 75 | Обустройство автобусных остановок с устройством регулируемого пешеходного перехода на Восточной окружной дороге в г. Рязани | Всего | 405,00000 |  |  | 405,00000 |
| Разработка проектной документации | 405,00000 |  |  | 405,00000 |
| 76 | Ремонт автомобильной дороги по Новой улице в г. Рязани | Всего | 200,00000 |  |  | 200,00000 |
| Разработка проектной документации | 200,00000 |  |  | 200,00000 |
|  | Итого по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 18,776 км, общей площадью 189027 м2, протяженность трассы электроосвещения - 2,559 км | Всего | 920381,95327 |  | 901821,32060 | 18560,63267 |
| Капитальный ремонт | 8082,33329 |  | 8081,51706 | 0,81623 |
| Ремонт | 90670,91998 |  | 893739,80354 | 12961,11644 |
| Разработка проектной документации | 5598,70000 |  |  | 5598,70000 |

Таблица 9

Распределение объемов финансирования по объектам,

планируемым к строительству, реконструкции, капитальному

ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские

работы, в 2023 году

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 20.01.2023 N 410)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. руб. | В том числе |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета города Рязани, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт моста на улице Яхонтова в г. Рязани | Всего | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| Разработка проектной документации | 400,00000 |  |  | 400,00000 [1](#P3960) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Нахимова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 20015,64900 |  | 20013,44700 | 2,20200 |
| Протяженность - 0,961 км, площадь - 7523 м2 | Ремонт | 20015,64900 |  | 20013,44700 | 2,20200 |
| 3 | Ремонт моста на улице Маяковского в г. Рязани | Всего | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| Разработка проектной документации | 400,00000 |  |  | 400,00000 [1](#P3960) |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги от Станкозаводской улицы д. 25 до улицы Бирюзова д. 1 корп. 2 в г. Рязани | Всего | 180,00000 |  |  | 180,00000 |
| Разработка проектной документации | 180,00000 |  |  | 180,00000 [1](#P3960) |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Крупской от д. 16 корп. 1 до Юбилейной улицы в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 [1](#P3960) |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по улице Костычева (дублирующая) в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 [1](#P3960) |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Советской Армии от Касимовского шоссе до улицы Новоселов в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 [1](#P3960) |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Речников в г. Рязани | Всего | 50,00000 |  |  | 50,00000 |
| Разработка проектной документации | 50,00000 |  |  | 50,00000 [1](#P3960) |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по улице 3-я Линия в г. Рязани | Всего | 100,00000 |  |  | 100,00000 |
| Разработка проектной документации | 100,00000 |  |  | 100,00000 [1](#P3960) |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги по Животноводческой улице от улицы Коняева до Березняковской улицы в г. Рязани | Всего | 70,00000 |  |  | 70,00000 |
| Разработка проектной документации | 70,00000 |  |  | 70,00000 [1](#P3960) |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги от пр-да Шабулина до 1-й Красной ул. в г. Рязани | Всего | 450,00000 |  |  | 450,00000 |
| Разработка проектной документации | 450,00000 |  |  | 450,00000 [1](#P3960) |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по Интернациональной улице в г. Рязани | Всего | 600,00000 |  |  | 600,00000 |
| Разработка проектной документации | 600,00000 |  |  | 600,00000 [1](#P3960) |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по улице Типанова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 15638,46400 |  | 15636,74400 | 1,72000 |
| Протяженность - 0,580 км, площадь - 6091 м2 | Ремонт | 15638,46400 |  | 15636,74400 | 1,72000 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани | Всего | 70,00000 |  |  | 70,00000 |
| Разработка проектной документации | 70,00000 |  |  | 70,00000 [1](#P3960) |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги от Восточной окружной дороги до оврага п. Карцево в г. Рязани | Всего | 150,00000 |  |  | 150,00000 |
| Разработка проектной документации | 150,00000 |  |  | 150,00000 [1](#P3960) |
| 16 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома N 3 по улице Новаторов в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 42686,12000 |  | 42681,42500 | 4,69500 |
| Протяженность - 0,783 км, площадь - 9465 м2 | Ремонт | 42686,12000 |  | 42681,42500 | 4,69500 |
| 17 | Ремонт дороги в поселок Семчино в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 54399,93900 |  | 54393,95500 | 5,98400 |
| Протяженность - 1,327 км, площадь - 20505 м2 | Ремонт | 54399,93900 |  | 54393,95500 | 5,98400 |
| 18 | Ремонт дороги от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 230789,92400 |  | 230764,53700 | 25,38700 |
| Протяженность - 9,343 км, площадь - 84710 м2 | Ремонт | 230789,92400 |  | 230764,53700 | 25,38700 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги по улице Циолковского в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 80604,35000 |  | 80595,48300 | 8,86700 |
| Протяженность - 1,576 км, площадь - 28330 м2 | Ремонт | 80604,35000 |  | 80595,48300 | 8,86700 |
| 20 | Ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 61824,46500 |  | 61817,66400 | 6,80100 |
| Протяженность - 0,869 км, площадь - 20540 м2 | Ремонт | 61824,46500 |  | 61817,66400 | 6,80100 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Качевская до п. Качево, автомобильной дороги по поселку Качево, автомобильной дороги в поселке Мордасово в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 65527,26600 |  | 62244,35000 | 3282,91600 |
| Протяженность - 2,857 км, площадь - 12741 м2 | Ремонт | 65527,26600 |  | 62244,35000 | 3282,91600 |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги по улице Военных Автомобилистов в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 59828,30600 |  | 59821,72500 | 6,58100 |
| Протяженность - 1,588 км, площадь - 15890 м2 | Ремонт | 59828,30600 |  | 59821,72500 | 6,58100 |
| 23 | Ремонт автомобильной дороги по улице Семинарская в г. Рязани | Всего | 40925,37100 |  | 40920,86900 | 4,50200 |
| Протяженность - 1,052 км, площадь - 15930 м2 | Ремонт | 40925,37100 |  | 40920,86900 | 4,50200 |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги по улице Лермонтова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 22922,18800 |  | 22919,66700 | 2,52100 |
| Протяженность - 1,111 км, площадь - 9553 м2 | Ремонт | 22922,18800 |  | 22919,66700 | 2,52100 |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги по улице Попова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 15366,71100 |  | 15365,02100 | 1,69000 |
| Протяженность - 0,636 км, площадь - 6423 м2 | Ремонт | 15366,71100 |  | 15365,02100 | 1,69000 |
| 26 | Ремонт автомобильной дороги по площади Попова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 11415,38000 |  | 11414,12400 | 1,25600 |
| Протяженность - 0,106 км, площадь - 5160 м2 | Ремонт | 11415,38000 |  | 11414,12400 | 1,25600 |
| 27 | Ремонт участка автомобильной дороги по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 17259,63700 |  | 17257,73800 | 1,89900 |
| Протяженность - 0,695 км, площадь - 7066 м2 | Ремонт | 17259,63700 |  | 17257,73800 | 1,89900 |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Завражнова в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 20786,97500 |  | 20784,68800 | 2,28700 |
| Протяженность - 0,607 км, площадь - 6903 м2 | Ремонт | 20786,97500 |  | 20784,68800 | 2,28700 |
| 29 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 17096,62200 |  | 17094,74100 | 1,88100 |
| Протяженность - 0,925 км, площадь - 7780 м2 | Ремонт | 17096,62200 |  | 17094,74100 | 1,88100 |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице в г. Рязани (2 этап) [4](#P3965) | Всего | 44177,26100 |  | 44172,40100 | 4,86000 |
| Протяженность - 1,850 км, площадь - 15200 м2 | Ремонт | 44177,26100 |  | 44172,40100 | 4,86000 |
| (п. 30 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 04.04.2023 N 3779) |
| 31 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Баженова от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта в г. Рязани [4](#P3965) | Всего | 11997,63000 |  | 11996,31000 | 1,32000 |
| Протяженность - 0,520 км, площадь - 3371 м2 | Ремонт | 11997,63000 |  | 11996,31000 | 1,32000 |
| (п. 31 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 04.04.2023 N 3779) |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги по улице Есенина в г. Рязани | Всего | 550,00000 |  |  | 550,00000 |
| Разработка проектной документации | 550,00000 |  |  | 550,00000 [1](#P3960) |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги по Куйбышевскому шоссе в г. Рязани | Всего | 550,00000 |  |  | 550,00000 |
| Разработка проектной документации | 550,00000 |  |  | 550,00000 [1](#P3960) |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги по Касимовскому шоссе в г. Рязани | Всего | 800,00000 |  |  | 800,00000 |
| Разработка проектной документации | 800,00000 |  |  | 800,00000 [1](#P3960) |
| 35 | Ремонт автомобильной дороги по улице Зубковой в г. Рязани | Всего | 400,00000 |  |  | 400,00000 |
| Разработка проектной документации | 400,00000 |  |  | 400,00000 [1](#P3960) |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги по Сенной улице в г. Рязани | Всего | 350,00000 |  |  | 350,00000 |
| Разработка проектной документации | 350,00000 |  |  | 350,00000 [1](#P3960) |
| 37 | Ремонт автомобильной дороги по Краснорядской улице в г. Рязани | Всего | 350,00000 |  |  | 350,00000 |
| Разработка проектной документации | 350,00000 |  |  | 350,00000 [1](#P3960) |
| 38 | Ремонт автомобильной дороги по Соборной улице в г. Рязани (2 этап) | Всего | 460,00000 |  |  | 460,00000 |
| Разработка проектной документации | 460,00000 |  |  | 460,00000 [1](#P3960) |
| 39 | Ремонт участка автомобильной дороги по 1-му Тракторному проезду от Народного бульвара до дома N 9 по 1-му Тракторному проезду в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 5724,19098 |  | 5437,40900 | 286,78198 |
| Протяженность - 0,188 км, площадь - 2040 м2 | Ремонт | 5724,19098 |  | 5437,40900 | 286,78198 |
| (п. 39 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 40 | Ремонт участка автомобильной дороги по Коммунистическому переулку от 1-й Безбожной улицы до 2-й Безбожной улицы в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 2759,05780 |  | 2620,82900 | 138,22880 |
| Протяженность - 0,125 км, площадь - 970 м2 | Ремонт | 2759,05780 |  | 2620,82900 | 138,22880 |
| (п. 40 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 41 | Ремонт автомобильной дороги по Магистральной улице в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 164850,97585 |  | 156591,94200 | 8259,03385 |
| Протяженность - 2,416 км, площадь - 27363 м2 | Ремонт | 164850,97585 |  | 156591,94200 | 8259,03385 |
| (п. 41 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 04.04.2023 N 3779) |
| 42 | Ремонт автомобильной дороги к насосной станции Новоселов, 64 в г. Рязани5 | Всего | 42827,56892 |  | 40681,90700 | 2145,66192 |
| Протяженность - 0,337 км, площадь - 1609 м2 | Ремонт | 42827,56892 |  | 40681,90700 | 2145,66192 |
| (п. 42 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 03.08.2023 N 10385) |
| 42 | Исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992 |
| 43 | Ремонт автомобильной дороги в поселке Мехзавода в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 15985,14734 |  | 15184,29200 | 800,85534 |
| Протяженность - 0,836 км, площадь - 6124 м2 | Ремонт | 15985,14734 |  | 15184,29200 | 800,85534 |
| (п. 43 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 44 | Ремонт участка автомобильной дороги по Орсовской улице от дома 1 Б по Орсовской улице до дома 14 А по Московскому шоссе в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 10990,52423 |  | 10439,89900 | 550,62523 |
| Протяженность - 0,265 км, площадь - 3988 м2 | Ремонт | 10990,52423 |  | 10439,89900 | 550,62523 |
| (п. 44 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 45 | Ремонт автомобильной дороги по Рыбацкой улице в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 16015,68795 |  | 15213,30200 | 802,38595 |
| Протяженность - 0,560 км, площадь - 5255 м2 | Ремонт | 16015,68795 |  | 15213,30200 | 802,38595 |
| (п. 45 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 46 | Ремонт автомобильной дороги по Светлой улице в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 7663,94947 |  | 7279,98600 | 383,96347 |
| Протяженность - 0,406 км, площадь - 2692 м2 | Ремонт | 7663,94947 |  | 7279,98600 | 383,96347 |
| (п. 46 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 47 - 50 | Исключены. - Постановление Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992 |
| 47 | Ремонт автомобильной дороги от М-5 через з-д Центролит до дороги на РНПК в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 26101,40000 |  | 24080,00000 | 2021,40000 |
| Протяженность - 0,765 км, площадь - 7435 м2 | Ремонт | 26101,40000 |  | 24080,00000 | 2021,40000 |
| (п. 47 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870) |
| 48 | Исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870 |
| 49 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Белинского в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 8985,39942 |  | 8535,23100 | 450,16842 |
| Протяженность - 0,285 км, площадь - 1382 м2 | Ремонт | 8985,39942 |  | 8535,23100 | 450,16842 |
| (п. 49 введен Постановлением Администрации города Рязани от 03.08.2023 N 10385) |
| 50 | Ремонт автомобильной дороги по Луговой улице в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 8516,74556 |  | 8090,05700 | 426,68856 |
| Протяженность - 0,890 км, площадь - 3510 м2 | Ремонт | 8516,74556 |  | 8090,05700 | 426,68856 |
| (п. 50 введен Постановлением Администрации города Рязани от 03.08.2023 N 10385) |
| 51 | Ремонт автомобильной дороги по Скорбященскому проезду в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 7735,25774 |  | 7347,72100 | 387,53674 |
| Протяженность - 0,236 км, площадь - 2855 м2 | Ремонт | 7735,25774 |  | 7347,72100 | 387,53674 |
| (п. 51 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
| 52 - 55 | Исключены. - Постановление Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992 |
| 56 | Исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 25.04.2023 N 5058 |
| 57 - 60 | Исключены. - Постановление Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992 |
| 61 | Ремонт автомобильной дороги от Восточного промузла до площадки корпорации "Технониколь" (КПП N 5) в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 57448,79455 |  | 54570,61700 | 2878,17755 |
| Протяженность - 0,836 км, площадь - 5876 м2 | Ремонт | 57448,79455 |  | 54570,61700 | 2878,17755 |
| (п. 61 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 04.04.2023 N 3779) |
| 62 | Ремонт автомобильной дороги от Ряжского шоссе до а/к "Сатурн-2" (Ряжское шоссе, 10) в г. Рязани [5](#P3967) | Всего | 2177,41723 |  | 2068,32900 | 109,08823 |
| Протяженность - 0,162 км, площадь - 752 м2 | Ремонт | 2177,41723 |  | 2068,32900 | 109,08823 |
| (п. 62 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 21.02.2023 N 1992) |
|  | Итого по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 35,695 км, общей площадью 374196 м2 | Всего | 1217374,37504 |  | 1188036,41000 | 29337,96504 |
| Капитальный ремонт | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт | 1211044,37504 |  | 1188036,41000 | 23007,96504 |
| Разработка проектной документации | 6330,00000 |  | 0,00000 | 6330,00000 |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870) |

Таблица 10

Распределение объемов финансирования по объектам,

планируемым к строительству, реконструкции, капитальному

ремонту и ремонту, в том числе проектно-изыскательские

работы, в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. руб. | В том числе |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета города Рязани, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Молодцова в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по проезду Завражнова в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по Сысоевской улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по улице 11-я Линия в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по 1-му проезду Бабушкина в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по 1-му проезду Осипенко в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по Лесной улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги по Казанской улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по 8-му Аллейному проезду в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по Почтовой улице (поселок Дягилево) в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3228) |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по Мушковатовской улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по 2-му Почтовому проезду в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по Предзаводской улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по Хиринской улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по улице Культуры в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по улице 14-я Линия в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги по Затинной улице в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги по улице Фрунзе в г. Рязани | Всего | 300,00000 |  |  | 300,00000 |
| Разработка проектной документации | 300,00000 |  |  | 300,00000 [<1>](#P3960) |
|  | Итого | Всего | 5400,0000 |  |  | 5400,00000 |
| Капитальный ремонт | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |
| Разработка проектной документации | 5400,00000 |  |  | 5400,00000 |

--------------------------------

Примечание:

Исключено. - Постановление Администрации города Рязани от 18.02.2022 N 728.

Таблица 11

Перечень

объектов, планируемых для проведения мероприятий

по модернизации (реконструкции) светофорных объектов

в 2022 - 2023 годах

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 05.10.2023 N 12870)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование объекта | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Светофорные объекты:- перекресток Октябрьская улица - улица Пирогова;- пешеходный переход улица Зубковой (дом N 19);- перекресток улица Связи - 1-я Прудная улица;- перекресток улица Новоселов - Шереметьевская улица;- перекресток Юбилейная улица (дом N 26);- перекресток Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - Западная улица | Всего, в том числе: | 10088,27606 | - |
| Областной бюджет | 9582,85343 | - |
| Бюджет города Рязани | 505,42263 | - |
| 2 | Светофорный объект:- перекресток улица Гагарина (до пеш. перехода) - улица Полетаева | Всего, в том числе: | - | 123,47036 |
| Областной бюджет | - | 117,285 |
| Бюджет города Рязани | - | 6,18536 |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |

Примечание:

Исключено. - Постановление Администрации города Рязани от 14.04.2022 N 2042.

Таблица 12

Распределение объемов финансирования на содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения

в 2022 году

(введено Постановлением Администрации города Рязани

от 14.04.2022 N 2042)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование объекта (мероприятия) | Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. руб. | В том числе: |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | Средства областного бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета города Рязани, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по 4-му Коломенскому проезду в г. Рязани | 1380,69480 | - | 1311,52300 | 69,17180 |
| Площадь - 735 м2 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы) от улицы Народный бульвар до Юбилейной улицы в г. Рязани | 12170,57280 | - | 11560,82800 | 609,74480 |
| Площадь - 7360 м2 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги от дома N 17 по улице Пирогова до дома N 26 по улице Новикова-Прибоя в г. Рязани | 3502,50960 | - | 3327,03500 | 175,47460 |
| Площадь - 2100 м2 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Ленинского Комсомола от улицы Дзержинского до дома N 3 по улице Ленинского Комсомола в г. Рязани | 10138,99036 | - | 9631,02800 | 507,96236 |
| Площадь - 5270 м2 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по 1-ой улице Механизаторов в г. Рязани | 6727,94040 | - | 6390,87120 | 337,06920 |
| Площадь - 3576 м2 |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги к Богородскому кладбищу в г. Рязани | 43917,87240 | - | 41717,58700 | 2200,28540 |
| Площадь - 21014 м2 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги от ул. Зубковой д. 19 к. 3 до ул. Тимакова в г. Рязани | 3684,69780 |  | 3500,09396 | 184,60384 |
| Площадь - 1624 м2 |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2022 N 12011) |
| 8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по проезду Машиностроителей в г. Рязани | 8217,36000 | - | 7805,67100 | 411,68900 |
| Площадь - 3740 м2 |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги от дома N 39 корп. 1 по Высоковольтной улице до дома N 82 корп. 2 по улице Шевченко в г. Рязани | 3524,93160 | - | 3348,33300 | 176,59860 |
| Площадь - 1800 м2 |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по Спортивному переулку в г. Рязани | 2945,43360 | - | 2797,86800 | 147,56560 |
| Площадь - 1425 м2 |
| 11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице Боголюбова в г. Рязани |  |  |  |  |
|  | Площадь - 8400 м2 |  |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2022 N 12011) |
| 12 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице К. Маркса в г. Рязани | 14310,16800 | - | 13593,22900 | 716,93900 |
| Площадь - 8700 м2 |
| 13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Есенина от дома N 1 по Окскому проезду до дома N 2 по Солотчинскому шоссе в г. Рязани | 11114,16372 | - | 10557,34500 | 556,81872 |
| Площадь - 5532 м2 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 06.06.2022 N 3758) |
| 14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Молодцова от дома N 21 корп. 2 по улице Бирюзова до дома N 17 по Интернациональной улице в г. Рязани | 9187,08960 | - | 8726,81700 | 460,27260 |
| Площадь - 5500 м2 |
| 15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Новоселов от улицы Тимуровцев до улицы Советской Армии в г. Рязани | 10339,88477 |  | 9821,85745 | 518,02732 |
| Площадь - 5215 м2 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2022 N 12011) |
| 16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Новоселов от дома N 36 до дома N 40 в г. Рязани | 7149,35760 | - | 6791,17500 | 358,18260 |
| Площадь - 3640 м2 |
| 17 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Семашко от дома N 14 до дома N 52 в г. Рязани | 9528,07080 | - | 9050,71500 | 477,35580 |
| Площадь - 4990 м2 |
| 18 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Стройкова от Татарской улицы до дома N 68 по улице Стройкова в г. Рязани | 4367,70600 | - | 4149,03500 | 218,67100 |
| Площадь - 2360 м2 |
| 19 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по 1-ой Железнодорожной улице в г. Рязани | 8142,04814 | - | 7734,13200 | 407,91614 |
| Площадь - 3825 м2 |
| 20 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по 1-ой Прудной улице в г. Рязани | 7720,42499 | - | 7333,63200 | 386,79299 |
| Площадь - 3750 м2 |
| 21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице 1-е Бутырки в г. Рязани | 7473,73526 | - | 7099,30200 | 374,43326 |
| Площадь - 3730 м2 |
| 22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по 1-му Осеннему переулку в г. Рязани | 1655,26920 | - | 1572,34100 | 82,92820 |
| Площадь - 840 м2 |
| 23 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице 2-е Бутырки в г. Рязани | 5331,99161 | - | 5064,86000 | 267,13161 |
| Площадь - 2630 м2 |
| (п. 23 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 06.06.2022 N 3758) |
| 24 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице 4-я Линия от улицы Ленинского Комсомола до улицы Шевченко в г. Рязани | 18993,11340 | - | 18041,55900 | 951,55440 |
| Площадь - 8714 м2 |
| 25 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по площади 26 Бакинских Комиссаров в г. Рязани | 2004,89971 | - | 1904,45500 | 100,44471 |
| Площадь - 1020 м2 |
| 26 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Грибоедова от дома N 1б по улице Есенина до дома N 8 по улице Грибоедова в г. Рязани | 8897,85619 | - | 8452,07400 | 445,78219 |
| Площадь - 4067 м2 |
| (п. 26 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 06.06.2022 N 3758) |
| 27 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице Кирпичного Завода в г. Рязани | 15366,42409 | - | 14596,56700 | 769,85709 |
| Площадь - 7646 м2 |
| 28 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице Кольцова в г. Рязани | 6087,41790 | - | 5782,43900 | 304,97890 |
| Площадь - 2680 м2 |
| 29 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Кудрявцева от улицы Павлова до улицы Маяковского в г. Рязани | 12345,85252 | - | 11727,33000 | 618,52252 |
| Площадь - 5865 м2 |
| 30 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Медицинской улицы от Магистральной улицы до улицы Энгельса в г. Рязани | 8440,90236 | - | 8018,01400 | 422,88836 |
| Площадь - 4030 м2 |
| 31 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице Профессора Никулина в г. Рязани | 6607,48010 | - | 6276,44600 | 331,03410 |
| Площадь - 3500 м2 |
| 32 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Новослободской улице от дома N 12 по Новослободской улице до улицы Кремлевский Вал в г. Рязани | 4521,14732 | - | 4294,63800 | 226,50932 |
| Площадь - 2030 м2 |
| 33 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по Радиозаводской улице в г. Рязани | 25535,04251 | - | 24255,73700 | 1279,30551 |
| Площадь - 12470 м2 |
| 34 | Исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 05.10.2022 N 7829 |
| 35 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Скоморошинской улице от дома N 21 по Скоморошинской улице до Затинной улицы в г. Рязани | 13729,59310 | - | 13041,74100 | 687,85210 |
| Площадь - 5755 м2 |
| 36 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Строителей от улицы Островского до дома N 10 В по улице Строителей в г. Рязани | 15685,95829 | - | 14900,09200 | 785,86629 |
| Площадь - 7900 м2 |
| 37 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице Маяковского в г. Рязани | 46887,97610 | - | 44538,88900 | 2349,08710 |
| Площадь - 22233 м2 |
| 38 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по Шоссейному переулку в г. Рязани | 2191,29041 | - | 2081,50700 | 109,78341 |
| Площадь - 1100 м2 |
| 39 | Исключен. - Постановление Администрации города Рязани от 05.10.2022 N 7829 |
| 40 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Электрозаводской улице от дома N 52 по Электрозаводской улице до дома N 5 по улице Циолковского в г. Рязани | 8326,17622 | - | 7909,03500 | 417,14122 |
| Площадь - 3560 м2 |
| 41 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице 9-я Линия в г. Рязани | 11038,23720 | - | 10485,22200 | 553,01520 |
| Площадь - 5680 м2 |
| 42 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по улице Белякова в г. Рязани | 14490,61320 | - | 13764,63400 | 725,97920 |
| Площадь - 8480 м2 |
| 43 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по Качевской улице г. Рязани | 6843,04920 | - | 6500,21300 | 342,83620 |
| Площадь - 4200 м2 |
| 44 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11а по ул. Керамзавода в г. Рязани | 7335,43200 | - | 6967,92700 | 367,50500 |
| Площадь - 4478 м2 |
| 45 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Куйбышевскому шоссе от федеральной трассы М-5 "Урал" до дома N 35 по Куйбышевскому шоссе в г. Рязани | 6420,70800 | - | 6099,03100 | 321,67700 |
| Площадь - 3500 м2 |
| 46 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по Коломенской улице от Западной улицы до дома N 41А по Московскому шоссе в г. Рязани | 8651,49480 | - | 8218,05600 | 433,43880 |
| Площадь - 5060 м2 |
| 47 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия участка автомобильной дороги по улице Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского в г. Рязани | 2669,22720 | - | 2535,49900 | 133,72820 |
| Площадь - 1335 м2 |
| 48 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по Предзаводской улице в г. Рязани | 7775,07840 | - | 7385,54700 | 389,53140 |
| Площадь - 3670 м2 |
| 49 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильной дороги по Телевизионной улице в г. Рязани | 7687,47960 | - | 7302,33700 | 385,14260 |
| Площадь - 4710 м2 |
|  | Итого по содержанию автомобильных дорог общегопользования местного значения общей площадью 241439 м2 | 477475,49444 |  | 453554,152075 | 23921,34237 |
| (в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2022 N 12011) |

Таблица 13

Перечень

объектов, планируемых для проведения мероприятий

по безопасности движения (нанесение дорожной разметки

износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков,

замена устаревших дорожных знаков, а также устройство других

элементов повышения безопасности дорожного движения)

в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования

местного значения в 2022 - 2023 годах

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 25.04.2023 N 5058)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование объекта (мероприятия) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения - нанесение разметки, ликвидация мест дорожно-транспортных происшествий в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Всего, в том числе: | 137868,33604 | 25863,62889 |
| Областной бюджет | 130961,13300 | 24567,86037 |
| Бюджет города Рязани | 6907,20304 | 1295,76852 |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 03.08.2023 N 10385) |
| 1.1 | Ликвидация мест дорожно-транспортных происшествий - установка элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, светофорные объекты и прочее):- улица Ленина (дом N 46);- улица Горького (дом N 7);- улица Есенина (дом N 66);- улица Есенина (дом N 46);- улица Есенина (дом N 2);- улица Есенина (дом N 15);- Подгорная улица (дом N 21);- улица Ломоносова (дом N 26);- Новая улица (дом N 108);- Новая улица (дом N 88);- Новая улица (дом N 29);- Новая улица (дом N 16);- 1-я улица Механизаторов (дом N 25А);- 9-й район в поселке Борки (дом N 59);- улица Новоселов (дом N 4);- улица Ленинского Комсомола (дом N 102);- улица Островского (дом N 16);- проезд Машиностроителей (дом N 4);- улица Тимуровцев (дом N 1);- улица Новоселов (дом N 36 корп. 2);- улица Новоселов (дом N 36 корп. 3);- улица Новоселов (дом N 34 корп. 4);- Поселок Мехзавода (дом N 25);- Станкозаводская улица (дом N 28);- Черновицкая улица (дом N 27);- улица Сельских Строителей (дом N 4 И);- Затинная улица (дом N 34);- Рыбацкая улица (дом N 4);- Кальная улица (дом N 17) | Всего, в том числе: | 136868,33600 | - |
| Областной бюджет | 130011,23300 | - |
| Бюджет города Рязани | 6857,10300 | - |
|  | - Восточная окружная дорога;- улица Полетаева (дом N 10/10);- улица Строителей (дом N 1А) | Всего, в том числе: | - | 1694,67486 |
| областной бюджет | - | 1609,77100 |
| бюджет города Рязани | - | 84,90386 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 03.08.2023 N 10385) |
| 1.2 | Нанесение дорожной разметки | Всего, в том числе: |  | 20933,46047 |
| Областной бюджет | 19884,69400 |
| Бюджет города Рязани | 1048,76647 |
| 1.3 | Установка дорожных знаков на пешеходных переходах:- Первомайский проспект (дом N 1);- улица Грибоедова (дом N 26);- улица Горького (дом N 49);- улица Горького (дом N 19);- улица Горького (дом N 1);- улица Горького (дом N 1Б);- улица Есенина (дом N 68);- улица Есенина (дом N 51);- улица Есенина (дом N 13Г);- Новая улица (дом N 92);- Новая улица (дом N 86) | Всего, в том числе: | 1000,00004 | 3235,49356 |
| Областной бюджет | 949,90000 | 3073,39537 |
| Бюджет города Рязани | 50,10004 | 162,09819 |

Таблица 14

Перечень объектов по адаптации остановочных пунктов

общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам

для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным

группам населения в 2022 - 2023 году

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 28.08.2023 N 11556)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование объектов | Количество остановочных пунктов общественного транспорта / подходов к остановочным пунктам | Источник финансирования, тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (адаптация подходов к остановке общественного транспорта "Магазин" в районе дома N 106 корп. 3 по ул. Большой) | -/2 | Всего, в том числе: | 419,1984 | - |
| областной бюджет | 259,2 | - |
| бюджет города Рязани | 159,9984 | - |
| 2 | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения:- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "улица Весенняя" в районе дома N 12 по улице Весенней;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "площадь Ленина" в районе дома N 1 по улице Кольцова;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "площадь Ленина" в районе дома N 1/117 по Первомайскому проспекту;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "Шереметьево" в районе дома N 33Г по улице Новоселов | -/4 | Всего, в том числе: | - | 678,4 |
| областной бюджет | - | 518,4 |
| бюджет города Рязани | - | 160,0 |
| 3 | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения:- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "улица Новоселов, 60" в районе дома N 60 по улице Новоселов;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "Бульвар Победы" в районе дома N 2 по Народному бульвару;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "улица Лизы Чайкиной" в районе дома N 1А по улице Халтурина;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "Лицей N 7" в районе дома N 95 по улице Островского;- адаптация подхода к остановке общественного транспорта "Больничный комплекс" в районе дома N 4 по Интернациональной улице | -/5 | Всего, в том числе: | - | 2349,4052 |
| областной бюджет | - | 2231,7 |
| бюджет города Рязани | - | 117,7052 |

Таблица 15

Перечень объектов, планируемых для проведения мероприятий

по оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП

в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог

в 2022 году

(в ред. Постановления Администрации города Рязани

от 04.04.2023 N 3779)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование объектов | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство светофорного объекта на Спортивной улице съезд к стадиону ЦСК в г. Рязани | Всего, в том числе: | 6035,05 | - |
| областной бюджет | 5732,694 | - |
| бюджет города Рязани | 302,356 | - |
| 2 | Устройство светофорного объекта на Спортивной улице в районе д. 13 в г. Рязани | Всего, в том числе: | - | 2423,74485 |
| областной бюджет | - | 2302,315 |
| бюджет города Рязани | - | 121,42985 |
| 3 | Устройство светофорного объекта на Первомайском проспекте пересечение с улицей Пожалостина в г. Рязани | Всего, в том числе: | - | 2149,87551 |
| областной бюджет | - | 2042,167 |
| бюджет города Рязани | - | 107,70851 |
| 4 | Устройство светофорного объекта на улице Кальная в районе д. 25 в г. Рязани | Всего, в том числе: | - | 9615,66176 |
| областной бюджет | - | 9133,917 |
| бюджет города Рязани | - | 481,74476 |

Таблица 16

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБОРУДОВАНИЮ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

ОСВЕЩЕНИЕМ, ИСКУССТВЕННЫМИ ДОРОЖНЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ,

СВЕТОФОРАМИ Т.7, СИСТЕМАМИ СВЕТОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ, ДОРОЖНЫМИ

ЗНАКАМИ С ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ И СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ,

Г-ОБРАЗНЫМИ ОПОРАМИ, ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ШТУЧНЫХ ФОРМ И ЦВЕТНЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ,

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЯМИ И ИНДИКАТОРАМИ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОВЫШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2023 ГОДУ

(введена Постановлением Администрации города Рязани

от 05.10.2023 N 12870)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование объекта | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пешеходные переходы:- пешеходный переход Интернациональная улица (дом N 13, дом N 13А);- пешеходный переход улица Циолковского (дом N 3, дом N 4, дом N 5, дом N 6) | Всего, в том числе: | 664,89443 |
| Областной бюджет | 631,583 |
| Бюджет города Рязани | 33,31143 |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149) |

--------------------------------

Примечание:

Исключено. - Постановление Администрации города Рязани от 29.06.2022 N 4572.

Примечание:

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

1 - сноска исключена. - Постановление Администрации города Рязани от 19.12.2023 N 16149.

2 - перечень объектов представлен в [таблицах 8](#P1236), [9](#P2236), [12](#P3288), [13](#P3663);

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

3 - [перечень](#P3233) объектов представлен в таблице 11;

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

4 - в рамках реализации Регионального проекта "Дорожная сеть (Рязанская область)";

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

5 - в рамках реализации мероприятия 3.1.6 подпрограммы 1 "Дорожное хозяйство" государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт";

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

6 - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2022 год;

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

7 - [перечень](#P3785) объектов представлен в таблице 14;

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

8 - [перечень](#P3853) объектов представлен в таблице 15.

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.08.2022 N 6376)

9 - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2023 год.

(абзац введен Постановлением Администрации города Рязани от 01.02.2023 N 888)

10 - перечень объектов представлен в [таблице 16](#P3918).

(абзац введен Постановлением Администрации города Рязани от 05.10.2023 N 12870)

Приложение N 2

к Постановлению

администрации города Рязани

от 30 сентября 2021 г. N 4234

Постановления администрации города Рязани:

- от 29.09.2015 N 4552 "Об утверждении муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы";

- от 01.03.2016 N 813 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 05.05.2016 N 1880 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 15.06.2016 N 2564 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 28.07.2016 N 3423 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 12.09.2016 N 4017 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 24.11.2016 N 5119 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 30.12.2016 N 6078 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 17.02.2017 N 585 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 17.05.2017 N 1908 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 19.06.2017 N 2467 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 20.07.2017 N 3112 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 26.10.2017 N 4722 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 21.11.2017 N 5138 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 20.12.2017 N 5648 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 29.12.2017 N 5963 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 02.03.2018 N 818 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 23.05.2018 N 1970 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 27.06.2018 N 2466 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 19.07.2018 N 2820 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 19.09.2018 N 3698 "О внесении изменений в Постановление администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552 "Об утверждении муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы";

- от 21.09.2018 N 3732 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 20.11.2018 N 4526 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 28.12.2018 N 5098 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 29.12.2018 N 5159 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 12.03.2019 N 807 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 01.04.2019 N 1141 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 10.04.2019 N 1235 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 06.06.2019 N 1952 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 16.12.2019 N 5305 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 30.12.2019 N 5702 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 21.02.2020 N 709 "О внесении изменений в Постановление администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552 "Об утверждении муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы";

- от 06.03.2020 N 924 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 12.05.2020 N 1624 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 19.05.2020 N 1680 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 17.06.2020 N 1953 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 26.06.2020 N 2094 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 29.06.2020 N 2115 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 27.07.2020 N 2555 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 17.09.2020 N 3395 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 26.12.2020 N 4975 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 31.12.2020 N 5158 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 28.01.2021 N 196 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 26.03.2021 N 1055 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 07.05.2021 N 1699 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 25.05.2021 N 1906 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 31.05.2021 N 2010 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 11.06.2021 N 2230 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 13.07.2021 N 2738 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 20.09.2021 N 3950 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552";

- от 30.09.2021 N 4230 "О внесении изменений в муниципальную программу "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4552".