Приложение № 2 к ДЦП

Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Всего, (тыс. руб) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок испол-нения |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Цель: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья эконом-класса для предоставления жителям города Рязани возможности улучшения жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Подготовка и реализация проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами, строительство жилья эконом-класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Подготовка пакета документов к участию проектов в конкурсных отборах для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой; на развитие социальной инфраструктуры; на обеспечение автомобильными дорогами; на развитие инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС), управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани (далее – УБГиДХ), юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  | Включение в протокол заседания конкурсной комиссии проектов, прошедших конкурсный отбор. |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 2. Заключение соглашения с министерством строительного комплекса Рязанской области (далее - Минстрой РО) или министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее - Минтранс РО) по проектам, прошедшим конкурсный отбор. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС, УБГиДХ |  |  |  |  |  |  |  | Выделение субсидий для реализации проектов |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие 3. Проведение торгов для определения исполнителей работ по объектам в рамках реализации проектов, прошедших конкурсный отбор, и заключение муниципальных контрактов. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС, УБГиДХ, управление экономики администрации города Рязани (далее - УЭ) |  |  |  |  |  |  |  | Определение исполнителей по реализации проектов |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие 4. Выполнение и финансиро-вание строительно-монтаж-ных и прочих работ по объектам в рамках реализации проектов, прошедших конкурсный отбор. |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани | 15200 |  |  |  | - |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС; УБГиДХ; лица, определяе-мые в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение социальной, инженерной инфраструкту-рами и авто-мобильными дорогами новых районов жилой застройки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники | 370000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие 5. Подготовка отчетной информации. |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС, УБГиДХ |  |  |  | Подведение итогов реализации проектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 15200 |  |  |  | - |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 3900 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 370000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья эконом-класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1. Подготовка пакета документов к участию проектов в конкурсных отборах для предоставления субсидий на разработку градостроительной и проектной документации под комплексную застройку территорий города Рязани. |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС, управление градострои-тельства и архитектуры администра-ции города Рязани (далее - УГиА) |  |  |  | Включение в протокол заседания конкурсной комиссии проектов, прошедших конкурсный отбор |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 2. Заключение соглашения с Минстроем РО по проектам, прошедшим конкурсный отбор. |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС |  |  |  | Выделение субсидий для реализации проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 3. Проведение торгов для определения исполнителей работ по объектам в рамках реализации проектов. |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС, УГиА, УЭ |  |  |  | Определение исполнителей по реализации проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие 4. Разработка градостроительной документации – всего, в том числе: |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 45810,6 |  |  |  | 8690,6 |  |  |  |  | 8450 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 9420 |  |  |  |  | 10250 |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС; УГиА; лица, определяемые в соответствии с |  |  |  | Обеспечение градостроительной и проектной документацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 26150 |  |  |  | - |  |  |  |  | 3230 |  |  |  |  |  | 7750 |  |  |  |  | 8170 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект изменений в Генеральный план города Рязани в части территории микрорайона Солотча (с разработкой Правил землепользования и застройки); |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | действующим законодательством |  |  |  | объектов комплексной застройки территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории района Храпово, Божатково в городе Рязани; |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Правила землепользования и застройки в городе Рязани – 2-ой этап (градостроительные регламенты центра города); |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани; |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1000 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проекты изменений в Генеральный план города Рязани; |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 600 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Крупской — 7-й Мервинский проезд — Библиотечная — Речная — Костычева |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Народный Бульвар — Московское шоссе — Мервинская — Крупской |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Московское шоссе — Народный Бульвар — Костычева — Зафабричная — вдоль железной дороги (за исключением застроенной территории, подлежащей развитию) |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц 1-я Красная — Старореченская — Путевая |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 370 |  |  |  | 370 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Касимовское шоссе — Тимуровцев — Зубковой — Циолковского — Новая — Радиозаводская — Фирсова |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе поймы рек Трубеж и Павловка от Северной окружной дороги до Южной окружной дороги, включая территорию в районе улиц Московское шоссе — Михайловское шоссе — Московская |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 410 |  |  |  | 410 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети микрорайонов № 8, № 9, № 10 в Дашково-Песоченском жилом районе |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Полевая — Большая — Сережина Гора — Бугровка — Новоселов — Зубковой |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Березовая — Гоголя |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе Дашки, Ситники |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Первомайский проспект — вдоль железной дороги — Гагарина — Дзержинского — Высоковольтная — Октябрьский Городок — вдоль железной дороги |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе Борки |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Касимовское шоссе — Советской Армии — Зубковой — Тимуровцев |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - предпроектные градостроительные обоснования |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 990,6 |  |  |  | 990,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Путевая, 1-я Красная, Старореченская, включая спортивно-рекреационную зону от железной дороги до Северной окружной автодороги |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 2170 |  |  |  | - |  |  |  |  | 2170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории квартала по Михайловскому шоссе (в районе домов №№ 100 - 150); |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории микрорайонов № 8 и № 9 в Дашково- Песоченском жилом районе; |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 2200 |  |  |  | - |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Касимовское шоссе, Тимуровцев, Зубковой, пер. Северный, Циолковского, Новая, Радиозаводская, Фирсова; |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 5200 |  |  |  | - |  |  |  |  | 3230 |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2012 - 2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | 5200 |  |  |  | - |  |  |  |  | 3230 |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Московское шоссе - Элеватор; |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 2050 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  | 2050 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории кварталов в районе улиц Березовая – Гоголя; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 950 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе Дашки, Ситники; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 5200 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3730 |  |  |  |  | 1470 |  |  |  | - |  |  |  | 2013 – 2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 5200 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3730 |  |  |  |  | 1470 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе поймы р. Ока, южнее и восточнее пос. Борки; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 3000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | - |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 3000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе улиц Полевая, Большая, Сережина Гора, Бугровка, Новоселов; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1300 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | - |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 1300 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе улиц Московское шоссе, Мервинская, 7-ой Мервинский проезд, Западная; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 950 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 950 |  |  |  | - |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе улиц Крупской, Костычева, Зафабричная, вдоль железной дороги; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 2400 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | - |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 2400 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе Голенчинского шоссе и Славянского проспекта; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1300 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1300 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории кварталов в районе Московского шоссе, Михайловского шоссе, ул. Московская; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 500 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе улиц Первомайский проспект, проезд Завражнова, Высоковольтная, Строителей, Октябрьский городок, вдоль железной дороги; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 2800 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2800 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 2800 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе улиц Полевая, Старое Село, Зубковой; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 250 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 250 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории микрорайона № 10 Дашково-Песоченского жилого района; |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 900 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 900 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе улиц Советская, Колхозная (Семчино); |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 2500 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 2500 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проект планировки территории в районе Первомайского пр., улиц Дзержинского, Гагарина, вдоль железной дороги. |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1700 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1700 |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 1700 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Мероприятие 5. Подготовка заключений на разработанную градостроительную документацию. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  | УКС; УГиА; управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани; отдел природопользования и экологии управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации го-рода Рязани; другие организации в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  | Формирование пакета документов для представления градострои-тельной документации на публичные слушания |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Мероприятие 6. Проведение публичных слушаний и утверждение градостроительной документации. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  | УГиА |  |  |  |  | Готовность градострои-тельной документации для проведения эффективной градострои-тельной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | политики |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  | Мероприятие 7. Подготовка отчетной информации. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  | УКС, УГиА |  |  |  | Подведение итогов реализации проектов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 45810,6 |  |  |  | 8690,6 |  |  |  |  | 8450 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 9420 |  |  |  | 10250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 26150 |  |  |  | - |  |  |  |  | 3230 |  |  |  |  |  | 7750 |  |  |  |  | 8170 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по цели |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 61010,6 |  |  |  | 8690,6 |  |  |  |  | 11650 |  |  |  |  |  | 12900 |  |  |  |  | 13420 |  |  |  | 14350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 396150 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 53230 |  |  |  |  |  | 87750 |  |  |  |  | 108170 |  |  |  | 117000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по ДЦП |  |  |  |  |  |  |  | 457160,6 |  |  |  | 38690,6 |  |  |  |  | 64880 |  |  |  |  |  | 100650 |  |  |  |  | 121590 |  |  |  | 131350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 61010,6 |  |  |  | 8690,6 |  |  |  |  | 11650 |  |  |  |  |  | 12900 |  |  |  |  | 13420 |  |  |  | 14350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники |  |  |  | 396150 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 53230 |  |  |  |  |  | 87750 |  |  |  |  | 108170 |  |  |  | 117000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |