Утверждена

постановлением администрации

города Рязани

от 09 марта 2011 г. №929

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области

на 2011 - 2014 годы»

г. Рязань, 2011г.

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование ДЦП | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы» (далее - ДЦП) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке ДЦП | Постановление администрации города Рязани от 09 марта 2011 года №868 «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы» |
| Заказчик ДЦП | Администрация города Рязани |
| Разработчик ДЦП | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Ответственный исполнитель ДЦП | Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Исполнители ДЦП | Структурные подразделения администрации города Рязани, муниципальные предприятия и учреждения |
| Цели и задачи ДЦП | Целью ДЦП является энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области. Задачами ДЦП являются: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления. |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | 2011 - 2014 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации | Общий объем средств, планируемый на реализацию всего комплекса мероприятий ДЦП, составит: 1818069,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 г. - 270012,27 тыс. рублей; 2012 г. - 509581,28 тыс. рублей; 2013 г. – 433595,30 тыс. рублей; 2014 г. – 604880,50 тыс. рублей. Из них по источникам: средства бюджета города Рязани: всего - 375470,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 12189,64 тыс. рублей; 2012 г. - 87663,71 тыс. рублей; 2013 г. – 107996,00 тыс. рублей; 2014 г. – 167621,00 тыс. рублей. другие источники: средства других бюджетов: всего 377870,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 75712,23 тыс. рублей; 2012 г. - 178260,56 тыс. рублей; 2013 г. – 54699,00 тыс. рублей; 2014 г. – 69199,00 тыс. рублей. внебюджетные источники: всего - 1064728,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. – 182110,40 тыс. рублей; 2012 г. - 243657,01 тыс. рублей; 2013 г. – 270900,30 тыс. рублей; 2014 г. - 368060,50 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации ДЦП | Динамика снижения потребления энергоресурсов по годам реализации по отраслям образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта: - электрическая энергия: 2011 г. – 18008,07 тыс. кВтч; 2012 г. – 17443,34 тыс. кВтч; 2013 г. – 16858,61 тыс. кВтч; 2014 г. – 16283,89 тыс. кВтч. - тепловая энергия: 2011 г. - 115468 Гкал; 2012 г. - 11783 Гкал; 2013 г. - 108098 Гкал; 2014 г. - 104413 Гкал. - холодная вода: 2011 г. - 542447 м3; 2012 г. - 525135 м3; 2013 г. - 507823 м3; 2014 г. - 490510 м3. - доля организаций в которых проведено энергетическое обследование: 2010 г. - 0%; 2011 г. - 50%; 2012 г. - 100%. Увеличение доли оснащения приборами учета потребления энергоресурсов по общедомовым (коллективным) приборам учета по годам реализации в жилищном фонде: - электрическая энергия: 2010 г. - 0,05 %; 2011 г. - 3 %; 2012 г. - 52 %с; 2013 г. - 100 %. - тепловая энергия: 2010 г. - 1 %; 2011 г. - 2 %; 2012 г. - 52 %с; 2013 г. - 100 %. - горячая вода: 2010 г. - 1 %; 2011 г. - 2 %; 2012 г. - 52 %с; 2013 г. - 100 %. - холодная вода: 2010 г. - 5,86 %; 2011 г. - 8 %; 2012 г. - 51 %с; 2013 г. - 100 %. Уменьшение расхода электрической энергии при перекачке воды по годам реализации на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани»: 2011 г. - 9328,0 тыс. кВтч; 2012 г. - 8328,0 тыс. кВтч; 2013 г. - 7928,0 тыс. кВтч; 2014 г. - 7528,0 тыс. кВтч. Уменьшение расхода электрической энергии при перекачке стоков на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани»: 2011 г. - 10683,9 тыс. кВтч; 2012 г. - 10583,9 тыс. кВтч; 2013 г. - 10483,9 тыс. кВтч; 2014 г. - 10383,9 тыс. кВтч. Доля оснащения уровня приборного учета объектов МП «Водоканал города Рязани»: 2011 г. – 82%; 2012 г. - 88%; 2013 г. - 94%; 2014 г. - 100%. Доля объектов МП «Водоканал города Рязани», на которых проведено энергетическое обследование: 2009 г. – 0%; 2010 г. – 0%; 2011 г. – 100%. Снижение потерь воды в сетях МП «Водоканал города Рязани»: 2010 г. – 26,8 %; 2011 г. – 23 %; 2012 г. - 20 %; 2013 г. – 17 %; 2014 г. – 15 %. Уменьшение расхода топлива при выработке тепловой энергии и сокращение потерь тепловой энергии на модернизируемых котельных МУП «РМПТС»: 2010 г. - 6538,7 т.у.т.; 2011 г. - 6450,54 т.у.т. Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РМПТС»: 2010 г. - 27,5 Гкалчас; 2011 г. - 27,5 Гкалчас. Уменьшение потерь электрической энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РГРЭС»: 2010 г. – 9712,589 тыс. кВтч; 2011 г. – 9662,546 тыс. кВтч; 2012 г. - 9651,928 тыс. кВтч; 2013 г. – 9651,928 тыс. кВтч; 2014 г. – 9651,928 тыс. кВтч. Уменьшение потребления электрической энергии в сетях уличного освещения: 2010 г. – 100 %; 2011 г. – 98,5 %; 2012 г. -97,5 %; 2013 г. –96,5 %; 2014 г. – 95,5 %. Увеличение доли оснащения приборами учета потребления энергоресурсов по общедомовым (коллективным) приборам учета по годам реализации в зданиях, строениях, сооружениях, используемых для размещения органов местного самоуправления: 2010 г. - 100%. |
| Ожидаемый эффект от реализации ДЦП | - снижение уровня энергопотребления на объектах социальной сферы не менее чем на 15% от уровня 2010 года - повышение уровня оснащения приборного учета в жилищном фонде и на объектах социальной сферы до 100 %; - повышение уровня качества и надежности систем коммунальной инфраструктуры города Рязани |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате ДЦП

23 ноября 2009 года принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Действие Федерального закона распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов.

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы» планируется деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  коммунальном хозяйстве (в части муниципальных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на объектах социальной сферы, на объектах, предназначенных для размещения органов местного самоуправления, и в жилищном фонде.

Вышеуказанные сферы деятельности муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области (далее - город Рязань) характеризуются повышенным потреблением энергоресурсов, значительными потерями при производстве энергоресурсов, их транспортировке, что приводит к увеличенным бюджетным расходам на содержание бюджетных организаций, на социальную поддержку малоимущих слоев населения.

С целью снижения бюджетных затрат на оплату энергоресурсов путем организации приборного учета потребления энергоресурсов и реализации практического энергосбережения, сдерживания роста тарифов за счет повышения энергоэффективности организаций коммунального комплекса, и увеличения их рентабельности необходимо разработать комплекс организационно-правовых и технических мероприятий по управлению энергосбережением и повышению энергетической эффективности.

Для ряда положений Федерального закона установлены достаточно короткие сроки их исполнения.

До 1 января 2011 года приборами учета энергоресурсов должны быть оборудованы все объекты, находящиеся в муниципальной собственности. В настоящее время все объекты, находящиеся в муниципальной собственности и подлежащие оснащению в соответствии со статьей 13 Федерального закона имеют приборы учета.

До 1 января 2012 года приборами учета энергоресурсов должен быть оборудован жилищный фонд города Рязани.

До 31 декабря 2012 года необходимо провести энергетическое обследование около 300 объектов, финансируемых за счет бюджета города Рязани.

Решение этих и ряда других задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в городе Рязани предлагается решить  программно-целевым методом.

Выбор программно-целевого метода решения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в городе Рязани обусловлен следующими причинами:

  - Масштабностью предлагаемых к реализации мероприятий и сжатыми сроками их выполнения.

  - Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергоресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  энергоресурсов, выработки согласованной технической политики, договорных условий, учитывающих интересы всех сторон договора энергоснабжения, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т. д. Интересы участников договорных отношений при этом не совпадают, иногда прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов местного самоуправления, имеющих соответствующие полномочия в сфере предоставления коммунальных услуг.

  - Дефицитом бюджета города Рязани, что делает проблематичным финансирование всего комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности только за счет бюджетных средств, увеличивает риски неисполнения поставленных задач.

  - Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Наиболее эффективным способом реализации задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является планирование мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы».

2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора

Целью ДЦП является энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области.

Задачами ДЦП являются:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления.

Цель и задачи ДЦП выбраны в соответствии с нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2010 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Главного управления «Рязанская региональная комиссия» от 01.04.2010 № 13 «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Постановление администрации города от 09 марта 2011 года №868 «О разработке долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011-2014 годы».

3. Сроки и этапы реализации ДЦП

ДЦП реализуется в 2011 - 2014 годах в один этап.

4. Планируемые результаты реализации ДЦП

| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. рублей |  | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) 2010 г. |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Рязани | Другие источники |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. | 2014 г. |
| Цель: энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы - 859990,05 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По отраслям образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массовогоспорта города Рязани | 55000,0 | 90000,0 | Vпотр. э/э | тыс. кВт/час | 19157,52 |  | 18008,07 | 17433,34 |  |  | 16858,61 | 16283,89 |
|  | 115000,0 | 230000,0 | Vпотр. т/э | Гкал | 122841,3 |  | 115468 | 111783 |  |  | 108098 | 104413 |
|  | 75000,0 | 152000,0 | Vпотр. хвс | м 3 | 577073 |  | 542447 | 525135 |  |  | 507823 | 490510 |
|  | 6434,553 | 136555,5 | Доля организаций, в которых проведено энергетическое обследование | % | 0 |  | 50 | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Всего: | 251434,55 | 608555,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде – 680800,00 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета в многоквартир-ных домах | 63825,00 | 616975,00 | Доля оснащения общедомовыми приборами учета многоквартирных домов | % | 3 | 33 |  |  | 53 | 73 |  | 100 |
| Задача 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности – 277279,30 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6360,0 | 7465,0 | Уменьшение расхода электрической энергии при перекачке воды на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани» | тыс. кВтч | 10688,0 | 9328,0 |  |  | 8328,0 | 7928,0 |  | 7528,0 |
|  | 30425,0 | 75575,0 | Уменьшение расхода электрической энергии при перекачке стоков на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани» | тыс. кВтч | 10823,9 | 10683,9 |  |  | 10583,9 | 10483,9 |  | 10383,9 |
|  | 3750,0 | 7700,0 | Доля оснащения уровня приборного учета объектов МП «Водоканал города Рязани» | % | 67 | 82 |  |  | 88 | 94 |  | 100 |
|  | - | 5000,0 | Доля объектов МП «Водоканал города Рязани» в которых проведено энергетическое обследование | % | 0 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |
|  | 18062,5 | 66937,5 | Снижение потерь воды в сетях МП «Водоканал города Рязани» | % | 23,8 | 20,8 |  |  | 17,8 | 14,8 |  | 11,8 |
|  | 366,01 | 6954,04 | Уменьшение расхода топлива и э/э при выработке тепловой энергии и сокращение потерь тепловой энергии на модернизируемых котельных МУП «РМПТС» | т.у.т. | 6538,7 | 6450,54 |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  | тыс. Гкалчас | 1182,24 | 1180,70 |  |  | - | - |  | - |
|  | 207,21 | 26075,72 | Уменьшение потерь тепловой энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РМПТС» | Гкалчас | 28 | 27,5 |  |  | - | - |  | - |
|  | 31,81 | 2204,16 | Уменьшение потерь электрической энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РГРЭС» | тыс. кВтч | 9712,589 | 9662,546 |  |  | 9651,928 | 9651,928 |  | 9651,928 |
|  | 1008,27 | 19157,08 | Уменьшение потребления электрической энергии в сетях уличного освещения | % | 100 | 98,5 |  |  | 97,5 | 96,5 |  | 95,5 |
| Задача 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | Доля оснащения приборами учета | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |

В таблице используются следующие сокращения:

- Vпотр. э/э - объем потребляемой электрической энергии;

- Vпотр. т/э - объем потребляемой тепловой энергии;

- Vпотр. хвс - объем потребляемой холодной воды;

- Vэ/э/Vхвс - удельный расход электрической энергии на объем перекачки воды;

- Vэ/э/Vст - удельный расход электрической энергии на объем перекачки стоков;

- Vтоп./Qвыр. - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- Q пот. - объем потерь тепловой энергии при передаче;

- Vэ/э/Qотп. -  удельный расход электрической энергии на объем отпуска тепловой энергии;

- Vэ/э пот. - объем потерь электрической энергии при ее передаче.

5. Перечень мероприятий ДЦП

| Цели, задачи, мероприятия | Источники финансиро-вания | Всего (тыс. рублей) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Срок исполнения | Исполни-тель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |  |
| Цель: энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Повышение эффективности выполнения мероприятий по энергосбереже-нию |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 2: Разработка примерной формы энергосервисного контракта на поставку энергоресурсов объектам бюджетной сферы ресурсоснабжающими организациями и направление в бюджетные учреждения | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | Правовое управление Аппарата администрации | Примерная форма энергосервисного контракта на поставку энергоресурсов объектам бюджетной сферы |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 3: Планирование расходов бюджета города Рязани на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на три процента по отношению к уровню 2009 года в течение пяти лет начиная с 1 января 2010 года | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | Ежегодно при формиро-вании бюджета города Рязани | УЭ, ФКУ, УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Экономия бюджетных средств |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 4: Повышение квалификации сотрудников бюджетных организаций в области энергосбережения на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах с участием в них представителей организаций, работающих в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | Не менее двух раз в год | УЭ и ЖКХ, УО и МП, УЗ, У, УФК и МС | Совершенствова-ние системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных организациях |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 5: Организация ознакомления с реализованными проектами строительства и реконструкции объектов социальной сферы с высокой энергетической эффективностью | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ, УО и МП, УЗ, У, УФК и МС | Распространение передового опыта и информации о передовых технологиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 6: Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте систем электроснабжения объектов УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Средства бюджета города Рязани | 55000,0 |  | 11000,0 | 19000,0 | 25000,0 | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ, подрядные организации | Экономия потребления электрической энергии |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 90000,0 | - | 19000,0 | 30000,0 | 41000,0 |  |  |  |
| Мероприятие 7: Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте систем теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Средства бюджета города Рязани | 115000,0 |  | 25000,0 | 40000,0 | 50000,0 | 2011 - 2014 годы | УО и МП, подрядные организации | Экономия потребления тепловой энергии |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 230000,0 | - | 50000,0 | 80000,0 | 100000,0 |  |  |  |
| Мероприятие 8: Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте систем холодного водоснабжения объектов УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Средства бюджета города Рязани | 75000,0 | - | 14000,0 | 16000,0 | 45000,0 | 2011 - 2014 годы | УО и МП, подрядные организации | Экономия потребления холодной воды |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 152000,0 | - | 30000,0 | 32000,0 | 90000,0 |  |  |  |
| Мероприятие 9: Создание автоматизированной системы сбора информации о потребленных ресурсах на объектах социальной сферы | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | ОАСОИ и У, УЭ и ЖКХ, УЭ, ФКУ, МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС», МП «Водоканал города Рязани», ООО «РГМЭК» | Определение объемов потребления энергоресурсов в режиме реального времени. Возможность контролирования исправности приборов учета и оперативного устранения неисправностей |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 10: Организация проведения энергетических обследований и составления энергетических паспортов объектов УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Средства бюджета города Рязани | 6434,553 |  | 6434,553 | - | - | 2011 год | УО и МП, подрядные организации | Определение энергоэффектив-ности объектов и планирование дальнейшей деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 136555,5 | 14299,01 | 122256,5 | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 11: Приобретение (создание) наглядной агитации в области энергосбережения, проведение занятий (уроков, лекций) по энергосбережению | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС | Пропаганда энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 1: | Средства бюджета города Рязани | 251434,6 |  | 56434,55 | 75000 | 120000 |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 136555,5 | 14299,01 | 122256,5 |  |  |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 472000 |  | 99000 | 142000 | 231000 |  |  |  |
| Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения в сфере потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде с целью организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ | Повышение эффективности выполнения мероприятий по энергосбереже-нию |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 2: Подготовка нормативных документов, определяющих порядок оказания поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 – 2014 годы | ОДМСП и СП, УЭ, ФКУ | Реализация социальной политики |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 3: Повышение квалификации в области энергосбережения руководителей управляющих организаций на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах с участием в них представителей организаций, работающих в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по вопросам реализации мероприятий по энергосбережению в многоквартирном доме, проведения энергетических обследований, заключения энергосервисных договоров и т.д. | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ | Совершенствова-ние системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 4: Обеспечение доступа потребителей коммунальных услуг к информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Создание на официальном сайте администрации города Рязани раздела, посвященному энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе Рязани. | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | ОАСОИ и У | Снижение потребления энергоресурсов за счет пропаганды энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 5: Организация ознакомления руководителей управляющих организаций с реализованными проектами строительства и реконструкции жилищного фонда с высокой энергетической эффективностью | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ | Распространение передового опыта и информации о передовых технологиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 6: Контроль за установкой общедомовых и поквартирных приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ | Определение реальных объемов потребления энергоресурсов в жилищном фонде |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 7: Подготовка перечня многоквартирных домов, установка приборов учета энергоресурсов в которых будет организована ресурсоснабжающими организациями с предоставлением рассрочки платежей. Определение необходимого размера финансирования | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | УЭ и ЖКХ, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС», ООО «РГМЭК» | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 8: Определение механизма и источников субсидирования (финансирования) ресурсоснабжающих организаций в целях проведения установки приборов учета в многоквартирных домах с предоставлением рассрочки платежей | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | УЭ, ФКУ, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС», ООО «РГМЭК» | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 9: Разработка примерной формы договора на установку приборов учета энергоресурсов между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями в многоквартирном доме с предоставлением рассрочки платежей | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | Правовое управле-ние аппарата администрации, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС», ООО «РГМЭК» | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 10: Организация работ по созданию автоматизированной системы сбора информации о потребленных ресурсах на объектах жилищного фонда. Определение необходимого объема финансирования и его источников | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | ОАСОИ и У, УЭ, УЭ и ЖКХ, ФКУ, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС», ООО «РГМЭК» | Определение объемов потребления энергоресурсов в режиме реального времени. Возможность контролирования исправности приборов учета и оперативного устранения неисправностей |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 11: Организация проведения энергетических обследований и составления энергетических паспортов объектов в муниципальном жилищном фонде. Определение необходимого объема финансирования и его источников | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | УЭ и ЖКХ, УЭ, ФКУ | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 12: Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | Средства бюджета города Рязани | 63825,00 | 10212,00 | 17871,00 | 17871,00 | 17871,00 | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 148925,00 | 23828,00 | 41699,00 | 41699,00 | 41699,00 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 468050,00 | 136160,00 | 110630,00 | 110630,00 | 110630,00 |  |  |  |
| Мероприятие 13: Организация распространения в СМИ социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Средства бюджета города Рязани |  | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | Отдел по связям со средствами массовой информации | Снижение потребления энергоресурсов за счет пропаганды энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 14: Организация распространения в СМИ информации о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая разъяснения о необходимости установки приборов учета), о достижениях в данной области и о требованиях, предъявляемым к собственникам жилых домов, помещений в многоквартирных домах и лицам, ответственным за содержание домов | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | Отдел по связям со средствами массовой информации | Снижение потребления энергоресурсов за счет пропаганды энергосбережения |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 2: | Средства бюджета города Рязани | 63825,00 | 10212,00 | 17871,00 | 17871,00 | 17871,00 |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 148925,00 | 23828,00 | 41699,00 | 41699,00 | 41699,00 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 468050,00 | 136160,00 | 110630,00 | 110630,00 | 110630,00 |  |  |  |
| Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Мероприятия по уменьшению расхода электрической энергии при перекачке воды на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 6360,0 | 235,0 | 4250,0 | 875,0 | 1000,0 | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МП «Водоканал города Рязани» | Уменьшение годового удельного расхода электрической энергии на 3260 тыс. кВтч |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 4465,0 | 4465,0 | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 3000,0 | 2400,0 | 550,0 | 50,0 | - |  |  |  |
| Мероприятие 2: Мероприятия по уменьшению расхода электрической энергии при перекачке стоков на модернизируемых объектах МП «Водоканал города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 30425,0 | 425,0 | 2500,0 | 10000,0 | 17500,0 | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МП «Водоканал города Рязани» | Уменьшение годового удельного расхода электрической энергии на 540 тыс. кВтч |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 38075,0 | 8075,0 | 2500,0 | 10000,0 | 17500,0 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 37500,0 | 16000,0 | 18500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3: Внедрение и модернизация системы учета отпускаемой воды и стоков на объектах МП «Водоканал города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 3750,0 | - | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МП «Водоканал города Рязани» | Оснащение приборного учета до 100 % |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 7700,0 | 7700,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4: Проведение энергетического обследования МП «Водоканал города Рязани». Составление энергетического паспорта предприятия | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | До 31 декабря 2012 года | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МП «Водоканал города Рязани» | Определение энергоэффектив-ности МП «Водоканал города Рязани» и планирование дальнейшей деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-ности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 5: Мероприятия по снижению потерь воды в сетях МП «Водоканал города Рязани» | Средства бюджета города Рязани | 18062,5 | 62,5 | 5000,0 | 3000,0 | 10000,0 | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МП «Водоканал города Рязани» | Ежегодное снижение потерь воды в сетях МП «Водоканал города Рязани» на 3 % |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 19187,5 | 1187,5 | 5000,0 | 3000,0 | 10000,0 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 47750,0 | 13550,0 | 8800,0 | 11000,0 | 14400,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6: Мероприятия по уменьшению потерь тепловой энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РМПТС» | Средства бюджета города Рязани | 207,21 | 207,21 |  | - | - | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МУП «РМПТС» | Годовая экономия тепловой энергии - 2464,7 Гкал |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 3947,21 | 3947,21 | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 22128,5 | - | 5877,7 | 5720,3 | 10530,5 |  |  |  |
| Мероприятие 7: Мероприятия по уменьшению расхода топлива и электрической энергии при выработке тепловой энергии и сокращение потерь тепловой энергии на модернизируемых котельных МУП «РМПТС» | Средства бюджета города Рязани | 366,01 | 366,01 | - | - | - | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МУП «РМПТС» | Годовая экономия топлива — 88,16 т.у.т. Годовая экономия тепла - 1535,8 Гкал |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 6954,04 | 6954,04 | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 8: Мероприятия по уменьшению потерь электрической энергии при ее передаче на модернизируемых объектах МУП «РГРЭС» | Средства бюджета города Рязани | 31,81 | 31,81 | - | - | - | 2011 - 2014 годы | Главный распорядитель бюджетных средств – УЭ и ЖКХ, МУП «РГРЭС» | Годовая экономия электроэнергии — 50042,2 кВтч |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 604,45 | 604,45 | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников (тариф) | 1599,71 | 1300,4 | 299,31 | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 9: Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Средства бюджета города Рязани | 1008,27 | 650,11 | 358,16 | - | - | 2011 - 2014 годы | УБГ и ДХ | Годовая экономия электрической энергии 488457,6 кВтч |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 19157,08 | 12352,02 | 6805,060 | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников (тариф) | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 10: Совершенствование нормативной базы по выявлению бесхозяйных объектов, принятию в муниципальную собственность, передачу в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ, УЗР и ИО, МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МУП «РГРЭС» | Экономия ресурсов за счет оптимизации управления бесхозяйными объектами |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 3: | Средства бюджета города Рязани | 60210,80 | 1977,64 | 13358,16 | 15125,00 | 29750,00 |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 92390,28 | 37585,22 | 14305,06 | 13000,0 | 27500,00 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 124678,21 | 45950,4 | 34027,01 | 18270,3 | 26430,5 |  |  |  |
| Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Организация проведения энергетических обследований и составления энергетических паспортов объектов в зданиях, строениях, сооружениях, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности (за исключением муниципального жилищного фонда). Определение необходимого объема финансирования на 2012 год и его источников | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 год | УЗР и ИО, ОТО, ОМТС, УЭ и ЖКХ, ФКУ | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 2: Организация проведения энергетических обследований и составления энергетических паспортов объектов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности и которые переданы в хозяйственное ведение другим организациям. Определение необходимого объема финансирования на 2012 год и его источников | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | до 1 января 2012 года | УЗР и ИО, муници-пальные предприятия | Обеспечение реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 3: Обеспечение требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ, УО и МП, УЗ, УК, УФК и МС, УБГ и ДХ, управление главного бухгалтера | Снижение потребления энергоресурсов за счет приобретения товаров высокой энергетической эффективности и применения энергосберегающих технологий |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 4: Установление значений целевых индикаторов программы, расчет целевых показателей. Проведение ежегодной корректировки | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 годы | УЭ и ЖКХ, УЭ |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по задаче 4: | Средства бюджета города Рязани | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО по ДЦП | Средства бюджета города Рязани | 375470,35 | 12189,64 | 87663,71 | 107996,00 | 167621,00 |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства других бюджетов | 377870,79 | 75712,23 | 178260,56 | 54699,00 | 69199,00 |  |  |  |
|  | Средства внебюджетных источников | 1064728,21 | 182110,40 | 243657,01 | 270900,30 | 368060,50 |  |  |  |
| ВСЕГО по ДЦП: |  | 1818069,35 | 270012,27 | 509581,28 | 433595,30 | 604880,50 |  |  |  |

Расшифровка аббревиатур:

УО и МП - управление образования и молодежной политики администрации города Рязани;

УЗ - управление здравоохранения  администрации города Рязани;

УК - управление культуры администрации города Рязани;

УФК и МС - управление физической культуры и массового спорта администрации города Рязани;

УЭ и ЖКХ - управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани;

УЭ - управление экономики администрации города Рязани;

УБГ и ДХ - управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани;

УЗР и ИО - управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани;

ФКУ - финансово - казначейское управление администрации города Рязани;

ОАСОИ и У - отдел автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации города Рязани;

ОДМСП и СП - отдел дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации города Рязани;

МП «Водоканал города Рязани» - муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани»;

МУП «РМПТС» - муниципальное унитарное предприятие «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей»;

МУП «РГРЭС» - муниципальное унитарное предприятие «Рязанские городские распределительные электрические сети»;

МУ «ДЗОСС» - муниципальное учреждение «Дирекция заказчика объектов социальной сферы».

6. Ресурсное обеспечение ДЦП

Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет следующих источников:

    - Средства других бюджетов;

    - средства бюджета города Рязани;

    - внебюджетные источники (собственные средства муниципальных предприятий).

Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП составляет 1818069,35 тыс. рублей, в том числе  средства других бюджетов - 377870,79 тыс. рублей, средства бюджета города Рязани - 375470,35 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 1064728,21 тыс. рублей.

Планируемое по годам распределение средств, выделяемых на реализацию ДЦП приведено в таблице:

| Период | Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства других бюджетов | Бюджет города Рязани | Внебюджетные источники |
| 2011г. | 270012,27 | 75712,23 | 12189,64 | 182110,40 |
| 2012г. | 509581,28 | 178260,56 | 87663,71 | 243657,01 |
| 2013г. | 433595,30 | 54699,00 | 107996,00 | 270900,30 |
| 2014г. | 604880,50 | 69199,00 | 167621,00 | 368060,50 |
| Итого: | 1818069,35 | 377870,79 | 375470,35 | 1064728,21 |

Объем финансирования ДЦП носит прогнозный характер и ежегодно уточняется после утверждения областного бюджета и бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП

Управление реализацией ДЦП осуществляет ответственный исполнитель ДЦП.

Ответственным исполнителем ДЦП является управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства.

Организация выполнения работ основывается на разработке необходимых нормативных документов, на привлечении на конкурсной основе исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также компании, работающие в сфере энергосбережения.

Реализация программных мероприятий осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнителями ДЦП являются структурные подразделения администрации города Рязани, муниципальные предприятия и учреждения. Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ДЦП, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Взаимодействие между исполнителями мероприятий ДЦП и координацию их действий обеспечивает руководитель ДЦП — начальник управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации города Рязани И.С. Миронов.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- -ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономического развития отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131.

Контроль за реализацией ДЦП осуществляет администрация города Рязани.

8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП

Реализация настоящей ДЦП должна обеспечить следующие конечные результаты:

- снизить уровень энергопотребления на объектах социальной сферы не менее чем на пятнадцать процентов от уровня 2010 года;

- повысить уровень оснащения приборного учета в жилищном фонде и на объектах социальной сферы до 100 %;

- поднять уровень качества и надежности систем коммунальной инфраструктуры города Рязани.