Приложение к решению

Рязанской городской Думы

от ______________ 2012 г. № ________

Муниципальная адресная программа

«Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013 - 2017 годы»

Паспорт

муниципальной адресной программы

«Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013 - 2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013 - 2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон Рязанской области от 21.09.2010 № 101-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Рязанской области», Закон Рязанской области от 05.08.2011 № 62-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Рязанской области» |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| Основной разработчик Программы | Управление экономики администрации города Рязани |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление экономики администрации города Рязани; Управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани; Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани; Отдел по учету и распределению жилья администрации города Рязани; Управление капитального строительства администрации города Рязани; Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани; Управление культуры администрации города Рязани; Территориальные управления – префектуры районов города Рязани; Застройщики |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы - приведение жилищного фонда города Рязани в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Основными задачами Программы являются: - переход к комплексному развитию застроенных территорий, повышение эффективности их использования путем сноса или реконструкции многоквартирных аварийных домов, многоквартирных домов с высоким процентом износа и жилых домов, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, строительство новых современных объектов жилищного и нежилого фонда; - расселение жителей, проживающих в жилищном фонде, подлежащем сносу, и обеспечение их благоустроенным жильем за счет использования средств застройщиков; - создание условий для обеспечения территорий жилой застройки объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры; - реконструкция зданий, являющихся памятниками истории и культуры, с приспособлением их для современного использования |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализацию Программы планируется осуществлять за счет внебюджетных средств (средства застройщиков) в объеме, достаточном для расселения жилых домов, входящих в Программу |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2017 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит обеспечить: - освобождение земельных участков, занятых многоквартирными аварийными домами, многоквартирными домами с высоким процентом износа и жилыми домами, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, под строительство новых современных объектов; - повышение уровня обеспеченности населения города жильем, комфортности условий проживания и улучшение жилищных условий жителей города Рязани, проживающих в многоквартирных аварийных домах, многоквартирных домах с высоким процентом износа и жилых домах, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту; - создание инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям развития города Рязани; - сохранение и реконструкцию зданий, являющихся памятниками истории и культуры |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация города Рязани |

1. Введение.

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

На территории муниципального образования - городской округ город Рязань расположено большое количество многоквартирных домов, в отношении которых целесообразно рассмотреть вопрос признания их аварийными и подлежащими сносу.

Наибольшая часть данных многоквартирных домов - это малоэтажные (до трех этажей включительно) здания, построенные в период с конца XIX до середины XX веков, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа. В них проживают граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также являющиеся собственниками жилых помещений.

Проживание граждан в таком жилищном фонде сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, эти строения ухудшают внешний облик и благоустройство города РязаниРязани, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

Дефицит средств в бюджетах всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда приводит к его старению и обветшанию. Из года в год в городе Рязани увеличивается подлежащий сносу жилищный фонд.

В органы власти и управления всех уровней поступает много обращений от жителей по вопросу их переселения из многоквартирных аварийных домов, многоквартирных домов с высоким процентом износа и жилых домов, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту. Проживающие в таких домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести в собственность или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Таким образом, для города Рязани проблема ликвидации жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, с обеспечением переселения граждан в благоустроенное жилье, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, является острой, ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат.

18 декабря 2006 года принят Федеральный закон № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), в котором органам местного самоуправления рекомендовано с 2007 года организовать работу по проведению аукционов по развитию застроенных территорий, то есть территорий, на которых расположены многоквартирные аварийные дома и дома, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ.

Решением Рязанского городского Совета от 27.11.2007 № 944-III утверждена муниципальная целевая адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Рязани», действующая в период с 2008 по 2012 годы. В связи с окончанием срока действия данной программы разработана муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013 - 2017 годы» (далее - Программа).

В Программе сформированы адресный перечень площадок перспективного строительства в городе Рязани и адресный перечень домов, расположенных на площадках перспективного строительства в городе Рязани (приложения № 1, № 2). В процессе реализации Программы данные перечни будут  корректироваться.

Конкретный перечень домов, требующих реконструкции или сноса в зависимости от состояния каждого объекта, будет определен на стадии принятия решения о развитии застроенной территории.

Основным источником финансирования сноса и реконструкции жилищного фонда будут являться средства застройщиков.

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках реализации Программы должны быть решены основные задачи:

- переход к комплексному развитию застроенных территорий, повышение эффективности их использования путем сноса или реконструкции многоквартирных аварийных домов, многоквартирных домов с высоким процентом износа и жилых домов, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, строительство новых современных объектов жилищного и нежилого фонда;

- расселение жителей, проживающих в жилищном фонде, подлежащем сносу, и обеспечение их благоустроенным жильем за счет использования средств застройщиков;

- создание условий для обеспечения территорий жилой застройки объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры;

- реконструкция зданий, являющихся памятниками истории и культуры, с приспособлением их для современного использования.

3. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в течение 2013 - 2017 годов. По каждой из площадок перспективного строительства  Программы должны быть созданы необходимые организационные и правовые условия для обеспечения реализации основных задач Программы, в том числе: определение расчетных показателей обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры; принятие решения о развитии застроенной территории; проведение открытого аукциона, определение победителя и заключение договора о развитии застроенной территории; переселение граждан и ликвидация жилищного фонда, подлежащего сносу.

4. Система программных мероприятий

Таблица 1                                                                                                                                                                       млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Источники финансирования | Необходимое финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование новых застроенных территорий в целях их развития и корректировка адресного перечня застроенных территорий в Программе | управление экономики администрации города Рязани, управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани, территориальные управления – префектуры районов города Рязани | по мере необходимости | решение Рязанской городской Думы | - | - |
| 2 | Определение расчетных показателей обеспечения застроенных территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры | управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани, управление капитального строительства администрации города Рязани | по мере необходимости | постановление администрации города Рязани | - | - |
| 3 | Подготовка документов для принятия решений о развитии застроенных территорий | управление экономики администрации города Рязани | по мере необходимости | постановление администрации города Рязани | - | - |
| 4 | Проведение аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий | управление экономики администрации города Рязани | по мере необходимости | договор | - | - |
| 5 | Подготовка документов для утверждения администрацией города Рязани проектов планировки застроенных территорий | управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани, застройщики | в установленные сроки с момента заключения договора | постановление администрации города Рязани | - | - |
| 6 | Подготовка документов для принятия решений о признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани | по мере необходимости | распоряжение администрации города Рязани | - | - |
| 7 | Подготовка документов для принятия решений об изъятии путем выкупа жилых помещений и земельных участков, расположенных на застроенных территориях, в отношении которых приняты решения о развитии | управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани | по мере необходимости | постановления администрации города Рязани | - | - |
| 8 | Поэтапное переселение граждан с улучшением их жилищных условий и дальнейший снос или реконструкция жилищного фонда, расположенного на территориях, подлежащих развитию | управление экономики администрации города Рязани, отдел по учету и распределению жилья администрации города Рязани, застройщики | в соответствии со сроками, установленными договорами | расселение домов, строительство нового жилья в соответствии с заключенными договорами | внебюджетные средства | 750,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 750,0 |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы на реализацию Программы составят 750,0 млн. руб., в том числе:

- за счет внебюджетных средств – 750,0 млн. руб.

Таблица 2                                                                                                     млн. руб.

| Годы | Предполагаемые источники финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные средства | Всего |
| 2013 | 100,0 | 100,0 |
| 2014 | 125,0 | 125,0 |
| 2015 | 150,0 | 150,0 |
| 2016 | 175,0 | 175,0 |
| 2017 | 200,0 | 200,0 |
| Общий объем финансирования по Программе | 750,0 | 750,0 |

6. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы осуществляют структурные подразделения администрации города Рязани, застройщики.

Основные исполнители Программы осуществляют организацию, обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.

Управление экономики администрации города Рязани, как ответственный исполнитель Программы, ежеквартально подводит текущие итоги выполнения Программы.

Решение о внесении изменений в Программу, о прекращении ее реализации принимается Рязанской городской Думой на основании вносимых администрацией города Рязани предложений.

Программа считается завершенной после выполнения системы программных мероприятий в полном объеме.

7. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Структурные подразделения администрации города Рязани, застройщики организуют выполнение Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление экономики администрации города Рязани.

8. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- повышение уровня обеспеченности населения города Рязани жильем и улучшение жилищных условий жителей города Рязани, проживающих в многоквартирных аварийных домах, многоквартирных домах с высоким процентом износа и жилых домах, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту;

- сокращение количества многоквартирных аварийных домов, многоквартирных домов с высоким процентом износа и жилых домов, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту;

- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания;

- подготовку к развитию застроенных территорий города для обеспечения строительства высококачественного жилищного и нежилого фонда с необходимой инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктурой;

- создание инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям развития города Рязани;

- сохранение и реконструкцию зданий, являющихся памятниками истории и культуры.