22

Приложение № 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов)

муниципальной программы  «Жилище» за 2023 год

Ответственный исполнитель управление капитального строительства администрации города Рязани

| № пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финан-сирования | План* (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Испол-нено, % | Значение индикатора на 2030 год | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Жилище» | УКС, УОиМП, УБГ | Всего, в том числе: | 559532,5 | 545377,2 | 97 |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 7882,0 | 7882,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 251074,8 | 237533,7 | 95 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 67852,9 | 67239,1 | 99 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 232722,8 | 232722,4 | 100 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки путем обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков | УКС | Всего, в том числе: | 252500,0 | 238823,4 | 95 |  | Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | С привлечением субсидий областного бюджета завершено строительство объектов: «Детский сад на |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой |  | областной бюджет | 250000,0 | 236458,8 | 95 |  |  | 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район)» (объект введен в эксплуатацию 28.12.2023) и «Детский сад в районе Семчино города Рязани» (объект введен в эксплуатацию 25.09.2023). |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 2500,0 | 2364,6 | 95 |  |  |  |
| 1.1.2. | Детский сад в районе Семчино города Рязани | УКС | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125000,0 | 118238,4 | 95 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1250,0 | 1182,4 | 95 |  |  |  |
| 1.1.3. | Детский сад на 224 места по адресу: г. Рязань, район Кальное (Советский район) | УКС | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125000,0 | 118220,4 | 95 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1250,0 | 1182,2 | 95 |  |  |  |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество реализованных проектов в рамках комплексного освоения и развития территорий, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой | Проект |  | 2 |  | 2 | 100 |  | 1 | Индикатор выполнен |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка градостроительной и проектной документации | УКС | бюджет города Рязани |  | 9245,4 | 8965,5 |  | 97 |  | Проведение эффективной градостроитель-ной политики, создание условий для увеличения объёмов строительства жилья |  | В 2023 году на территории города Рязани введено в эксплуатацию 331,44 тыс. кв. м жилья. Обеспечен плановый показатель по вводу жилья (320 тыс. кв. м), согласованный с Министерством строительного комплекса Рязанской области, что составляет 103,58 % от планового значения. |

25

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Подготовка технического задания, выдача исходных данных, проверка документации |  | УГиА | Без финанси-ровния |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение финансирования разработки документации | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 9245,4 | 8965,5 | 100 |  |  |  | Подготовлено 14 проектов |
| 1.2.2.1. | Проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 1038,0 | 1038,0 | 100 |  |  |  | 6 проектов изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |
| 1.2.2.2. | Проекты изменений в Генеральный план города Рязани | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 712,3 | 712,3 | 100 |  |  |  | 6 проекта изменений в Генеральный план города Рязани |
| 1.2.2.3. | Инженерные коммуникации до границ земельных участков под строительство жилья для многодетных семей в с. Букрино Рязанского района | УКС |  | бюджет города Рязани |  | 4696,0 | 4696,0 | 100 |  |  |  | 11.08.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения. |

26

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.4 | Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети местного значения в районе улицы Княжье Поле в Московском районе города Рязани |  | УКС | бюджет города Рязани | 2799,1 | 2519,2 | 90 |  |  |  |  | Проект разработан. Экономия по итогам закупочных процедур составила 0,3 тыс. руб. |
|  | ИНДИКАТОР: Количество разработанных проектов градостроительной и проектной документации |  | Проект |  | 14 | 14 | 100 |  | 20 | Индикатор выполнен |  |  |
| 2. | Задача 2. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей города Рязани, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, в том числе: | УОиМП |  | Всего, в том числе: | 66315,3 | 66315,3 |  | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | 19 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 7882,0 | 7882,0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1074,8 | 1074,8 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани | 3838,7 | 3838,7 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 53519,8 | 53519,8 |  | 100 |  |  |  |  |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством | УЭиЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Определение нуждаемости молодых семей в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством и выдача справки | 77 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | Всего, в том числе: | 12794,5 | 12794,5 | 100 |  | Оказание финансовой помощи молодым семьям в решении жилищной проблемы | Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 19 молодым семьям |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | 7882,0 | 7882,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1074,8 | 1074,8 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 3837,7 | 3838,7 | 100 |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | УОиМП | Всего, в том числе: | 1,0 | 0,0 | 0 |  |  | Социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка не предоставлялась |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 1,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4. Привлечение средств кредитных организаций и собственных средств молодых семей на приобретение жилья или строительство жилого дома | УОиМП | внебюд-жетные источники | 53519,8 | 53519,8 | 100 |  | Наличие у молодой семьи необходимых денежных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома | Привлечены собственные и заемные средства молодых семей |

28

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИНДИКАТОР: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома | Семья |  | 19 | 19 | 100 | 20 | Индикатор выполнен |  |
| 3. | Задача 3. Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Льготное ипотечное кредитование |  | УКС | Всего, в том числе: | 4530,0 | 4530,0 | 100 |  | Приобретение социально слабо-защищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Предоставлен 1 льготный ипотечный займ. Приобретено жилье общей площадью 34,6 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 3957 жителей города Рязани. |
|  |  |  |  | бюджет города Рязани | 2000,0 | 2000,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 2530,0 | 2530,0 | 100 |  |  |  |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Предоставление льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 2672,0 | 2672,0 | 100 |  |  | Заключен 1 договор ипотечного займа. Проведен мониторинг и консультации 160 человек, анализ платеже-способности 3 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 1 гражданина. Проведена аккредитация 18 агентств недвижимости и 2 организаций-застройщиков. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 142,0 | 142,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 2530,0 | 2530,0 | 100 |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Обслуживание заемщиков-участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1858,0 | 1858,0 | 100 |  |  | Ведение лицевых счетов и кредитных историй 1319 граждан-заемщиков. Обеспечено выполнение обязательств по 209 договорам займа. |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием льготного ипотечного займа на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 1 | 1 | 100 | 10 | Индикатор выполнен |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту | УКС | Всего, в том числе: | 183523,0 | 183514,8 | 100 |  | Приобретение социально слабозащищенной частью населения жилых помещений для улучшения жилищных условий. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Увеличение объема жилищного строительства вследствие увеличения спроса на жилье и привлечения в строительство бюджетных и внебюджетных денежных средств. | Заключен 41 договор о субсидировании. Приобретено жилье общей площадью 2131,40 кв. м. За период действия программ улучшили жилищные условия 2499 чел. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 6850,0 | 6842,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 176673,0 | 176672,6 | 100 |  |  |  |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | УКС | Всего, в том числе: | 181665,0 | 181656,8 | 100 |  |  | Проведен мониторинг и консультации 160 человек, анализ платежеспособности 160 заемщиков. Принято заявлений на участие в мероприятии от 53 граждан. Заключен 41 договор о субсидировании. Проведена аккредитация 18 агентств недвижимости, 2 организаций-застройщиков, 6 кредитных организаций. |
|  |  |  | бюджет города Рязани | 4992,0 | 4984,2 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники | 176673,0 | 176672,6 | 100 |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обслуживание получателей субсидий – участников программ ипотечного кредитования | УКС | бюджет города Рязани | 1858,0 | 1858,0 | 100 |  |  | Ведение кредитных историй 833 семей. Расчет размера субсидий и перечисление на лицевые счета получателей субсидий. Выполнение обязательств по 196 договорам о субсидировании. |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья | Семья |  | 41 | 41 | 100 | 0 | Индикатор выполнен |  |  |
| 4. | Задача 4. Определение местонахождения объекта адресации в целях присвоения и аннулирования адреса объекту адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Осмотр местонахождения объекта адресации на территории города Рязани | УКС | бюджет города Рязани | 185,3 | 185,2 | 100 |  | Проведение осмотров местонахождения объектов адресации | Проведен осмотр местонахождения 60 объектов адресации |  |
|  | ИНДИКАТОР: Количество проведенных осмотров местонахождения объектов адресации | Ед. |  | 60 | 60 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |  |  |
| 5. | Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления капитального строительства | УКС | бюджет города Рязани | 43233,5 | 43042,9 | 100 |  | Обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Индикаторы выполнены на 100% |  |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы | Ед. |  | 90 | 100 | 111 | 90 | Индикатор выполнен |  |

*в соответствии с Бюджетом города Рязани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III (в ред. решений Рязанской городской Думы от 27.04.2023 № 101-III, от 27.07.2023 № 203-III, от 03.10.2023 № 21-IV, от 26.10.2023 № 53-IV, от 23.11.2023 № 68-IV, от 25.12.2023 № 106-IV); муниципальной программой «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани  от  30.09.2021  №  4225  (в ред. постановлений администрации города Рязани от 11.02.2022 № 602, от 25.04.2022 № 2419,  от 03.06.2022 № 3713, от 13.07.2022 № 5026, от 18.07.2022 № 5132, от 08.08.2022 № 5806,                     от 31.08.2022 № 6727, от 05.10.2022 № 7830, от 27.10.2022 № 8714, от 23.12.2022 № 11433, от 29.12.2022 № 11868, от 30.12.2022 № 12004, от 13.02.2023 № 1444, от 01.06.2023 № 7463, от 19.06.2023 № 8362, от 11.08.2023 № 10957, от 02.11.2023 № 14050, от 23.11.2023 № 15251, от 08.12.2023 № 15707, от 29.12.2023 № 16744, от 29.12.2023 № 16920); планом реализации муниципальной программы на 2023 год от 29 декабря 2023 года.