Приложение № 4

к постановлению администрации

города Рязани от 26 декабря 2011 года №5822

Перечень мероприятий ДЦП

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Всего, (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок испол-нения |  | Исполнитель |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Цель: обеспечение комплексного освоения территорий массовой застройки и увеличения строительства жилья эконом-класса для предоставления жителям города Рязани возможности улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Подготовка и реализация проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой, строительство жилья эконом-класса и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Подготовка пакета документов к участию проектов в конкурсных отборах для предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, изделия и конструкции; на развитие инженерной и социальной инфраструктуры; на строительство жилья эконом-класса и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС), управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани (далее – УБГиДХ), юридические лица |  |  | Включение в протокол заседания конкурсной комиссии проектов, прошедших конкурсный отбор |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие 2. Заключение двухсторонних соглашений с министерством строительного комплекса Рязанской области (далее - Минстрой РО) или трехсторонних соглашений с Минстроем РО и министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области по проектам, прошедшим конкурсный отбор |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС, УБГиДХ |  | Выделение субсидий для реализации проектов |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие 3. Проведение торгов для определения исполнителей работ по объектам в рамках реализации проектов, прошедших конкурсный отбор, и заключение муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС, УБГиДХ, управление экономики администрации города Рязани (далее - УЭ) |  | Определение исполнителей по реализации проектов |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие 4. Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по проектам, прошедшим конкурсный отбор |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани* |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС; УБГиДХ; лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством |  | Обеспечение социальной, инженерной инфраструкту-рами и авто-мобильными дорогами новых районов жилой застройки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники* |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие 5. Подготовка отчетной информации |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  | УКС, УБГиДХ |  | Подведение итогов |  |  |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани* |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники* |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Проведение эффективной градостроительной политики, создание условий для строительства жилья эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1. Подготовка социально-экономического обоснования по изменению границ города Рязани |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | - |  |  | 1000 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | УКС; УЭ; лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством |  | Обеспечение активного развития Рязанской агломерации |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие 2. Подготовка пакета документов к участию проектов в конкурсных отборах для предоставления субсидий на разработку градостроительной и проектной документации под комплексную застройку территорий города Рязани |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС, управление градостроительства и архитектуры (УГиА) |  | Включение в протокол заседания конкурсной комиссии проектов, прошедших конкурсный отбор |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие 3. Заключение соглашения с Минстроем РО по проектам, прошедшим конкурсный отбор |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС |  | Выделение субсидий для реализации проектов |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие 4. Проведение торгов для определения исполнителей работ по объектам |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  | УКС, УГиА, УЭ |  | Определение исполнителей по реализации проектов |  |  |
| 2.5 |  | Мероприятие 5. Разработка градостроительной документации - всего, в том числе: |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 45636,4 |  |  |  |  | 6705,6 |  |  | 7450 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 9420 | 13060,8 |  |  |  |  | 2011-2015 г.г. |  |  |  | УКС; УГиА;лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством |  | Обеспечение градострои- тельной и проектной документацией объектов комплексной застройки территорий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект изменений в Генеральный план города Рязани в части территории микрорайона Солотча (с разработкой Правил землепользования и застройки) |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 810 |  |  | 390 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 2011-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории района Храпово, Божатково в городе Рязани |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | - |  | 120 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Правила землепользования и застройки в городе Рязани – 2-ой этап (градостроительные регламенты центра города) |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | - |  | - | 500 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | - |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  | 2012 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проекты изменений в Генеральный план города Рязани |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 747 |  |  |  |  |  | 247 |  | 200 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Крупской - 7-й Мервинский проезд - Библиотечная - Речная - Костычева |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 496,9 |  |  |  |  |  | 496,9 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Народный Бульвар - Московское шоссе - Мервинская - Крупской |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 483,6 |  |  |  |  |  | 483,6 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Московское шоссе - Народный Бульвар - Костычева - Зафабричная - вдоль железной дороги (за исключением застроенной территории, подлежащей развитию) |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  | 487,9 |  |  |  |  |  | 487,9 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Касимовское шоссе - Тимуровцев - Зубковой - Циолковского - Новая - Радиозаводская - Фирсова |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 496,2 |  |  |  |  |  | 496,2 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе поймы рек Трубеж и Павловка от Северной окружной дороги до Южной окружной дороги, включая территорию в районе улиц Московское шоссе - Михайловское шоссе- Московская |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 405,9 |  |  |  |  |  | 405,9 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети микрорайонов № 8, № 9, № 10 в Дашково-Песочинском жилом районе |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 396,9 |  |  |  |  |  | 396,9 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Полевая - Большая - Сережина Гора - Бугровка - Новоселов - Зубковой |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 399,3 |  |  |  |  |  | 399,3 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Березовая - Гоголя |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 96,8 |  |  |  |  |  | 96,8 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе Дашки, Ситники |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 494,7 |  |  |  |  |  | 494,7 |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Первомайский проспект - вдоль железной дороги - Гагарина - Дзержинского - Высоковольтная - Октябрьский городок - вдоль железной дороги |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 494,2 |  |  |  |  |  | 494,2 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Касимовское шоссе - Советской Армии - Зубковой - Тимуровцев |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | - |  | 200 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - предпроектные градостроительные обоснования |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 927 |  |  |  |  |  | 927 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Путевая, 1-я Красная, Старореченская |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 1570 |  |  |  |  |  | 469,2 |  | 1100,8 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2011-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории спортивно-рекреационной зоны в районе озер Трубеж и Сологоща |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  | - |  | 1120 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории улично-дорожной сети в районе Борки |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 500 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории квартала по Михайловскому шоссе (в районе домов №№ 100 - 150) |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | - |  | 500 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории микрорайонов № 8 и № 9 в Дашково-Песочинском жилом районе |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | - |  | 2200 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Касимовское шоссе, Тимуровцев, Зубковой, пер. Северный, Циолковского, Новая, Радиозаводская, Фирсова |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 5200 |  |  |  | - |  |  |  |  | 1419,2 |  | 3780,8 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2012 - 2013 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Московское шоссе - Элеватор |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 2050 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 2050 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории кварталов в районе улиц Березовая - Гоголя |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 950 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 950 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Дашки, Ситники |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 5200 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 919,2 |  |  | 4280,8 |  |  |  |  |  | - |  | 2013 – 2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе поймы р. Ока, южнее и восточнее пос. Борки |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | - |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Полевая, Большая, Сережина Гора, Бугровка, Новоселов |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | - |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Московское шоссе, Мервинская, 7-й Мервинский проезд, Западная |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 950 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 539,2 |  |  |  |  |  | 410,8 |  | 2014-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Крупской, Костычева, Зафабричная, вдоль железной дороги |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 2400 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Голенчинского шоссе и Славянского проспекта |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1300 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории кварталов в районе Московского шоссе, Михайловского шоссе, ул. Московская |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 500 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Первомайский проспект, проезд Завражнова, Высоковольтная, Строителей, Октябрьский городок, вдоль железной дороги |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2800 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Полевая, Старое Село, Зубковой |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 250 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории микрорайона № 10 Дашково-Песочинского жилого района |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 900 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе улиц Советская, Колхозная (Семчино) |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2500 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект планировки территории в районе Первомайского пр., улиц Дзержинского, Гагарина, вдоль железной дороги |  | Средства бюджета города Рязани |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1700 |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники* |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Мероприятие 6. Подготовка заключений на разработанную градостроительную документацию |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  | УКС; УГиА; управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани; отдел природопользования и экологии управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации го-рода Рязани; другие организации в соответствии с действующим законодательством | Формирование пакета документов для представления градострои- тельной документации на публичные слушания |  |  |
| 2.7 |  | Мероприятие 7. Проведение публичных слушаний и утверждение градостроительной документации |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  | УГиА | Готовность градострои-тельной документации для проведения эффективной градострои-тельной политики |  |  |
| 2.8 |  | Мероприятие 8. Подготовка отчетной информации |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  | УКС, УГиА | Подведение итогов реализации проектов |  |  |
|  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  |  | 46636,4 |  |  |  |  |  | 6705,6 |  |  | 8450 |  | 9000 |  |  |  |  | 9420 |  |  | 13060,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Другие источники* |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  | 46636,4 |  |  |  |  | 6705,6 |  |  |  | 8450 |  |  |  | 9000 |  |  | 9420 |  |  | 13060,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники* |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по ДЦП |  |  |  |  |  |  |  | 46636,4 |  |  |  |  | 6705,6 |  |  |  | 8450 |  |  |  | 9000 |  |  | 9420 |  |  | 13060,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Рязани |  | 46636,4 |  |  |  |  | 6705,6 |  |  |  | 8450 |  |  |  | 9000 |  |  | 9420 |  |  | 13060,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Другие источники* |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объемы финансирования будут определены по результатам конкурсных отборов