Приложение № 2

Оценка эффективности

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) |  | Финансовая обеспечен-ность (ФОМ), % | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значение индикатора |  | Достижение значений индикатора (ДИ), % | Эффективность основных мероприятий, задач, МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт |  |  |  | План* | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем | 24 530,7 | 24 166,5 |  |  |  |  |  |  | 144 (ЭЗ1) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 24 530,7 | 11 187,9 | 46 (ФОМ1) | Количество расселенных аварийных жилых помещений (ДИ1) | Ед. | 22 | 20 | 91 (ДИ1) | 198 (ЭОМ1) |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0,0 | 12 978,6 | 100** (ФОМ2) | Количество переселенных граждан (ДИ2) | Чел. | 61 | 55 | 90 (ДИ2) | 90 (ЭОМ2) |
| 2. | Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Рязани | 1215,6 | 941,5 |  |  |  |  |  |  | 105 (ЭЗ2) |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Снос аварийных жилых домов и перевод в нежилые здания домов, подлежащих реконструкции | 1215,60 | 941,5 | 77 (ФОМ3) | Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений (ДИ3) | Кв.м | 929,8 | 843,7 | 91 (ДИ3) | 118 (ЭОМ3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Внесение изменений в информационную систему «ODANT» | 0 | 0 | 100** (ФОМ4) | Количество расселенных аварийных жилых домов (ДИ4) | Ед. | 4 | 3,62 | 91 (ДИ4) | 91 (ЭОМ4) |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы | 25 746,3 | 25 108,0 |  |  |  |  |  |  | 125 (ЭМП) |

* – Плановые значения приведены в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 06.05.2019 № 1549 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы» (в ред. от 11.03.2021 № 834);

** – В соответствии с п.5.2.1.2 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденных постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274.