Приложение

к годовому отчету

по МП «Благоустройство города Рязани»

на 2014 - 2020 годы

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за _2014_ год

Ответственный исполнитель  Управление  благоустройства города администрации города Рязани

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории города Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 75,2 | 75,8 | 75,2 | В связи с недофинансированием программы запланированное строительство сетей наружного освещения не выполнено. |
| 1.2 | Показатель 2. Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: - в зимний период; - в летний период | % % | 84,0 65,0 | 92,0 65,0 | 92,0 65,0 | нет |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | тыс. м2 | 519,5 | 520,0 | 541,2 | Выполнены работы по благоустройству зеленой зоны на ул. Советской Армии – сквер им.Александрова. |
| 2.2 | Показатель 2. Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади | % | 71 | 74,8 | 74,8 | Выполнены работы по благоустройству: - сквера имени 50-летия Октября: изготовлено и установлено ограждение по периметру сквера, мощение пешеходных дорожек, устройство резинового покрытия на детской игровой площадке, установка скамеек для отдыха, выполнено устройство резинового покрытия на детской игровой площадке; - Лыбедский бульвар (участок между улицами Маяковского и Яхонтова): созданы сети искусственного освещения, мощение пешеходных дорожек, асфальтирование велодорожек, строительство детской игровой площадки и спортивных площадок, установка скамеек для отдыха; |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Развитие сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города | км | 446,5 | 458,5 | 446,5 | В связи с недофинансированием программы запланированное строительство сетей наружного освещения не выполнено. |
| 2. | Задача 2. Улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом | тыс. м2 | 3400 | 3400 | 3400 | нет |
| 2.2 | Показатель 2. Количество несанкционированных свалок мусора | ед. | 30 | 25 | 25 | нет |
| 3. | Задача 3. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1. Общая площадь вазонов и цветников | тыс. м2 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | нет |
| 3.2 | Показатель 2. Формовочная обрезка крон деревьев | шт. | 4400 | 4450 | 4450 | нет |
|  | Задача 4. Содержание, ремонт и благоустройство мест погребений |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1. Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 96 | 98 | 98 | нет |
| 4.2 | Показатель 2. Уровень обеспеченности МБУ ССВПД «Ритуал» компьютерной техникой | % | 26,6 | 53 | 53 | нет |
| 5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений дорожного и коммунального хозяйства города |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1. Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой | % | 63,36 | 65,53 | 65,53 | нет |
| 5.2 | Показатель 2. Уровень обеспеченности МБУ «ДБГ» основными средствами для праздничного оформления территории города | % | 62,8 | 82,8 | 82,8 | нет |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача. Создание условий для повышения привлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей города Рязани |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Доля обеспеченности парков, скверов, бульваров сетями освещения | % | 26,5 | 27 | 26,5 | В связи с недофинансированием программы запланированное строительство сетей наружного освещения не выполнено. |
| 1.2 | Показатель 2. Доля отремонтированных (построенных) тротуарных дорожек | % | 25 | 26,5 | 26,5 | нет |
| 1.3 | Показатель 3. Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 372 | 398 | 472 | нет |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения

ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за  2014 год

Ответственный исполнитель  Управление  благоустройства  города администрации города Рязани

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Плановый срок начала и окончания реализации | Фактический срок начала и окончания реализации | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Обеспечение освещения территории города | Выполнялись работы по текущему содержанию электрических сетей на территории города: демонтаж и монтаж проводов, демонтаж и монтаж светильников, смена ламп, установка шкафа (пульт управления), трансформатора, очистка опор от наклеек, обрезка поросли у опор, формовочная обрезка деревьев. | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014-2020 | Бесперебойное освещение территории города | Оплата потребления электроэнергии | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГДХ, МБУ «ДБГ2 | 2014 - 2020 | 2014-2020 | Увеличение протяженности действующих сетей наружного освещения в городе | Разработана ПСД на искусственное освещение по улицам Большая, Нахимова д. 66 и по Ряжскому шоссе. | Недофинансирование мероприятия |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Улучшение санитарного состояния территории города | УБГДХ, подрядные организации | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Обеспечение чистоты на проезжей части улиц и дорог, тротуаров | В отчетном году на территории города велись работы по грейдированию проезжей части улиц. Выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п.Солотча города Рязани «ЖКУ № 22», проводились работы по отлову безнадзорных животных МП «Лайка». Выполнены работы по промывке труб ливневой канализации, ремонту колодцев ливневой канализации, замене канализационных люков. Выполнены работы по реконструкции ливневой на ул. Чернышевского, д.7. Выполнены работы по инвентаризации сетей ливневой канализации. | Недофинансирование мероприятия |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014-2020 | Обеспечение чистоты проезжей части улиц, дорог, тротуаров, лестниц, мостов и других сооружений. Ликвидация несанкционированных свалок, обустройство городских пляжей. Украшение города к праздничным мероприятиям | Выполнялись следующие работы: - механизированная снегоочистка и посыпке песко-смесью улиц города, вывоз песчаных накоплений, листвы и мусора с дорог, уборка остановок от снега и мусора, уборка урн, мойка проезжей части, уборка площадей и памятников; - ликвидация несанкционированных свалок; - установка биотуалетов к ярмаркам и различным мероприятиям; - работы по перетяжке, связке и креплению понтонов моста через р.Трубеж, очистка подземных переходов от мусора и грязи, снега и наледи, посыпка песко-смесью подходов и лестниц к подземных переходам; - установка и демонтаж искусственных и натуральных елей, вывешивание флагов, устройство проруби для купания; - изготовление и установка остановочных павильонов, ремонт и покраска ограждений, памятников; -содержание пляжа в п.Солотча; - осуществление технического надзора за строительством и ремонтом объектов; - оплата услуг связи, коммунальных услуг. | нет |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Улучшение внешнего вида города и мест отдыха в городе | По данному мероприятию выполнялись работы по очистке дорожек от снега и льда, посыпка песко-смесью и подметание дорожек, сбор мусора в скверах и на бульварах; валка деревьев и обрезка деревьев, стрижка кустарника, выкашивание газонов, посадка цветов, посадка кустарника и деревьев. Выполнялся ремонт детских игровых площадок расположенных, на территории общего пользования города. | нет |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Обеспечение содержания мест захоронений | Проведены работы по содержанию мест захоронений: - очистка дорожек от снега и льда, посыпка песко-смесью, подметание и сбор мусора, обрезка деревьев, окос газонов, механизированная уборка; - выдача справок на погребение. | нет |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Удаление аварийных деревьев на территории кладбищ, ремонт ограждений и др. | Выполнены работы по удалению аварийных деревьев на территориях кладбищ; Отремонтировано ограждение на Новогражданском кладбище. Выполнены работы по освещению кладбищ. Покрашены памятники и ограды на Дягилевском кладбище. Заменена брусчатка и покрашен монумент на Мемориальном комплексе. Приобретены - уборочная техника, бункеры для мусора, средства для индивидуальной защиты, спецодежда. Установлено новое ограждение и выполнен ремонт дорог на Лазаревском кладбище. | нет |
|  | Основное мероприятие 9. Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | Повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог города | Приобретена автомашина «Газель» для перевозки рабочих, тохогрофы (4шт.), мотоблоки (10 шт.), приобретены кабины биотуалетов (18 шт.), средства индивидуальной защиты. Произведена оплата платежа в рамках договора финансовой аренды (лизинг) дорожной и коммунальной техники - МП «Спецавтобаза по уборке города» согласно плана – графика. | нет |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Приобретение компьютерной и офисной техники (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 2014 - 2020 | 2014 | Обеспечение учреждения компьютерной и офисной техникой | Приобретена компьютерная и офисная техника | нет |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Приобретение основных средств для праздничного оформления территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014 | Обеспечение учреждения основными средствами для праздничного оформления территории города | Приобретены искусственные ели для новогоднего мероприятия. | нет |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров | Выполнены следующие работы: - очистка дорожек от снега и льда, посыпка песко-смесью, подметание дорожек и сбор мусора; - обрезка деревьев и удаление поросли, стрижка кустарника, уборка листвы; - посадка цветов, выкашивание газонов; - окраска бетонных поверхностей, ремонт дорожек. | нет |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Содержание Лесопарка, (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ», подрядные организации | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности Лесопарка | Выполнены работы по валке сухих деревьев и санитарной прочистки Лесопарка. | нет |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Содержание и текущий ремонт городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 | Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности парков | Денежные средства сняты на мероприятие «Благоустройства сквера 50 лет Октября». | нет |
| 2.4 | Основное мероприятие 5. Благоустройство сквера 50 лет Октября (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2020 | 2014 | Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров | Выполнены работы по благоустройству сквера 50-лет Октября: - установлены светильники наружного освещения, на пешеходных дорожках уложена плитка, установлено ограждение, малые архитектурные формы. | нет |
| 2.5 | Основное мероприятие 6. Благоустройство зеленой зоны по ул. Советской Армии (от ул. Новоселов до Касимовского шоссе, кадастровый номер 62:29:0110015:6553 | УБГДХ, подрядные организации | 2014 - 2020 | 2014 | Создание нового сквера | Произведены работы по созданию нового сквера им.Александрова. | нет |
| 2.6 | Основное мероприятие 7. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров | Разработана ПСД по благоустройству парка ЦПКиО. | Недофинансирование мероприятия |
| 2.7 | Основное мероприятие 8. Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | Улучшение внешнего вида и повышение привлекательности городских парков, скверов и бульваров | Разработана ПСД по строительству многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани. | нет |

Таблица  3

Отчет  об использовании средств бюджета города Рязани на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы

за  2014   год

Ответственный исполнитель Управление  благоустройства города  администрации города Рязани

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Первоначальный план на 2014 год | Уточненный план на 2014 год (на 31.12.14) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы | УБГиДХ |  |  |  |  | 580 607,6 | 577 760,6 | 575 181,13 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» | УБГиДХ |  |  |  |  | 552 356,4 | 511 947,3 | 509 375,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 29441,7 | 21675,5 | 21675,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 78 600 | 65 600,0 | 65 600,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство, реконструкция сетей наружного освещения на территории города, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 460 | 4300 | 1528,9 | 1528,9 |
| Основное мероприятие 1.4 | Улучшение санитарного состояния территории города | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0503 | 1710000 | 240 | 30250 | 33345 | 30774,2 |
| Основное мероприятие 1.5 | Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 264360,3 | 236351,1 | 236351,1 |
| Основное мероприятие 1.6 | Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 74160,4 | 72880,5 | 72880,5 |
| Основное мероприятие 1.7 | Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) | УБГДХ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 24915 | 24915 | 24915 |
| Основное мероприятие 1.8 | Благоустройство и ремонт мест погребений (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 7796 | 7618,5 | 7618,5 |
| Основное мероприятие 1.9 | Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 | 38533 | 44478 | 44478 |
| Основное мероприятие 1.10 | Приобретение компьютерной и офисной техники (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ ССВПД «Ритуал» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 |  | 177,5 | 177,5 |
| Основное мероприятие 1.11 | Приобретение основных средств для праздничного оформления территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1710000 | 610 |  | 3377,3 | 3376,2 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» | Всего |  |  |  |  | 28251,2 | 65 813,3 | 65 805,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 610 | 16251,2 | 11390,3 | 11390,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание Лесопарка (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 610 | 5000 | 805 | 805 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание и текущий ремонт городских парков (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 610 | 3000 | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Строительство и реконструкция городских парков, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 610 | 4000 | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Благоустройство сквера 50 лет Октября (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 610 | - | 11059,3 | 11059,3 |
| Основное мероприятие 2.6 | Благоустройство зеленой зоны по ул. Советской Армии (от ул. Новоселов до Касимовского шоссе, кадастровый номер 62:29:0110015:6553) | УБГДХ, подрядные организации | 436 | 0503 | 1720000 | 240 | - | 32863,7 | 32856,2 |
| Основное мероприятие 2.7 | Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 610 | - | 95 | 95 |
| Основное мероприятие 2.8 | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории ЦПКиО г. Рязани, в т.ч. разработка проектной документации (предоставление субсидий бюджетному учреждению на осуществление капитальных вложений) | УБГДХ, МБУ «ДБГ» | 436 | 0503 | 1720000 | 460 | - | 9600 | 9600 |

Таблица 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями города Рязани по муниципальной программе

«Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за  2014 год

Ответственный исполнитель  Управление  благоустройства города  администрации города Рязани

| Наименование услуги (работы) подпрограммы/ ВЦП | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города | Протяженность | км | 458,5 | 458,5 | 28452,7 | 21675,5 | 21675,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению) |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение наружного освещения территории города |  |  |  |  | 78600 | 65600 | 65600 |
| Основное мероприятие 1.5. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города |  |  |  |  | 174919,3 | 155199,3 | 155199,3 |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | количество | шт. | 25 | 25 | 990,2 | 990,2 | 990,2 |
| Размещение и обслуживание туалетов на территории города | количество | шт. | 32 | 32 | 6456,5 | 5056,5 | 5056,5 |
| Уборка и обслуживание инженерных сооружений |  |  |  |  | 9916,3 | 6416,3 | 6416,3 |
| Праздничное оформление территории города |  |  |  |  | 4570,3 | 4847,5 | 4847,5 |
| Размещение и содержание малых архитектурных форм и прочих объектов благоустройства |  |  |  |  | 22143,2 | 16943,2 | 16943,2 |
| Обустройство и содержание городских пляжей |  |  |  |  | 1490,6 | 710,6 | 710,6 |
| Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильных дорог общего пользования местного значения города |  |  |  |  | 24553,9 | 21608,5 | 21608,5 |
| Содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 23579 | 24579 | 24579 |
| Основное мероприятие 1.6. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение территории города |  |  |  |  | 65821,8 | 69434 | 69434 |
| Содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на территории общего пользования города |  |  |  |  | 2419,7 | 1522,9 | 1522,9 |
| Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории города |  |  |  |  | 2648,9 | 1923,6 | 1923,6 |
| Основное мероприятие 1.7. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация содержания мест захоронения (содержание мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ) |  |  |  |  | 18015 | 18275 | 18275 |
| Организация ритуальных услуг на территории города Рязани |  |  |  |  | 5300 | 5040 | 5040 |
| Содержание муниципального имущества |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 1600 |
| - Подпрограмма 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2. Содержание городских парков, скверов и бульваров (предоставление субсидий бюджетному учреждению) |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание городских парков, скверов и бульваров |  |  |  |  | 16251,2 | 11390,3 |  |