Утверждаю

Заместитель главы администрации

_________________ А.В. Горелов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

ЗА 2014 ГОД

| Ответственный исполнитель | Управление благоустройства города администрации города Рязани |
| --- | --- |
| Дата составления отчета | 20 марта 2015 года |
| Исполнитель | Игумнова Елена Петровна (тел. 25-23-30) |

Начальник управления

благоустройства города                                                                Ю.А. Фурфурак

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых  за отчетный период.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы повлияла на достижение основной цели программы — создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани. Анализ целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм представленный в приложение к отчету в таблице 1 показал, что большая часть целевых показателей достигла своих плановых значений, по 2 показателям получены результаты выше прогнозируемых.

Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач: повышения уровня благоустройства территории города и повышения уровня благоустройства парков.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                                 в установленные сроки (с указанием причин не выполнения) (приложение  к отчету таблица 2).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

Выполнялись работы по текущему содержанию электрических сетей на территории города: демонтаж и монтаж проводов 377 км, демонтаж и монтаж светильников в количестве 4922 шт., смена ламп 6950 шт.,  установка шкафа (пульт управления) в количестве 7 шт., трансформатора 19 шт.,  очистка опор от наклеек 5904 м2, обрезка поросли у 886 шт. опор, формовочная обрезка 375 деревьев.

В рамках мероприятия  «Обеспечение наружного освещения территории города (плата за электроэнергию, платежи по энергосервисному контракту, предоставление субсидий бюджетному учреждению)»  оплачено 14434,4 тыс.кВт.

С целью обеспечения городских дорог искусственным освещением                  разработаны проекты на создание сетей искусственного освещения вдоль улично-дорожной сети по Ряжскому шоссе, ул. Большой (участок от ул. Советской Армии до ул. Тимакова), ул. Нахимова от дома 66 до автодороги М5, сквера имени Уткина.

В отчетном году на территории города велись работы по  грейдированию проезжей части улиц. Выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства в п. Солотча города Рязани «ЖКУ № 22», проводились работы по отлову безнадзорных животных МП «Лайка» всего отловлено 2940 животных. Выполнены работы по промывке 22980 п.м. труб ливневой канализации, ремонту  169 колодцев ливневой канализации,  заменено 112 шт. канализационных люков. Выполнены работы по реконструкции ливневой  на  ул. Чернышевского, д.7.

Выполнены работы по инвентаризации сетей ливневой канализации.

Для исключения аварийной ситуации и своевременного отвода                      поверхностных вод с улиц Свободы, Радищева, Вознесенской, Урицкого, Садовой разработана проектная документация   на реконструкцию ливневого коллектора  по  ул. Свободы (район Городского парка).

В рамках мероприятия «Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)» выполнялись следующие работы:

- механизированная снегоочистка и посыпке песко-смесью улиц города общей площадью 3400 тыс.м.2, вывоз песчаных накоплений, листвы и мусора с дорог, уборка  остановок от снега и мусора (247), уборка урн (251858 шт.), мойка проезжей части, уборка площадей и памятников (30 участков);

- ликвидация 25 несанкционированных свалок;

- установка биотуалетов к ярмаркам и различным мероприятиям (214);

- работы по перетяжке, связке и креплению понтонов моста через р.Трубеж;

- очистка подземных переходов от мусора и грязи, снега и наледи, посыпка песко-смесью подходов и лестниц к подземных переходам;

- установка и демонтаж искусственных  и натуральных елей (33 шт.), вывешивание флагов (671), устройство проруби для купания;

- ремонт и покраска ограждений, памятников;

-содержание пляжа в п. Солотча;

- осуществление технического надзора за строительством и ремонтом объектов.

Для улучшения организации пассажирских перевозок в городе на остановках общественного транспорта установлено 18 новых павильонов ожидания.

В рамках мероприятия «Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на выполнение работ)» выполнялись работы по очистке дорожек от снега и льда                       (21,1 тыс.м2), посыпка песко-смесью и подметание дорожек, сбор мусора в скверах и на бульварах; валка деревьев (1338 шт.) и обрезка деревьев                (4718 шт.), стрижка кустарника (1156 шт.), выкашивание газонов                        (3689 тыс.м2), посадка цветов (497 тыс.шт.), посадка кустарника и деревьев (1353 шт.).

Выполнялся ремонт детских игровых площадок расположенных, на территории общего пользования города.

В рамках подготовки и проведения празднования в городе Рязани 70-й          годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов произведено обследование состояния братских воинских захоронений, памятников и мемориального   комплекса, обелисков, мемориальных досок погибшим  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, расположенных на территории города Рязани  и организованы работы по их ремонту: бюст Молодцову — мощение прилегающей территории к бюсту; памятник Советско-Польского братства по оружию — устройство плиточного покрытия на откосах; Мемориальное сооружение воинам-рязанцам, погибшим в Локальных войнах и вооруженных конфликтах (площадь Маргелова) — устройство пандусов для инвалидов; Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища  - текущий ремонт.

С целью улучшения содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг на территории города Рязани проведены следующие работы:

- очистка дорожек от снега и льда, посыпка песко-смесью, подметание и сбор мусора, обрезка деревьев, окос газонов, механизированная уборка; выдача справок на погребение.

- выполнены работы по  удалению аварийных деревьев на территориях кладбищ. Отремонтировано  ограждение на Новогражданском кладбище. Выполнены работы по освещению кладбищ. Покрашены памятники и ограды на Дягилевском кладбище. Заменена брусчатка и покрашен монумент на Мемориальном комплексе.

- приобретены - уборочная техника, бункеры для мусора, средства для индивидуальной защиты, спецодежда.

- установлено новое ограждение и выполнен ремонт дорог на Лазаревском кладбище.

В рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы предприятий и учреждений, осуществляющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)»  приобретена автомашина «Газель» для перевозки рабочих, тохогрофы (4шт.), мотоблоки (10 шт.), приобретены кабины биотуалетов (18 шт.), средства индивидуальной защиты. В соответствии с графиком произведена оплата платежа в рамках договора финансовой аренды (лизинг) дорожной и коммунальной техники - МП «Спецавтобаза по уборке города».

В целях повышения производительности труда работников, МБУ ССВПД «Ритуал» приобретена компьютерная и офисная техника.

Для праздничного оформления территории города приобретено 14 искусственных елей для новогоднего мероприятия.

С целью повышения уровня благоустройства мест отдыха горожан, выполнены следующие работы в рамках мероприятий подпрограммы «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

- в сквере имени 50-летия Октября изготовлено и установлено ограждение по периметру сквера, выполнено мощение пешеходных дорожек, установлены скамейки для отдыха, выполнено устройство резинового покрытия на детской игровой площадке;

- на Лыбедском бульваре (участок между улицами Маяковского и Яхонтова) созданы сети искусственного освещения, выполнено асфальтирование пешеходных дорожек,  велодорожек, строительство детской игровой площадки  и спортивных площадок, установка скамеек для отдыха;

- введен в эксплуатацию новый сквер имени Александрова (ул. Советской Армии) - созданы сети искусственного освещения; выполнено:  мощение пешеходных дорожек, асфальтирование велодорожек, строительство детской игровой площадки и спортивных площадок, установка скамеек для отдыха и урн, благоустройство водоемов, установка бюста композитору Александрову.

Для создания комфортных условий для отдыха в местах отдыха горожан установлены новые скамейки в количестве 100 шт. (бульвар им. Есенина,  ул. Почтовая, парк им. Павлова).

В рамках выполнения работ по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха проектным институтом ООО «Проектный институт «Програжданпроект» разработана проектная документация «Проект благоустройства ЦПКиО в городе  Рязани» (I этап), которая одобрена на межведомственном  совете по координации работ по застройке территории города Рязани объектами жилья и социальной инфраструктуры, перспективного развития города, сохранения и развития системы парков, скверов и зеленых зон 15.08.2014 № ПрМС/9-12.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- благоустройство двух входных групп Центрального парка культуры                и отдыха в городе Рязани;

- выполнение работ по благоустройству ограждений Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (3371 п/м);

- выполнение работ по благоустройству тротуаров  Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани.

Также разработана проектная документация на строительство 2-х спортивных площадок в Центральном парке культуры и отдыха.

С целью недопущения парковок на территории скверов и парков города    изготовлено и установлено ограждение сквера по ул. Горького в районе дома 37 и участка парка Морской Славы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало исполнение плановых показателей запланированных работ муниципальными бюджетными учреждениями и подрядными организациями.

А также выполнение протокольного поручения Губернатора Рязанской области  № ПП – 33 о благоустройстве сквера имени 50-летия Октября.

Во исполнение данного поручения ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу: в бюджете муниципального образования — городской округ город Рязань на 2014-2015 годы были предусмотрены денежные средства на благоустройство сквера.

В связи с Решением Рязанской городской Думы от 26.12.2013 № 287-II «О добровольном пожертвовании в бюджет города Рязани» выполнено благоустройство  зеленой зоны на ул. Советской Армии, создан новый сквер им. Александрова, что повлияло на  повышение уровня благоустройства мест отдыха горожан.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы                     ( таблица 3 и 4 к отчету).

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4052 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы» первоначальный плановый объем финансирования программы на 2014 год составлял 580 607,6 тыс. рублей (бюджет города Рязани).

В соответствии с постановлением администрации города Рязани                          от 08.12.2014 № 5715 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4052» плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 году составил 577 760,6 тыс. рублей (бюджет города Рязани).

Сокращение финансирования муниципальной программы связано                          с перераспределением денежных средств в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы на ремонт дворовых территорий.

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 575 181,13 тыс. рублей (99,6 % годового плана).

Фактическое исполнение муниципальной программы меньше планового объема финансирования на 2579,47 тыс. рублей. в связи с образовавшейся экономией по результатам проведенных торгов.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Рязани от 14.02.2014 № 526 | Внесены изменения в МП «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы в связи с добавлением новых мероприятий в подпрограмму 2 для выполнения работ по благоустройству сквера 50-лет Октября и благоустройство зеленой зоны по ул. Советской Армии. Уточнены объемы финансирования на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. Откорректированы планируемые значения целевых показателей. |
| 2. | Постановление администрации города Рязани от 19.05.2014 № 1997 | В результате отсутствия осадков в зимний период, что привело к снижению объемов работ по стоимостным и натуральным показателям, сложилась экономия, которая направлена на ремонт дворовых территорий города Рязани МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2014 - 2020 годы. Добавлено новое мероприятие для приобретения спецодежды ССВПД «Ритуал». |
| 3. | Постановление администрации города Рязани от 14.06.2014 № 2986 | Изменения в муниципальную программу внесены в соответствии с правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденными постановлением администрации города Рязани от 14.05.2014 № 1895. Перераспределены средства и введено новое мероприятие для покупки биотуалетов МБУ «ДБГ». |
| 4. | Постановление администрации города Рязани от 26.09.2014 № 4261 | Внесены изменения в связи с добавлением информации о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию муниципальной программы и информации по объектам муниципальной собственности муниципального образования — городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений. Перераспределены средства по мероприятиям, добавлены новые мероприятия. Откорректированы планируемые значения целевых показателей. |
| 5. | Постановление администрации города Рязани от 14.10.2014 № 4609 | Изменения в муниципальную программу сформированы во исполнение решений Рязанской городской Думы от 25.09.2014 № 306-II: уточнены объемы финансирования на 2015 год. Произведены перераспределения денежных средств по мероприятиям программы. |
| 6. | Постановление администрации города Рязани от 08.12.2014 № 5715 | Изменения в муниципальную программу внесены во исполнение решений Рязанской городской Думы от 13.11.2014 № 371-I и от 27.11.2014 № 400-II: уточнены объемы финансирования на плановый период 2016 - 2017 годов. Произведены перераспределения денежных средств по мероприятиям программы. |

6. Результаты оценки эффективности  муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы проведена оценка эффективности подпрограмм 1, 2,  и муниципальной программы в целом.

I. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

1.1 Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города:

Диi = 1*(446,5-458,5) = - 12

Целевой индикатор не достиг запланированных значений.

1.2 Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом:

Диi = 1*(3400-3400) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.3 Количество несанкционированных свалок мусора:

Диi = -1*(25-25) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.4 Общая площадь вазонов и цветников:

Диi = 1*(11,5-11,5) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.5 Формовочная обрезка крон деревьев:

Диi = 1*(4450-4450) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.6 Доля благоустроенных территорий мест погребений:

Диi = 1*(98-98) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.7 Уровень обеспеченности МБУ ССВПД «Ритуал» компьютерной техникой:

Диi = 1*(53-53) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.8 Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой:

Диi = 1*(65,53-65,53) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

1.9 Уровень обеспеченности МБУ «ДБГ» основными средствами для праздничного оформления территории города:

Диi = 1*(82,8-82,8) = 0

Целевой индикатор  достиг запланированных значений.

2. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

2.1 Доля обеспеченности парков, скверов, бульваров сетями освещения:

Диi = 1*(26,5-27) = - 0,5

Целевой индикатор  не достиг запланированных значений.

2.2 Доля отремонтированных (построенных) тротуарных дорожек:

Диi = 1*(26,5-26,5) = 0

Целевой индикатор   достиг запланированных значений.

2.3 Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны):

Диi = 1*(472-398) = 74

Целевой индикатор   достиг запланированных значений.

3. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

3.1 Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением:

Диi = 1*(75,2-75,8) = - 0,6

Целевой индикатор  не достиг запланированных значений.

3.2 Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом:

- в зимний период:

Диi = 1*(92-92) = 0

Целевой индикатор   достиг запланированных значений.

- в летний период

Диi = 1*(65-65) = 0

Целевой индикатор   достиг запланированных значений.

3.3 Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани:

Диi = 1*(541,2-520) = 21,2

Целевой индикатор   достиг запланированных значений.

3.4 Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади:

Диi = 1*(74,8-74,8) = 0

Целевой индикатор   достиг запланированных значений.

II. Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

1.1 Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных, скверов города:

СДИi = 446,5/458,5*100 = 97,4%

1.2 Общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированным способом:

СДИi = 3400/3400*100 = 100%

1.3 Количество несанкционированных свалок мусора:

СДИi = 25/25*100 = 100%

1.4 Общая площадь вазонов и цветников:

СДИi = 11,5/11,5*100 = 100%

1.5 Формовочная обрезка крон деревьев:

СДИi = 4450/4450*100 = 100%

1.6 Доля благоустроенных территорий мест погребений:

СДИi = 98/98*100 = 100%

1.7 Уровень обеспеченности МБУ ССВПД «Ритуал» компьютерной техникой:

СДИi = 53/53*100 = 100%

1.8 Уровень обеспеченности предприятий, учреждений специализированной техникой:

СДИi = 65,53/65,53*100 = 100%

1.9 Уровень обеспеченности МБУ «ДБГ» основными средствами для праздничного оформления территории города:

СДИi = 82,8/82,8*100 = 100%

2. Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

2.1 Доля обеспеченности парков, скверов, бульваров сетями освещения:

СДИi = 26,5/27*100 = 98,1%

2.2 Доля отремонтированных (построенных) тротуарных дорожек:

СДИi = 26,5/26,5*100 = 100%

2.3 Количество малых архитектурных форм (скамейки, урны):

СДИi = 472/398*100 = 118,6%

3. Степень достижения значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

3.1 Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением:

СДИi = 75,2/75,8*100 = 99,2%

3.2 Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом:

- в зимний период:

СДИi = 92/92*100 = 100%

- в летний период

СДИi = 65/65*100 = 100%

3.3 Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани:

СДИi = 541,2/520* 100= 104%

3.4 Доля благоустроенной площади парков, скверов, бульваров и зеленых зон к общей их площади:

СДИi = 74,8/74,8 * 100 = 100%

III. Оценка результативности подпрограмм 1, 2, и муниципальной программы в целом:

3.1 Оценка результативности подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

Р = 8 * 897,4/81 = 88,6%

3.2 Оценка результативности подпрограммы 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

Р = 2*316,7/9 = 70,4%

3.3 Оценка результативности муниципальной программы:

Р = 4* 503,2/25 = 80,5%

IV. Оценка финансовой обеспеченности подпрограмм 1, 2,                                       и муниципальной программы в целом:

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

ФО = 511947,3/552356,4 * 100% = 92,7%

Оценка финансовой обеспеченности подпрограммы 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы»:

ФО = 65813,3/28251,2 * 100% = 233%

Оценка финансовой обеспеченности муниципальной программы:

ФО = 577760,6/580607,6 * 100% = 99,5%

Таким образом, на основании проведенных расчетов и в соответствии                    с методикой оценки эффективности:

- подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы» является среднеэффективной (Р= 88,6%, ФО = 92,7%);

- подпрограмма 2 «Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы» является  низкоэффективной (Р= 70,4%, ФО= 233%);

- муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы в 2014 году является среднеэффективной (Р= 80,5%, ФО= 99,5%).

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

С целью улучшения качества окружающей среды и решения задач муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2014 - 2020 годы  в целом и  Подпрограмм 1, 2, в 2015 году необходимо осуществлять реализацию мероприятий  в соответствии с утвержденным Планом.